Deklasifikācijas datums: 14.05.2026.

Deklasifikācijas pamatojums: Nav aktuāla turpmāka IP statusa noteikšana.

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

“Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta astotā un Militārās mobilitātes pirmā projektu uzsaukuma finansējumu Rail Baltica projektam”

Rail Baltica projekts (turpmāk – Projekts) ir Eiropas standarta platuma dzelzceļa transporta Trans-Eiropas transporta tīkla Ziemeļjūras – Baltijas koridora transporta sistēmas elements, kas aptver piecas Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalstis – Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Somiju, tālākā nākotnē paredzot maršruta pagarinājumu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Projekta mērķis ir savienot Baltijas valstis ar pārējo ES, izmantojot efektīvu, modernu, drošu, videi draudzīgu un tirgus prasībām atbilstošu dzelzceļa pārvadājumu sistēmu. Ziemeļu - Dienvidu virziena dzelzceļa līnijas attīstība veicinās Baltijas valstu transporta infrastruktūras sistēmas integrāciju ES, kā arī tautsaimniecības konkurētspēju, tās ilgtspējīgu un diversificētu attīstību.

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments

Eiropas Komisija (turpmāk – EK) 2018. gada maijā publicēja sākotnējo priekšlikumu par daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam, savukārt, 2020. gada maijā publicēja grozīto daudzgadu finanšu shēmas priekšlikumu, reaģējot uz Covid-19 radīto pandēmiju. Savā priekšlikumā EK pielāgoja jau iepriekšējā daudzgadu budžeta plānošanas periodā izstrādāto integrēto instrumentu ieguldījumiem ES infrastruktūras prioritātēs transporta, enerģētikas un telekomunikāciju jomā, tādējādi atbalstot arī turpmāku Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI) izmantošanu. Sarunu rezultātā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija Regula (ES) Nr. 2021/1153, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014 (turpmāk – EISI Regula).

EISI paredzētais finansējums transporta nozarei laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam veido 25,8 miljardus euro (faktiskajās cenās), no kuriem 11,3 miljardi euro ir pārvietoti no Kohēzijas fonda, uz kuru var pieteikties tikai tās valstis, kas ir tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda ar atbalsta intensitāti līdz 85 %, 12,8 miljardi euro pieejami visām ES valstīm vispārējā aploksnē un 1,7 miljardi euro pieejami visām ES valstīm Militārās mobilitātes (turpmāk – MM) aploksnē. Aptuveni 70 % no finansējuma budžeta ir plānots virzīt 2021.- 2023. gados, kas būtu 18,2 miljardi euro dalīti trīs uzsaukumos, katrā gadā izsludinot vienu uzsaukumu.

Piedaloties līdzšinējos EK 2014., 2015., 2016., 2019. un 2020. gadā izsludinātajos projektu iesniegumu konkursos par finanšu palīdzības piešķiršanu no EISI, laika posmā no 2015. gada līdz 2021. gada decembrim parakstot sešus finansēšanas līgumus (turpmāk – CEF līgumi), Baltijas valstis un Baltijas valstu kopuzņēmums “RB Rail” AS (turpmāk – RBR) saņēma EISI finansējumu 1 053 767 308 euro apmērā, tajā skaitā ārvalstu finanšu palīdzības daļu 881 720 747 euro. Latvijas aktivitāšu īstenošanai EISI piešķīrums ir 382 393 713 euro, tajā skaitā ārvalstu finanšu palīdzības daļa – 317 317 811 euro.

2021. gadā tika izsludināti divi EISI projektu iesniegumu konkursi, kur Latvija pieteicās kopējām maksimālajām Latvijas valsts budžeta saistībām 505 992 485 euro apmērā.

MM aploksnē Latvija pieteicās 11 685 207 euro maksimālajam Latvijas budžeta saistībām, ko veidoja 8 302 888 euro ārvalstu finanšu palīdzības daļa (EISI) un valsts budžeta līdzfinansējums 3 382 319 euro apmērā, tajā skaitā 1 465 215 euro valsts budžeta līdzfinansējums Latvijas aktivitātēm un 1 917 104 euro finansējums pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) kompensēšanai. 2022. gada augustā tika parakstīts 2021. gada MM līgums (turpmāk – MM1 līgums), kā rezultātā Latvijai pieejams 9 845 135 euro finansējums, tajā skaitā ārvalstu finanšu palīdzības daļa 4 922 568 euro, kurai nepieciešams 4 922 567 euro valsts budžeta līdzfinansējums un 2 001 244 euro valsts budžeta finansējums PVN kompensēšanai.

CEF8 EISI dzelzceļa transporta projektu iesniegumu konkursā Latvija pieteicās 494 307 278 euro finansējumam, kur Latvijas prioritārajām aktivitātēm tika pieteikti 402 942 270 euro, ko veidoja 342 500 930 euro EISI finansējums Latvijas aktivitātēm un valsts budžeta līdzfinansējums Latvijas aktivitātēm 60 441 340 euro apmērā, papildu tam valsts budžeta līdzfinansējums RBR aktivitātēm Latvijas daļā 6 643 481 euro apmērā un valsts budžeta izdevumi PVN kompensēšanai Latvijas un RBR aktivitātēm 84 721 527 euro apmērā, veidojot kopējo Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu 151 806 348 euro apmērā.

Apkopojums par pieteiktajām kopējām maksimālajām Latvijas valsts budžeta saistībām 2021. gadā izsludinātajiem diviem EISI projektu iesniegumu konkursiem skatāms 1. tabulā.

1. tabula

Pieteiktās kopējās maksimālās Latvijas valsts budžeta saistības

|  | MM | CEF8 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- |
| Kopā | 11 685 207 | 494 307 278 | 505 992 485 |
| EISI finansējums | 8 302 888 | 342 500 930 | 350 803 818 |
| LV aktivitāšu līdzfinansējums | 1 465 215 | 60 441 340 | 61 906 555 |
| RBR aktivitāšu līdzfinansējums | 0 | 6 643 481 | 6 643 481 |
| PVN | 1 917 104 | 84 721 527 | 86 638 631 |
| LV valsts budžeta saistību kopsumma | 3 382 319 | 151 806 348 | 155 188 667 |

2021. gada militārās mobilitātes finansēšanas līgums

Iesniegumu konkursa rezultātā tika parakstīts MM1 finansēšanas līgums, kura ietvarā Latvija saņem finansējumu Daugavas apvienotā tilta (turpmāk – Tilta) ceļu daļas projektēšanai (būs pieejams visai sabiedrībai bez atlīdzības un uzskatāms par publiskas lietošanas infrastruktūru, attiecībā uz kuru komercdarbības atbalsta nosacījumi nebūtu piemērojami), starptautiskās lidostas “Rīga” (turpmāk – RIX) kravu centra projektēšanai, Salaspils intermodālā kravu termināļa (turpmāk – SIKT) 1520 mm dzelzceļa infrastruktūras projektēšanai, (par RIX un SILKT tiks saņemts Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta viedoklis par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas saderību ar ES iekšējo tirgu komercdarbības atbalsta kontroles jomā), kā arī finansējumu projekta atbalsta pasākumu īstenošanai. Papildus informējam, ka Satiksmes ministrija ir uzdevusi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS” sagatavot priekš-paziņojumu sagatavošanas plānu. MM1 finansējuma plānu skatīt 2. tabulā.

2. tabula

MM1, Latvijas aktivitātes euro

| Pasākums | Kopā | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tilta ceļu daļas projektēšana | 4 095 000 | 395 000 | 1 070 000 | 2 630 000 | 0 | 0 |
| EISI | 2 047 500 | 197 500 | 535 000 | 1 315 000 | 0 | 0 |
| Valsts | 2 047 500 | 197 500 | 535 000 | 1 315 000 | 0 | 0 |
| RIX kravu centra projektēšana | 3 033 653 | 0 | 0 | 886 747 | 886 746 | 1 260 160 |
| EISI | 1 516 827 | 0 | 0 | 443 374 | 443 373 | 630 080 |
| Valsts | 1 516 826 | 0 | 0 | 443 373 | 443 373 | 630 080 |
| SIKT 1520 mm dzelzceļa infrastruktūras projektēšana | 2 401 082 | 0 | 64 666 | 552 028 | 825 027 | 959 361 |
| EISI | 1 200 541 | 0 | 32 333 | 276 014 | 412 513 | 479 681 |
| Valsts | 1 200 541 | 0 | 32 333 | 276 014 | 412 514 | 479 680 |
| Projekta atbalsta pasākumi | 315 400 | 0 | 59 400 | 96 000 | 96 000 | 64 000 |
| EISI | 157 700 | 0 | 29 700 | 48 000 | 48 000 | 32 000 |
| Valsts | 157 700 | 0 | 29 700 | 48 000 | 48 000 | 32 000 |
| Kopā | 9 845 135 | 395 000 | 1 194 066 | 4 164 775 | 1 807 773 | 2 283 521 |
| EISI | 4 922 568 | 197 500 | 597 033 | 2 082 388 | 903 886 | 1 141 761 |
| Valsts | 4 922 567 | 197 500 | 597 033 | 2 082 387 | 903 887 | 1 141 760 |
| PVN apliekamā summa | 9 529 735 | 395 000 | 1 134 666 | 4 068 775 | 1 711 773 | 2 219 521 |
| PVN | 2 001 244 | 82 950 | 238 280 | 854 443 | 359 472 | 466 099 |

2. tabulā minētās aktivitātes Latvijas Aizsardzības ministrija ir atbalstījusi kā Latvijas prioritārās militārās mobilitātes aktivitātes.

Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra sēdēs protokola Nr. 2 86. § 7. punktā tika noteikts, ka Satiksmes ministrijai, iesniedzot informatīvo ziņojumu par precizētām saistībām militārās mobilitātes projektu uzsaukuma ietvaros, jāparedz priekšlikumi papildu valsts budžeta līdzfinansējuma ietekmes neitralizēšanai gadījumā, ja tiks piešķirts EISI finansējums ar atbalsta intensitāti, kas mazāka par 85%. Ņemot vērā, ka ES militārās mobilitātes atbalsta intensitātes nodrošināšanu virs 50% ar iespēju iegūt līdzfinansējumu līdz 85% varēja nodrošināt tikai ar konkrētās valsts Kohēzijas aploksnes finansējuma pārlikšanu uz militārās mobilitātes aploksni, valsts budžeta ietekmes neitralizēšana tika panākta nesamazinot Latvijas Kohēzijas aploksni, tādejādi nodrošinot projektu, kuri nekvalificējas militārās mobilitāte aploksnei, iespēju pieteikties Kohēzijas finansējumam, kā rezultātā netiks izmantoti valsts budžeta līdzekļi to finansēšanai. Sākotnēji Tilta autoceļu infrastruktūras sadaļas un dzelzceļa infrastruktūras sadaļas paplašinājuma projektēšanas finansējums 4 500 000 euro apmērā bija plānots valsts budžeta apakšprogrammā 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” 2021.-2022. gadā (turpmāk – Ceļu programma). Līdz 2022. gada augustam, kad tika parakstīts MM1 finansēšanas līgums, tika izlietots Ceļu programmas finansējums 379 371,45 euro apmērā. Ņemot vērā to, ka COVID- 19 pandēmijas rezultātā projektēšanas darbi ir iekavēti par diviem gadiem, saistītais EISI finansēšanas līgums, kas paredz nodrošināt Tilta dzelzceļa sadaļas infrastruktūras projektēšanas finansējumu, tiek pagarināts līdz 2024. gada 31. decembrim, kā rezultātā netika izlietoti Ceļu programmai 2022. gadā piešķirtie asignējumi 2 061 711 euro apmērā.

Projekta ietvaros 2019. gada 5. jūlijā ir noslēgts līgums Nr. 8/2019-42 (Ministrijas reģistrācijas Nr. SM2019/-24) “Par projektēšanu un autoruzraudzību posmam Vangaži-Salaspils-Misa” (turpmāk – Projektēšanas līgums), kas ietver arī Daugavas divējādas pielietojamības tilta projektēšanu, kas 1 863 900 euro apmērā tiek segta no militārās mobilitātes finansēšanas līguma, 1 050 788  euro apmērā no CEF1 finansēšanas līguma un 2 441 083 euro apmērā  no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana”.

Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.1 panta trešo un ceturto daļu, Satiksmes ministrija sagatavos un 2023. gadā iesniegs Finanšu ministrijā apropriāciju izmaiņu pieprasījumu par finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Apropriācijas rezerve” par apakšprogrammā 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” 2022. gadā plānoto neizlietoto asignējumu, kas bija paredzēts apvienotā tilta autoceļu infrastruktūras sadaļas projektēšanai 2 061 711 euro apmērā, lai nodrošinātu  Apvienotā tilta autoceļu infrastruktūras sadaļas projektēšanu  2023. gadā.

Satiksmes ministrija 2023. gadā valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas procesa ietvaros sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā fiskāli neitrālu  priekšlikumu par finansējumu 2 058 917 euro apmērā, kas radies no apakšprogrammā 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” 2022. gadā plānotā neizlietotā asignējuma, lai 2024. gadā nodrošinātu Tilta dzelzceļa infrastruktūras paplašinājuma projektēšanas darbu veikšanu un Tilta pievedceļu projektēšanu.

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta astotais uzsaukums

Iesniegumu konkursa rezultātā tiek parakstīts CEF8 finansēšanas līgums, kurā Rail Baltica projekts saņem 422 629 844 euro finansējumu, ko veido  353 879 159 euro EISI finansējums un Baltijas valstu līdzfinansējums 68 750 685 euro apmērā, tajā skaitā Latvija saņem 145 998 048 euro finansējumu, kur 124 098 341 euro ir ārvalstu finanšu palīdzība un 21 899 707 euro ir Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums, kā arī 27 574 731 euro valsts budžeta finansējums PVN kompensēšanai. Papildus, Latvijai jānodrošina 735 553 euro līdzfinansējums RBR horizontālajām aktivitātēm un 2 631 307 euro finansējums PVN priekšfinansēšanai, kas PVN maksājumu veidā tiks atgriezti valsts budžetā. CEF8 finansējuma plānu skatīt 3. tabulā.

3. tabula

CEF8, Latvijas aktivitātes euro

| Pasākums | Kopā | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skultes infrastruktūras apkopes vietas modifikācija | 533 000 | 265 000 | 265 000 | 3 000 |  |  |
| EISI | 453 050 | 225 250 | 225 250 | 2 550 | 0 | 0 |
| Valsts | 79 950 | 39 750 | 39 750 | 450 | 0 | 0 |
| Posma Misa – LT robeža būvniecības 1.fāze | 127 645 000 | 127 000 | 12 433 000 | 36 519 000 | 47 532 000 | 31 034 000 |
| EISI | 108 498 250 | 107 950 | 10 568 050 | 31 041 150 | 40 402 200 | 26 378 900 |
| Valsts | 19 146 750 | 19 050 | 1 864 950 | 5 477 850 | 7 129 800 | 4 655 100 |
| Zemju atsavināšana 4.fāze | 11 885 850 | 0 | 875 350 | 5 505 250 | 5 505 250 | 0 |
| EISI | 10 102 972 | 0 | 744 047 | 4 679 463 | 4 679 462 | 0 |
| Valsts | 1 782 878 | 0 | 131 303 | 825 787 | 825 788 | 0 |
| Projekta atbalsta pasākumi | 5 934 198 | 0 | 1 238 202 | 1 844 453 | 1 903 963 | 947 580 |
| EISI | 5 044 069 | 0 | 1 052 472 | 1 567 785 | 1 618 369 | 805 443 |
| Valsts | 890 129 | 0 | 185 730 | 276 668 | 285 594 | 142 137 |
| Kopā | 145 998 048 | 392 000 | 14 811 552 | 43 871 703 | 54 941 213 | 31 981 580 |
| EISI | 124 098 341 | 333 200 | 12 589 819 | 37 290 948 | 46 700 031 | 27 184 343 |
| Valsts | 21 899 707 | 58 800 | 2 221 733 | 6 580 755 | 8 241 182 | 4 797 237 |
| PVN apliekamā summa | 131 398 243 | 352 800 | 13 330 397 | 39 484 533 | 49 447 092 | 28 783 421 |
| PVN | 27 593 631 | 74 088 | 2 799 383 | 8 291 752 | 10 383 889 | 6 044 519 |

Informatīvajā ziņojumā minētās Latvijas aktivitātes ir atzītas kā Latvijas prioritātes Projekta turpmākai secīgai un savlaicīgai īstenošanai.

RBR pārziņā esošās Projekta aktivitātes

Ņemot vērā, ka 2016. gada oktobrī tika parakstīts līgums par Rail Baltica finansēšanas un izpildes modeli, kas definē ieviesēju lomu iepirkumu procesos, papildus katras valsts aktivitātēm pieteikumā tiek noteiktas Globālā projekta aktivitātes, kuras saskaņā ar līgumu īsteno RBR. RBR pārziņā esošās horizontālās Projekta aktivitātes EK finansē 85 % apmērā, bet līdzfinansējumu solidāri nodrošina Igaunija, Latvija un Lietuva - katra 5 % apmērā, ja ieviestā aktivitāte tiek administrēta trijās Baltijas valstīs. Attiecīgi, ja aktivitāte tiek administrēta divās valstīs, tad līdzfinansējumu jānodrošina 7,5 % apmērā katrai no valstīm, kurās tiek īstenota aktivitāte. Ja aktivitāte tiek īstenota tikai vienā no valstīm, un to administrē RBR, tad līdzfinansējumu jānodrošina 15 % apmērā.

Globālā projekta aktivitātes aptver darbības, kas nepieciešamas sekmīgai un efektīvai projektēšanas un būvniecības procesu vadībai, norisei un uzraudzībai. CEF8 pieteiktās aktivitātes ir Elektroniskā dokumentu vadības sistēma, Pārrobežu posmu būvniecības līgumu juridiskā izpēte, Vides atbilstības metodoloģijas izstrāde un būvniecības darbu uzraudzība.

RBR aktivitātēm pieejamais finansējums CEF8 finansēšanas līguma ietvarā ir 15 469 179 euro, kur EISI finansējums ir 13 148 802 euro, savukārt Igaunijas, Lietuvas un Latvijas kopējais līdzfinansējums ir 2 320 377 euro, tajā skaitā Latvijas daļa 735 553 euro.

Tā kā ar 2019. gadu PVN maksājumi Projekta ietvaros ir neattiecināmās izmaksas, CEF8 finansēšanas līguma ietvarā Latvijas un RBR aktivitāšu īstenošanai būs nepieciešams 30 224 938 euro PVN finansēšanai, kur 27 593 631 euro attiecas uz Latvijas aktivitātēm kā PVN priekšfinansējums un 2 631 307 euro ir par RBR faktiski samaksāto PVN summu par veiktajiem darījumiem ar Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā reģistrētiem nodokļa maksātājiem, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis. Latvijas aktivitāšu provizoriskais PVN tiek rēķināts, atskaitot no kopējā finansējuma personāla atalgojumu, kas netiek aplikts ar PVN. Tā kā RBR ir Latvijā reģistrēts komercuzņēmums, 90 % tā iepirkumu tiek veikti Latvijas teritorijā, kamēr Igaunijā un Lietuvā katrā tiek veikti aptuveni 5 % iepirkumu. Līdz ar to provizoriskais RBR kompensējamais PVN CEF8 ietvarā tiek rēķināts, atskaitot personāla atalgojuma izmaksas un iepirkumu izmaksas ārvalstīs no plānotā 15 469 179 euro RBR pieejamā finansējuma CEF8 finansēšanas līgumā, kas veido 12 530 035 euro ar PVN apliekamās izmaksas. Attiecīgo PVN maksājumu kopsavilkums ir norādīts 4. tabulā.

4. tabula. Kompensējamā PVN summa CEF8 finansēšanas līgumu ietvarā (provizoriski), euro

|  | Summa, no kuras rēķināts PVN | Kompensējamais PVN |
| --- | --- | --- |
| Ar PVN apliekamās Latvijas aktivitātes | 131 398 243 | 27 593 631 |
| Ar PVN apliekamās RBR aktivitātes (90% no aktivitāšu summas maksāti Latvijā) | 12 530 035 | 2 631 307 |
| Kopā |  | 30 224 938 |

Kopsavilkums

Ziņojumā minētās kopējās Latvijas valsts budžeta saistības, ņemot vērā MM1 finansēšanas līgumu, CEF8 finansēšanas līgumu, RBR aktivitāšu līdzfinansēšanu un PVN kompensēšanu ir apkopotas 5. tabulā.

5. tabula. Valsts budžeta saistību kopsavilkums, euro

|  | Latvijas līdz-finansējums | Latvijas uzņemtās saistības (no 23.06.00 apakšprogrammas) | RBR aktivitāšu Latvijas līdzfinansējums | Latvijas aktivitāšu PVN maksājumu kompensēšana | RBR aktivitāšu PVN maksājumu kompensēšana | KOPĀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MM1 finansēšanas līguma saistības | 4 922 567 | 2 441 083 | 0 | 2 001 244 | 0 | 9 364 894 |
| CEF8 finansēšanas līguma saistības | 21 899 707 |  | 735 553 | 27 593 631 | 2 631 307 | 52 860 198 |

Par Latvijas aktivitātēm nepieciešamo līdzfinansējumu un RBR aktivitāšu līdzfinansēšanai nepieciešamo finansējumu Satiksmes ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” Finanšu ministrijā iesniegs apropriācijas izmaiņas valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” uz Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammu 60.07.00 “Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)” atbilstoši Projekta ieviešanas gaitai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumiem Nr. 395 "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība".

Rail Baltica projekta realizēšana notiek atbilstoši noslēgtajiem finansēšanas līgumiem starp Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (Climate, Innovation and Networks Executive Agency), (turpmāk - CINEA), kas ir EK infrastruktūras savienošanas instrumenta izpildaģentūra un Latviju MM finansēšanas līgumu gadījumā, un saskaņā ar CINEA noslēgtajiem finansēšanas līgumiem ar RBR, kas ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kuru Baltijas valstis, tostarp Latvijas vārdā Satiksmes ministrija, pilnvaro parakstīt finansēšanas līgumus EISI finansēšanas līgumu gadījumā.

Satiksmes ministrs	J. Vitenbergs

Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdes protokollēmums (prot. Nr.55, 74.§) “Informatīvais ziņojums “Par apvienoto tiltu pār Daugavu”” (TA-1654).

2015. gada 19. novembra Finansēšanas līgums Nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990