Deklasifikācijas datums: 14.05.2026.

Deklasifikācijas pamatojums: Nav aktuāla turpmāka IP statusa noteikšana.

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

“Par Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 2022.gada militārās mobilitātes pieteikumā”

Rail Baltica projekts

Rail Baltica projekts ir Eiropas standarta platuma dzelzceļa transporta Eiropas transporta tīkla (turpmāk – TEN-T tīkla) Ziemeļjūras – Baltijas koridora transporta sistēmas elements, kas aptver četras Eiropas Savienības dalībvalstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, un netieši arī Somiju, tālākā nākotnē paredzot maršruta pagarinājumu ar savienojumu Tallina – Helsinki (turpmāk – Projekts). Globālā projekta mērķis ir savienot Baltijas valstis ar Poliju un pārējo Eiropas Savienību ar efektīvu, modernu, drošu, videi draudzīgu un tirgus prasībām atbilstošu dzelzceļa pārvadājumu sistēmu. Ziemeļu - Dienvidu virziena 1435 mm platuma dzelzceļa līnijas izbūve veicinās Baltijas valstu transporta infrastruktūras sistēmas integrāciju Eiropas Savienībā (turpmāk – ES), kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību, palielinot tās konkurētspēju.

Politikas plānošanas dokumenti par militāro mobilitāti

Eiropas Parlamenta 2018. gada 11. decembra rezolūcijā Nr. 2018/2156(INI) “Par militāro mobilitāti” ir uzsvērts, ka “uzticama atturēšana, kā arī rīcības plānošana krīzes situācijās un kontinentālās Eiropas aizsardzības plānošana ir atkarīga no spējas ātri un efektīvi izvērst militāros spēkus, tostarp ārējo sabiedroto spēkus”, kā arī tas, ka “militārās mobilitātes spēju uzlabojumus ir jāīsteno ES dalībvalstīm, kurām jāpielāgo savas valsts infrastruktūra un regulatīvā vide un tam ir nepieciešama visas valdības pieeja, ņemot vērā plašo risināmo jautājumu loku”.

Eiropas Parlaments uzskata, ka nolūkā optimizēt ES līdzekļu izmantošanu jebkurā vispārējas nozīmes transporta projektā, ko finansē no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI), vajadzības gadījumā jau tā izstrādes posmā būtu jāintegrē militārās mobilitātes prasības, lai izvairītos no nevajadzīgas infrastruktūras pilnveidošanas vēlākā posmā un tādējādi arī no finansējuma ekonomiski nelietderīgas izmantošanas.

Ar Ministru kabineta 2021. gada 21. oktobra rīkojumu Nr. 710 “Par Transporta attīstības pamatnostādnēm 2021.–2021. gadam” apstiprinātajās Transporta attīstības pamatnostādnēs 2021.–2021. gadam ir identificēts transporta politikas mērķis: integrēta transporta sistēma, kas nodrošina drošu, efektīvu, pieejamu, piekļūstamu, viedu un ilgtspējīgu mobilitāti. Latvijas kā Ziemeļatlantijas Līguma organizācija (turpmāk – NATO) spēku uzņemošās valsts atbalsta vajadzībām sevišķi svarīgi ir turpināt attīstīt militārajām vajadzībām pielāgotus jaunus infrastruktūras objektus kā Rail Baltica. Infrastruktūras attīstības plānošana jāveic, ņemot vērā militārās mobilitātes vajadzības, un, kur tas nepieciešams, saskaņā ar NATO un ES divējādas – civilas un militāras – pielietojamības prasībām. Jaunās TEN-T politikas vadlīnijas nosaka nepieciešamību veicināt militāro mobilitāti, t.i. militārā personāla, materiālu un iekārtu mobilitāti ikdienas darbībās, kā arī krīžu un konfliktu laikā ES iekšienē un ārpus tās, izmantojot visus transporta veidus visos stratēģiskajos virzienos. Šādai infrastruktūrai noteiktas divējāda lietojuma prasības, ņemot vērā gan civilās, gan militārās vajadzības.

Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 85. punkts paredz: “Īstenosim Rail Baltica projektu. Sadarbībā ar šī projekta dalībvalstīm laikus pieņemsim profesionālus stratēģiskos lēmumus saistībā ar Rail Baltica īstenošanu. Centīsimies ES Daudzgadu finanšu perspektīvā panākt finansējumu projekta pabeigšanai ar visaugstāko pieļaujamo ES līdzfinansējuma intensitāti. Rūpēsimies par visu ieinteresēto pušu iesaisti nozīmīgāko Rail Baltica publiskās infrastruktūras objektu plānošanā, lai pēc iespējas pilnvērtīgi izmantotu to potenciālu”.

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments

Eiropas Komisija (turpmāk – EK) 2018. gada maijā publicēja sākotnējo priekšlikumu par daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam, savukārt, 2020. gada maijā publicēja grozīto daudzgadu finanšu shēmas priekšlikumu, reaģējot uz Covid-19 radīto pandēmiju. Savā priekšlikumā EK pielāgoja jau iepriekšējā daudzgadu budžeta plānošanas periodā izstrādāto integrēto instrumentu ieguldījumiem ES infrastruktūras prioritātēs transporta, enerģētikas un telekomunikāciju jomā, tādējādi atbalstot arī turpmāku EISI izmantošanu. Sarunu rezultātā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija Regula (ES) Nr. 2021/1153 ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014 (turpmāk – EISI Regula).

EISI paredzētais finansējums transporta nozarei laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam veido 25,8 miljardi euro (faktiskajās cenās), no kuriem 11,3 miljardi euro ir pārvietoti no Kohēzijas fonda, uz kuru var pieteikties tikai tās valstis, kas ir tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda ar atbalsta intensitāti līdz 85 %, 12,8 miljardi euro pieejami visām ES valstīm vispārējā aploksnē un 1,7 miljardi euro pieejami visām ES valstīm Militārās mobilitātes aploksnē. Aptuveni 70 % no finansējuma budžeta ir plānots virzīt 2021.-2023. gados, kas būtu 18,2 miljardi dalīti trīs uzsaukumos, katrā gadā izsludinot vienu uzsaukumu.

Piedaloties līdzšinējos EK 2014., 2015., 2016., 2019. un 2020. gadā izsludinātajos projektu iesniegumu konkursos par finanšu palīdzības piešķiršanu no EISI, laika posmā no 2015. gada līdz 2021. gada decembrim, parakstot sešus finansēšanas līgumus (turpmāk – CEF līgumi), Baltijas valstis un Baltijas valstu kopuzņēmums “RB Rail” AS (turpmāk – RBR) saņēma EISI finansējumu 1 053 767 308 euro apmērā, tajā skaitā ārvalstu finanšu palīdzības daļu 881 720 747 euro. Latvijas aktivitāšu īstenošanai EISI piešķīrums ir 382 393 713 euro, tajā skaitā ārvalstu finanšu palīdzības daļa – 317 317 811 euro.

2021. gadā tika izsludināts EISI projektu iesniegumu konkurss, kurā Latvija provizoriski saņem 145 989 048 miljonus euro finansējumu, tajā skaitā ārvalstu finanšu palīdzības daļu 124 013 340 euro un militārās mobilitātes iesniegumu konkurss, kurā Latvija saņem 9 845 135 euro finansējumu, tajā skaitā ārvalstu finanšu palīdzības daļu 4 922 567 euro.

Šobrīd tiek gatavots iesniegums militārās mobilitātes projektu uzsaukumam, kas, atsaucoties uz jauno ģeopolitisko situāciju tika izsludināts jau 2022. gada maijā, kura pieteikumu iesniegšanas galīgais termiņš ir 2022. gada 27. septembris. Iesniegtie projekti provizoriski tiks izvērtēti līdz 2023. gada janvārim un finansēšanas līguma parakstīšana plānota ne vēlāk kā 2023. gada jūlijā.

Pieteikums "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" militārās mobilitātes finansējumam

2022. gada maijā EK izsludināja otro militārās mobilitātes projektu uzsaukumu finanšu palīdzības piešķiršanai no EISI par kopējo summu 330 miljonu euro apmērā. Uzsaukuma vadlīnijās noteikts, ka darbiem jābūt īstenotiem maksimāli 4 – 5 gadu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim. Projekta ietvaros attiecināmās darbības ir darbības, kas uzsāktas ne agrāk par 2022. gada 1. janvāri. Latvijas aktivitāšu apstiprināšanas gadījumā Latvijai būs jāievēro līdzfinansēšanas princips, proti, nacionālais līdzfinansējums ir obligāts ES finansējuma daļas saņemšanas priekšnosacījums. Militārās mobilitātes atbalsta intensitāte sastāda līdz 50% gan darbiem, gan pētījumiem. Ja pieteikšanās projektu uzsaukumam netiktu īstenota, Projekta ieviešanas grafiks tiktu iekavēts vismaz par diviem gadiem, kā rezultātā netiktu nodrošināta “Starptautiskās lidostas “Rīga”” divejādās funkcionalitātes kravu parka darbības uzsākšana 2028. gadā.

Tālāk informatīvajā ziņojumā tiks apskatītas tās Latvijas aktivitātes un iepirkumi, kuri tiek pieteikti militārās mobilitātes finansējumam 2022. gada uzsaukuma “TEN-T pielāgošana divējādai civilajai aizsardzībai” ietvaros un kuras ir atbalstījusi Aizsardzības ministrija.

Militārās mobilitātes pieteikuma Latvijas aktivitātes

Tā kā uzsaukumā savā starpā konkurēs visi projekti, kurus vērtēs pēc to nozīmības Eiropas līmenī un gatavības pakāpes, pamatā koncentrējoties uz pētījumiem un darbiem, kuri veicinās nākamā daudzgadu budžeta uzdevumu realizēšanu, nav iespējams precīzi paredzēt atbalstīto aktivitāšu apjomu. Līdzšinējā prakse rāda, ka viena pieteikuma ietvaros var tikt atbalstītas visas vai tikai daļa no aktivitātēm. Pamatojoties uz šo apsvērumu, tiek plānots pieteikt aktivitātes, kuras izpilda EK izvirzītos gatavības kritērijus un ir būtiskas gan Projektam kopumā, gan konkrēti Latvijai. Kā prioritārās aktivitātes tiek plānots iesniegt sekojošas aktivitātes:

- Apvienotais autoceļa un dzelzceļa tilts pār Daugavu un ar to saistītā autoceļu infrastruktūra (turpmāk – Tilts), būvdarbu 1. kārta un būvuzraudzība. Tilts ir iekļauts Transporta attīstības pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam, kur tas ir iekļauts Valsts autoceļu pārbūves 1. posma prioritārajā jeb pirmajā attīstības virzienā kā atsevišķs pasākums un 2021. – 2027. gada ES daudzgadu budžeta Militārās Mobilitātes Latvijas prioritāro projektu sarakstā. Tilta projektēšanas līguma dzelzceļa daļa tiek finansēta CEF līguma ietvaros un Tilta autoceļu daļas projektēšana tiek finansēta Militārās mobilitātes finansēšanas līguma 21-LV-TM-RBMMLV CEF2-1MM (turpmāk – MM līgumi) ietvaros. Latvijas Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras būvdarbu, kas sevī ietver arī Tilta būvdarbus, līgumu plānots parakstīt 2023.gada 1.ceturksnī. Tilta būvdarbu un būvuzraudzības kopējo izmaksu aplēse ir 397 miljoni euro, no tiem būvdarbu 1. kārtas izmaksu aplēse, kas sevī ietver būvlaukuma ierīkošanu, Daugavas tilta pamatu izbūvi un tērauda kopņu ražošanas uzsākšanu, ir 97 000 000 euro.

- Tilta dzelzceļa daļas projektēšanas un autoruzraudzības darbu palielinājums. Projekta ietvaros 2019. gada 5. jūlijā tika noslēgts līgums “Par projektēšanu un autoruzraudzību posmam Vangaži-Salaspils-Misa” (turpmāk – Līgums), kas sevī ietvēra atsevišķa dzelzceļa tilta pār Daugavu projektēšanu un autoruzraudzību. 2020. gada decembrī, pieņemot lēmumu par apvienota autoceļa un dzelzceļa tilta būvniecību, Līgums tika papildināts ar uzdevumu projektēt Tiltu. Kā jau iepriekš minēts, Tilta projektēšanas darbi tiek finansēti CEF1 un MM1 finansēšanas līguma ietvaros. 2022. gadā, Tilta būvprojekta pamatrisinājumu izstrādes (Master Design) stadijā, mainoties ģeopolitiskajai situācijai, kā arī uzsākot Salaspils multimodālā, divējādas pielietojamības prasībām atbilstoša, kravu pārkraušanas termināļa projektēšanu (turpmāk – Terminālis), tika identificēti sākotnējā darba uzdevumā neietverti aspekti, kas ir specifiski attiecināmi uz jauno būvniecības ieceri, abu Rail Baltica un Termināļa projektu salāgošanai, proti Tilta dzelzceļa pievedceļu papildu drošības elementu projektēšana, papildu dzelzceļa platformas Salaspilī un citu nepieciešamo funkcionalitātes, piekļuves un drošības elementu izpēte un projektēšana, ņemot vērā jauno ģeopolitisko situāciju. Līguma papildinājumu kopējā aplēse ir 2 000 000 euro.

- Rīgas starptautiskās lidostas divējādas pielietojamības kravas parka dzelzceļa pievedceļu estakādes (turpmāk – Pievedceļi) būvniecības 1. posms, kā rezultātā tiktu izbūvēti 1435 mm dzelzceļa infrastruktūras pievedceļi Rīgas starptautiskās lidostas divējādas pielietojamības kravu parkam. Pievedceļu projektēšana Rail Baltica starptautiskās lidostas “Rīga” posma (turpmāk – Rix posma) projektēšanas līguma ietvaros tika pabeigta 2021. gadā, Rix posma būvniecības līgums, kas sevī ietver arī Pievedceļu būvniecību, tika parakstīts 2021. gada februārī. Pievedceļu būvniecības aplēse ir 200 miljoni euro, tās 1.fāzes, kas sevī ietver aptuveni 1 km estakādes būvniecību un inženiertehnisko komunikāciju pārbūvi, aplēse ir 91 000 000 euro.

- Rail Baltica dzelzceļa līnijas Zasulauka sekcijas 1520 mm dzelzceļa infrastruktūras signalizācijas un kontroles iekārtu projektēšana. Projekta ietvaros Rail Baltica līnijas Upeslejas – Misa posma Zasulauka sekcijā tiek pārbūvēti 1520 mm dzelzceļa infrastruktūras sliežu ceļi, jo Rail Baltica 1435 mm dzelzceļa infrastruktūra iet vienā koridorā ar 1520 mm dzelzceļa infrastruktūru. Papildus, ir pieņemts lēmums par divu sliežu ceļu būvniecību Bolderājas virzienā, kur atrodas ostas un Latvijas Bruņoto spēku bāzes, un Atveseļošanas un noturības fonda ietvaros ir iezīmēts finansējums minēto sliežu ceļu būvniecībai, kura jānoslēdz vēlākais 2026. gada augustā. Tā kā Rail Baltica infrastruktūras būvniecība Upeslejas – Misa posmā netiek plānota pirms 2028. gada, Zasulauka sekcija ir izdalāma no minētā posma, lai 1520 mm dzelzceļa pārbūve tiktu veikta sinhroni ar divu sliežu ceļu izbūvi Bolderājas virzienā. Minētā posma 1520 mm sliežu ceļu pārbūves budžets tiek lēsts aptuveni 61 miljona euro apmērā. Pirms-noteikums pārbūves uzsākšanai ir kontroles un signalizācijas iekārtu būvprojekts, kura izmaksu aplēse ir 3 000 000 euro.

- Projekta ieviešanas atbalsta pasākumi. Aktivitāšu ieviešanas atbalsta pasākumiem tiek piemērota vienota likme 10 % apmērā no piesakāmo aktivitāšu kopsummas, kas šajā pieteikumā sastāda 19 300 000 miljonus euro.

Īstenojot minētās Projekta aktivitātes, tiks veicināta valsts aizsardzības funkciju īstenošana, pilnvērtīgai militāro kravu transportēšanai izmantojot jaunizveidoto dzelzceļa līniju, bet kravu apstrādei – multimodālos transporta mezglus, kuru kompleksā paredzēts sabiedroto spēku uzņemšanas nodrošināšanai izveidot divējādas pielietojamības infrastruktūru (Rīgas starptautiskās lidostas kravu parks un Salaspils multimodālais kravu apstrādes centrs).

EISI militārās mobilitātes pieteikuma indikatīvais finansējuma plāns

Latvijas prioritāro militārās mobilitātes aktivitāšu indikatīvais budžets ir 212 300 000 euro, tostarp EISI finansējums 106 150 000 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 106 150 000 euro. Valsts budžeta līdzekļi nepieciešami arī indikatīvā pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) priekšfinansēšanai, kas rēķināti 100% apmērā no 1., 2., 3. un 4. aktivitāšu kopsummas, tas ir 40 530 000 euro apmērā, kas PVN maksājumu veidā tiks atgriezti valsts budžetā. PVN izmaksas no valsts budžeta sedzamas saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumu Nr. 395 “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtības 7.1 punktu, kas noteic, ka valsts budžeta līdzekļi piešķirami, ja atbalsta saņēmējam nav savu ieņēmumu. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Eiropas Dzelzceļa līnijas”, kas ir 100% valsts kapitāla daļu sabiedrība, tika dibināta Projekta Latvijas aktivitāšu īstenošanai un tās vienīgie ieņēmumi ir ES ārvalstu finanšu palīdzība un Latvijas valsts budžets. Tikai pēc pieteikuma apstiprināšanas un pirms Finansēšanas līguma parakstīšanas būs iespējams sagatavot precīzu finansējuma plānu. Latvijas aktivitāšu indikatīvais budžets atspoguļots 1. tabulā.

1. tabula EISI projekta pieteikuma Latvijas aktivitāšu

indikatīvais budžets (euro)

| N.p.k. | Aktivitāte | Kopējais budžets | EISI finansējums | Valsts budžeta līdzfinansējums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apvienotā Daugavas divējādas pielietojamības tilta 1.fāzes būvniecība un būvuzraudzība | 97 000 000 | 48 500 000 | 48 500 000 |
| 2 | Tilta projektēšanas un autoruzraudzības darbu palielinājums | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 | Rīgas starptautiskās lidostas divējādas pielietojamības kravas parka dzelzceļa pievedceļu būvniecības 1.posms | 91 000 000 | 45 500 000 | 45 500 000 |
| 4. | Rail Baltica dzelzceļa līnijas Zasulauka sekcijas 1520 mm dzelzceļa infrastruktūras signalizācijas un kontroles iekārtu projektēšana | 3 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 5. | Projekta ieviešanas atbalsta pasākumi | 19 300 000 | 9 650 000 | 9 650 000 |
| KOPĀ |  | 212 300 000 | 106 150 000 | 106 150 000 |
| Ar PVN apliekamie izdevumi |  | 193 000 000 |  |  |
| PVN Latvijas aktivitātēm |  | 40 530 000 |  |  |

Ziņojumā minētās kopējās Latvijas valsts budžeta maksimālās saistības, pretendējot uz EISI militārās mobilitātes finansējumu, ņemot vērā Latvijas aktivitāšu valsts budžeta līdzfinansēšanu un PVN kompensēšanu, ir 252 830 000 euro, ko veido EISI finansējums Latvijas aktivitātēm 106 150 000 euro apmērā, valsts budžeta līdzfinansējums 106 150 000 euro apmērā un PVN priekšfinansējums 40 530 000 euro apmērā.

2. tabula EISI pieteikuma Latvijas valsts budžeta maksimālās saistības (euro)

| EISI | Latvijas aktivitāšu līdzfinansējums | Latvijas aktivitāšu PVN maksājumu kompensēšana | KOPĀ |
| --- | --- | --- | --- |
| 106 150 000 | 106 150 000 | 40 530 000 | 252 830 000 |

Informatīvajā ziņojumā minētās Latvijas aktivitātes ir identificētas kā Latvijas prioritātes Projekta turpmākai secīgai un savlaicīgai īstenošanai. Iespējamais komercdarbības atbalsts un tā atbilstība komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm tiks vērtēts katrā gadījumā atsevišķi attiecīgo līdzekļu piešķiršanas gaitā. Virzot informatīvo ziņojumu par precizētām Latvijas valsts budžeta saistībām EISI militārās mobilitātes 2022. gada finansēšanas līguma ietvarā tajā tiks iekļauta informācija, vai publiskā finansējuma piešķīrums konkrētām atbalstītām aktivitātēm kvalificējams kā komercdarbības atbalsts Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. panta izpratnē un tiks nodrošināts tā saderīgums ar ES iekšējo tirgu, tostarp nepieciešamības gadījumā īstenojot saskaņošanas procedūru ar EK. Vienlaikus jāuzsver, ka projekta pieteikumā ietverto aktivitāšu ieviešana un finansējuma saņemšana Projekta īstenošanas turpināšanai būs atkarīga no pieejamā finansējuma apjoma un EK lēmuma par finansējuma piešķiršanu no EISI līdzekļiem. Līdz ar to precīzs aktivitāšu apjoms un to īstenošanai nepieciešamais finansējums precīzi būs zināms 2023. gada 2. ceturksnī. Nepieciešamo finansējumu plānots pieprasīt no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. Pēc tam, kad EK būs pieņēmusi attiecīgo lēmumu, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada augustam, Latvijai būs iespēja noslēgt Finansēšanas līgumu par Projekta turpmāko aktivitāšu īstenošanu, kas nepārsniegs informatīvajā ziņojumā uzrādītās indikatīvās maksimālās budžeta saistības. Par faktiski noslēgto Finansēšanas līgumā pieejamo finansējumu un precīzām valsts budžeta saistībām tiks informēts Ministru kabinets un pieņemts atsevišķs lēmums.

Satiksmes ministrs	T. Linkaits

Vīza:

Valsts sekretāre 	I. Stepanova

A.Meikšāne, 67028010

Agnese.Meiksane@sam.gov.lv