**Rīcības plāns par Ventspils brīvostas pārvaldīšanas funkciju, tiesību, saistību un pienākumu pieņemšanu – nodošanu starp Ventspils brīvostas pārvaldi un akciju sabiedrību “Ventas osta”**

**1. Optimizācijas mērķi, rīcības virzieni, uzdevumi un prognozējamie rezultāti**

1.1. **Mērķis**. Ventspils brīvostas pārvaldīšanas funkciju pārņemšana saskaņā atbilstoši Likuma par ostām 7panta pirmās daļas (12) punktā noteikto pienākumu.

1.2. **Rīcības virziens.** Līdz Likumā par ostām Pārejas noteikumos 14.punktā noteiktā jaunā ostu pārvaldības modeļa ieviešanai, nodrošināt efektīvu Ventspils brīvostas teritorijas pārvaldīšanu.

1.3. **Uzdevums.** Likuma par ostām 7.panta pirmās daļas (12) punkta, “Ostas pārvaldes funkcijas, uzdevumus un pienākumus Ventspils ostā veic Ministru kabineta noteiktā valsts kapitālsabiedrība, kura atrodas Satiksmes ministrijas pārraudzībā attiecībā uz šajā likumā un [Ventspils brīvostas likumā](https://likumi.lv/ta/id/41737-ventspils-brivostas-likums) noteikto ostas pārvaldes funkciju, uzdevumu un pienākumu īstenošanu un kuras kapitāla daļas (akcijas) nav atsavināmas vai ieķīlājamas”, punkta ieviešana, veicot nepieciešamos pasākumus pakāpeniskai Ventspils brīvostas pārvaldes funkciju, tiesību, saistību un pienākumu pārņemšanu.

1.4. **Prognozējamais rezultāts.** Ventspils brīvostas teritorijas pārvaldīšana

**2. Pasākumi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pasākumi uzdevumu izpildei** | **Rādītāji uzdevuma izpildesnovērtēšanai** | **Īstenošanas termiņš** | **Iesaistītās institūcijas** | **Izpildes aktuālais statuss** |
| 1. | Vienoties par funkciju un finansējuma pārdali pārejas posmā | Līgums starp Ventspils brīvostas pārvaldi (VBP) (valdi) un AS “Ventas osta” (VO) valdi | 20.03.2020. | VBPVO | Izpildīts, Sadarbības līgums noslēgts 2020.gada 27.martā. |
| 2. | Izveidot kopīgu komisiju, kuru apstiprina Ventspils brīvostas valde un AS “Ventas osta” valde, pieņemšanas-nodošanas procesa veikšanai, t.sk., valsts nekustamā un kustamā īpašuma pārņemšanai un ar to saistītu līgumu uzskaitei un sagatavošanai to pārjaunošanai | VBP valdes lēmums ar kuru deleģēti pārstāvji komisijas darbā,AS “Ventas osta” rīkojums par komisijas sastāva apstiprināšanu | 20.03.2020. | VBPVOPieaicinātie par attiecīgu jautājumu -Satiksmes ministrija (SM) /Ventspils dome | IzpildītsKomisija izveidota ar 2020.gada 19.marta AS”Ventas osta” rīkojumu Nr.VLP/10 |
| 3. | Vienoties par Ventspils brīvostas pārvaldes noslēgto līgumu pārņemšanas secību | Pēc VBP aktīvu izvērtēšanas, tiks sagatavots pārskats par līgumu pārņemšanas secību un termiņiem, kas risināms vienlaikus ar ostu modeļa akceptēšanu un pilnvarojumu pārņemt aktīvus un saistības. | Gala termiņš nosakāms vienlaikus ar Likuma par ostām grozījumu pieņemšanu Aktualizācija pēc nepieciešamības | VBPVO | Termiņš nav iestājies.Izpildīts daļēji. Ir pārņemti aģentu līgumu VO darbības nodrošināšanai. |
| 4. | Apzināt un sagatavot pārskatus par Ventspils brīvostas pārvaldei valdījumā nodoto valsts īpašumu, tajā skaitā par noslēgtajiem līgumiem attiecībā uz šī īpašuma izmantošanu | Pārskati, kas tiks izmantoti pieņemšanas- nodošanas aktu sagatavošanai | Gala termiņš nosakāms vienlaikus ar Likuma par ostām grozījumu pieņemšanu | VBPSM | Izpildīts.Pārskats iesniegts SM 2021.gada 29.janvārī (NOS/41 “Par pārskata iesniegšanu”) |
| 5. | Sagatavot pārskatus par Ventspils brīvostas pārvaldes finanšu saistībām, kredītiem, regulāriem maksājumiem, līdzfinansētiem projektiem un to noteikumiem, izvērtējot līgumu pārjaunošanas iespējas | Pārskati, kas būs par pamatu saistību un tiesību pārņemšanai un attiecīgu līgumu pārjaunošanai vai noslēgšanai | 20.05.2020. | VBP | Izpildīts. Informācija glabājas VBP. |
| 6. | Apzināt un sagatavot pārskatus par Ventspils domei piederošo un Ventspils brīvostas pārvaldes valdījumā nodotu kustamo(kuģi) un nekustamo mantu un tās izmantošanas noteikumiem  | Sagatavoti saraksti par kustamo un nekustamo īpašumu un līgumiskām attiecībām par to izmantošanu | Gala termiņš nosakāms vienlaikus ar Likuma par ostām grozījumu pieņemšanu | VBPkomisija | Izpildīts Pārskats iesniegts SM 2021.gada 29.janvārī (NOS/41 “Par pārskata iesniegšanu”) |
| 7. | Sadarbībā ar Ventspils brīvostas pārvaldi, sagatavot grafiku Ventspils brīvostas pārvaldes valdījumā nodotās kustamās(kuģi) un nekustamās mantas apsekošanai (ja nepieciešams) | Pārskati | Gala termiņš nosakāms vienlaikus ar Likuma par ostām grozījumu pieņemšanu | VBPVO | Termiņš nav iestājies. Izpildīts daļēji. |
| 8. | Sagatavot finansēšanas plānus, ieņēmumu-izdevumu tāmes, personālsastāva sarakstus, norādot darbinieka darba samaksu u.c., finanšu dokumentāciju  |  Pārskati  | 30.09.2020. | VBP | Izpildīts. Informācija glabājas VBP. |
| 9. | Vienoties ar darbiniekiem, piedāvājot viņiem pāriet darbā AS “Ventas osta”, vienlaicīgi ar attiecīgo funkciju un finansējuma pārņemšanu |  | Gala termiņš nosakāms vienlaikus ar Likuma par ostām grozījumu pieņemšanu | VBPVO | Termiņš nav iestājies. |
| 10. | Vienoties ar Ventspils domi par zemes pārņemšanu AS “Ventas osta”, valdījumā, vienojoties par sadarbības noteikumiem | Vienošanās protokols. P.s.VD ir uzrakstījusi noraidījuma vēstuli saistībā ar nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā VO, pamatojot, ka Likuma normas to neparedz . | Gala termiņš nosakāms vienlaikus ar Likuma par ostām grozījumu pieņemšanu | VBPVOVentspils dome | Termiņš nav iestājies. |
| 11. | Sagatavot finanšu pārskatus pēc situācijas pa ceturkšņiem | Pārskats | 31.07.2020.31.10.2020.31.01.2021.30.04.202131.07.2021.31.10.2021.31.01.2022. | VO | 1. 2020.gada 6 mēnešu Pārskats sagatavots un 17.07.2020. iesniegts Satiksmes ministrijā ar vēstuli Nr.NOS/26 “Par 2020.gada operatīvā pārskata iesniegšanu”2. 2020.gada 9 mēnešu Pārskats sagatavots un 20.10.2020. iesniegts Satiksmes ministrijā ar vēstuli Nr.NOS/34 “Par 2020.gada operatīvā pārskata iesniegšanu”.3. 2020.gada 12 mēnešu Pārskats sagatavots un iesniegts 29.01.2021. Satiksmes ministrijā ar vēstuli Nr.NOS/42 “Par 2020.gada operatīvā pārskata iesniegšanu”. |
| 12. | Sagatavot ostas darbības stratēģiju, politikas, pārvaldības / iekšējās kontroles dokumentus |  | 12 mēnešu laikā pēc Likuma par ostām grozījumu pieņemšanas | VO | Termiņš nav iestājies. |