- TRANSPORTS - SAKARI - INFORMĀTIKA -

Latvijas Republika

Satiksmes ministrija

Gada publiskais

pārskats

2003

# Rīga 2004

Latvijas Republika

Satiksmes ministrija

Gada publiskais pārskats

2003

Rīga 2004

LR Satiksmes ministrija, 2004

c

Gogoļa ielā 3

Rīga, LV 1743

Mājas lapa: http://www.sam.gov.lv

Saturs __________________________________

|  | Priekšvārds ............................................................................................. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Informācija par ministriju |  |
| 1.1. | Juridiskais statuss un struktūra ................................................................ | 4 |
| 1.2. | Galvenie uzdevumi un prioritātes ............................................................ | 6 |
| 1.3. | Padotībā esošās iestādes .......................................................................... | 10 |
| 1.4. | 2003.gadā notikušās būtiskākās pārmaiņas ............................................. | 10 |
| 2. | Ministrijas darbības rezultāti un to izvērtējums |  |
| 2.1. | Programmu rezultatīvo rādītāju izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums ......................................... | 17 |
| 2.2. | Pasākumi, kas veikti pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, un to rezultāti | 18 |
| 2.3. | Iekšējās kontroles sistēmas efektivitāte, plānotie uzlabojumi un pasākumi, kas veikti iekšējā audita ieteikumu īstenošanai ...................... | 20 |
| 2.4. | Sabiedrības aptaujas rezultāti .................................................................. | 21 |
| 3. | Finansējums un tā izlietojums |  |
| 3.1. | Informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ................................ | 22 |
| 3.2. | Informācija par valsts ieguldījumu programmu ietvaros projektu īstenošanai piešķirt valsts budžeta līdzekļu (to skaitā valsts aizdevumu) izlietojumu, kā arī to aizņēmumu izlietojumu, par kuriem valsts ir galvojusi ………………………………………………………………... | 27 |
| 3.3. | Informācija par sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros realizēto projektu līdzekļu izlietojumu 2003.gadā ................................................................................................. | 28 |
| 4. | Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana .................... | 30 |
| 5. | Prognozes un plāni 2004.gadam |  |
| 5.1. | Ministrijas finanšu saistības ..................................................................... | 32 |
| 5.2. | Ministrijas administrēšanas sistēmas uzlabošana un ar to saistītie izdevumi .................................................................................................. | 36 |
| 5.3. | Ministrijas darbības uzlabošana (pasākumi, kas veicami resursu lietderīgai un taupīgai izmantošanai) ....................................................... | 37 |
| 5.4. | Starptautiski projekti ................................................................................ | 37 |

#### Priekšvārds _____________________________

Izvērtējot 2003. gadā Satiksmes ministrijā paveikto, var secināt, ka šajā valsts pārvaldes iestādē strādā patiešām profesionāla un saliedēta komanda. 2003. gads Satiksmes ministrijai bijis gan smags, gan veiksmīgs. Tāpat kā visai valstij, arī Satiksmes ministrijai ļoti svarīga bija gatavošanās iestāties Eiropas Savienībā. Transporta infrastruktūras jomā pievienošanās ES bija nozīmīgāka nekā daudzās citās tautsaimniecības nozarēs, jo, ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju, bez ES līdzekļu piesaistīšanas praktiski nebūs iespējams radīt drošu un ekonomiski izdevīgu satiksmes sistēmu Latvijā. Satiksmes ministrijai bija jāapliecina sava gatavība strādāt ar ES fondiem, un tas arī tika izdarīts.

2003.gadā tika parakstīti vienpadsmit līgumi septiņu ISPA projektu ietvaros, un turpinājās ES ISPA finansēto projektu realizācija, piemēram, decembrī nodota ekspluatācijā lidostas “Rīga” pievedceļa rekonstrukcijas objekta “A” daļa. Tāpat notika intensīva gatavošanās Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanai. Tika sagatavots un apstiprināts Kohēzijas fonda Ietvara dokuments (Reference Framework Document), kur ir identificēti potenciālie Kohēzijas fonda projekti. 2003.gadā Eiropas Komisijā tika iesniegts viens Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekts, kas paredz trīs Kohēzijas fonda projektu sagatavošanu, un tika uzsākts darbs pie piecu Kohēzijas fonda projektu pieteikumu sagatavošanas, kurus plānots iesniegts Eiropas Komisijā 2004.gadā. Ir izstrādāta Nacionālā programma Valsts pirmās šķiras autoceļu attīstībai ERAF līdzekļu apgūšanai;

2003. gadā izstrādāti vairāki sabiedrībai ļoti nozīmīgi likumprojekti. Saeimā pieņemti grozījumi Ceļu satiksmes likumā un Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Sagatavots likuma projekts “Grozījumi Dzelzceļa likumā”, iestrādājot tajā dzelzceļa direktīvu II paketes nosacījumus. Sagatavotas un iesniegtas Valsts kancelejā "Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnes", kā arī sagatavots likumprojekts "Elektronisko sakaru likums".

Tomēr gribu uzsvērt, ka neraugoties uz paveikto, ir ļoti daudz līdz šim neatrisinātu jautājumu. Ļoti svarīgi ir optimizēt lidostas Rīga tarifus, lai piesaistītu lētās aviokompānijas un palielinātu pasažieru pārvadājumu apjomu. Nepieciešams darīt visu, lai Latvijā izveidotos iekšzemes aviopārvadājumi. Jālikvidē absurdā situācija, kad valsts iegulda milzīgus līdzekļus ceļu atjaunošanā un uzturēšanā, bet nespēj šos ceļus nosargāt no kravu pārslogoto kravas mašīnu radītajiem bojājumiem. Tāpat nekavējoties jāveic konkrēti pasākumi, lai uzlabotu satiksmes drošības situāciju valstī. Nešaubos, ka kopīgiem spēkiem mūsu izvirzītie mērķi tiks sasniegti.

Ainārs Šlesers

satiksmes ministra p.i.

2004.gada jūnijā

1. Informācija par ministriju _____________

1.1. Juridiskais statuss un struktūra

Satiksmes ministrijas darbību reglamentē Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr. 242 „Satiksmes ministrijas nolikums”, kurā noteikts, ka

Satiksmes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta, sakaru un informātikas nozarēs. Transporta nozare ietver dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakšnozares, kā arī pasažieru pārvadājumu un tranzītpārvadājumu jomas. Autosatiksmes apakšnozare ietver autotransporta, autoceļu un ceļu satiksmes drošības jomas. Sakaru nozare ietver telekomunikāciju un pasta apakšnozares.

Satiksmes ministrija ir augstākā iestāde tās padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm un tā ir tieši pakļauta satiksmes ministram.

Satiksmes ministrijas struktūrvienības ir departamenti un patstāvīgās nodaļas. 2003.gadā ministrijā bija:

- Stratēģiskās plānošanas departaments

- Juridiskais departaments

- Ārējo sakaru departaments

- Investīciju departaments

- Tranzīta politikas departaments

- Pasažieru pārvadājumu departaments

- Autosatiksmes departaments

- Dzelzceļa departaments

- Jūrniecības departaments

- Aviācijas departaments

- Sakaru departaments

- Informātikas departaments (līdz 2003.g.28.10.)

- Iekšējā un finanšu audita nodaļa

- Personāla nodaļa

- Lietvedības nodaļa

- Grāmatvedības nodaļa

- Sabiedrisko attiecību nodaļa

- Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa (no 2003.g.01.08.)

- Darbības nodrošināšanas nodaļa (no 2003.g.01.04.)

MINISTRS

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietnieki

Padomnieki, palīgi

Parlamentārais sekretārs

Padomnieki, palīgi

Ārējo sakaru departaments

Juridiskais departaments

Pasažieru pārvadājumu departaments

Stratēģiskās plānošanas departaments

Tranzīta politikas departaments

Autosatiksmes departaments

Dzelzceļa departaments

Jūrniecības departaments

Aviācijas departaments

Sakaru departaments

Iekšējā un finanšu audita nodaļa

Personāla nodaļa

Lietvedības nodaļa

Grāmatvedības nodaļa

Investīciju departaments

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Informātikas departaments

(līdz 2003.g.28.10.)

Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa

(no 2003.g.01.08.)

Darbības nodrošināšanas nodaļa

(no 2003.g.01.04.)

1.zīm. Satiksmes ministrijas struktūra 2003.gadā

1.2. Galvenie uzdevumi un prioritātes

Satiksmes ministrijas galvenie uzdevumi ir izstrādāt transporta, sakaru un informātikas politiku, organizēt un koordinēt transporta sakaru un informātikas politikas īstenošanu, kā arī veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās ministrijas funkcijas.

Stratēģiskās plānošanas departaments

- plāno, vada, organizē un koordinē transporta un sakaru nozaru attīstības politiku un stratēģiju, kā arī kopīgi ar citiem ministrijas departamentiem to īsteno;

- vada nozaru attīstības stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrādāšanu un īstenošanu;

- plāno ministrijas ikgadējo valsts budžetu un kontrolē piešķirto līdzekļu izlietojumu;

- risina jautājumus par vides aizsardzības prasību ievērošanu, koordinē valsts pārvaldi un kontroli bīstamo pārvadājumu jomā;

- veic ministrijas pārziņā esošo valsts īpašumu uzraudzību.

Juridiskais departaments

- nodrošina ministrijas darbības tiesisko pamatu;

- koordinē un pārrauga jautājumus, kas saistīti ar integrāciju Eiropas Savienībā.

Departamenta galvenais uzdevums ir veicināt sekmīgu citu ministrijas departamentu darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem, transporta politikas vadlīnijām, kā arī ievērojot attiecīgo nozaru vai jomu specifiku un attīstības tendences.

Ārējo sakaru departaments

- veic visu ministrijas dienestu ārējo sakaru koordināciju un metodisko vadību;

- plāno svarīgākās starptautiskās aktivitātes;

- nodrošina starptautisko līgumu parakstīšanu un ratifikāciju;

- organizē ministrijas vadības līmeņa starptautiskās vizītes un tikšanās;

- gatavo apskatus par Latvijas starptautiskajām aktivitātēm transporta, informātikas un sakaru jomās.

Investīciju departaments

- piedalās TransEiropas transporta tīkla (TEN-T) vadlīniju pārskatīšanas procesā, aizstāvot Latvijas intereses;

- sagatavo Transporta un sakaru nozares sadaļu Attīstības plānā un Programmas papildinājumā, kā arī atbilstošos saistītos programmēšanas dokumentus, kas nepieciešami ERAF finansējuma apgūšanai;

- izstrādā Kohēzijas fonda stratēģiju un koordinē projektu sagatavošanu;

- sagatavo projektu pieteikumus un noslēdz līgumus ISPA projektu ietvaros;

- pilnveido ISPA projektu ieviešanas procedūras;

- sagatavo VIP programmu transporta sektoram;

Prioritāte:

- koordinē projekta Rail Baltika sagatavošanu.

Tranzīta politikas departaments

- izstrādā tiesību aktu projektus, lai sakārtotu likumdošanu tranzīta un transporta informācijas jomā;

- analizē kaimiņvalstu tranzīta politiku un tās ietekmi uz Latvijas tranzīta konkurētspēju;

- koordinē un veicina dažādu transporta veidu sadarbību, kombinēto, multimodālo un intermodālo kravu pārvadājumu attīstību;

- organizē un koordinē Latvijas tranzīta potenciālu reklamējošus pasākumus;

- uztur sakarus un sadarbojas ar tranzīta un transporta informācijas darbībā iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām un profesionālajām organizācijām.

Pasažieru pārvadājumu departaments

- izstrādā pasažieru pārvadājumu reglamentēšanai nepieciešamos tiesību aktu projektus un pasažieru pārvadājumu attīstības koncepcijas;

- apkopo un analizē nacionālo un starptautisko iekšzemes pasažieru pārvadājumu tiesību piemērošanas praksi un gatavo priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos;

- apseko esošo autobusu un dzelzceļa maršruta tīkla mijiedarbību, apkopo informāciju par pārvadājumu nodrošinājumu;

- sagatavo nepieciešamo dokumentāciju pārvadājumu atļauju izsniegšanai, anulēšanai un kustības sarakstu saskaņošanai un apstiprināšanai;

- apkopo pašvaldību priekšlikumu pārvadājumu tirgus reorganizācijai, uzlabošanai un pakalpojumu pieejamībai.

Autosatiksmes departaments

Realizē valsts politiku ceļu satiksmes drošības, autoceļu un autotransporta jomā. Departaments izstrādā autosatiksmes jomu reglamentējošo normatīvo aktu projektus, sagatavo un sniedz priekšlikumus normatīvajos aktos un autosatiksmes jomu politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai, nodrošina autosatiksmes jomu reglamentējošo normatīvo aktu atbilstību Eiropas Savienības un citiem saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, savas kompetences ietvaros pārstāv valsts intereses un sadarbojas ar Eiropas Savienības institūcijām, starptautiskajām organizācijām un atbilstošām ārvalstu institūcijām autosatiksmes jomās, sadarbojas ar autosatiksmes nozares nevalstiskajām (sabiedriskajām) organizācijām.

Autotransporta jomā galvenie uzdevumi ir:

- kravu autopārvadājumu un pasažieru regulāro starptautisko pārvadājumu nozares perspektīvās attīstības koncepciju, programmu un normatīvo aktu projektu izstrādāšana,

- pasažieru starptautisko pārvadājumu koordinēšana un attīstības plānošana,

- informācijas apkopošana, dokumentu sagatavošana un darbības koordinēšana saistībā ar integrācijas procesu Eiropas Savienībā autosatiksmes jomā

Prioritātes:

- pārvadājumu kvalitātes paaugstināšana,

- starptautisko pārvadājumu tirgus liberalizācija.

Autoceļu jomā galvenie uzdevumi ir:

- valsts autoceļu tīkla attīstības prognožu sastādīšana, attīstības programmu un politikas plānošanas dokumentu sagatavošana,

- autoceļu klasifikācijas izstrādāšanas koordinēšana,

- valsts autoceļu jomas kredītpolitikas izstrādāšana un koordinēšana,

- velotransporta attīstības valsts programmas realizācijas koordinēšana,

- Kohēzijas un ERAF fondu finansēto projektu ieviešanas pārraudzīšana autoceļu jomā.

Prioritātes:

- vadīt un koordinēt nepieciešamos pasākumus Valsts autoceļu tīkla uzturēšanas un attīstības nodrošināšanai,

- vadīt un pārraudzīt ES fondu līdzekļu sekmīgu apguvi.

Ceļu satiksmes drošības jomā galvenie uzdevumi ir:

- veikt vispārējo vadību par stratēģijas un valsts politikas izstrādāšanu un tās realizēšanu satiksmes drošības jomā,

- organizēt ceļu satiksmes negadījumu vispārējo analīzi,

- koordinēt ar transporta līdzekļu reģistrāciju, tehnisko uzraudzību, vadītāju sagatavošanu, ceļu uzraudzību u.c. ar ceļu satiksmes drošību saistīto normatīvo dokumentu un apmācību programmu izstrādāšanu.

Prioritātes:

- izstrādāt grozījumus Ceļu satiksmes likumā un Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Dzelzceļa departaments

Izstrādā un realizē valsts politiku dzelzceļa transporta nozarē. Departaments izstrādā nozari reglamentējošo normatīvo aktu projektus, sagatavo un sniedz priekšlikumus normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai, nodrošina dzelzceļa nozari reglamentējošo normatīvo aktu atbilstību Eiropas Savienības un citiem saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, savas kompetences ietvaros pārstāv valsts intereses un sadarbojas ar Eiropas Savienības institūcijām, starptautiskajām organizācijām un atbilstošām ārvalstu institūcijām dzelzceļa transporta jomā.

Prioritātes:

- dzelzceļa nozares liberalizācija, konkurences veicināšana, restrukturizācijas procesa koordinācija;

- dzelzceļa pārvadājumu kvalitātes un kustības drošības uzlabošana;

- pasažieru pārvadājumu kvalitātes uzlabošana, veicinot ritošā sastāva modernizāciju.

- dzelzceļa nozares restrukturizācijas procesa koordinācija

Jūrniecības departaments

Izstrādā un realizē valsts politiku jūrniecības nozarē. Departaments izstrādā nozari reglamentējošo normatīvo aktu projektus, sagatavo un sniedz priekšlikumus normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai, nodrošina nozari reglamentējošo normatīvo aktu atbilstību Eiropas Savienības un citiem saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, savas kompetences ietvaros pārstāv valsts intereses un sadarbojas ar Eiropas Savienības institūcijām, starptautiskajām organizācijām un atbilstošām ārvalstu institūcijām jūrniecības jomā, nodrošina BOVAS „Latvijas Jūras administrācija” nodoto funkciju izpildes uzraudzību un kontroli.

Prioritāte:

ieviest Latvijai saistošo starptautisko konvenciju un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un standartus jūras drošības, jūras piesārņojuma novēršanas no kuģiem un jūras satiksmes efektivitātes nodrošināšanas jomā.

Aviācijas departaments

Izstrādā un realizē valsts politiku gaisa transporta nozarē. Departaments izstrādā nozari reglamentējošo normatīvo aktu projektus, sagatavo un sniedz priekšlikumus normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai, nodrošina gaisa transporta nozari reglamentējošo normatīvo aktu atbilstību Eiropas Savienības un citiem saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, savas kompetences ietvaros pārstāv valsts intereses un sadarbojas ar Eiropas Savienības institūcijām, starptautiskajām organizācijām un atbilstošām ārvalstu institūcijām gaisa transporta jomā.

Departamenta uzdevumi:

- sagatavot starpvaldību nolīgumu projektus gaisa transporta jomā un parafēt tos,

- koordinēt aviācijas infrastruktūras uzņēmējsabiedrību un gaisa pārvadātāju darbību aviācijas drošības jautājumos,

- normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt valstisko uzraudzību un kontroli pār Civilās aviācijas administrācijas un Satiksmes ministrijas pārziņā esošajām valsts akciju sabiedrībām nodoto valsts funkciju izpildi un administrēšanu,

- izskatīt Latvijas un ārvalstu pārvadātāju iesniegumus par tiesībām veikt lidojumus Latvijas gaisa telpā un izsniegt attiecīgas atļaujas,

- izsniegt un anulēt licences par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus un speciālos aviācijas darbus, izskatīt ārvalstu gaisa pārvadātāju iesniegtos regulāro sezonas lidojumu sarakstus un tarifus un tos apstiprināt,

- sagatavot instrukcijas par ES tiesību aktu projektiem uz ES darba grupu sēdēm un nacionālās pozīcijas projektus par ES Transporta ministru padomes sēdēs izskatāmajiem tiesību aktu projektiem.

Sakaru departaments

Izstrādā un realizē valsts politiku elektronisko sakaru nozarē. Departaments izstrādā nozari reglamentējošo normatīvo aktu projektus, sagatavo un sniedz priekšlikumus normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai, nodrošina nozari reglamentējošo normatīvo aktu atbilstību Eiropas Savienības un citiem saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, savas kompetences ietvaros pārstāv valsts intereses un sadarbojas ar Eiropas Savienības institūcijām, starptautiskajām organizācijām un atbilstošām ārvalstu institūcijām elektronisko sakaru jomā.

Prioritātes:

- darbs pie likuma „Elektronisko sakaru likums”, lai ieviestu jaunu Eiropas Savienības regulējumu nozarē – astoņas direktīvas. Elektronisko sakaru likums aizstāj 2000.gada 1.novembrī pieņemto likumu „Par telekomunikācijām”.

- Elektronisko sakaru politikas pamatnostādņu izstrādāšana.

Informātikas departaments

Izstrādā un realizē informātikas nozares attīstības politiku atbilstoši Valdības deklarācijai, Nacionālajam attīstības plānam un citiem nozari reglamentējošiem tiesību aktiem.

1.3. Padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes un kapitālsabiedrības (uzņēmējsabiedrības), kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja

Ministrijas padotībā ir šādas valsts pārvaldes iestādes:

- Civilās aviācijas administrācija;

- Dzelzceļa administrācija;

- Dzelzceļa tehniskā inspekcija;

- ostu pārvaldes.

Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās (uzņēmējsabiedrībās):

- bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija";

- bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija";

- bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas Autoceļu direkcija";

- valsts akciju sabiedrība "Centrālā reģiona ceļi";

- valsts akciju sabiedrība "Kurzemes ceļi";

- valsts akciju sabiedrība "Vidzemes ceļi";

- valsts akciju sabiedrība "Latgales ceļi";

- bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Autoceļu izpēte";

- valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta "Rīga"";

- valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme";

- valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš";

- bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija";

- bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Valsts informācijas tīkla aģentūra";

- bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts elektrosakaru inspekcija";

- bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas pasts";

- bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs";

- bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Namzinis";

- valsts akciju sabiedrība "Biķernieku kompleksā sporta bāze";

- valsts muzejs "Rīgas motormuzejs".

Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās privātās kapitālsabiedrībās:

- akciju sabiedrība "Air Baltic Corporation";

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons".

1.4. 2003.gadā notikušās būtiskākās pārmaiņas

Autosatiksmes nozarē:

Autotransporta jomā ir notikušas sekojošas pārmaiņas likumdošanā:

- ir izstrādāti un 05.08.2003 pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.435 „Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi”;

- ir izstrādāti un 19.08.2003 pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.464 „Kārtība, kādā organizē un veic pasažieru starptautiskos pārvadājumus ar autobusiem, atklāj, groza un slēdz maršrutus un izsniedz starptautiskajos līgumos paredzētās atļaujas” (pēc 2004.gada 1.maija noteikumi attiecas tikai uz valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis);

- ir izstrādāta „Koncepcija par piekļuves autopārvadājumu tirgum nodrošināšanu pēc iestāšanās ES”;

- ir izstrādātas Satiksmes ministrijas konceptuālās nostādnes par krīzes situāciju vadību robežkontroles pārejas punktos uz autoceļiem.

Autoceļu jomā:

- izstrādāta Nacionālā programma Valsts pirmās šķiras autoceļu attīstībai ERAF līdzekļu apgūšanai;

- izstrādāti šādi būtiski normatīvie akti:

    - Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”,

    - MK noteikumi “Autotransporta gada nobraukuma uzskaites kārtība”,

    - MK noteikumi “Kārtība, kādā Satiksmes ministrija un pašvaldības uzskaita valsts autoceļu un pašvaldību pārziņā esošo autoceļu un ielu finansēšanai izmantotos līdzekļus”;

- veikts vispusīgs izvērtējums un sagatavoti nepieciešamie materiāli BO VAS “Latvijas Autoceļu direkcija” reorganizācijai par valsts aģentūru;

- veikta BO VAS reorganizācija, to pievienojot BO VAS “Latvijas Autoceļu direkcijai” (Satiksmes ministrijas 2003.g.11.06. rīkojums Nr.114 );

- turpinājās ES ISPA finansēto projektu realizācija. 2003.gada decembrī nodota ekspluatācijā lidostas “Rīga” pievedceļa rekonstrukcijas objekta “A” daļa;

- realizēta Lauku autoceļu attīstības programma 10 milj. Ls apmērā.

Ceļu satiksmes drošības jomā:

- Izstrādāti un Saeimā pieņemti grozījumi Ceļu satiksmes likumā un Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

- pabeigta tehnisko apskašu staciju tīkla izveide Latvijā;

- regulāri tiek organizētas preses konferences. Sižeti par satiksmes drošību tiek veidoti TV raidījumos Zebra, Auto-moto raidījums Nr.2, Kad motori rūc ..., raidījumā bērniem Aiziet!

- tika organizētas kampaņas par drošības jostu lietošanas nepieciešamību Izdzīvo, kas piesprādzējas!, par to, lai autovadītāji nesēstos pie stūres reibumā Līgo svētku laikā – Izglāb draugu, neļauj braukt reibumā! un par savstarpējo cieņu un sapratni uz ceļa Ceļš ir viens. Cienīsim viens otru.

- izdota Velosipēdista rokasgrāmata.

Dzelzceļa nozarē:

- sagatavots likuma projekts “Grozījumi Dzelzceļa likumā”, iestrādājot tajā dzelzceļa direktīvu II paketes nosacījumus;

- pieņemti MK noteikumi:

-	Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi -01.02.03.

- Kravas izsniegšanas noteikumi -08.04.03

- Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu -29.04.03

- Dzelzceļa kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi - 02.09.03.

- Grozījumi MK 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr. 4 “Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi.”

- Koordinēta dzelzceļa nozares restrukturizācijas gaita, veidojot koncernu ar meitas uzņēmumiem. Izveidoti a/s “Starptautiskie pasažieru pārvadājumi”, a/s “VRC “Zasulauks”, SIA “Apsardze”;

- Uzraudzīts valsts finansu līdzekļu izlietojums veicot dzelzceļa infrastruktūras remontus un rekonstrukciju;

- Koordinēta pasažieru pārvadājumiem nepieciešamā ritošā sastāva modernizācijas projektu pieteikumu sagatavošana;

- Sistemātiski veikts darbs pie dzelzceļa direktīvu II paketes projektu analīzes, pozīciju un instrukciju gatavošanas.

Jūrniecības nozarē:

Lai stiprinātu un sakārtotu administratīvo kapacitāti jūrlietās, 2002.gada pēdējā ceturksnī tika uzsākts Twinning projekts „Jūras drošība” Eiropas Komisijas apstiprinātās Eiropas Savienības (ES) Phare programmas ietvaros. 2003.gadā šīs programmas ietvaros tika organizēti informatīvi semināri, kā arī izstrādāti kuģošanas drošību reglamentējoši normatīvie akti, atbilstoši starptautiskajām un ES likumdošanas prasībām. 2003.gadā notika arī European Institute – Denmark rīkotais projekts „Strengthening Maritime safety”.

Aviācijas nozarē:

- Uzsākta Latvijas gaisa transporta politikas izstrāde, kas noteiks darbības pamatnostādnes nākamajam posmam - 2005.- 2009.gadam. Pašlaik spēkā esošā 1999.gada 25. maijā akceptētā Ministru kabineta gaisa transporta politika bija izstrādāta laika posmam 1999.-2004.gadam un tiek veiksmīgi realizēta.

- Lai veicinātu Latvijas uzņemšanu ES un izpildītu vienu no pēdējām ES prasībām aviācijas jomā, tika turpināts darbs pie ES 1994.gada 21. novembra direktīvas nr. 94/56 prasības par neatkarīgas aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas institūcijas izveides un darbības tiesiskā pamatojuma un saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu saņemšanas.

- Tika sagatavoti grozījumi likumā „Par aviāciju”, kas stājās spēkā 2003.gada 18.jūlijā. Tika izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu”, kas stājās spēkā 2003.gada 29.novembrī. Paralēli tika sagatavoti priekšlikumi grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2003.gadam” un priekšlikumi ar pamatojumu 2004.gada budžeta projektam, paredzot finansējumu Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu nodaļas darbības finansēšanai. Budžetā paredzēto summu ietvaros tika iegādāts nepieciešamais inventārs un nodaļa uzsāka darbību. Tika izpildīta būtiska ES direktīvas prasība un novērsta interešu konflikta iespēja.

- Lai izpildītu ES prasību par administratīvās kapacitātes stiprināšanu lidojumu drošības jomā, tika sagatavoti pieteikumi vairākām Eiropas Savienības dalībvalstu finansētām palīdzības programmām. Rezultātā pieteikums izturēja konkursu pirmsiestāšanās sadarbības programmā PSO, ko piedāvāja Nīderlande. Tika izstrādāta plaša programma ar pasākumiem, kādi ir nepieciešami un kāda palīdzība tiks programmas ietvaros sniegta.

- Izvērtēta ministrijas pakļautībā esošās organizācijas VAS „Latvijas gaisa satiksmes” darbība. Ministrija, lai saglabātu uzņēmuma darbības efektivitāti, ierosināja VAS „Latvijas gaisa satiksmi” pārveidot par valsts kapitālsabiedrību.

- Lai nodrošinātu godīgu konkurenci un aizstāvētu Latvijā reģistrēto aviokompāniju, kas veic neregulāros gaisa pārvadājumus intereses, tika novadītas konsultācijas ar Turcijas aviācijas institūcijām un aviokompānijām, kas tika informētas par Latvijas puses gaisa politikas principiem un noteikumiem organizējot čarterlidojumus, līdz ar to atbilstoši starptautiskajai praksei tika nodrošināta godīga konkurence un nepieļauta dempinga politika, kas varētu apdraudēt lidojumu drošību.

- Tika sagatavoti priekšlikumi likumprojektam „Grozījumi likumā „Latvijas Republikas valsts robežas likums””, kas Saeimā tika pieņemts 2003.gada 18.decembrī. Līdz ar to tika precizēta Latvijas valsts gaisa robežas šķērsošanas kārtība.

- Latvijas pārstāvji piedalījās Vispasaules gaisa transporta konferencē, kas notika Monreālā un starptautiskās civilās aviācijas organizācijas 34.asamblejā, kas apzināja starptautiskās civilās aviācijas attīstības iespējās un mērķus. Saņemtā informācija tika izvērtēta un tiek ņemta vērā, izstrādājot Latvijas gaisa politiku 2005.-2009. gadam.

- Sakarā ar terora aktu skaita pieaugumu pasaulē, liela uzmanība tika veltīta ārvalstu pārstāvniecību prasību izvērtēšanai par veiktajiem drošības pasākumiem lidostā „Rīga”.

Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļā.:

- Tika izmeklēts nopietns aviācijas incidents ar Krievijas lidmašīnu Tu-154M 2003.gada 27.oktobrī lidostā Rīga;

- Tika izstrādāts pasākumu plāns aviācijas negadījumu un incidentu izmeklēšanas darba vadībai;

- Tika strādāts pie aviācijas negadījumu un incidentu izmeklēšanas komisijas grupu darba kontrolkartēm. Darbs nav pabeigts sakarā ar ICAO (Starptautiskā civilās aviācijas organizācija) jauno izmeklēšanas karšu ievešanu ;

- Turpinājās darbs pie aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu datu bāzes izveidošanas, izmantojot ICAO informāciju.

Sakaru nozarē:

2003.gada beigās tika pieņemts lēmums mainīt departamenta struktūru, lai uzlabotu darba uzdevumu izpildes efektivitāti. Ir izveidotas jaunas nodaļas:

- Pasta nodaļa, lai nodrošinātu valsts politikas izstrādi un ieviešanu pasta tirgus liberalizācijai nākotnē,

- Elektronisko sakaru nodaļa, kuras kompetencē ir Latvijas Republikas elektronisko sakaru politikas pamatnostādnēs nosprausto mērķu īstenošana,

- Eiropas Savienības un starptautisko attiecību nodaļa atbilstoši tās veicamajām funkcijām ir nosaukta par Vispārējo un starptautisko jautājumu nodaļu.

Ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi: 13.05.2003. MK noteikumi Nr.251 "Telekomunikāciju tīklu infrastruktūras aizsardzības kārtība"; 02.09.2003. MK noteikumi Nr.497."Noteikumi par radiosakaru līdzekļu un telekomunikāciju gala iekārtu izplatīšanas, projektēšanas, būves, uzstādīšanas un ekspluatācijas kārtību, kā arī par to izmantošanas ierobežojumiem un aizliegumiem";

- Sagatavotas un iesniegtas Valsts kancelejā pamatnostādnes "Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnes";

- Sagatavots likumprojekts "Elektronisko sakaru likums";

- Adaptēti 53 Eiropas telekomunikāciju standarti un Eiropas Telekomunikāciju standartizācijas institūta ETSI tehniskās specifikācijas;

- Adaptēti 62 Eiropas skaņas un TV apraides standarti.

Vairāku jautājumu pieņemšana ir saistīta ar nepieciešamību pieņemt politisku lēmumu un tiks risināti departamenta 2004.gada darba plāna ietvaros. Kā daži no tiem ir zemes ciparu televīzijas apraides attīstības koncepcijas izstrāde, lēmuma pieņemšana par universālā telekomunikāciju pakalpojuma fonda izveidošanu.

Informātikas nozarē:

Saskaņā ar MK 2003.g. 28.10. lēmumu Nr.674 „Par Satiksmes ministrijas Informātikas departamenta funkciju nodošanu Valsts kancelejai” tika likvidēts Informātikas departaments.

Tika turpināts darbs nozari reglamentējošo tiesību aktu sagatavošanā, kā arī darbs pie e-pārvaldes modeļa izstrādes. Daļa darbu (t.sk., Informācijas sabiedrības attīstības koncepcijas izstrāde) tika pārtraukti sakarā ar Informācijas sabiedrības biroja izveidi, kas turpināja ministrijā iesāktos darbus. Integrētās transporta informācijas sistēmas projekta īstenošanas koordinēšana, kas arī bija viens no departamenta uzdevumiem, tiek turpināta ministrijā Tranzīta politikas departamentā, jo tā saistīta ar transporta nozares uzņēmumiem. Veicināta informācijas sistēmu projektu attīstība, sagatavoti projektu pieteikumi VIP un Attīstības plānam.

Pasažieru pārvadājumu jomā:

Tika turpināts darbs pie Pasažieru pārvadājumu koncepcijā paredzēto mērķu sasniegšanas. Tika izstrādāti un iesniegti valdībā - Pasažieru pārvadājumu likums un to pavadošie likumprojekti. Ieviesti jauni principi valsts pasūtījumam pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu.(Grozījumi Dzelzceļa likumā un MK noteikumi nr.759)

Tranzīta veicināšanas jomā:

2003.gadā Tranzīta politikas departamentam tika pievienota bijušā Informātikas departamenta Transporta informātikas nodaļa, kuras pārziņā ir jautājumi par valsts transporta informācijas sistēmu, sadarbību ar informātikas nozari saistītām institūcijām.

Departamenta darbības rezultāti 2003.gadā:

- Sagatavota un iesniegta EK Latvijas pozīcija attiecībā uz jauno Ziemeļu dimensijas rīcības plānu 2004.- 2006 gadiem.

- Enerģētikas hartas konferencē 7.12.2003. Tranzīta protokola teksts netika apstiprināts, tādēļ nebija iespējams definēt Latvijas pozīciju. Uzdevuma izpildes termiņš ir pagarināts.

- Dalība Latvijas ostu un tranzīta potenciāla reklāmas pasākumos:

- izstrādāts Latvijas tranzīta nozares simbols-logo;

- dalība ar runu 8.starptautiskajā transporta un loģistikas izstādē un konferencē "TransRussia 2003";

- sagatavota runa " 5. Baltijas ekonomikas forumam" Viļņā;

- uzstāšanās ar runu un prezentāciju par tranzītu Latvijā Amsterdamas uzņēmēju delegācijai un Gruzijas Satiksmes ministra vadītai delegācijai;

- gatavota runa "Baltic Maritime and trade Summit", Rīgā.

- Kopīgi ar Ekonomikas ministriju veikts pētījums par tranzīta kravu pārvadājumu ieguldījumu Latvijas IKP.

- Kopīgi ar Autosatiksmes departamentu izstrādāts un iesniegts Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība kombinēto pārvadājumu veikšanai par maksu, uz sava rēķina vai uz nomas līguma pamata un prasības kombinēto pārvadājumu dokumentam un tā saturs”.

- Apstiprināta „Rīgas stratēģija 2004-2008”, kas nosaka, ka TEDIM programmas mērķis ir veicināt Baltijas jūras reģiona attīstību, atbalstot loģistiku.

- TEDIM (Telematics in Foreign Trade Logistics and Delivery Management) programmas ietvaros 2003.gadā Rīgā tika organizēti semināri par projektiem Adlog (Advanced Logistics Needs for Baltic States) un Baltic Sea Information Motorways.

- Uzsākts darbs pie jautājumiem saistībā ar ES Globālās navigācijas satelītu sistēmas iniciatīvu – Galileo (Eiropas globālās navigācijas satelītu sistēmas programma).

Ārējo sakaru jomā:

Parakstīts šāds starptautiskais līgums:

- Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgums par sadarbību dzelzceļa transporta jomā (parakstīts Druskininkos, 07.11.2003).

Ministru kabinetā akceptēti šādi starptautiskie līgumi:

- Protokols par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgumā pat tranzīta kārtību (MK rīkojums Nr.381, 10.06.2003).

- 1999.gada 3.jūnija Protokols par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) (MK prot. Nr.47, 02.09.2003).

- Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgums par sadarbību dzelzceļa transporta jomā (MK rīkojums Nr.620, 30.09.2003).

- Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 27.janvāra rīkojumā Nr.36 „Par Dzelzceļu sadarbības organizācijas nolīgumu par kombinēto pārvadājumu organizāciju un ekspluatāciju satiksmē starp Eiropu un Āziju” (MK rīkojums Nr.70, 05.11.2003).

Lai nodrošinātu starptautiskajos līgumos paredzēto saistību izpildi, izstrādāti atbilstoši likumprojekti; Saeimā pieņemts šāds likums:

- „Par nolīgumu par pasažieru starptautisko satiksmi (SMPS)” (06.11.2003).

Latvija finansiālo iespēju robežās piedalījusies visos Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO), Starptautiskās jūrniecības organizācijas (IMO), Starptautiskās jūras satelītsakaru organizācijas (IMSO), Starptautiskās telekomunikāciju organizācijas (ITU), Pasaules pasta savienības (UPU), ANO Eiropas Ekonomiskās Komisijas Iekšzemes transporta komitejas, Eiropas Transporta ministru konferences (ECMT), Eiropas Civilās aviācijas organizācijas (ECAC), Kopējās aviācijas institūcijas (JAA), Eiropas Satelīttelekomunikāciju organizācijas (EUTELSAT), Dzelzceļu sadarbības organizācijas (ОСЖД), Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF), Starptautiskās hidrogrāfijas organizācijas (IHO) nozīmīgajos pasākumos.

2. Ministrijas darbības rezultāti un to izvērtējums_____________________________

## 2.1. Programmu rezultatīvo rādītāju izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums

Resoru programmu rezultatīvo rādītāju izpilde

| ### Programma ### apakšprogramma | Rezultatīvo rādītāju nosaukums | Plānots pārskata periodā | Izpilde pārskata periodā |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Valsts pamatbudžeta programmu un apakšprogrammu rādītāji |  |  |
|  | Maksimālais iestāžu skaits - kopā | 3 | 3 |
|  | Maksimālais štata vienību skaits- kopā | 201 | 171 |
| 03.00.00 | Nozares vadība |  |  |
|  | Maksimālais iestāžu skaits | 1 | 1 |
|  | Maksimālais štata vienību skaits | 167 | 148 |
|  | t.sk.atašeji satiksmes jautājumos | 2 | 2 |
|  | Specializētais atašejs Briselē | 1 | 1 |
|  | Dalība Eiropas Savienības- Latvijas Inovācijas apakškomitejas un Transporta,vides un enerģētikas apakškomiteju sanāksmēs |  |  |
|  | Dalība ES padomes darba grupās (transports un sakari) | 100 | 90 |
|  | Dienesta ziņojumu skaits | 140 | 141 |
|  | Specializētais atašejs Krievijas Federācijā | 1 | 1 |
|  | Dalība starptautiskajās konferencēs: |  |  |
|  | "Trans- Russia"(Maskavā) | 1 | 1 |
|  | "Trans Baltika "( Rīgā) | 1 | 1 |
|  | "Trans Tek "( Sanktpēterburgā ) | 1 | 1 |
|  | Dalība IRU pārstāvniecības Krievijā organizējamā seminārā “Kontroles pār preču piegādi pēc “Tir Carnet sistēmas ” | 3 | 3 |
|  | Dalība divpusējās sarunās : |  |  |
|  | satiksmes ministra vizītes ietvaros Maskavā | 1 | 1 |
|  | Krievijas Federācijas Transporta ministrijas darba grupas atbildes vizītes Rīgā ietvaros | 1 | 1 |
|  | Dienesta ziņojumu skaits | 106 | 101 |
| 11.00.00 | ###### Dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana |  |  |
|  | Maksimālais iestāžu skaits | 1 | 1 |
|  | Maksimālais štata vienību skaits | 22 | 15 |
|  | Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu ievērošana uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās (pārbaužu skaits) | 90 | 145 |
| 12.00.00 | ###### Dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana |  |  |
|  | Maksimālais iestāžu skaits | 1 | 1 |
|  | Maksimālais štata vienību skaits | 12 | 8 |
|  | Kontrolējamais valsts pasūtījumu līgumu skaits | 2 | 2 |
|  | Izsniegto dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijas apliecību skaits | 80 | 137 |
|  | Izsniegto ritošā sastāva reģistrācijas apliecību skaits | 1000 | 4725 |
| 14.00.00 | Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija |  |  |
|  | Izgatavotie ISPA projektu pieteikumi | 2 | 4 |
|  | Noslēgtie darbu un piegāžu līgumi ISPA projektiem | 8 | 4 |
|  | Noslēgtie pakalpojumu līgumi ISPA projektiem | 9 | 7 |
|  | Nodrošināta projektu realizācija atbilstoši EK prasībām un līgumu nosacījumiem | 4 | 4 |
|  | Valsts speciālā budžeta programmu un apakšprogrammu rādītāji |  |  |
| 02.00.00 | Valsts Autoceļu fonds |  |  |
| 02.01.00 | Autoceļi |  |  |
|  | Ceļu tīkla uzturēšana ziemā: |  |  |
|  | sniega tīrīšana (km) | 16500 | 16771 |
|  | kaisīšana (km) | 4000 | 4214 |
|  | Ceļu tīkla uzturēšana vasarā: |  |  |
|  | melnā seguma bedrīšu remonts (m2) | 320000 | 475640 |
|  | grants ceļu planēšana (km) | 12000 | 12306 |
|  | melnā seguma atjaunošana (km) | 210 | 225 |
| 04.00.00 | #### Starptautiskās lidostas ”Rīga” infrastruktūras attīstība |  |  |
| 04.03.00 | Pasažieru termināļa rekonstrukcija (%) | 7 | 7 |

Izvērtējot 2003.gada rezultatīvo rādītāju izpildi, var teikt, ka piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros programmās un apakšprogrammās paredzēti mērķi ir sasniegti.

2.2. Pasākumi, kas veikti pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, un to rezultāti

Ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa, sadarbojoties ar citiem departamentiem un padotības iestādēm, veikusi nozīmīgus informatīvus pasākumus:

- 2003. gadā, laikā no marta līdz septembrim tika organizēta informatīvā kampaņa Eiropas līmeni tēvzemes ceļiem; kampaņas pasākumi nosacīti iedalāmi trīs posmos:

1) tika sagatavots un izdots buklets Eiropas Savienības nauda Latvijas transporta infrastruktūrā, kā arī izveidots informatīvs stends. Ar Latvijas Pašvaldību savienības atbalstu bukleti tika izplatīti visās pašvaldībās, kā arī augstākajās mācību iestādēs un ieinteresētajās organizācijās;

2) tika organizēts reģionālu semināru-diskusiju cikls Bauskā, Rēzeknē, Liepājā un Valmierā ar satiksmes ministra piedalīšanos;

3) pirms referenduma par iestāšanos Eiropas Savienībā tika sagatavotas un ar Latvijas Pasta starpniecību izplatītas informatīvas lapas par to, kas sagaidāms, iestājoties vai neiestājoties Eiropas Savienībā.

- 2003. gada oktobrī tika uzsākta informatīvā kampaņa vidusskolu skolēniem Būvē savu nākotnes ceļu. Kampaņa turpinājās arī 2004.gada pavasarī. Tās laikā vidusskolu audzēkņi tika informēti par iespējām apgūt ceļu būves inženiera specialitāti, kā arī viņiem tika piedāvāta iespēja iesaistīties projektu konkursā. Vienlaicīgi tikai veikts nopietns izskaidrošanas darbs Izglītības ministrijā un Saeimas Izglītības komisijā, lai panāktu budžeta vietu skaita palielināšanu RTU Transportbūvju nodaļā (kas arī galu galā izdevās – no 5 uz 40 budžeta vietām).

- 2003. gada decembrī tika sagatavota un izdota Latvijas autoceļu Melno punktu karte, kurā atzīmēti tie ceļu posmi un krustojumi, kur notiek visvairāk un vissmagākās avārijas. Karte tika izplatīta CSDD nodaļās un Statoil degvielas uzpildes stacijās.

- Sadarbībā ar CSDD organizētas informatīvās kampaņas Izdzīvo, kas piesprādzējas un Izglāb draugu!, kā arī rīkotas Jauno satiksmes dalībnieku sacensības bērniem.

Jūras drošības jomā nozīmīgs pasākums ir Latvijas pievienošanās 1995.gada Līgumam par noteiktām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem, kas veic saskaņā ar grafiku regulārus reisus starp, uz vai no noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā (Stokholmas līgums) un 2001.gada Starptautiskajai konvencijai par kuģu kaitīgo pretapaugšanas sistēmu kontroli.

Tika strādāts pie likumprojekta „Par ANO Jūras tiesību konvenciju un Līguma par ANO Jūras tiesību konvencijas XI daļas piemērošanu”.

2003.gada 18.martā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.113 „Noteikumi par Vienošanās memorandu par iesaiņotu bīstamo kravu pārvadāšanu Baltijas jūrā”

Atbilstoši darba plānam, saskaņā ar „Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumu” un „Jūras kodeksu” tika pieņemti Ministru kabineta un Satiksmes ministrijas noteikumi, kas ievieš ES direktīvu prasības un citu starptautisko normatīvu prasības. Veikti grozījumi „Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā”.

Pasažieru pārvadājumu jomā veikts valsts pasūtījums pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu maršrutos – Rīga-Gulbene; Rīga-Ērgļi, Rīga-Reņģe, Rīga-Lugaži, Gulbene-Alūksne.

Tālsatiksmes autobusu maršrutu tīkla garums 2003.gadā pieaudzis par 1098,7 km. 2003.gadā tālsatiksmes autobusu maršrutos veikti (no jauna atklāti) par 26,9 tūkst. reisu vairāk kā 2002.gadā – tas ir, ik dienu vidēji papildus vairāk kā 70 reisi.

Būtiski ir mainījusies aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas loma. Tā ir kļuvusi stratēģiski nozīmīgāka un ir pieaugusi arī valsts atbildība par to. Tāpēc ir uzsākta VAS „Latvijas gaisa satiksme” funkciju un uz āru kontraktēto pakalpojumu struktūras optimizācija.

Lai paaugstinātu Latvijas gaisa pārvadātāju sniegto pakalpojumu līmeni, celtu to konkurētspēju starptautiskajā gaisa pārvadājumu tirgū, veicinātu savlaicīgu sagatavošanos un veiksmīgu integrāciju Eiropas Savienībā, tika novadīti divi semināri un pastāvīgi sniegtas individuālas konsultācijas Latvijas gaisa pārvadātājiem. Seminārā, kas notika 2003.gada maijā Latvijas gaisa pārvadātāji tika informēti par gaisa politikas principiem, kas tika noteikti Vispasaules gaisa transporta konferencē, tika vēlreiz atgādināti un izskaidroti priekšnoteikumi pieejai Eiropas aviācijas kopējam gaisa tirgum, nacionālo un ES autoritāšu loma pirms un pēc 2004.gada 1.maija, sniegta informācija par projekta „Eiropas Kopējās debesis” (Single Sky) realizācijas gaitu, pievērsta uzmanība galvenajiem aspektiem patērētāju interešu aizsardzības jomā, kas būs spēkā pēc 2004.gada maija un kas obligāti jāņem vērā plānojot uzņēmumu darbību 2004. un tālākajiem gadiem. Tāpat gaisa pārvadātāji tika informēti par izstrādātajiem ES tiesību aktu projektiem, kas skar gaisa transporta darbību un par to saskaņošanas gaitu.

Decembrī notikušais seminārs tika veltīts jautājumiem par aviācijas nozares pārvaldes struktūras izmaiņām, sakarā ar ES direktīvas 94/56 prasības par neatkarīgas aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas institūcijas izveidi, ieviešanu un ES integrācijas jautājumiem, kā arī pasākumiem, kādi jāveic, lai Latvijas gaisa pārvadātāji un gaisa satiksmes infrastruktūras objekti tiktu sertificēti atbilstoši ES prasībām un lietderīgi izmantotu atlikušo laiku līdz 2004.gada 1.maijam. Latvijas aviācijas uzņēmumi tika lūgti aktīvi iesaistīties jauno ES tiesību aktu izstrādē un saskaņošanas procesā, lai gatavojot instrukcijas un nacionālās pozīcijas tiktu ņemtas vērā uzņēmumu intereses.

2.3. Iekšējās kontroles sistēmas efektivitāte, plānotie uzlabojumi un pasākumi, kas veikti iekšējā audita ieteikumu īstenošanai

Lai nodrošinātu iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanu, 2003.gadā ministrijas Iekšējā un finansu audita nodaļa, atbilstoši nodaļas stratēģiskajam un audita gada plānam, ir veikusi 13 auditus un par tiem ir iesniegti ziņojumi valsts sekretāram un auditēto sistēmu vadītājiem. Minētajā laika periodā ir veikts arī 1 neplānots audits un 8 neplānotas pārbaudes, par ko atsevišķi ir sniegti ziņojumi vadībai.

Kopumā ministrijas iekšējās kontroles sistēma darbojas apmierinoši, atsevišķos gadījumos ir jāveic kontroles mehānismu pilnveidošana.

Galvenie trūkumi iekšējās kontroles sistēmu veiksmīgai funkcionēšanai tika identificēti organizatoriskajās shēmās, kontroles procedūru izstrādē, kompetences noteikšanā, dokumentācijā, dokumentācijas apgrozībā u.c.

Iekšējās kontroles sistēmu trūkumu novēršanai tika ieteikts izstrādāt dažādus kontroles procedūru aprakstus, pilnveidot sadarbības mehānismus, uzlabot darbības atbilstību likumdošanas normām, aktualizēt iekšējo normatīvu prasības, uzlabot finanšu uzskaites precizitāti u.c.

Lai gūtu pārliecību par audita ieteikumos noteikto uzlabojumu ieviešanu, tika veikta audita ieteikumu izpildes ieviešanas kontrole. Kopumā pagājušajā gadā ministrijas vadība ir apstiprinājusi 55 audita ieteikumus, no kuriem 48 tika ieviesti.

Pārskata periodā iekšējās kontroles sistēmu stiprināšanai ir izstrādāta virkne dokumentu, kas nosaka sistēmu procedūru izpildi, konkretizēts atbildīgo darbinieku kompetences un pienākumu sadalījums, aktualizēti iekšējie normatīvi u.c.

2.4. Sabiedrības aptaujas rezultāti

Satiksmes ministrijas mājas lapā www.sam.gov.lv ir sadaļa Jautājumi un atbildes, kurā regulāri tiek sniegtas atbildes uz mājas lapas apmeklētājus interesējošiem jautājumiem. Jautājumu analīze ļauj secināt mājas lapas apmeklētājiem būtiskākos jautājumus un šo informāciju izmantot gan sniedzot informāciju žurnālistiem, gan organizējot tikšanās ar iedzīvotājiem.

Cita veida sabiedrības aptaujas finansiālo resursu trūkuma dēļ 2003.gadā nav notikušas.

3. Finansējums un tā izlietojums __________

## 3.1. Informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

## 1.tabula

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance)

(latos)

| Nr.p.k. |  | Gada sākumā | Gada beigās |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktīvi (kopā): | 311 332 335 | 339 239 368 |
| 1.1. | ilgtermiņa ieguldījumi | 291 716 657 | 313 641 041 |
| 1.2. | apgrozāmie līdzekļi | 19 615 678 | 25 598 327 |
| 2. | Pasīvi (kopā): | 311 332 335 | 339 239 368 |
| 2.1. | pašu kapitāls | 256 272 330 | 278 886 837 |
| 2.2. | kreditori | 55 060 005 | 60 352 531 |

2.tabula

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums

(latos)

| Nr.p.k. |  | Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde) | Pārskata gadā |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Apstiprināts likumā | Faktiskā izpilde |
| 1. | Ieņēmumi (kopā) | 23776221 | 20061070 | 23478636 |
| 1.1.1. | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 15984673 | 12673900 | 12673900 |
| 1.1.2. | Dotācija īpašiem mērķiem |  |  |  |
| 1.2. | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 127090 | 49000 | 91337 |
| 1.3. | Ārvalstu finanšu palīdzība | 7664458 | 7338170 | 10713399 |
| 2. | # Izdevumi kopā | 16259878 | 18187956 | 17368676 |
| 2.1. | Uzturēšanas izdevumi (kopā) | 10117324 | 9193515 | 9083791 |
| 2.1.1. | Atalgojumi | 747973 | 783856 | 783774 |
| 2.1.2. | Komandējumi | 50046 | 125388 | 103104 |
| 2.1.3. | Subsīdijas un dotācijas | 8730406 | 7201041 | 7166233 |
| 2.1.4. | Pārējie uzturēšanas izdevumi |  |  |  |
| 2.2. | Izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) | 6142554 | 8994441 | 8284885 |
| 2.2.1. | Kapitālās iegādes | 66392 | 459804 | 201521 |
| 2.2.2. | Kapitālais remonts |  |  |  |
| 2.2.3. | Investīcijas | 6076162 | 8534637 | 8083364 |
| 3. | Nodarbinātība |  |  |  |
| 3.1. | Faktiskais nodarbināto skaits | 169 | 201 | 171 |
| 3.2. | Vidējā darba alga | 369 | 325 | 382 |

3.tabula

Valsts speciālā budžeta līdzekļu izlietojums

(latos)

| Nr.p.k. |  | Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde) | Pārskata gadā |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Apstiprināts likumā | Faktiskā izpilde |
| 1. | Ieņēmumi (kopā) | 74495331 | 89358890 | 92931152 |
| 1.1. | Īpašiem mērķiem iezīmētie ieņēmumi | 74310600 | 89078890 | 92680752 |
| 1.2. | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 184731 | 280000 | 250400 |
| 1.3. | Ārvalstu finanšu palīdzība |  |  |  |
| 2. | # Izdevumi kopā | 72285740 | 92429963 | 92081074 |
| 2.1. | Uzturēšanas izdevumi (kopā) | 56710999 | 66170883 | 66066442 |
| 2.1.1. | Atalgojumi | 24180 | 27690 | 27686 |
| 2.1.2. | Komandējumi | 5555 |  |  |
| 2.1.3. | Subsīdijas un dotācijas | 29670858 | 35648949 | 35636912 |
| 2.2. | Izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) | 15574741 | 26259080 | 26014632 |
| 2.2.1. | Kapitālās iegādes |  |  |  |
| 2.2.2. | Kapitālais remonts | 15016405 | 24382580 | 24167936 |
| 2.2.3. | Investīcijas | 556465 | 1333005 | 1326503 |
| 2.2.4. | Kapitālie izdevumi | 1871 | 543495 | 520193 |
| 3. | Nodarbinātība |  |  |  |
| 3.1. | Faktiskais nodarbināto skaits | 6 |  |  |
| 3.2. | Vidējā darba alga | 335 |  |  |

3.a tabula

Speciālais budžets

Valsts autoceļu fonds

(latos)

| Nr.p.k. |  | Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde) | Pārskata gadā |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Apstiprināts likumā | Faktiskā izpilde |
| 1. | Ieņēmumi (kopā) | 71924196 | 86931000 | 90505383 |
| 1.1. | Īpašiem mērķiem iezīmētie ieņēmumi | 71739465 | 86651000 | 90254983 |
| 1.2. | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 184731 | 280000 | 250400 |
| 1.3. | Ārvalstu finanšu palīdzība |  |  |  |
| 2. | # Izdevumi (kopā) | 69485252 | 89991494 | 89644916 |
| 2.1. | Uzturēšanas izdevumi (kopā) | 54330177 | 63933914 | 63831716 |
| 2.1.1. | Atalgojumi |  |  |  |
| 2.1.2. | Komandējumi |  |  |  |
| 2.1.3. | Subsīdijas un dotācijas | 27361621 | 33457000 | 33445687 |
| 2.2. | Izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) | 15155075 | 26057580 | 25813200 |
| 2.2.1. | Kapitālās iegādes |  |  |  |
| 2.2.2. | Kapitālais remonts | 15016405 | 24382580 | 24167937 |
| 2.2.3. | Investīcijas | 138670 | 1333005 | 1326503 |
| 2.2.4. | Kapitālie izdevumi |  | 341995 | 318760 |
| 3. | Nodarbinātība |  |  |  |
| 3.1. | Faktiskais nodarbināto skaits |  |  |  |
| 3.2. | Vidējā darba alga |  |  |  |

3.b tabula

Speciālais budžets

Latvijas ostu attīstības fonds

(latos)

| Nr.p.k. |  | Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde) | Pārskata gadā |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Apstiprināts likumā | Faktiskā izpilde |
| 1. | Ieņēmumi (kopā) | 415335 | 77890 | 75769 |
| 1.1. | Īpašiem mērķiem iezīmētie ieņēmumi | 415335 | 77890 | 75769 |
| 1.2. | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |  |  |  |
| 1.3. | # Ārvalstu finanšu palīdzība |  |  |  |
| 2. | # Izdevumi (kopā) | 545524 | 88469 | 86158 |
| 2.1. | Uzturēšanas izdevumi (kopā) | 543653 | 86969 | 84725 |
| 2.1.1. | Atalgojumi | 24180 | 27690 | 27686 |
| 2.1.2. | Komandējumi | 5555 |  |  |
| 2.1.3. | Subsīdijas un dotācijas | 472068 | 41949 | 41225 |
| 2.2. | Izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) | 1871 | 1500 | 1433 |
| 2.2.1. | Kapitālās iegādes |  |  |  |
| 2.2.2. | Kapitālais remonts |  |  |  |
| 2.2.3. | Investīcijas |  |  |  |
| 2.2.4. | Kapitālie izdevumi | 1871 | 1500 | 1433 |
| 3. | Nodarbinātība |  |  |  |
| 3.1. | Faktiskais nodarbināto skaits | 6 |  |  |
| 3.2. | Vidējā darba alga | 335 |  |  |

3.c tabula

Speciālais budžets

Lidostu nodeva

(latos)

| Nr.p.k. |  | Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde) | Pārskata gadā |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Apstiprināts likumā | Faktiskā izpilde |
| 1. | Ieņēmumi (kopā) | 2155800 | 2350000 | 2350000 |
| 1.1. | Īpašiem mērķiem iezīmētie ieņēmumi | 2155800 | 2350000 | 2350000 |
| 1.2. | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |  |  |  |
| 1.3. | # Ārvalstu finanšu palīdzība |  |  |  |
| 2. | # Izdevumi (kopā) | 2254964 | 2350000 | 2350000 |
| 2.1. | Uzturēšanas izdevumi (kopā) | 1837169 | 2150000 | 2150000 |
| 2.1.1. | Atalgojumi |  |  |  |
| 2.1.2. | Komandējumi |  |  |  |
| 2.1.3. | Subsīdijas un dotācijas | 1837169 | 2150000 | 2150000 |
| 2.2. | Izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) | 417795 | 200000 | 200000 |
| 2.2.1. | Kapitālās iegādes |  |  |  |
| 2.2.2. | Kapitālais remonts |  |  |  |
| 2.2.3. | Investīcijas | 417795 |  |  |
|  |  |  | 200000 | 200000 |
| 3. | Nodarbinātība |  |  |  |
| 3.1. | Faktiskais nodarbināto skaits |  |  |  |
| 3.2. | Vidējā darba alga |  |  |  |

4.tabula

Maksas pakalpojumi un to izcenojumi, citi pašu ieņēmumi

(latos)

| Nr.p.k. | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi * | Izcenojums | Faktiskie ieņēmumi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nozares vadība |  | 91337 |
|  | Valsts autoceļu fonds |  | 250400 |
|  | Kopā | - | 341737 |

5.tabula

Ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošo budžeta finansēto institūciju saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums

Ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes 2003.gadā ziedojumus un dāvinājumus nav saņēmušas.

6.tabula

Iemaksas starptautiskajām organizācijām

(latos)

| Nr.p.k. | Organizâcijas nosaukums | Iepriekšējā gadā | Pārskata gadā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Starptautiskā telekomunikāciju organizācija | 34499,84 | 36610,50 |
| 2. | Vispasaules pasta savienība | 15010,96 | 34732,46 |
| 3. | Starptautiskā civilās aviācijas organizācija | 19296,82 | 22645,66 |
| 4. | Eiropas transporta ministriju konference | 2341,79 | 2627,95 |
| 5. | Eiropas pasta un telekomunikāciju konference | - | 358,10 |
| 6. | Eiropas pasta savienība | 1180,73 | 1317,64 |
| 7. | Sakaru reģionālā padome | 692,76 | 1466,23 |
| 8. | Eiropas telekomunikāciju standartizācijas institūts | 2557,10 | 3444,58 |
|  | Kopā: | 75580,00 | 103203,12 |

2.zīm. SM valsts kopbudžeta izpildes dinamika

3.zīm. Valsts autoceļu fonda izlietojuma dinamika

4.zīm. Ostu attīstības fonda izlietojuma dinamika

5.zīm. Lidostas nodevas izlietojuma dinamika

3.2. Informācija par valsts ieguldījumu programmu ietvaros projektu īstenošanai piešķirt valsts budžeta līdzekļu (to skaitā valsts aizdevumu) izlietojumu, kā arī to aizņēmumu izlietojumu, par kuriem valsts ir galvojusi

Valsts investīciju programma 2003.gadā

2003. gadā VIP Satiksmes ministrijā tika iesniegti 14 pamatbudžeta pieprasījuma projekti, 7 galvojuma pieprasījuma projekti un 16 pašvaldību pieprasījuma projekti (Budžeta līdzekļu pieprasījums 21.758 milj.Ls)

Atbalstīti tika 7 pamatbudžeta pieprasījuma projekti, 7 galvojuma pieprasījuma projekti un 6 pašvaldību pieprasījuma projekti (Budžeta līdzekļi 10,125milj.Ls). 2003. gadā no tiem tika iztērēti 9,673 milj.Ls.

| Nr. p.k. | Kods | Projekta nosaukums | Realizēto pasākumu apjoms 2003.g. (milj.Ls) |
| --- | --- | --- | --- |
| Autotransports, ceļi |  |  |  |
| 1 | TRm14 | *Daugavpils pilsētas autotransporta mezgls | 1,988 |
| 2 | TRm04 | Uzlabojumi VIA Baltika maršrutā un Rietumu - Austrumu autotransporta koridorā | 8,344 |
| 3 | TRm19 | *Maģistrālais transporta ievads Liepājas pilsētā | 0,455 |
| 4 | TRm28 | *Ventspils ostas terminālu pievedceļu rekonstrukcija | 0,903 |
| 5 | TRm46 | TINA autoceļu tīkla projekts | 1,020 |
| kopā |  |  | 12,710 |
| Dzelzceļš |  |  |  |
| 1 | TRr22 | *Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstība | 0,200 |
| 2 | TRr12 | Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora sliežu ceļa rekonstrukcija (valsts galvojums) | 13,950 |
| 23 | TRr13 | Ventspils dzelzceļa mezgla Jūras parka un tā savienojošo ceļu būvniecība | 3,390 |
| 34 | TRr15 | Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridora modernizācija, infrastruktūras (INIS) un finansu (FINEKO) informatīvās sistēmas (valsts galvojums) | 0,893 |
| 5 | TRr16 | Latvijas dzelzceļa datu pārraides tīkls(valsts galvojums) | 0,046 |
| 6 | TRr12-01 | Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridora modernizācija (apakšprojekts): pārmiju pārvadu nomaiņa(ISPA) | 2,850 |
| kopā |  |  | 21,329 |
| Informātika un sakari |  |  |  |
| 1 | TRt14 | Baltijas valstu datu pārraides tīkls | 0,046 |
| 2 | TRt22 | Pasta pārvadāšanas, apmaiņas un šķirošanas kompleksa celtniecība | 0,159 |
| kopā |  |  | 0,205 |
| Jūrlietas |  |  |  |
| 1 | TRj14 | *Skultes ostas akvatorijas padziļināšanas un hidrotehnisko būvju rekonstrukcijas projekts | 0,014 |
| 2 | TRj13 | *Rojas ostas rekonstrukcijas un modernizācijas programma | 0,214 |
| 3 | TRj24 | *Kuģošanas drošības nodrošināšana Pāvilostas ostā | 0,044 |
| 4 | TRj25 | *Engures ostas padziļināšanas remontdarbi | 0,032 |
| kopā |  |  | 0,304 |
| Satiksmes ministrija KOPĀ |  |  | 34,548 |

* pašvaldību projekti

3.3. Informācija par sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros realizēto projektu līdzekļu izlietojumu 2003.gadā

ISPA

2003.gadā ir parakstīti vienpadsmit līgumi septiņu ISPA projektu ietvaros:

1. Projekts 2000/LV/16/P/PT/001 Via Baltica, posms Gauja – Lilaste (Ādaži): parakstīts būvdarbu līgums un tehniskās palīdzības līgums būvdarbu uzraudzībā. Būvdarbu līguma ietvaros paredzēts paplašināt ceļa asfaltēto daļu (brauktuve + avārijas stāvjoslas) līdz 11,5 m, rekonstruēt ceļa segumu, veicot tā pastiprināšanu, rekonstruēt nozīmīgākos pieslēgumus un krustojumus (arī Gaujas ielas un Rīgas gatves krustojumu), izbūvēt gājēju un velosipēdistu kustības pārvadu, rekonstruēt Gaujas ielu posmā starp autoceļu A1 un Rīgas gatvi, samazināt nobrauktuvju skaitu, izbūvēt apgaismojumu sarežģītākajos posmos un ierīkot satiksmes organizēšanas tehniskos līdzekļus (krāsojums, ceļazīmes, barjeras, signālstabiņi). Sākotnēji būvdarbus bija plānots pabeigt 2003.gadā, bet tā kā būvdarbu līgums tika parakstīts divus mēnešus vēlāk nekā plānots, būvdarbi tiks pabeigti 2004.gadā.

2. Projekts 2000/LV/16/P/PT/002 Lidostas „Rīga” pievedceļa un ar to saistītā A10 autoceļa (Rīga – Ventspils) uzlabojumi pievedceļa pārvada tuvumā: parakstīts būvdarbu līgums (A daļa). Līguma ietvaros tika veikta krustojumu rekonstrukcija, autobusu pieturu, četru paviljonu izbūve, autoceļa seguma rekonstrukcija, kustības pārvadu pār K.Ulmaņa gatvi rekonstrukcija, apgaismojuma zonu papildināšana, jauns ceļa aprīkojums (ceļazīmes, barjeras, signālstabiņi, brauktuves krāsojums, „vārti”), krustojumu ar Kalnciema ielu un Dzirnieku ielas pieslēgumu rekonstrukcija. Projekts pabeigts 2003.gada novembrī.

3. Projekts 2000/LV/16/P/PT/003 Dzelzceļa pārmiju nomaiņa Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridorā: parakstīts piegāžu līgums un tehniskās palīdzības līgums. Piegāžu līguma ietvaros paredzēta 390 pārmiju nomaiņa Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridorā. Koridora garums ir 454 km (kopējais pārmiju skaits 3023), un tas sastāv no četriem posmiem:

- Zilupe – Rēzekne – Krustpils – Jelgava – Ventspils;

- Indra – Daugavpils – Krustpils – Rīga;

- Kārsava – Rēzekne – Daugavpils;

- Rīga – Jelgava – Liepāja.

4. Projekts 2001/LV/16/P/PT/005 Via Baltica, posms Rīga – Ādaži: parakstīts būvdarbu līgums un būvdarbu uzraudzības līgums. Būvdarbu līguma ietvaros paredzēts rekonstruēt esošā autoceļa divu braukšanas joslu posmu, paplašinot brauktuvi līdz 11,5 m (ar ceļa klātnes platumu 15,0 m), paplašināt brauktuvi Baltezera apdzīvotajā zonā līdz 12,0 m. Šajā posmā plānots ierīkot apgaismojumu, lietus ūdens kanalizāciju, izbūvēt gājēju ietves, kā arī rekonstruēt virszemes un pazemes komunikācijas, kas atrodas ceļa nodalījuma joslā. Paredzēts rekonstruēt autoceļa A1 šķērsojuma mezgls ar autoceļu A2 un autoceļa A1 pārvads pār dzelzceļu. Projektu paredzēts pabeigt 2004.gada rudenī.

5. Projekts 2001/LV/16/P/PA/007 Tehniskā palīdzība autoceļu sektorā: parakstīti divi pakalpojumu līgumi, kuru ietvaros tiek veikta Via Baltica autoceļa izpēte posmam Rīga – Ķekava un Via Baltica ievadam Rīgā. Līgumu ietvaros paredzēts sagatavot projektu tehniski – ekonomisko izpēti un sākotnēju ietekmes uz vidi novērtējumu. Projektus paredzēts Kohēzijas fonda finansējumam.

6. Projekts 2001/LV/16/P/PT/006 Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridora modernizācija: vilcienu kustības vadības automātisko sistēmu modernizācija: ir parakstīts būvdarbu uzraudzības līgums. Tā kā būvdarbu līgumu plānots noslēgt 2004.gadā, būvdarbu uzraudzības līguma izpilde 2003.gadā netika uzsākta.

7. Projekts 2001/LV/16/P/PT/007 Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridora modernizācija: ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija: ir parakstīts būvdarbu uzraudzības līgums. Tā kā būvdarbu līgumu plānots noslēgt 2004.gadā, būvdarbu uzraudzības līguma izpilde 2003.gadā netika uzsākta.

2003.gadā ISPA projektu ietvaros izlietoti 15 148 526 eiro augstāk minētajiem līgumiem un iepriekšējos gados noslēgtajiem līgumiem.

2003.gadā tika sagatavots, iesniegts un Eiropas Komisijā apstiprināts finansējums pēdējam ISPA projektam – investīciju projektam autoceļu nozarē, t.i. 2003/LV/16/P/PT/009 Via Baltica, posms Ķekava – Iecava. Projekta ietvaros tiks veikta esošā autoceļa posma uzlabošana – brauktuves asfaltbetona seguma paplašināšana (tai skaitā ceļa segas nestspējas paaugstināšana), satiksmes drošības uzlabojumi pieslēgumos un krustojumos, Ķekaviņas tilta rekonstrukcija un dzelzceļa pārvada izbūve pie Iecavas stacijas. Būvniecība paredzēta 2005.-2006.gadā.

2003.gadā turpinājās intensīva gatavošanās Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanai. Tika sagatavots un apstiprināts Kohēzijas fonda Ietvara dokuments (Reference Framework Document), kur ir identificēti potenciālie Kohēzijas fonda projekti. 2003.gadā Eiropas Komisijā tika iesniegts viens Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekts, kas paredz trīs Kohēzijas fonda projektu sagatavošanu. 2003.gadā tika uzsākts darbs pie piecu Kohēzijas fonda projektu pieteikumu sagatavošanas, kurus plānots iesniegts Eiropas Komisijā 2004.gadā.

PHARE

2003.gadā tika realizēts viens projekts 1.milj.EUR apmērā PHARE programmas ietvaros „Kuģošanas drošība”. Projekta ietvaros izvērtēta Latvijas likumdošanas atbilstība ES un starptautisko jūrniecības organizāciju prasībām, Latvijas jūrniecības administrējošās struktūras kvalitāte un kapacitāte, kvalitātes vadības sistēma; uzlabota Karoga valsts kontroles; Ostas valsts kontroles, jūrnieku eksaminācijas sistēmas, bīstamo kravu pārvadāšanas un kraušanas vadības, Jūras negadījumu izmeklēšanas dienesta un citu dienestu darbība.

4. Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana _________________________

Satiksmes ministrijā 2003.gadā (dati uz 31.12.2003.) strādāja 140 darbinieki, tai skaitā 113 ierēdņi un 27 līgumdarbinieki.

112 jeb 99,1 % ierēdņu ir augstākā izglītība.

6.zīm. Ministrijas ierēdņu sadalījums pēc iegūtās augstākās izglītības (pa zinātņu nozarēm)

Vairākiem ierēdņiem ir augstākā izglītība dažādās nozarēs, bet daudzi no tiem, kam jau ir augstākā izglītība, papildina savas zināšanas augstskolā.

.

7.zīm. Ministrijas ierēdņu sadalījums pa izglītības līmeņiem

No 27 līgumdarbiniekiem 59% ir augstākā, 11% vidējā speciālā un 30% vidējā izglītība.

8.zīm. Ministrijas līgumdarbinieku sadalījums pēc iegūtās augstākās izglītības (pa zinātņu nozarēm)

Galvenās valstiski nozīmīgās mācību prioritātes Satiksmes ministrijai ir:

- Eiropas Savienības jautājumi;

- vadīšanas prasmes;

- juridiskie jautājumi;

- sociālpsiholoģiskie jautājumi;

- svešvalodu zināšanu pilnveidošana (angļu un franču valoda).

Lai paaugstinātu amata pienākumu veikšanai nepieciešamās zināšanas, 2003.gadā 77 Satiksmes ministrijas ierēdņi un līgumdarbinieki ir piedalījušies 62 veidu Valsts administrācijas skolas organizētajos kursos, kopumā kursus apmeklējot 172 reizes. Visapmeklētākie kursi ir Eiropas Savienības institūcijas un to sadarbība ar nacionālajām institūcijām, angļu valodas kursi , Valsts pārvaldes iekārtas likums, stratēģijas vadība.

9.zīm. Satiksmes ministrijas darbinieku apmeklēto VAS organizēto kursu sadalījums

Lai ierēdņi un līgumdarbinieki pilnveidotu un uzlabotu svešvalodu zināšanas, 9 ministrijas ierēdņi ir apmeklējuši Francijas kultūras centra organizētos franču valodas kursus dažādu zināšanu līmeņu grupās. Ierēdņu kvalifikācijas līmeni ievērojami ceļ pieredzes un informācijas apmaiņa ar citu valstu institūcijām. Kopskaitā 14 ministrijas ierēdņi un darbinieki ir devušies mācību komandējumos ārzemēs.

5. Prognozes un plāni 2004.gadam _________

5.1. Ministrijas finanšu saistības

2004.gadā Satiksmes ministrijai ir paredzēts realizēt 18 programmas un 12 apakšprogrammas, kam paredzēti sekojoši finanšu līdzekļi:

(latos)

| Programmas un apakšprogrammas |  | 2004.gada valsts budžeta līdzekļi |
| --- | --- | --- |
| Programmas |  |  |
| 1. | Dotācijas transporta izdevumu kompensācijai | 5133336 |
| 2. | Nozares vadība | 1537740 |
| 3. | Valsts pasūtījums dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem | 1394572 |
| 4. | Valsts muzejs “Rīgas motormuzejs” | 3700 |
| 5. | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 123253 |
| 6. | Dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana | 195614 |
| 7. | Dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana | 131529 |
| 8. | ES un starptautiskā finansējuma koordinācija | 101638 |
| 9. | Investīciju projekta TRm04 “Uzlabojumi VIA Baltika maršrutā un Rietumu- Austrumu koridorā ” (ISPA) īstenošana | 16071181 |
| 10. | Dzelzceļa nozares investīciju projektu (ISPA) īstenošana | 13877040 |
| 11. | Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas neatkarīgas nodaļas darbības nodrošināšana | 45084 |
| 12. | Valsts autoceļu fonds | 72658755 |
| 13. | Dotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem | 10124654 |
| 14. | Šķērssubsīdiju likvidēšana maksājumos par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru pārvadājumos | 4700000 |
| 15. | Ostu attīstības fonds | 32120 |
| 16. | Starptautiskās lidostas “Rīga ” infrastruktūras attīstība | 2350000 |
| 17. | Krasta automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) uzstādīšana | 250000 |
| 18. | Kohēzijas fonda projekti autoceļu jomā | 3173200 |
| ##### Apakšprogrammas |  |  |
| 1. | Dotācijas ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām | 4019820 |
| 2. | Dotācijas politiski represēto personu pārvadāšanai | 1113516 |
| 3. | Centrālais aparāts | 1436239 |
| 4. | Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana | 43110 |
| 5. | Latvijas atašeja Krievijas Federācijā (Maskavā) darbības nodrošināšana | 58391 |
| 6. | Autoceļi | 40009362 |
| 7. | Autoceļu nozares pārvaldīšana | 2713000 |
| 8. | Lauku autoceļu sakārtošanas un attīstības programmas nodrošināšana | 9438000 |
| 9. | Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) | 18203393 |
| 10. | Reģionālo autoceļu attīstības programma (ERAF) | 2295000 |
| 11. | Mērķdotācija starptautiskajai lidostai “Rīga ” infrastruktūras attīstības projektu finansiālo saistību nodrošināšanai | 1550000 |
| 12. | Starptautiskās lidostas “Rīga ” pasažieru termināļa paplašināšana | 800000 |

Šo programmu ietvaros kā nozīmīgākos pasākumus var minēt:

- Nodrošināt ISPA finansējuma apgūšanu, realizējot projektus 18 milj. .LVL apmērā un ERAF finansējuma apgūšanu, realizējot projektus 11,5 milj. LVL apmērā;

- Sagatavot piecus Kohēzijas fonda projektu pieteikumus;

- Izstrādāt Kohēzijas fonda projektu ieviešanas procedūras;

- Sagatavot apstiprināšanai Vadības komitejā 3 nacionālās programmas ERAF finansējuma saņemšanai un 1 atklāta projektu konkursa vadlīnijas;

- Izstrādāt ERAF finansēto projektu ieviešanas procedūras ministrijā;

- Sagatavot projektu ieviešanas un kontroles sistēmu TEN-T budžeta finanšu palīdzības saņemšanai.

Autotransporta jomā:

- Latvijas autopārvadātāju konkurētspējas saglabāšana un palielināšana ES autopārvadājumu tirgū.

- Kontroles nodrošināšana autopārvadājumu jomā.

Ņemot vērā, ka ES politika autopārvadājumu jomā vērsta uz autopārvadājumu kontroles pastiprināšanu, Latvijai jāveic pasākumi, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu par kontroles institucionālo risinājumu, administratīvās kapacitātes un finanšu resursu nodrošināšanu. 2004.gadā nepieciešams izveidot uz BO VSIA „Autotransporta direkcijas” Transporta uzraudzības dienesta bāzes jaunu valsts kontroles institūciju ar tiesībām apturēt transporta līdzekļus uz autoceļiem.

- Barjeru mazināšana piekļuvei autopārvadājumu tirgiem ārpus ES un ārējo sakaru paplašināšana.

- Latvijas pozīcijas sagatavošana par ES Ministru Padomē izskatāmajiem ES sekundāro tiesību aktu (regulu, direktīvu) projektiem autosatiksmes jomā.

Ceļu satiksmes drošības jomā: .

- 2004.gadā Latvijā paredzēts ieviest pārkāpumu uzskaites sistēmu, kas sevi jau pozitīvi pierādījusi virknē Eiropas valstu (piemēram, Vācijā kopš 1974.gada). Tā ļaus ievērojami uzlabot satiksmes drošības situāciju valstī. Lai sistēmu ieviestu nepieciešams izstrādāt virkni normatīvo dokumentu. Izmaiņas Ceļu satiksmes likumā (CSL) un Administratīvo pārkāpumu kodeksā (APK) jau pieņemtas Saeimā 2003.gadā. Minētie grozījumi likumdošanas aktos uzlabos satiksmes drošības stāvokli valstī, kā arī ceļu satiksmes noteikumu kontroles iespējas, mazinās birokrātiskos šķēršļus sodu piemērošanā un mazinās iespējamo koruptīvo vidi. Grozījumi APK paredz precīzāku pārkāpumu uzskaiti un diferencētus sodus pēc to bīstamības pakāpes un pretēji pašreizējai situācijai paredz precīzi noteiktus diferencētus sodus.

- Gatavojoties iestāties ES, Latvijā transportlīdzekļu reģistrācijas, vadītāju kvalifikācijas un tehnisko apskašu jomā tiks veikta visu normatīvo aktu saskaņošana atbilstoši ES direktīvām. No 1.maija Latvijā paredzēts sākt izsniegt jaunā parauga transportlīdzekļu vadītāju apliecības, transportlīdzekļu reģistrācijas apliecības un transportlīdzekļu numurzīmes.

- 2004.gadā paredzēts pilnveidot arī transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas eksāmenu sistēmu, kas ļaus samazināt eksāmenu vērtēšanā subjektivitātes faktoru, eksāmenu vērtēšanā galveno uzmanību pievēršot pretendentu spējai iekļauties vienotā satiksmes plūsmā, lai veidotos viendabīga satiksmes plūsma, mazinātos sastrēgumi ielās.

- Lai sekmētu drošības paaugstināšanos uz ūdeņiem un radītu iespēju identificēt maza izmēra kuģošanas līdzekļus, paredzēts izveidot pilnvērtīgu kuģošanas līdzekļu un to vadītāju uzskaiti jau esošajā transportlīdzekļu un vadītāju valsts reģistrā.

- Saskaņā ar izmaiņām Ceļu satiksmes likumā paredzēts uzsākt mopēdu reģistrāciju.

Autoceļu jomā:

- Izstrādāt šādus būtiskus normatīvos aktus:

MK noteikumi “Prasības valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanai”,

MK noteikumi “Par reklāmas objektu izvietošanas kārtību gar ceļiem”.

- Izstrādāt politikas plānošanas dokumentu par valsts otrās šķiras autoceļu sakārtošanu novadu atbalstam.

- Izstrādāt koncepciju par valsts autoceļu tīkla stāvokļa uzlabošanu un finansēšanas sistēmas attīstību.

- Izstrādāt programmu valsts autoceļu atjaunošanai un attīstībai plānošanas reģionos 2005.-2006.gadam.

- Izstrādāt programmu “Projektu finansēšanai no Kohēzijas fonda 2007.-2013.gadam”.

- Veikt BO VAS “Latvijas Autoceļu direkcija” reorganizāciju, izveidojot valsts aģentūru “Latvijas Autoceļu direkcija”.

- Pabeigt Lauku autoceļu Attīstības programmas 2002.-2004.gadam realizāciju, 2004.gadā apgūstot 9,41 milj. Ls.

- Sākt realizēt ERAF finansēto Nacionālo programmu valsts pirmās šķiras autoceļu attīstībai, apgūstot 2004.gadā 9,6 milj. Ls.

- Turpināt realizēt ES ISPA finansētos projektus. 2004.gadā paredzēts nodot ekspluatācijā šādus rekonstrukcijas objektus:

E67 Via Baltica, A1 Rīga-Ainaži, km 6,3-12,8 (Ādaži),

E67 Via Baltica, Rīga-Ādaži,

Lidostas “Rīga” pievedceļš “B” daļa.

Dzelzceļa transporta jomā:

- Direktīvas 2001/16EC par dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību prasību ieviešana:

Lai izpildītu šis direktīvas prasības, kopā ar Nīderlandes speciālistiem 2004.gada janvārī uzsākts darbs pie dzelzceļu produktu atbilstības novērtēšanas sistēmas izveides Latvijā.

Izveidota darba grupa Latvijas dzelzceļa sistēmas specifisko gadījumu iestrādei ES tehniskajās specifikācijās.

- Izstrādāt 5 MK un 3 SM noteikumu projektus saskaņā ar likuma “Grozījumi Dzelzceļa likumā” deliģējumu.

- Dzelzceļa nozares politikas izstrāde.

- Darbs pie Dzelzceļa direktīvu III paketes, kuras apspriešana uzsākta ES.

Jūrniecības jomā:

- Nodrošināt Latvijai saistošo starptautisko konvenciju, līgumu un ES normatīvo aktu ieviešanu un to īstenošanu.

- Sekot jaunākajām aktualitātēm jūrniecības nozarē, pārstāvot valsti Starptautiskajā Jūras organizācijā, Starptautiskajā Hidrogrāfijas organizācijā un Eiropas Savienības institūcijās.

Aviācijas jomā:

- Ņemot vērā ES prasības aviācijas jomā un vadoties pēc Eiropas kopējās aviācijas telpas apstākļiem, pabeigt Valsts politikas gaisa transporta jomā 2005.-2009.gadam izstrādi.

- Lai veicinātu gaisa pārvadājumu apjoma pieaugumu pārskatīt un optimizēt lielo gaisa transporta uzņēmumu darbības izmaksas, attiecīgi samazinot maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

- Uzsākt jau noslēgto starpvaldību divpusējo nolīgumu par gaisa satiksmi ar trešajām valstīm pārskatīšanu, ieviešot ES stratēģijā par sadarbību ar trešajām valstīm noteiktās prasības, kā arī slēgt jaunus nolīgumus par gaisa satiksmi ar trešajām valstīm.

- Aktīvi iesaistīties jauno ES tiesību aktu, kas regulē gaisa transporta darbību, izstrāde un pieņemšana (sagatavot instrukcijas, Latvijas pozīcijas un informāciju par Eiropas Savienības tiesību aktu projektiem, aizstāvēt Latvijas aviācijas nozares intereses ES darba grupās.

Sabiedriskā transporta jomā:

- Izstrādāt sabiedriskā transporta attīstības pamatnostādnes (turpmākajiem 10 gadiem), tai skaitā valsts pasūtījuma stratēģiju pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu.

Elektronisko sakaru jomā:

  - Pieņemt Saeimā Elektronisko sakaru likumu un izstrādāt ar tā ieviešanu saistītos sekundāros tiesību aktus.

  - Izstrādāt grozījumu likumā „Pasta likums” un grozījumus pasta nozares sekundāros tiesību aktos.

  - Pabeigt darbu pie pasta nozares pamatnostādnēm.

  - Izpildīt Latvijas Republikas elektronisko sakaru politikas pamatnostādnēs minētos uzdevumus: platjoslu koncepcija; koncepcijas par maksas par nacionālajiem ierobežotajiem resursiem (radiofrekvenču spektrs un numerācija) ieviešanu; zemes ciparu apraides koncepcija, u.c..

  - Izstrādāt BO VAS „Latvijas Valsts elektrosakaru inspekcija” vidēja termiņa darbības stratēģiju.

- Veikt BO VAS „Latvijas Valsts elektrosakaru inspekcija” reorganizāciju.

- Izveidot vienotu automatizētu radiofrekvenču spektra pārvaldības sistēmu’.

- Izveidot radiofrekvenču spektra un numerācijas datu bāzes (tehniski pārvaldīt ierobežotos resursus).

- Modernizēt radiomonitoringa sistēmu.

- Veikt elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumus.

- Veikt BO VAS „Valsts informācijas tīkla aģentūra” reorganizāciju.

- Paplašināt optiskā tīkla pārklājumu.

- Izveidot starpsavienojumus ar citu operatoru tikliem.

- Izveidot Datortīkla apdraudējuma novēršanas nacionālo vienību.

Tranzīta veicināšanas jomā

- Koordinēt TEDIM (Telematics, Education, development and Information Mangement) programmas aktivitātes.

- Sagatavot dokumentus, kas saistīti ar Galileo programmas vadības struktūru izveidi, zinātnisko izpēti un sadarbību ar citām valstīm.

- Koordinēt Integrētās transporta informācijas sistēmas projekta ieviešanu, sekojot līdzi transporta IS attīstībai.

- Ostu attīstības fonda uzraudzība un kontrole.

- Kopīgi ar EM turpināt sagatavot un iesniegt MK Latvijas pozīciju Eiropas enerģētikas hartas nolīguma Tranzīta protokola projektu un tipveida līgumprojektu.

- Organizēt SM līdzdalību Latvijas ostu un tranzīta potenciāla reklāmas pasākumos.

- Ar tranzītu saistīto uzņēmēju un asociāciju informēšana par paredzamajām izmaiņām muitas jomā sakarā ar Latvijas pievienošanos ES.

- Gatavot priekšlikumus tranzīta politikas jautājumu atspoguļošanai masu informācijas līdzekļos:

- Līdzdarboties valdības stratēģijas izstrādē un realizācijā saskaņā ar "Ziemeļu dimensijas" iniciatīvas tālāko attīstību

- Apkopot un izvērtēt sabiedrisko organizāciju un uzņēmēju iesniegtos priekšlikumus juridisko aktu izmaiņām un papildinājumiem par muitas un citiem ar robežšķērsošanu saistītiem jautājumiem

- Pārskatīt integrētās transporta informācijas sistēmas izveides koncepciju un izstrādāt turpmākās darbības stratēģiskās nostādnes

- Sagatavot priekšlikumus muitas un citu ar robežšķērsošanu saistītu procedūru vienkāršošanai un regulāri kontrolēt paveikto.

5.2. Ministrijas administrēšanas sistēmas uzlabošana un ar to saistītie izdevumi

Lai stiprinātu iekšējā audita kapacitāti SM un uzlabotu darba efektivitāti, jau 2003.gadā tika veikts darbs pie Iekšējā un finansu audita nodaļas pārveides plānošanas, paredzot savstarpēji nodalīt minētās nodaļas divas galvenās funkcijas: Eiropas Savienības finansēto projektu auditu veikšanu un Pārvaldes sistēmu auditu veikšanu. No 2004.gada ministrijā darbosies Iekšējā audita departaments, kurā būs divas atsevišķas nodaļas.

2003.gada beigās tika pieņemts lēmums izveidot neatkarīgu ES finansēto projektu kontroles nodaļu, lai nodrošinātu projektu administratīvo, finansiālo un tehnisko kontroli ministrijā līdz ar Latvijas kļūšanu par pilntiesīgu ES dalībvalsti ar 2004.gada 1.maiju.

Kontroles nodaļai paredzēts veikt funkcijas, ko iepriekš pildīja EK Delegācija Latvijā un Finanšu ministrija, tai skaitā dokumentācijas, projektu ieviešanas procesu un faktu realizācijas vietās neatkarīgas atbilstības pārbaudes. Lai novērstu un mazinātu riskus projektu ieviešanas gaitā, īpaša pievienotā vērtība sagaidāma no nodaļas transporta būvju inženiera. Mērķis ir nodrošināt pārliecību par izdevumu atbilstību finansējumam visā realizācijas periodā, par noteikto uzdevumu sasniegšanu, ievērojot ES un Latvijas normatīvo dokumentu prasības. Nodaļa sāks darbu ar 2004.gadu.

5.3. Ministrijas darbības uzlabošana

Lai lietderīgi un taupīgi izmantotu visus pieejamos resursus, katru gadu, veidojot Satiksmes ministrijas valsts budžeta projektu, tiek analizēts iepriekšējo gadu līdzekļu izlietojums:

- vai budžeta programmas ir saistītas ar konkrētām valdības prioritātēm;

- vai ir kādi ārējie faktori, kas varētu ietekmēt plānotos rezultatīvos rādītājus;

- vai nav iespējama programmu optimizācija.

5.4. Starptautiskie projekti

2004.gadā ES finansēto projektu ietvaros plānots:

- Nodrošināt ISPA finansējuma apgūšanu, realizējot projektus 18 milj. LVL apmērā un ERAF finansējuma apgūšanu, realizējot projektus 11,5 milj. LVL apmērā;

- Sagatavot piecus Kohēzijas fonda projektu pieteikumus;

- Izstrādāt Kohēzijas fonda projektu ieviešanas procedūras;

- Sagatavot apstiprināšanai Vadības komitejā 3 nacionālās programmas ERAF finansējuma saņemšanai un 1 atklāta projektu konkursa vadlīnijas;

- Izstrādāt ERAF finansēto projektu ieviešanas procedūras ministrijā.

- Sagatavot projektu ieviešanas un kontroles sistēmu TEN-T budžeta finanšu palīdzības saņemšanai.