ES struktūrfondu

N A C I O N Ā L Ā         P R O G R A M M A

AUGSTAS KVALITĀTES PLATJOSLU TĪKLU ATTĪSTĪBA ĢEOGRĀFISKI ATTĀLINĀTAJĀS TERITORIJĀS

(ERAF)

| VPD prioritāte | 1. prioritāte „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana” |
| --- | --- |
| VPD pasākums | 1.3.pasākums „Informācijas un sakaru tehnoloģiju attīstība” |
| VPD aktivitāte | 1.3.3. aktivitāte „Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus” |

Rīga, 2006

SATURA RĀDĪTĀJS

1.  SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS NOZARĒ UN TĀS SEKTOROS	3

2.  Svid analīze	4

3. es politika	6

4. NOZARES ILGTERMIŅA MĒRĶI	7

5.  NOZARES ATTĪSTĪBAS ĪSTERMIŅA MĒŖKI SAISTĪBĀ AR VIENOTĀ PROGRAMMDOKUMENTA NOZAREI ATBILSTOŠIEM PASĀKUMIEM	9

6.   NACIONĀLĀS PROGRAMMAS IETEKME UZ PLĀNOŠANAS  REĢIONU ATTĪSTĪBU	9

7. Struktūrfondu nacionālās programmas projektu IZVĒLES PAMATOJUMS	10

8. Struktūrfondu nacionālās programmas projektU SARAKSTS	12

9. Struktūrfondu nacionālās programmas projekta IEVIEŠANAS PLĀNs	15

10. PROGRAMMAS IEVIEŠANAS ORGANIZĀCIJA MINISTRIJĀ	15

11. RESURSI MĒRĶU SASNIEGŠANAI	16

12. Pielikumi	16

# 1.  SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS NOZARĒ UN TĀS SEKTOROS

Viens no sabiedrības dzīves kvalitāti ietekmējošiem faktoriem ir kvalitatīva datu pārraide, kuras nodrošināšanai ir nepieciešami kvalitatīvi un publiski viegli pieejami elektronisko sakaru tīkli. Informācijas sabiedrības (Information Society) izveide ir viens no galvenajiem reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) izmantošanas mērķiem. 2000.gadā pieņemtā Lisabonas stratēģija izvirza mērķi 2010.gadā Eiropas Savienības (ES) valstīs izveidot dinamiskāko un uz zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē, proti, informācijas sabiedrību. Lai to panāktu, tiek virzītas sekojošas pamattēzes:

- Platjoslas izmantošana;

- Aparatūra darbam;

- Zināšanas rīcībai.

Platjoslas pieslēgumi nodrošina infrastruktūru zināšanu ekonomikai un informācijas sabiedrībai. Uz platjoslu bāzētas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (Information and communication technologies – Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (turpmāk - IKT)) ir efektīvs rīks darba produktivitātes paaugstināšanai un labākās investīcijas nākotnei. Ceturtdaļa no ES iekšzemes kopprodukta izaugsmes un 40% no produktivitātes pieauguma ir pateicoties IKT. IKT nozare veido 8% no Eiropas Savienības IKP un šajā nozarē strādā 6% no tautsaimniecībā nodarbināto skaita. Platjosla ļauj attālinātos un ekonomiski vājākos reģionus iesaistīt saimnieciskā darbībā, tā atver jaunus tirgus segmentus komersantiem un nodrošina e- komerciju.

Eiropas Komisija (EK) ir apstiprinājusi jaunu iniciatīvu „i2010- Eiropas Informācijas sabiedrība izaugsmei un nodarbinātībai” laika posmam no 2005.gada līdz 2010.gadam Lisabonas stratēģijas realizācijai un informācijas sabiedrības izveidošanai. EK ikgadējie uzdevumi (Action Plan) atrodami plānošanas dokumentā „e-Eiropa 2005”..

Informācijas sabiedrības izveides mērķiem EK laika posmam no 2000.gada- 2006.gadam ir piešķīrusi 10 miljardu EUR, kas ir 7,3% no struktūrfondu apjoma .

Visos EK dokumentos īpaša vieta tiek ierādīta plašai interneta izmantošanai ES dalībvalstīs un platjoslas (broadband) tehnoloģijai kā instrumentam.

EK ir pieņēmusi vairākas direktīvas un rekomendācijas, un ir publicēti vairāku EK izveidotu darba grupu ieteikumi par platjoslas izmantošanu.

Platjoslu tehnoloģiju ieviešana lauku apvidos visās ES dalībvalstīs, t.sk. Latvijas Republikā, ir saistīta ar divām galvenajām problēmām:

- Tā kā pieslēguma punkti (mājsaimniecības) ir izkaisīti plašā ģeogrāfiskā apvidū, nepieciešamās sākotnējās investīcijas lauku apvidos ir daudzreiz lielākas nekā blīvi apdzīvotās teritorijās (pilsētās); sadārdzinājumu eksperti vērtē dažādi – no 2 līdz 8 reizēm dārgāk;

- Laukos iedzīvotāji ir trūcīgāki, nespēj segt faktiskos pakalpojuma izdevumus, un elektronisko sakaru komersanti nav ieinteresēti uzsākt biznesu.

PriceWaterhouseCoopers sadarbībā ar OVUM, frontier economics EK un European Space Agency uzdevumā 2004.gada beigās veica tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi par platjoslas izmantošanu ES dalībvalstīs. Izvērtējot esošo situāciju elektronisko sakaru tīklu izveides jomā, likumdošanu un sabiedrisko pakalpojumu regulatoru lomu valstī, kā arī tautsaimniecības attīstības līmeni, visas dalībvalstis ir sagrupētas četrās sadaļās: Latvijas Republika ir pēdējā sadaļā kopā ar Grieķiju, Čehiju, Ungāriju, Poliju, Lietuvu un Slovākiju. Ir prognozēti divi nākotnes scenāriji: valstīs platjoslas izmantošana notiek tikai uz komerciāliem pamatiem, vai, atbilstoši otrajam scenārijam, tiek sniegts ES struktūrfondu atbalsts. Prognozes Latvijas Republikai nav iepriecinošas: lauku rajonos pat ES finansiālā atbalsta gadījumā tiek prognozēta atpalicība no aktīvākām ES dalībvalstīm no 2 līdz 10 reizēm atkarībā no pakalpojumu lietotāju piederības kategorijas. Vismazākā atpalicība (tikai 2 reizes) tiek prognozēta mazo un vidējo komercsabiedrību lietotāju grupā .

Neskatoties uz to, ka Latvijas Republikā ir attīstīta datu pārraides infrastruktūra, attālinātajās teritorijās zemā iedzīvotāju blīvuma un maksātspējas dēļ nav iespējama piekļuve platjoslas tīkliem, jo elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru nav iespējams attīstīt uz komerciāliem pamatiem. Latvijas Republikā 2004.gadā platjoslas tīklu līniju skaits bija 1,5 līnijas uz 100 iedzīvotājiem, kas ir par 5 rādītāja punktiem zemāks nekā ES vidējais rādītājs (EK Sakaru komitejas dati).

Latvijas Republikā jau kopš 1999.gada tiek realizēta programma „Informātika” un kopš 2001.gada programma „eLatvija”, kas sastāv no vairākiem nozīmīgiem projektiem.

Platjoslu sakaru infrastruktūras izveide lauku apvidos ir būtiski nepieciešama, jo Latvijas Republikā tas ir vājākais sakaru attīstības posms. Elektronisko datu pārraides iespējas piedāvā mobilie operatori (GPRS), bet tuvākajā nākotnē var prognozēt modernāku un mūsdienīgāku tehnoloģiju piedāvājumu (EDGE, CDMA, CDMA2000 vai līdzīgu). Pabeidzot fiksētā tīkla modernizāciju, var sagaidīt DSL tehnoloģiju ieviešanu lauku apvidos. Tomēr, ievērojot zemo maksātspēju lauku apvidos, progress elektronisko sakaru jomā nav pietiekams, un šī problēma ir saskatāma ne vien Latvijas Republikā, bet arī citās ES dalībvalstīs. Papildus tam, elektronisko sakaru infrastruktūras izveide lauku apvidos ir daudz dārgāka uz vienu iedzīvotāju (klientu) nekā blīvi apdzīvotā pilsētā. Lai mazinātu Latvijas Republikas atpalicību no ES dalībvalstīm, platjoslu sakaru infrastruktūras izveidei jāpiesaista lielas investīcijas. Šo uzdevumu paredzēts veikt sadarbībā ar privāto sektoru (projekta līdzfinansējuma daļu nodrošinās elektronisko sakaru komersanti).

# 2.  Svid analīze

| STIPRĀS PUSES - Ir apstiprināta un daļēji realizēta sociāli - ekonomiskā programma “e-Latvija”, kas nosaka galvenās prioritātes un stratēģiju informācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstībā. - Nacionālas programmas mērķi sakrīt ar sociāli - ekonomiskās programmas „e- Latvija” mērķiem un ir orientēti uz tālāko programmas aktivitāšu plāna izpildi. - Vairāki informācijas tehnoloģiju infrastruktūras projekti tiek finansēti no valsts investīciju programmas budžeta, kas apliecina valsts izpratni par informāciju tehnoloģiju lomu valsts un pašvaldību sektoros. - Ir izvērsts optiskās šķiedras pamattīkls. - Pieejamas modernas tehnoloģijas un iekārtas. - Stabila ekonomiskā vide. - Valsts lielā aktivitāte informācijas tehnoloģiju pielietošanā un kvalitatīvu pakalpojumu (arī e-pakalpojumu) nodrošināšanā. | VĀJĀS PUSES - Nav izvērsti elektronisko sakaru tīkli apmēram 85% no Latvijas Republikas teritorijas (atbilstoši platjoslas tīkla definīcijai, kas tiek lietota šajā Nacionālajā programmā). - Komersantiem nav ekonomiskās ieinteresētības izvērst un izmantot platjoslas tīklus lauku apvidos. - Zemais fiksēto telefonu līniju ciparizācijas līmenis lauku apvidos. - Zemās tīklu kvalitātes dēļ, mājsaimniecības neizmanto internetu. - Vāji attīstīti valsts un pašvaldību elektroniskie pakalpojumi. - Nepietiekoša elektronisko sakaru komersantu ekonomiskā ieinteresētība attīstīt platjoslas tīklus attālinātajos Latvijas Republikas reģionos. - Zems sabiedrības zināšanu līmenis par informācijas tehnoloģijām un to izmantošanas iespējām biznesa attīstībā un sadzīvē. |
| --- | --- |
| IESPĒJAS - ES struktūrfonda ERAF finansējums platjoslu tīklu attīstībai. - Pieejams kvalitatīvs ātrgaitas internets attālinātos Latvijas Republikas reģionos. - Pieejami informācijas sabiedrības pakalpojumi (e-pārvalde; e-veselība; e-darbs; e-izglītība utt.). - Vienota valsts elektroniskās pārvaldes infrastruktūra un uzlabota valsts informācijas sistēmu pakalpojumu kvalitāte. - Strauji augošs interneta lietotāju skaits. - Mazināta “digitālā” plaisa starp Latvijas Republiku un citām Eiropas valstīm, ka arī starp atsevišķiem valsts reģioniem un iedzīvotāju grupām. | DRAUDI - ES finanšu resursu apgūšanas procedūras. - Politiskās varas ietekmes izmaiņas. - Valsts ekonomiskās situācijas pasliktināšanās, ekonomiskās izaugsmes tempu samazināšanās. - Valsts budžetā nav paredzēts pietiekami daudz līdzekļu, lai realizētu visus informācijas tehnoloģiju projektus bez privātā kapitāla piesaistes |

Pamatojoties uz SVID analīzi, par informācijas tehnoloģiju un ar to saistīto pakalpojumu izmantošanu Latvijas Republikā ir šādi secinājumi:

  - Latvijas Republikā notiek strauja ekonomiskā izaugsme, kur aizvien lielāku lomu ieņem informācijas tehnoloģiju attīstība;

  - Latvijas Republikā ir attīstīta datu pārraides bāzes infrastruktūra (optiskās šķiedras pamattīkls) un strauji pieaug interneta lietotāju skaits;

  - Valsts un pašvaldības uzskata informācijas tehnoloģiju attīstību par svarīgu tautsaimniecības un demokrātiskas sabiedrības attīstības priekšnosacījumu, atbalstot valsts un pašvaldību finansētus IKT projektus;

  - Valsts un pašvaldības attīsta ne tikai datu pārraides infrastruktūru, bet arī informācijas tehnoloģiju servisa pakalpojumus (e-pārvalde, e-izglītība u.c.), kas ir viens no galvenajiem stimuliem, lai no iedzīvotāju puses palielināt informācijas tehnoloģiju izmantošanas intensitāti;

  - Latvijas Republikas teritorijā pastāv IKT pakalpojumu pieejamības nevienlīdzība gan komersantiem, gan iedzīvotājiem, jo būtiski atšķiras piekļuve augstas kvalitātes un ātruma datu pārraides tīklam salīdzinoši blīvi apdzīvotās teritorijās (republikas nozīmes pilsētās, daļēji rajonu centru pilsētās) un lauku apvidos;

  - Iedzīvotāju un komercsabiedrību piekļuve internetam ir ierobežota galvenokārt 2 iemeslu dēļ: sabiedrībā joprojām ir nepietiekams zināšanu līmenis par IKT izmantošanas iespējām komercdarbībā un sadzīvē; iedzīvotāju un komersantu maksātspēja lauku teritorijās ir pārāk zema, lai elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji varētu nodrošināt kvalitatīvu datu pārraides infrastruktūru uz komerciāli izdevīgiem pamatiem;

  - Lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas IKT pakalpojumu pieejamībai Latvijas Republikas teritorijā, ir jāiegulda publiskie finanšu resursi (ES finanšu resursi, valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi) IKT infrastruktūras attīstībai.

# 3. es politika

Informācijas sabiedrības stratēģiskie pamatmērķi tika definēti Eiropas Padomes Lisabonas (Portugāle) apspriedē 2000.gada 23. un 24.martā, darbības plāns akceptēts Eiropas Padomes 2000.gada 19. un 20.jūnija apspriedē Feirā (Portugāle). Kā galvenais mērķis ir uz ciparu (digital) zināšanām balstītas ekonomikas izaugsme un konkurētspēja pasaules tirgū, uzņēmumiem un iedzīvotājiem nodrošinot piekļuvi lētai pasaules klases sakaru infrastruktūrai un plašam pakalpojumu klāstam. ES ir pieņēmusi virkni jaunāku dokumentu: “e-Eiropa 2002”, “e-Eiropa 2005” rīcības plānus, un kā pēdējo var minēt EK 2005.gada 1. jūnija dokumentu   nr. 229 Eiropas Parlamenta un Padomes Ekonomikas un sociālajai  komitejai un Reģionu komitejai „i2010- Eiropas Informācijas sabiedrība izaugsmei un nodarbinātībai”.

Lai panāktu vēl straujāku progresu nozares liberalizācijai un informācijas sabiedrības pakalpojumu efektīvai nodrošināšanai, Eiropas Parlaments un Eiropas Padome 2002.gada sākumā pieņēma jaunu regulējumu attiecībā uz elektroniskajiem sakaru tīkliem un pakalpojumiem, tādējādi ieviešot jaunus regulēšanas principus: tehnoloģiski neitrāls regulējums, nepieciešamība analizēt nozares tirgu situāciju un konkurenci. Svarīgākie dokumenti ir:

- Direktīva 2002/21/EK (7.03.2002) par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva);

- Direktīva 2002/20/EK (7.03.2002) par elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva);

- Direktīva 2002/19/EK (7.03.2002) par piekļuvi elektronisko sakaru tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām, un to savstarpēju savienojumu (piekļuves direktīva);

- Direktīva 2002/22/EK97.03.2002) par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva);

- Direktīva 2002/58/EK (12.07.2002) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko sakaru nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektroniskajiem sakariem);

- Direktīva 98/10/EK (26.02.1998) par atvērto tīklu nostāju attiecībā uz balss telefoniju un universālo pakalpojumu konkurējošā vidē;

- Direktīva 2002/77/EK (16.09.2002) par konkurenci elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu tirgū;

- Direktīva 2000/31/EK (8.06.2000) par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskajiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību;

- Direktīvas 1998/34/EK un 1998/48/EK, kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā;

- Lēmums Nr. 676/2002/EK (7.03.2002) par regulējošiem noteikumiem attiecībā uz radiofrekvenču spektra politiku Eiropas Kopienā;

- Regula par piekļuves tīkla atsaistīšanu Nr.2887/2000 (5.12.2000).

Nacionālās programmas kontekstā svarīgi dokumenti ir:

- Eiropas Kopienas prasība par struktūrfondu izmantošanu elektronisko komunikāciju attīstīšanai (Brussels, 28.07.2003, SEC (2003) 895) ;

- „e-Eiropa 2005” ekspertu darba grupas Nr. 1 rakstiskas rekomendācijas par digitālo atšķirtību un platjoslas teritoriālo noklājumu (eEurope 2005. eEurope Advisory Group. Work Group No.1: Digital Divide and Broadband Territorial Coverage. Written Recomendations. 29 June 2004);

- Eiropas Kopienas Komisijas Rekomendācija nr. 1031 (6.04.2005) par platjoslas elektroniskajām komunikācijām elektriskajos tīklos;

- Eiropas Kopienas informācijas sabiedrības Ģenerāldirektorāta Komisijas 14.06.2004 darba grupas dokuments par VoIP protokola (balss sakari, izmantojot interneta protokolu) izmantošanu EK regulēšanas ietvaros;

- Rekomendējošo standartu lapa un/vai specifikācijas par elektronisko komunikāciju tīkliem, pakalpojumiem un saistītām iespējām, kā arī par pakalpojumiem (2002/C 331/04).

Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares ilgtermiņa mērķi un prioritātes atbilst ES attīstības prioritātēm, jo ir vērstas uz ilgspējīgu attīstību un teritoriālo kohēziju.

# 4. NOZARES ILGTERMIŅA MĒRĶI

Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares pamatnostādnes 2004. – 2008.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2004.gada 9.marta rīkojumu Nr.154) ir izstrādātas, lai formulētu ilgtermiņa mērķus un galvenos rīcības virzienus elektronisko sakaru nozares politikas jomā. Pamatnostādnēs noteikto rīcības virzienu mērķis ir turpināt pāreju uz vienotu un minimālu regulējamu elektronisko sakaru pakalpojumu tirgiem. Pamatnostādnēs ir formulēti 11 galvenie rīcības virzieni:

- Nodrošināt elektronisko sakaru nozares vienotu regulējumu;

- Ieviest vispārējo atļauju režīmu elektronisko sakaru nozarē;

- Nodrošināt sniegto pakalpojumu kvalitāti;

- Veicināt konkurenci elektronisko sakaru nozarē;

- Noteikt telekomunikāciju uzņēmumus ar būtisku ietekmi tirgū;

- Nodrošināt universālo elektronisko sakaru pakalpojumu;

- Noteikt tarifu politiku;

- Noteikt nacionālo resursu (radiofrekvenču spektra, numerācijas un adresācijas telpas) pārvaldīšanu;

- Ieviest zemes ciparu televīzijas un skaņas apraidi;

- Nodrošināt drošu interneta pakalpojumu pieejamību;

- Saglabāt elektronisko sakaru nozares vēsturisko mantojumu.

Šo pamatnostādņu 3. un 10. punkts tieši attiecināms uz šo Nacionālo programmu. Platjoslas sakaru infrastruktūras izveide visā Latvijas Republikas teritorijā, tai skaitā panākot šo iespēju nodrošinājumu arī attālinātajos lauku apvidos, ir svarīgs sakaru nozares mērķu sasniegšanas stratēģiskais uzdevums.

Mūsdienās vērojama izteikta elektronisko sakaru un informācijas tehnoloģiju konverģence, veidojot kopīgas tehnoloģijas un integrējoties vienotā nozarē. Tāpēc nozares ilgtermiņa mērķi ir cieši saistīti ar galvenajiem informācijas tehnoloģiju nozares un elektroniskās pārvaldes ilgtermiņa mērķiem.

Latvijas Republikas informācijas tehnoloģiju politikas pamatā ir Nacionālā programma “Informātika”, ko Ministru kabinets (MK) apstiprināja 1999. gada 30.martā ar papildinājumiem 2000.gadā.

Balstoties uz „e-Eiropa” e-Europe Rīcības plānu, MK 2000. gada 12.decembrī akceptētās sociālekonomiskās programmas “e-Latvija” pamatnostādnes ir viens no nacionālās programmas “Informātika” realizācijas mehānismiem. Pamatnostādnes ir orientētas uz šim nolūkam nepieciešamo pasākumu prioritāru un paātrinātu veikšanu, veidojot vidi infrastruktūras attīstībai.

Lai veicinātu informācijas sabiedrības veidošanu un nodrošinātu informātikas nozares efektīvu koordināciju, Latvijas Republikai integrējoties Eiropas Savienībā, tiek aktualizētas šīs programmas pamatnostādnes, ietverot tajās „e-Eiropa” un „e-Eiropa+” rīcības plānu vadlīnijas.

2002.gada 11.septembrī MK akceptēja “Latvijas e-pārvaldes koncepciju”, kas nosaka valsts pārvaldes modernizēšanas stratēģiju, apliecina valdības gatavību īstenot izvirzītos uzdevumus un paredz sākotnējo rīcības plānu, kā arī tā īstenošanai nepieciešamos līdzekļus. Valsts pārvaldes modernizāciju plānots veikt, racionalizējot valsts pārvaldes funkcijas un struktūru, piemērojot tās jaunajiem pakalpojumu sniegšanas modeļiem, maksimāli izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas un daudzkanālu pieeju pakalpojumu sniegšanā.

E-pārvaldes izveides konkrētie mērķi ir šādi:

- Pakāpeniska sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas elektronizācija laikā no 2002.gada līdz 2007.gadam un turpmākajam periodam;

- Publiskās informācijas pieejamība internetā sistemātiskā un integrētā veidā līdz 2002.gadam un turpmāk;

- “Latvijas e-pārvaldes koncepcijā” noteiktie 13 pakalpojumi līdz 2006. gadam;

- “e-Eiropa” definētie 20 pamatpakalpojumi līdz 2007. gadam;

- e-demokrātijas mehānismu ieviešana līdz 2006. gadam (vēlēšanas, referendumi, aptaujas un politiskā saziņa Internetā) u.c.

2002. gada maijā Latvijas Republikas valdības pieņemtais rīkojums „Par Latvijas Republikas un Eiropas Kopienas saprašanās memorandu par Latvijas Republikas dalību Kopienas daudzgadu programmā, lai sekmētu Eiropas digitālās informācijas attīstību un izmantošanu pasaules tīklos un atbalstītu valodu daudzveidību informācijas sabiedrībā (e-saturs)“ raksturo Latvijas Republikas iekļaušanos Eiropas un pasaules digitālās informācijas apritē.. Piedalīšanās daudzgadu Kopienas programmā sekmēs pieeju Eiropas digitālai informācijai un tās potenciāla izmantošanu, labvēlīgu apstākļu radīšanu tirgus neviendabīguma mazināšanai un Eiropas digitālās informācijas mārketingam, sadalei un izmantošanai pasaules informācijas tīklos.

2005.gada 13.decembrī MK apstiprināja koncepciju „Platjoslu tīklu attīstības stratēģija 2006.-2012.gadam” (turpmāk tekstā – koncepcija), kas izstrādāta saskaņā ar LR elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādņu 2004.-2008.gadam īstenošanas programmas (apstiprināta ar MK 2005.gada 21.aprīļa rīkojumu Nr.255) pielikuma 7.uzdevuma I pasākumu. Tajā noteikts, ka platjoslas tīklu attīstības politikas mērķis ir nodrošināt iespēju piekļūt platjoslas tīkliem visai mērķauditorijai (fiziskajām personām, valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem, izglītības iestādēm, ārstniecības iestādēm u.c.) par pieņemamu cenu 85% - 95% no valsts teritorijas līdz 2012.gadam. Iespēja piekļūt platjoslas tīkliem ietver: esošās elektronisko sakaru infrastruktūras uzlabošanu, nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, infrastruktūras uzturēšanu.

Platjoslu piekļuves iespēju izvēršana tiek uzsākta zemas apdzīvotības teritorijā (lauku teritorija, pagasti, ciemati) ar uz izvēršanas projekta brīdi sliktākajiem rādītājiem par ekonomisko attīstību, platjoslu piekļuvi un tās iespējamo attīstību. Blīvi apdzīvotās teritorijās elektronisko sakaru komersantiem ir ekonomiski pamatoti izvērst platjoslu piekļuvi.

Koncepcijā noteikta sekojoša sociālekonomiskā ietekme:

- 2012.gadā interneta lietotāju skaits procentos – 70 (2004.gada beigās šis rādītājs ir 40,4%);

- 2012.gadā platjoslu piekļuve iespējama – 95% no Latvijas Republikas teritorijas.

Valsts finansējums tiek piešķirts kā vienreizēja dotācija komersantam, kas uz atklāta iepirkumu konkursa vai saskaņā ar ES struktūrfondu apgūšanas nosacījumiem tiek piešķirta komersantam platjoslu piekļuves iespējas nodrošinošas infrastruktūras izveidei noteiktā reģionā, tās apsaimniekošanai un uzturēšanai 10.gadus no projekta nodošanas ekspluatācijā. Koncepcija paredz valsts finansējumu līdz 35 % no projekta attiecināmajām izmaksām.

Koncepcijā ir noteikts, ka izveidotā infrastruktūra paliek atklātā konkursa uzvarētāja īpašumā un tā apgrūtināta ar nosacījumu 10 gadus par tarifu, ko konkursa uzvarētājs ir noteicis atklātā iepirkuma konkursa pieteikumā, nodrošināt visiem elektronisko sakaru komersantiem piekļuvi izveidotai infrastruktūrai. Tādā veidā nodrošinot visiem operatoriem un pakalpojumu sniedzējiem pieejamību infrastruktūrai, t.i. iekārtām un aparatūrai, Pēc elektronisko sakaru nozares tirgu definēšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija savas kompetences ietvaros regulē augstāk minēto piekļuves tarifu.

# 5.  NOZARES ATTĪSTĪBAS ĪSTERMIŅA MĒŖKI SAISTĪBĀ AR VIENOTĀ PROGRAMMDOKUMENTA NOZAREI ATBILSTOŠIEM PASĀKUMIEM

Viena no Latvijas Republikas Vienotā programmdokumenta definētajām prioritātēm ir attālināto un mazāk attīstīto Latvijas Republikas reģionu izaugsmes veicināšana. Šīs prioritātes mērķis ir celt iedzīvotāju dzīves kvalitātes līmeni, uzlabot reģionu pievilcību un veicināt visas Latvijas Republikas teritorijas līdzsvarotu attīstību. Šis mērķis ir sasniedzams, attīstot dzīves kvalitāti raksturojošo infrastruktūru un nodrošinot tās pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā.

Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares ilgtermiņa mērķi un prioritātes sakrīt ar ES attīstības prioritātēm – ilgtspējīga attīstība, teritoriālā kohēzija – informācijas sabiedrības kritēriju nodrošināšanai attālinātos Latvijas Republikas lauku apvidos. Nacionālas programmas mērķis ir radīt pamatu sekmīgai sociāli - ekonomiskās programmas „e- Latvija” plāna izpildei.

Nozares īstermiņa mērķu realizācijas instruments - platjoslas sakaru infrastruktūras ieviešana - tieši sakrīt ar Vienotā programmdokumenta 1.prioritātes „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana” 3. pasākuma „Informācijas un sakaru tehnoloģiju attīstība” 3. aktivitātes „Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus” nosacījumiem.

Ievērojot to, ka platjoslas sakaru infrastruktūra ir pamats (bāze) visiem informācijas sabiedrības veidošanas procesiem, Nacionālās programmas īstermiņa tiešais mērķis ir izveidot infrastruktūru, kas nodrošina platjoslas piekļuvi tajā Latvijas Republikas teritorijas daļā, kur tās nav.

# 6.   NACIONĀLĀS PROGRAMMAS IETEKME UZ PLĀNOŠANAS  REĢIONU ATTĪSTĪBU

Nacionālās programmas ietvaros veiktās aktivitātes nodrošinās informācijas sabiedrības veidošanas vidi lauku apvidos, tādējādi veicinot reģiona pieejamību, ekonomisko izaugsmi un apkārtējās vides uzlabošanu, kas ietver:

- Komercdarbības attīstīšanu valsts reģionos t.sk., lauksaimniecisko ražošanu, jaunu pakalpojumu sniegšanu, tūrisma attīstību;

- Investīciju apjoma pieaugumu;

- Jaunu darba vietu radīšanu;

- Izglītības un veselības aizsardzības sistēmu funkcionēšanas uzlabošanu;

- Lauku iedzīvotāju vispārējā dzīves līmeņa celšanos;

- Iedzīvotāju pārcelšanos uz dzīvi reģionos, kas palielinās lauku apdzīvotību, veidojot Latvijas Republikai atbilstošu lauku vidi un ainavu.

Teritorijās, kurās tiks īstenota šī Nacionālā programma, izveidotā infrastruktūra platjoslas piekļuvei sniegs iespēju uzlabot valsts un pašvaldību informācijas sistēmu darbību un savstarpējo sadarbību. Tas dos iespēju apmainīties ar nepieciešamajiem datiem tiešsaistē, uzlabojot pašvaldību un valsts institūciju darba efektivitāti, pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, kā arī ievērojami saīsināt laiku, ko iedzīvotāji un valsts pārvaldes darbinieki izlieto datu ieguvei, apstrādei, nepieciešamo pakalpojumu saņemšanai un sniegšanai.

Nacionālā programma indikatīvi ietekmē šādu Vienotā programmdokumenta papildinājumā noteikto rādītāju sasniegšanu: publiskās lietošanas valsts informācijas sistēmu modernizāciju; izveidoto interneta publiskās pieejas punktu skaitu; mājsaimniecību nodrošināšanu ar platjoslas sakariem; vispārējo pieejamību e-pārvaldes pakalpojumiem saskaņā ar Direktīvas 2000/31/EK definīcijām; publiskā sektora institūciju pieeju IKT infrastruktūrai; vispārējo pieejamību e-pamatpakalpojumiem saskaņā ar „e-Eiropa” stratēģiju un Direktīvas 1998/34/EK (1998/48/EK) definīcijām; interneta lietotāju skaita palielināšanos uz 1000 iedzīvotājiem (procentos).

# 7. Struktūrfondu nacionālās programmas projektu IZVĒLES PAMATOJUMS

Nacionālās programmas izstrādes laikā ir veikta pašreizējo tehnoloģisko risinājumu izvērtēšana atbilstoši Latvijas Republikas apstākļiem un uz tā pamata ir piedāvātas Struktūrfondu nacionālās programmas projektu vairākas īstenošanas alternatīvas.

Alternatīvu analīze tika veikta, izmantojot elektronisko sakaru infrastruktūras projektējumam (šīm prasībām ir jābūt spēkā jebkurai no izvēlētajām alternatīvām, kas paredz platjoslas sakaru infrastruktūras ierīkošanu) šādas tehniskās atbilstības prasības:

  - projektējumam jābūt tādam, lai citi elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji būtu spējīgi īsā laikā (mēneša laikā) jebkurā izvēlētās teritorijas vietā par vidējai tirgus vērtībai atbilstošu pieslēguma ierīkošanas cenu nodrošināt klientu ar pakalpojumu;

  - izveidotajai infrastruktūrai jānodrošina datu un balss pārraides iespējas internetā tai skaitā, VoIP, atbilstoši „pēdējās jūdzes” elektronisko sakaru komersanta pieprasījumam.

  - tīkla infrastruktūrai jānodrošina VPN (virtual private network) funkcijas, ja elektronisko sakaru komersants, kurš nodrošina „pēdējo jūdzi” to pieprasīs;

  - tīkls nodrošina iespēju elektronisko sakaru komersantam, kurš nodrošina „pēdējo jūdzi” piedāvāt lietotājam iegūt vismaz vienu darba vietu ar interneta pieslēgumu, kura ātrums ir vismaz 256/128 kbit/s (lejupielādes/ augšupielādes) ar iespēju šo ātrumu atbilstoši pieprasījumam palielināt līdz 2Mb/s un vairāk un kurš nodrošina piekļuvi interneta tīklam bez ierobežojumiem visu diennakti;

  - jānodrošina SLA (Service Level Agreement) līguma prasību ievērošana; SLA izstrādā Satiksmes ministrija un tajā nosaka detalizētas tehniskās un kvalitātes prasības.

Ņemot vērā elektronisko sakaru infrastruktūras projektējuma prasības, tika identificēti 6 iespējamie Struktūrfondu nacionālās programmas projekti.

1. Starptautiskā un Latvijas Republikasinterneta pakalpojuma iepirkums ģeogrāfiski izvēlētās vietās, kurās ar citu projektu starpniecību tiek izveidota elektronisko sakaru platjoslas infrastruktūra (Struktūrfondu nacionālās programmas projekts „Internets”). Struktūrfondu nacionālās programmas projekta pamatideja ir izdalīt, apkopot un iepirkt interneta pakalpojumu “vairumā” visam Struktūrfondu nacionālās programmas projektam kopumā. Atbilstoši šai alternatīvai ir plānots iepirkt interneta pakalpojumu, nevis finansēt platjoslas infrastruktūras izveidi.

- Elektronisko sakaru infrastruktūras izveide Latvijas Republikas administratīvās teritorijas rajonā (Struktūrfondu nacionālās programmas projekts ”Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos”).

- Platjoslas interneta pieslēgums definētam pakalpojumu kopumam pagastā. Mērķa grupa - publiskā sektora funkciju nodrošināšana (e-izglītība, e-veselība, e-bibliotēka, e-pašvaldība, e-valdība). Tādējādi šis Struktūrfondu nacionālās programmas projekts nodrošina ar platjoslas sakariem vietas, kurās funkcionalitāti (klienta pakalpojumu) nodrošina Latvijas izglītības informācijas sistēmas (LIIS) projekts, Gaismas pils projekts, Pašvaldību vienotās informatizācijas sistēmas (PVIS) projekts, e-veselības projekts (Struktūrfondu nacionālās programmas projekts „E-pakalpojums”).

- Platjoslas interneta pieslēguma iespēju nodrošināšana pagastā. Struktūrfondu nacionālās programmas projekts ļoti līdzīgs 3. gadījumam un atšķiras tikai ar to, ka par pieslēdzamajiem objektiem var būt ikviena institūcija (uzņēmums, lauksaimnieks, viesu māja u.c.), ko izvēlas pašvaldība (Struktūrfondu nacionālās programmas projekts „E-esamība”).

Struktūrfondu nacionālās programmas projekti 3 un 4 atšķiras no Struktūrfondu nacionālās programmas projekta 2 ar to, ka Struktūrfondu nacionālās programmas projektos 3 un 4 tiek veikts iepirkums par pakalpojuma saņemšanu, bet Struktūrfondu nacionālās programmas projekta 2 gadījumā tiek izveidota elektronisko sakaru infrastruktūra.

- Ultramodernas elektronisko sakaru infrastruktūras izveidošana Latvijas Republikas mazpilsētās. Struktūrfondu nacionālās programmas projektā paredzēts izveidot optisko tīklu infrastruktūru, kas var sniegt praktiski neierobežotas sakaru kapacitāti nākotnē un darboties saskaņā ar standartiem 25 gadus. (Struktūrfondu nacionālās programmas projekts „Mazpilsēta”).

- Grantu shēma interneta pakalpojumu lietotājiem ar ierobežotu maksātspēju. Līdz 2008.gadam (ieskaitot) Struktūrfondu nacionālās programmas projekts paredz daļējas garantētas kompensācijas pakalpojumu lietotājam. Grantu shēma var tikt izmantota pieslēguma ierīkošanas izdevumiem un ikmēneša samaksai par pakalpojumu (Struktūrfondu nacionālās programmas projekts „Grantu shēma”).

Balstoties uz Satiksmes ministrijas elektronisko sakaru nozares ekspertu padomes viedokli, Struktūrfondu nacionālās programmas projektu atlasei tika noteikti šādi kritēriji:

- Struktūrfondu nacionālās programmas projekts ir tehnoloģiski neitrāls, tādējādi pakļaujot sacensībai arī pašas tehnoloģijas.

- Struktūrfondu nacionālās programmas projekts aptver iespējami plašāku ģeogrāfisko teritoriju (platjoslas piekļuves pārklājums).

- Struktūrfondu nacionālās programmas projekts nodrošina elektronisko sakaru infrastruktūras izmantojamību vismaz 5 gadus (Struktūrfondu nacionālās programmas projekta ilgtspēja) ar iespēju to attīstīt.

- Struktūrfondu nacionālās programmas projekta noteiktā lote konkursam ir pietiekama, lai komersanti būtu ieinteresēti piedalīties konkursā un tiktu nodrošināta konkurence.

Struktūrfondu nacionālās programmas projekta īstenošanas iespējamo Struktūrfondu nacionālās programmas projektu analīze ir apkopota zemāk pievienotajā tabulā, kurā ir aranžēti kritēriji katram iespējamajam Struktūrfondu nacionālās programmas projektam, nosakot visizdevīgāko alternatīvu (1 –augstākais rangs, 6 – zemākais).

| Kritērijs | Projekts „Internets” /rangs | Projekts ‘Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos”/rangs | Projekts „E-pakalpojums”/rangs | Projekts „E-esamība”/rangs | Projekts „Mazpilsēta”/rangs | Projekts „Grantu shēma”/rangs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 6 | 1-5 |
| 2. | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 3. | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 6 |
| 4. | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| Vidējais rangs | 2 | 1 | 3-4 | 3-4 | 5 | 6 |

Atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem visatbilstošākais ir Struktūrfondu nacionālās programmas projekts „Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos” (vidējais rangs ir 1). Struktūrfondu nacionālās programmas projekta „Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos” apraksts ir pievienots pielikumā ar nosaukumu „Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos”.

Nacionālās programmas ģeogrāfiskā mērķa teritorija ir visi Latvijas Republikas administratīvās teritorijas rajoni, izņemot administratīvās teritorijas rajonus, kur datu pārraides pakalpojumi ar platjoslai atbilstošu ātrumu jau tiek sniegti. Organizējot konkursu par platjoslas sakaru infrastruktūras izveidi Latvijas Republikas teritorijā, iepirkums tiks sadalīts daļās (lotēs): viena daļa – viens administratīvās teritorijas rajons. Šādas iepirkuma stratēģijas mērķis ir atklāta konkursa ceļā aptvert iespējami plašāku Latvijas Republikas teritoriju, priekšroku dodot administratīvās teritorijas rajoniem ar zemāku teritorijas attīstības indeksu.

# 8. Struktūrfondu nacionālās programmas projektU SARAKSTS

Nacionālajā programmā ietilpst viens Struktūrfondu nacionālās programmas projekts - “Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos”, kura pieteicējs ir Satiksmes ministrija (funkciju nodalīšanai Satiksmes ministrijas Sakaru departaments veic Struktūrfondu nacionālās programmas projekta pieteicēja funkcijas, Satiksmes ministrijas Investīciju departaments pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas). Struktūrfondu nacionālās programmas projekts paredz iedibināt valsts un privātā sektora partnerību platjoslu tīkla izveidei, tur kur tā nav.

Struktūrfondu nacionālās programmas projekta attiecināmās izmaksas ir 4029539,33 latu, kura finansējuma avoti ir ERAF līdzfinansējums 3022154,50 latu (75% no attiecināmajām izmaksām) un nacionālais līdzfinansējums no valsts budžeta 1007384,83 latu (25% no attiecināmajām izmaksām). Abi finansējumi kopā (ERAF un valsts budžeta) veido publisko finansējumu, kas sastāda 35% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Komersants sedz projekta pārējās attiecināmās izmaksas 65% apmērā un neattiecināmās izmaksas.

Projekta ietvaros paredzēts izveidot noteiktas kvalitātes elektronisko sakaru tīklu infrastruktūru tur, kur tā nav pieejama. Projekta ietvaros Latvijas Republikas administratīvās teritorijas rajonos tiks izveidoti platjoslas tīkli, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta iespēja elektronisko sakaru komersantiem sniegt kvalitatīvus pakalpojumus lietotājiem.

Lai to īstenotu Satiksmes ministrijas Sakaru departaments organizē atklātā konkursa komisijas izveidi, kurā tiek pārstāvēts Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts, Reģionālās un pašvaldību lietu ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Finanšu ministrija.

Iepirkuma procedūras rezultātā tiks noslēgts publiskās un privātās partnerības (PPP) līgums (PPP veids – Design-Build-Finance Operate). Konkursa mērķis ir saskaņā ar publiskās un privātās partnerības principiem iedibināt valsts un privātā sektora partnerību projekta realizācijai un uzturēšanai, t.i., platjoslas sakaru infrastruktūras izveidē ieguldīt publisko līdzfinansējumu līdz 35% apmērā no attiecināmām izmaksām. Savukārt platjoslas sakaru infrastruktūras uzturēšana pēc projekta realizācijas tiks segta no infrastruktūras īpašnieka – privātā partnera līdzekļiem.

Tiks īstenotas šādas aktivitātes:

- Publiskās un privātās partnerības līguma projekta izstrāde;

- Atklātā konkursa nolikuma sagatavošana un valsts iepirkuma procedūras organizēšana, konkursa izsludināšana (tiek organizēts atklāts konkurss elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras izveidei);

- Atklātā konkursa uzvarētāja (uzvarētāju) pasludināšana un iepirkuma līguma (līgumu) noslēgšana;

- Platjoslas sakaru infrastruktūras izveide rajonā (rajonos) saskaņā ar grafiku, ko izpildītājs (izpildītāji) iesniedzis (iesnieguši) atklātajam konkursam.

- Sabiedrības informēšana par Struktūrfondu nacionālās programmas projektu: darbs ar plašsaziņas līdzekļiem, regulāras Struktūrfondu nacionālās programmas projekta publicitātes nodrošināšana.

| Attiecināmās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas |
| --- | --- |
| - Aparatūras, darbu un nepieciešamo pakalpojumu apmaksa, ja tā ir attiecināma uz platjoslas infrastruktūras izveidi rajonā, izņemot izmaksas tajās administratīvās teritorijas rajona teritorijās, kur projektā paredzētās kvalitātes platjoslas datu pārraides pakalpojumi jau tiek sniegti; - Aparatūras, darbu un nepieciešamo pakalpojumu apmaksa, ja tā ir attiecināma uz nepieciešamās sakaru aparatūras uzstādīšanu infrastruktūras pieslēguma vietas iekārtošanai (pieslēguma vietas ierīkošana), izņemot izmaksas tajās administratīvās teritorijas rajona teritorijās, kur projektā paredzētās kvalitātes platjoslas datu pārraides pakalpojumi jau tiek sniegti; - Aparatūras, darbu un nepieciešamo pakalpojumu apmaksa, ja tā ir attiecināma uz transporta tīkla pieslēguma ierīkošanu līdz Latvijas Republikas maģistrālajam kanālam; - Informācijas un publicitātes pasākumi; - Audita izmaksas | - Aparatūras, darbu un nepieciešamo pakalpojumu apmaksa, ja tā ir attiecināma uz lietotāja gala aplikāciju nodrošināšanu (datori un visa veida vajadzības lietotāja adresē, t.sk. „pēdējā jūdze”); - PVN precēm un pakalpojumiem, kas attiecas uz platjoslas infrastruktūras izveidi un ir atgūstams priekšnodokļa veidā |

Attiecināmās izmaksas (ieguldījums infrastruktūrā) izpildītājam (izpildītājiem) būs jāpierāda ar attiecīgiem finanšu dokumentiem, Līdzfinansējuma daļa tiks samaksāta, tikai pamatojoties uz neatkarīgu auditoru novērtējumu.

| NPK | Projekta nosaukums | Projekta iesniedzējs | Projekta izmaksas | Kopējās izmaksas, LVL | Attiecināmās izmaksas, LVL | tajā skaitā: |  |  | Neattieci-nāmie izdevumi, LVL | tajā skaitā: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ERAF finansējums | Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums, LVL |  |  | Valsts budžets* | Pašvaldības finansējums | Cits finansējums |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžeta dotācija | Pašvaldības finansējums |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+10 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10 =11+12+13 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos | Satiksmes ministrija | Plānotās izmaksas | 4 754 856,41 | 4 029 539,33 | 3 022 154,50 | 1 007 384,83 | 0,00 | 725 317,08 | 725 317,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Virssaistības | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | KOPĀ (saskaita iepriekšējās 2 ailes) | 4 754 856,41 | 4 029 539,33 | 3 022 154,50 | 1 007 384,83 | 0,00 | 725 317,08 | 725 317,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Beigu saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOPĀ: |  |  | Plānotās izmaksas | 4 754 856,41 | 4 029 539,33 | 3 022 154,50 | 1 007 384,83 | 0,00 | 725 317,08 | 725 317,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Virssaistības | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | KOPĀ | 4 754 856,41 | 4 029 539,33 | 3 022 154,50 | 1 007 384,83 | 0,00 | 725 317,08 | 725 317,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Beigu saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Neattiecināmie izdevumi (PVN izmaksas) tiek segti no valsts budžeta

# 9. Struktūrfondu nacionālās programmas projekta IEVIEŠANAS PLĀNs

| Npk | Pasākums | Termiņš | Atbildīgā institūcija | Rezultāta apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atklātā konkursa sagatavošana un izsludināšana. Konkursa mērķis ir iedibināt valsts un privātā sektora partnerību projekta realizācijai. | 17.07.2006 | Satiksmes ministrija | Sagatavots atklātā konkursa nolikums, izsludināts konkurss. |
| 2. | Atklātā konkursa uzvarētāja pasludināšana un līguma noslēgšana. | 27.12.2006 | Satiksmes ministrija, Projekta izpildītājs (izpildītāji) | Noslēgts līgums ar uzvarētāju. |
| 3. | Projekta realizācija saskaņā ar grafiku, ko izpildītājs (izpildītāji) iesniedzis atklātajam konkursam. | 27.12.2006 – 30.06.2008. | Projekta izpildītājs (izpildītāji) | Izveidota platjoslas infrastruktūra Latvijas Republikas administratīvās teritorijas rajonā. |

Paralēlās darbības

| 1. | Līguma parakstīšana ar CFLA | 2006.gada jūnijs/jūlijs | Satiksmes ministrija, CFLA | Parakstīts līgums par Struktūrfondu nacionālās programmas projekta realizāciju |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 10. PROGRAMMAS IEVIEŠANAS ORGANIZĀCIJA MINISTRIJĀ

Programmas ietvaros struktūrfondu finansējuma saņēmējs ir Satiksmes ministrija. Satiksmes ministrijas Investīciju departaments veic pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas, Satiksmes ministrijas Sakaru departaments veic Struktūrfondu nacionālās programmas projekta pieteicēja funkcijas. Struktūrfondu nacionālās programmas projekta vadībai tiks algots viens darbinieks Sakaru departamentā no ERAF tehniskās palīdzības līdzekļiem.

Satiksmes ministrijas Sakaru departaments organizē atklātā konkursa komisijas izveidi, kurā tiek pārstāvēts Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts, Reģionālās un pašvaldību lietu ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Finanšu ministrija. Iepirkuma procedūras rezultātā tiks noslēgts publiskās un privātās partnerības (PPP) līgums (PPP veids – Design-Build-Finance Operate). Konkursa mērķis ir saskaņā ar publiskās un privātās partnerības principiem iedibināt valsts un privātā sektora partnerību projekta realizācijai un uzturēšanai, t.i., platjoslas sakaru infrastruktūras izveidē ieguldīt publisko līdzfinansējumu līdz 35% apmērā no attiecināmām izmaksām. Savukārt platjoslas sakaru infrastruktūras uzturēšana pēc projekta realizācijas tiks segta no infrastruktūras īpašnieka – privātā partnera līdzekļiem. Tāpat konkursa ceļā tiks izvēlēts tehnoloģiskais risinājums, noteikts platjoslas sakaru infrastruktūras projektējums rajonā un attiecīga datu pārraides tīkla uzstādīšanas termiņi.

Struktūrfondu nacionālās programmas projekta uzraudzības specifiskās prasības

Struktūrfondu nacionālās programmas projekta uzraudzību paredzēts veikt šādi:

- regulāri veikt neatkarīgus tirgus pētījumus par platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu cenām Latvijas Republikā (lai tiktu ievērots nepārmaksāšanas princips) – atbildīgais – Satiksmes ministrijas Sakaru departaments;

- veikt izlases veida kontroles projekta īstenošanas vietās – atbildīgais – Satiksmes ministrijas Sakaru departaments;

- pastāvīgi novērot platjoslas tīkla izmantojamību attiecīgajā administratīvajā teritorijā no neatkarīga interneta pieslēguma punkta, kontrolēt iepirkuma līguma (līgumu) izpildi (komentārs – SLA faktiski būs PPP līguma sastāvdaļa) – atbildīgais – Satiksmes ministrijas Sakaru departaments;

- saņemt regulāras atskaites par projekta ieviešanas gaitu– atbildīgais – Satiksmes ministrijas Sakaru departaments.

- kontrolēt, lai projekts tiek realizēts izvirzītajām prasībām atbilstošās teritorijās – atbildīgais – Satiksmes ministrijas Sakaru departaments.

# 11. RESURSI MĒRĶU SASNIEGŠANAI

Lai nodibinātu privāto – publisko partnerību, Struktūrfondu nacionālās programmas projekts paredz pieejamo finansējumu – ERAF līdzekļus un valsts budžeta līdzekļus izsolīt privātajiem partneriem viņu neefektīvo ieguldījumu segšanai ar noteikumu, ka piešķirtais publiskais finansējums nepārsniedz 35% no projekta attiecināmām izmaksām.

| Finansējuma avots | 2006 | 2007 | 2008 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ERAF līdzfinansējums (LVL) |  | 1521677,30 | 1500477,20 | 3022154,50 |
| Valsts budžeta līdzfinansējums (LVL) |  | 872428,32 | 860273,59 | 1732701,91 |
| Kopā |  | 2394105,62 | 2360750,79 | 4754856,41 |

# 12. Pielikumi

12.1 Nacionālās programmas projekts „Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos”.

EC, DG IS Strategy and eEurope Regional IS aspects, IST International Co- operation.

PriceWaterhouseCoopers, Final Report Technical assistance in bridging the “digital divide”: a Cost benefit  Analysis for Broadband connectivity in Europe, October 2004

Faktiski Service Level Agreement ir nevis atsevišķs līgums, bet gan iepirkuma līguma sastāvdaļa, kas tiek noslēgts, pamatojoties uz publiskās un privātās partnerības izveides atklāto konkursu.