SASKAŅOTS ERAF vadības komitejā

rakstiskajā procedūrā

2008.gada 28.februārī

lēmums Nr.L-ERAF-2008/21

APSTIPRINU

2008.gada 14.martā

Eiropas Reģionālās attīstības fonda

Nacionālā programma

Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu attīstība 2005. – 2013. gadam

| VPD prioritāte | 1.prioritāte. Teritoriālās vienotības veicināšana. |
| --- | --- |
| VPD pasākums | 1.2.pasākums. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība. |
| VPD aktivitāte | 1.2.4.aktivitāte. Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija |

Rīga, 2008

SATURS

1.	SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS NOZARĒ UN TĀS SEKTOROS	2

2.	SVID ANALĪZE	2

3.	ES POLITIKA	2

4.	NOZARES ILGTERMIŅA MĒRĶI	2

5.	NOZARES ATTĪSTĪBAS ĪSTERMIŅA MĒRĶI SAISTĪBĀ AR VIENOTĀ PROGRAMMDOKUMENTA NOZAREI ATBILSTOŠIEM PASĀKUMIEM	2

6.	NACIONĀLĀS PROGRAMMAS IETEKME UZ PLĀNOŠANAS REĢIONU ATTĪSTĪBU	2

7.	PROJEKTU IZVĒLES PAMATOJUMS	2

8.	PROJEKTU SARAKSTS	2

9.	PROJEKTU IEVIEŠANAS PLĀNI	2

10.	PROGRAMMAS IEVIEŠANAS ORGANIZĀCIJA MINISTRIJĀ	2

11.	RESUSRSI MĒRĶU SASNIEGŠANAI	2

12.	PIELIKUMI	2

TERMINU SKAIDROJUMS

Saskaņā ar 06.12.2001. valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” ģenerāldirektora rīkojumu Nr. D-3/360 “Par vilces ritošā sastāva tehniskās apkalpošanas un remonta sistēmas pilnveidošanu” vilces ritošajam sastāvam sasniedzot noteiktu noskrējiena normu ir jāveic kapitālais remonts, kas ir sadalīts sekojošos veidos: vidējais (VR), galvenais (GR) un galvenais remonts ar ekspluatācijas laika pagarināšanu (GRP).

Vidējais remonts (VR) ir paredzēts ritošā sastāva parametru un resursu atjaunošanai starplaikā no uzbūves līdz galvenajam remontam GR (vai GRP) un no GR (vai GRP) līdz ekspluatācijas beigām. Remonta VR apjomā tiek paredzēts nomainīt nolietotos mezglus, nodilušās detaļas un agregātus pret jaunām vai izremontētām atbilstoši vidējo remontu tehnisko noteikumu prasībām. VR elektrovilcienu vagoniem tiek veikts pēc 960 000 km.

Galvenais remonts (GR) paredzēts vilces ritošā sastāva darba spēju, pilnīgai resursu un ekspluatācijas parametru atjaunošanai, elektrisko kabeļu un vadu nomainīšanai, saskaņā ar GR tehnisko noteikumu prasībām, agregātu un mezglu modernizācijai (saskaņojot ar ritošā sastāva īpašnieku). GR elektrovilcienu vagoniem tiek veikts pēc 1 680 000 km.

Galvenais remonts ar ekspluatācijas laika pagarināšanu (GRP) ir paredzēts vilces ritošā sastāva darba mūža pagarināšanai veicot galveno mezglu un agregātu ar izstrādātu normatīvi noteikto kalpošanas termiņu nomaiņu pret jauniem, virsbūves nesošo elementu un mehānisko iekārtu pastiprināšanu, kā arī pilnīgai elektrisko vadu un kabeļu nomaiņai, saskaņā ar GRP tehnisko noteikumu prasībām. Šādus remontus veic vilcienu vagoniem, kuri ir sasnieguši vai tuvākajā laikā sasniegs rūpnieciski noteikto derīgās kalpošanas laiku (elektrovilcieniem tas ir 28 gadi).

Vilcienu vagonu modernizācija tiek veikta galveno un vidējo remontu laikā, tās viens no galvenajiem mērķiem ir ritošā sastāva atsevišķu mezglu modernizācija ieviešot progresīvas detaļu apstrādes tehnoloģijas, palielinot vilces elektrodzinēju jaudu, automatizējot vilcienu kustības regulēšanas procesus.

Vilcienu vagonu modernizācijas un atjaunošanas (kapitālo remontu) darbu savstarpējo atšķirību skaidro EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2004/50/EK (2004. gada 29. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 96/48/EK par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/16/EK par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību, kurā ir iekļauti termini:

- "modernizācija"- apakšsistēmas vai apakšsistēmas daļas ievērojami pārveidošanas darbi, kas uzlabo apakšsistēmas vispārējo darbību;

- "aizstāšana saistībā ar apkopi" - komponentu nomaiņa ar detaļām, kam ir identiskas funkcijas un darbības parametri, veicot profilaktisko vai korektīvo apkopi;

- "atjaunošana" - ievērojami apakšsistēmas vai apakšsistēmas daļas nomaiņas darbi, kas nemaina apakšsistēmas vispārējo darbību;

Lēmums par katra konkrēta vilciena vagona tālāko izmantošanu (kapitālā remonta veikšana un modernizācija vai norakstīšana) tiek balstīts uz valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” komisijas un sertificētās institūcijas ritošā sastāva kalpošanas termiņa pagarināšanas atzinumu par konkrētās vilciena vagona tehnisko stāvokli.

# SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS NOZARĒ UN TĀS SEKTOROS

Attīstoties transporta sakaru līdzekļiem, 20. gadsimta beigās cilvēku mobilitātes iespējas pakāpeniski ir kļuvušas daudz plašākas, kas ļauj pārvarēt ievērojamus attālumus relatīvi nelielā laika periodā. Līdz ar to mūsdienās iedzīvotāju mobilitātei ir nozīmīga loma arī ikdienas dzīvē, nokļūstot no dzīves vietas darbā vai citos mērķa objektos. Ir notikusi būtiska cilvēku dzīves teritoriālās telpas paplašināšanās atkarībā no katra indivīda dzīves un darba specifikas, kā arī pasaules izpratnes.

Mūsdienās cilvēku darbības telpiskās izmaiņas ir notikušas ne tikai pilsētu teritorijās, bet arī lauku apvidos, kur ekonomiskā aktivitāte pēdējos gados ir strauji mazinājusies. Pašlaik lielākā daļa lauku iedzīvotāju darbavietas atrodas pilsētās vai no viņu dzīvesvietām attālinātajos ekonomiskajos centros. Uz Latvijas apdzīvojuma fona izceļas Rīgas pilsēta, kuras apmēri un ekonomiskais potenciāls ietekmē apkārtējo aglomerācijas teritoriju sociāli ekonomisko struktūru un attīstību kopumā. Bez tam kopš 90-to gadu sākuma samazinās iedzīvotāju skaits Rīgas centrā, kā arī jaunajos mikrorajonos, bet palielinās Rīgas aglomerācijā (suburbanizācijas process). Taču vienlaicīgi ar šīm apdzīvojuma telpiskajām izmaiņām nav notikusi Rīgas nodarbinātības teritoriālā decentralizācija.

Šie faktori veido iedzīvotāju ikdienas kustības galvenos virzienus, kas ir orientēti Rīgas virzienā. Tikai 20% no Rīgas rajona satiksmes nav saistīta ar Rīgas pilsētu. Tāpēc ievērojamās svārstmigrācijas dēļ būtiska loma Rīgas funkcionālajā dzīvē ir arī aglomerācijas iedzīvotāju mobilitātei, ko ietekmē gan Rīgas, gan apkārtējo teritoriju sasniedzamība, transporta infrastruktūra un cilvēku nodrošinājums ar transportu.

Šajā situācijā liela nozīme ir attīstītam sabiedriskajam transportam, kas vislabāk nodrošina objektu sasniedzamību gan pilsētā, gan ārpus tās. Kaut arī pēdējos gados ir notikusi būtiska Rīgas un aglomerācijas sabiedriskā transporta attīstība, vēl nav panākts, ka lietojot sabiedrisko transportu, cilvēks jūtas mobilāks nekā savā automašīnā. Tādējādi ir uzskatāms, ka iedzīvotāju mobilitātes kvalitāte Rīgas aglomerācijā ir nepietiekama, jo ar satiksmi nav apmierināti gan autobraucēji, gan sabiedriskā transporta pasažieri, kuru mobilitāti negatīvi ietekmē sabiedriskā transporta organizācijas nepilnības (galvenokārt transporta veidu nesaskaņota funkcionēšana) un pakalpojuma kvalitāte (novecojis ritošais sastāvs un kustības intensitāte).

Dzelzceļš ar labi izveidotu infrastruktūru ir nozīmīgs sabiedriskā transporta veids gan Rīgas pilsētā, gan aglomerācijā. Pašlaik dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem galvenā nozīme ir ātras satiksmes nodrošināšanā ar Rīgas aglomerācijas apdzīvotajām vietām (Jelgava, Olaine, Ogre, Salaspils u.c.), kā arī rekreācijas un vasarnīcu teritorijām (Jūrmala, Carnikava, Ķemeri, Saulkrasti u.c.). Ar vilcieniem tiek pārvadāti pasažieri arī Rīgas pilsētas iekšienē (aptuveni 20% no kopējā pasažieru skaita). Pasažieru satiksmei izmantojamais dzelzceļa tīkla kopējais garums Rīgas pilsētā ir 60 km, kas šķērso blīvi apdzīvotus Rīgas mikrorajonus (Imanta, Ķengarags, Vecmīlgrāvis, Zolitūde u.c.).

Kopš 2001. gada ir vērojams pakāpenisks (vidēji 5%) pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaita pieaugums (skat. ), kas apturēja straujo pasažieru skaita samazinājumu kopš deviņdesmito gadu sakuma, kad bija vēsturiski vislielākais pārvadāto pasažieru skaits 144.5 milj. Pozitīvās tendences norāda, ka pasažieri novērtē dzelzceļa satiksmes salīdzinošās priekšrocības, kustības ātrums un precizitāte, ko nespēj nodrošināt pārējie sabiedriskā transporta veidi rīta un vakara sastrēgum-stundās.

Zīm. Nr.1. Pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits, milj.

Iedzīvotāju pārvietošanos Latvijas teritorijā nodrošina sabiedriskā transporta sistēma – dzelzceļš, piepilsētas un tālsatiksmes maršrutu autobusi un pilsētu sabiedriskais transports: autobusi, trolejbusi un tramvaji .

Lai savstarpēji salīdzinātu pasažieru pārvadājumus pa transporta veidiem, var izmantot divus apjomus raksturojošos lielumus: pārvadāto pasažieru skaits un pasažieru apgrozība, kurus jāskata kontekstā:

- pārvadāto pasažieru skaits, kas raksturo apkalpoto pasažieru skaitu jeb tirgus daļu, ko apkalpo katrs transporta veids;

Tabula Nr.1. Pasažieru pārvadājumu apjomi, pasažieru skaits, tūkst.

| Pārvadājumu veids | 1999.g. | 2000.g. | 2001.g. | 2002.g. | 2003.g. | 2004.g. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilsētu autobusi | 127 325 | 124 017 | 124 233 | 126 187 | 132 067 | 145 970 |
| Pilsētu elektrotransports | 186 019 | 175 430 | 171 743 | 170 805 | 166 919 | 166 541 |
| Rajonu maršruti | 24 585 | 26 339 | 28 463 | 28 604 | 28 144 | 29 551 |
| Tālsatiksmes maršruti | 13 562 | 14 989 | 16 176 | 18 149 | 18 885 | 19 613 |
| Dzelzceļa sat.(iekšzeme) | 24 122 | 17 502 | 19 610 | 21 531 | 22 602 | 23 455 |
| Iekšzemes pasažieru pārvadājumi kopā | 375 612 | 358 276 | 360 224 | 365 276 | 368 617 | 385 130 |
| Dinamika pret 1999. gadu, % | 100.00% | -4.62% | 0.54% | 1.40% | 0.91% | 4.48% |
| Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus daļa | 6.42% | 4.89% | 5.44% | 5.89% | 6.13% | 6.09% |

Kā redzams tabulā Nr. 1, apkalpoto pasažieru skaita ziņā dominējošais ir pilsētu transports, kas izskaidrojams ar lielāku iedzīvotāju blīvumu pilsētās salīdzinājumā ar pārējo Latvijas teritoriju, kā arī transporta infrastruktūras blīvumu un iedzīvotāju mobilitāti ikdienā. Tomēr sākot ar 2001. gadu iedzīvotāji sāk vairāk izmantot vilcienu satiksmi, jo pēc straujā krituma deviņdesmitajos gados, pašlaik ir vērojams pakāpenisks pasažieru skaita pieaugums, vidēji par 8% gadā.

Analizējot tirgus daļu pēc pārvadāto pasažieru skaita, redzams, ka vidēji pa dzelzceļu pārvadāti 6% no kopējā pasažieru skaita, kas atbilst vidējam Eiropas Savienības līmenim (6-10%).

- pasažieru apgrozība, kas atspoguļo paveikto darba apjomu.

Tabula Nr.2. Pasažieru pārvadājumu apjomi, , milj. pasažieru km.

| Pārvadājumu veids | 2004 |  |
| --- | --- | --- |
|  | milj. pasažieru km. | Īpatsvars |
| Pilsētu autobusos | 997 | 23.0% |
| Pilsētu elektrotransportā | 1 245 | 28.7% |
| Rajonu maršrutos | 414 | 9.5% |
| Tālsatiksmes maršrutos | 969 | 22.3% |
| Dzelzceļa satiksmē (iekšzeme) | 711.2 | 16.4% |
| Iekšzemes pasažieru pārvadājumi kopā | 4 336 | 100.0% |

Analizējot pasažieru pārvadājumus pēc to darba apjomiem (pasažieru apgrozības), dzelzceļa pasažieru pārvadājumu īpatsvars kopējos pasažieru pārvadājumu apjomos ir 3 reizes lielāks – 16.4% (skatīt 2. tabulu), kā arī izlīdzinās pilsētu transporta dominante uz pārējo transporta veidu fona, būtībā pēc pasažieru apgrozības datiem 51,7 % no pasažieru apgrozības attiecas uz pilsētas transportu un 48,3 % attiecas uz ārpus pilsētas transportu. Tas nozīmē, ka kopumā sabiedrisko transportu pilsētās izmanto biežāk nekā ārpus pilsētas, bet brauc mazākus attālumus.

2004. gada nogalē, lai aktualizētu valsts transporta politikas stratēģiskās plānošanas dokumentos iezīmētos sabiedriskā transporta attīstības stratēģiskos virzienus, LR Satiksmes ministrija sagatavoja “Sabiedriskā transporta attīstības pamatnostādnes 2005.-2014.gadam”, iezīmējot valsts politiku iekšzemes sabiedriskā transporta attīstībai turpmākajiem 10 gadiem. Minētajā dokumenta projektā ministrija piedāvā izveidot jaunu sabiedriskā transporta pārvaldes sistēmu, kā optimālāko sabiedriskā transporta reformas brīdi piedāvājot 2007.gadu.

2005. gads ir pirmais, kad starp a/s „Pasažieru vilcienu”, kā pārvadātāju, un valsti, kā pasūtītāju, tika noslēgts pasūtījuma līgums par iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem. Atbilstoši līgumam, pārvadātājs līguma termiņā (līdz 2007.gada 30.aprīlim) nodrošina dzelzceļa pasažieru regulāros pārvadājumus līguma noteiktajos maršrutos un kārtībā, savukārt Pasūtītājs apņemas pilnībā kompensēt starpību starp pārvadātāja prognozētajiem dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma izpildes izdevumiem, ieskaitot pilnu maksu par infrastruktūras izmantošanu, un par pārvadājumiem gūtajiem ieņēmumiem. Minētais līgums ir tuvinājums ES regulai nr.1191/69 „Par dalībvalstu rīcību saistībā ar to pienākumiem, kas izriet no sabiedrisko pakalpojumu jēdziena pārvadājumos pa dzelzceļiem, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem”.

Līdz ar valsts ilgtermiņa stratēģijas formulēšanu sabiedriskā transporta nozarē, uzņēmumam ir atrisinājusies viena no vitālākajām attīstību kavējošām problēmām. Līdzšinējais valsts ilgtermiņa politikas trūkums kavēja sniedzamā pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu un personālresursu ilgtermiņa plānošanu. Balstoties uz Sabiedriskā transporta attīstības pamatnostādnēm 2005.-2014.gadam, uzņēmums ir izstrādājis biznesa plānu 2005.- 2009. gadam, kura ietvaros ir iezīmētas uzņēmuma attīstības tendences, ieņēmumu, izdevumu un investīciju posteņos.

Sastādot biznesa plānu tika veikta pasažieru skaita modelēšana, kuras pamatā ir vēsturiskie statistikas dati, kā arī atsevišķi pieņēmumi, kas skar pasažieru skaita izmaiņas īstermiņā un ilgtermiņā (pārsēšanās līmenis, cenu un darbu apjomu elastība). Modelēšanas rezultātā laika periodā līdz 2009.gadam paredzama pasažieru skaita samazināšanās par 14,5%. Šādas prognozes pamatā ir nelabvēlīgais tarifu paaugstināšanas efekts, kā arī darba apjomu samazināšanās sakarā ar atsevišķu līniju slēgšanu un darba apjomu samazināšanu dīzeļvilcienu maršrutos.

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc ir nepieciešams modernizēt pasažieru ritošo sastāvu, ir pretrunas starp komforta līmeni, kuru var nodrošināt novecojošie vagoni, pat kapitāli izremontētie un saglabājuši pietiekošu izturības un citu funkcionālo raksturīpašību rezervi, un mūsdienu pasažieru izvirzāmām prasībām. Šīs pretrunas pieaug strauji attīstoties mūsdienu tehnoloģijām, kuras savukārt spēj radikāli samazināt ritošā sastāva ekspluatācijai un uzturēšanai nepieciešamos izdevumus. Vecais, bet darbaspējīgais ritošais sastāvs pārstāj pievilināt pasažierus un pazemina kopējo dzelzceļa transporta imidžu, tajā pat laikā prasot lielus izdevumus tā ekspluatācijai. Tādā veidā nemodernizētā ritošā sastāva komerciāli lietderīgais un tehniskais kalpošanas laiks kļūst neatbilstoši viens otram.

2005.gada 1.martā a/s “Pasažieru vilciens” inventāra parkā atradās 221 elektrovilciena vagons (skat. 2.zīm). No tiem 65 vagoni (19 galvas vagoni, 31 motorvagoni un 15 piekabvagoni) saskaņā ar starpremontu noskrējiena sasniegšanu bija noņemti no ekspluatācijas pirms kapitālā remonta.

Zīmējums Nr.2. Elektrovilcienu vagonu veidi un to vecuma struktūra*

Ar izstrādātu kalpošanas laiku

* - a/s “Pasažieru vilciens” ritošā sastāva parkā nav elektrovilcienu vagonu ar uzbūves gadiem 1976.-1980.g.

Atbilstoši ritošā sastāva ražotāja tehniskajiem noteikumiem elektrovilcienu derīgās kalpošanas laiks sastāda 28 gadus. Pašreiz vidējais elektrovilcienu vecums ir 26 gadi.

Apskatot zīmējumu Nr. 2 var secināt, ka uz 2004.gada 1.martu 39% elektrovilcienu vagonu jau pārsniedz to normatīvās kalpošanas laiku. Tas nozīmē, ka saskaņā ar dzelzceļa nozares tehniskajiem standartiem daļa no šiem vagoniem (galvenokārt 60.gados ražotie) ir jānoraksta uzreiz vai vistuvākajā laikā (70.gados ražotie vagoni). Ņemot vērā līdzšinējo finansiālo situāciju un ar to saistītās iespējas atjaunot ritošo sastāvu, VAS „Latvijas dzelzceļš” izdevis rīkojumu, kas paredz veikt elektrovilcienu un dīzeļvilcienu galvenos un vidējos remontus arī pēc derīgās kalpošanas termiņa beigām. Rīkojumā ir noteikts, ka remonts jāveic sertificētu ekspertu uzraudzībā, kuri dod atzinumu par vilciena tehnisko stāvokli un nosaka atlikušo kalpošanas periodu. Tomēr šādu remontu veikšana ir īstermiņa vai vidēji gara termiņa risinājums. Raugoties no ekonomiskiem apsvērumiem, šāds risinājums ir pieņemams pārejas periodam, kamēr tiek pakāpeniski iegādāti jauni vilcieni un nepieciešams saglabāt esošos pārvadājumu apjomus.

Iepriekšējā nozīmīgā elektrovilcienu ritošā sastāva atjaunošana (jaunu vagonu iegāde) notika astoņdesmitajos gados, kad tika nomainīti piecdesmitajos gados būvētie elektrovilcienu vagoni, līdz ar to var apgalvot, ka investīcijas astoņdesmito gadu beigās ir uzturējušas elektrovilcienu parka darbaspējas visus neatkarības gadus un tikai pēdējos gados sāk parādīties problēmas ar ritošā sastāva nepietiekamību, jo nav bijušas atbilstoša apjoma investīcijas pēdējo 15 gadu laikā, skatīt tabulu Nr.3.

Tabula Nr. 3. Faktiskais investīciju apjoms elektrovilcienu ritošajā sastāvā laika posmā no 1995.gada līdz 2004.gadam, tūkst. Ls

|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investīcijas | 899,8 | 402,5 | 209,5 | 0 | 194,9 | 200,0 | 1 942,7 | 2 774,9 | 0 | 907,8 |

# SVID ANALĪZE

Tabula Nr.4. SVID analīzes kopsavilkums

| Uzņēmuma stiprās puses | Iespējas ārējā vidē |
| --- | --- |
| - Pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu pēc statistikas ir drošākais un videi draudzīgākais pārvadājumu veids, - Dzelzceļa satiksme spēj nodrošināt pārvietošanās ātrumu un precizitāti, - Kvalificētais uzņēmuma personāls. - Definēta ilgtermiņa stratēģija valsts sabiedriskā transporta un dzelzceļa nozarē, | - Turpināt kāpināt pārvadāto pasažieru skaita pieaugumu, - Uzlabot pasažieru apkalpošanas kvalitāti, - Iespējas optimizēt uzņēmuma mainīgās izmaksas, - Apliecināt savu nepieciešamību kopējā Latvijas sabiedriskā transporta sistēmā. |
| Uzņēmuma vājās puses | Draudi ārējā vidē |
| - Uzņēmuma vājā konkurētspēja atveroties vienotam Eiropas dzelzceļa tīklam un tirgus liberalizācijai. - Nav infrastruktūras ilgtermiņa attīstības stratēģijas - Nepietiekama sabiedriskā transporta savstarpējā koordinācija, gan Rīgas pilsētā, gan republikas teritorijā | - Ritošā sastāva fiziskais un morālais nolietojums, - Uzņēmuma nepietiekamais kredītreitings - Valsts pasūtījums ilgtermiņā, pēc 2007. gada |

Uzņēmuma stiprās puses – dzelzceļa pasažieru pārvadājumu galvenās priekšrocības atklājas, kad pārvadājumu veidus salīdzina nevis tieši, ņemot vērā finansu rādītājus, bet ievērojot arī ārējās izmaksas – kaitējumu dabai un sabiedrībai. Salīdzinot ar autotransportu, dzelzceļš ir ekoloģiski tīrāks, mazāk piesārņo dabu, ir drošāks, ja salīdzina cietušo un ievainoto cilvēku skaitu un ņem vērā izdevumus autoavārijās ievainoto cilvēku ārstēšanai. Eiropas Savienības valstīs transporta ārējās izmaksas sniedzas miljardos eiro. Kā vēl viena stiprā puse jāmin tas, ka dzelzceļa satiksme spēj nodrošināt pārvietošanās ātrumu un precizitāti, kas pasažieriem atvieglo viņu laika plānošanu, jo nav jāparedz situācijas, kad transports varētu nokļūt sastrēgumā, tas saistīts ar dzelzceļa transporta augsto caurlaides spēju. Tieši šī iemesla dēļ lielākā nozīme būtu jāpiešķir dzelzceļa transporta integrācijai pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā.

Uzņēmuma vājās puses – uzņēmuma vājā konkurētspēja atveroties vienotam Eiropas dzelzceļa tīklam un sākoties dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus liberalizācijai. Nenoliedzami, šis trūkums ir cieši saistīts ar uzņēmuma rīcībā esošo resursu neatbilstību mūsdienu pasažieru prasībām. Neskaidrs ir jautājumus arī par turpmāko dzelzceļa infrastruktūras attīstību nākotnē un iespējamiem termiņiem, kad varētu notikt pašreizējo elektrovilcienu vilcei izmantojamās līdzstrāvas nomaiņa pret maiņstrāvu, katrā iecirknī atsevišķi un visā tīklā kopumā.

Iespējas ārējā vidē – uzņēmuma vadība pēc trīs pirmo gadu darba rezultātiem redz arī turpmāku uzņēmuma attīstību un pasažieru skaita pieaugumu, ja pasažieriem tiks piedāvāts atbilstoša līmeņa pakalpojums. Pasažieri novērtē vilcienu satiksmes ātrumu, precizitāti un drošību, kas ir galvenās pasažieru prasības pārvietojoties ikdienā uz darbu un no darba. Uzlabojot komfortu vilcienos un popularizējot vilcienu satiksmes priekšrocības arī nākotnē ir iespējams piesaistīt arvien vairāk pasažierus vilcienu satiksmei Rīgas pilsētas un tās aglomerācijas ietvaros. Modernizējot esošos vilcienus ir iespējams panākt uzņēmuma līdzekļu ekonomiju, kas netieši saistīts arī ar valsts budžeta izdevumu posteņiem, jo modernizācijas rezultātā ir iespējams panākt elektroenerģijas ietaupījumus, samazināt ārpuskārtas remontu izmaksas, uzlabot mašīnistu darba apstākļus un mazināt trokšņu līmeni vilciena salonā un apkārtējā vidē.

Draudi ārējā vidē – Iespējamie draudi projekta līdzfinansējuma piesaistīšana no valsts budžeta vai kredītiestādēm. Mūsuprāt līdzfinansējums ritošā sastāva atjaunošanai būtu jāiezīmē valsts budžetā, jo iepriekšējos gados no valsts budžeta netika saņemtas investīcijas pietiekošā apjomā, lai pienācīgi modernizētu ritošo sastāvu. Kā arī pakalpojuma pašizmaksā netika iekļauts ritošā sastāva nolietojums pilnā apjomā. No tā izriet, ka valsts budžetā pašlaik ir jāatrod līdzekļi liela apjoma investīcijām, kas netika veiktas iepriekšējos periodos. Analizējot iespēju ņemt aizņēmumu kredītiestādēs, nākas secināt, ka a/s „Pasažieru vilciens” darbības un finansu rādītāji neatbilst kritērijiem, lai piesaistītu kredītresursus no ārpuses.

SVID analīzes kopsavilkums – Ņemot vērā apstākli, ka pakāpeniski tiek sakārtots pasažieru pārvadājumu tirgus un pārvadātāju attiecības ar valsti, kā pasūtītāju, atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, un nākotnē ir redzams finansiālais segums ritošā sastāva modernizācijas programmai, ir jāsāk pakāpeniska ritošā sastāva atjaunošana, t.i. esošo vilcienu vagonu modernizāciju īstermiņā un jaunu sastāvu iegāde ilgtermiņā.

Atbilstoši SVID analīzei, dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem Rīgas piepilsētā ir paredzams arī turpmāks pozitīvs pieprasījums un pozitīva tirgus izaugsme, tomēr, lai saglabātu šos pozitīvos pieauguma rādītājus ir jānodrošina mūsdienu prasībām atbilstoša pakalpojuma kvalitāte, respektīvi, piedāvātais pakalpojums jāpadara klientam pievilcīgāks un konkurētspējīgāks salīdzinājumā ar citiem transporta veidiem.

Lai kvalitatīvi nodrošinātu valsts pasūtījuma līguma izpildi līdz 2007. gada maijam un stiprinātu uzņēmuma konkurētspēju pēc tirgus liberalizācijas, kā viens no stratēģijas īstenošanas taktiskajiem soļiem ir esošo vilcienu vagonu modernizācija laika posmā līdz 2010. gadam vai līdz brīdim, kad pakāpeniski tiks iegādāts jaunais ritošais sastāvs. Savukārt nākošo taktisko soli – Jaunu vilcienu iegādi jāīsteno tajā brīdī, kad būs skaidra dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja stratēģija par turpmāko elektrificēto dzelzceļa posmu modernizāciju vai paplašināšanu. Tajā pašā laikā nedrīkst atliekt darbus pie šī pasākuma (jauno vilcienu iegāde) izpētes, kā arī iespējamo jauno vilcienu tehniskā izpildījuma prasību formulēšanas.

# ES POLITIKA

2001.gadā apstiprinātais Eiropas Kopienas „Baltā Grāmata” jeb Eiropas transporta politikas līdz 2010.gadam dokuments atzīmē, ka, lai gan transports ir galvenais mūsdienu ekonomikas faktors, tajā pat laikā ir novērojamas pieaugošas pretrunas starp sabiedrības prasībām pēc lielākām mobilitātes iespējām un sabiedrisko domu, kura kļūst arvien neiecietīgāka pret hroniskiem transporta kustības kavējumiem un atsevišķu transporta pakalpojumu zemo kvalitāti. Tā kā pieprasījums pēc transporta pakalpojumiem pieaug, to nevar apmierināt tikai radot jaunu infrastruktūru. Transporta sistēmu nepieciešams optimizēt, vienlaicīgi nodrošinot tās ilgtspēju gan no ekonomiskā, gan sociālā un apkārtējās vides aspektiem.

„Baltā Grāmata” apkopo Eiropas transporta politikas galvenās nostādnes un vadlīnijas:

- Jau patreiz transporta sastrēgumi Eiropā rada zaudējumus, kuru apjoms finansiālā izteiksmē ir vidēji 0.5% no Kopienas IKP. Ja netiek veikti nekādi pasākumi, tad šie zaudējumi laika posmā līdz 2010.gada sasniegs vismaz 1% no IKP, tādejādi mazinot Eiropas konkurētspēju. ‘Baltās grāmatas” vadlīnijas nosaka, ka EK atbalsta pasākumi koncentrējami investīcijās, kuras paredz infrastruktūras jaudu optimizāciju un transporta plūsmu šauro vietu novēršanu. Lai nodrošinātu ilgtspēju attīstībā, Kopienas līdzfinansējums ir prioritāri novirzāms dzelzceļa, jūras un iekšējo ūdensceļu transporta attīstībai.

- Pēdējo 30 gadu laikā automašīnu skaits ES ir trīskāršojies. Eiropas ekonomikai attīstoties ir skaidrs, ka privātā transporta pieauguma tempi saglabāsies. Pie tam, neskatoties uz to, ka kandidātvalstis no plānveida ekonomikas ir saņēmušas transporta sistēmu, kura veicināja dzelzceļa pārvadājumus, kopš 1990.gada transporta pārvadājumu sadalījums starp transporta veidiem ir strauji nosliecies par labu autotransportam. Dažādo transporta pārvadājumu veidu līdzsvarošana ir pamats ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.

- 90.gadu beigās transporta sektors bija atbildīgs par 28% CO2 izplūdes apjomiem, kur 84% radīja tieši pārvadājumi pa ceļiem. Ja netiek veikti nekādi pasākumi, tad 2010.gadā transporta sektors būs līdzatbildīgs par 50% no visiem CO2 izplūdes apjomiem. Esošās 98% atkarības no naftas produktiem samazināšana, izmantojot alternatīvos kurināmos ir gan ekoloģiska nepieciešamība, gan izaicinājums tehnoloģijām.

„Baltā Grāmata” satur integrētu pasākumu kopumu, sākot no maksas noteikšanas satiksmes infrastruktūrai un beidzot ar alternatīvu transporta veidu aktivizēšanu, mēģinot citiem transporta veidiem palielināt lomu un īpatsvaru. Galvenie „Baltajā Grāmatā” minētie pasākumi, kuriem atbilst dotā programma ir:

- dzelzceļa lomas atjaunošana (aktivizēšana)

- intermodālo transporta sistēmu veicināšana

- trans-Eiropas transporta tīkla tālāka veidošana;

- augstas kvalitātes pilsēttransporta attīstība;

- pētījumu un tehnoloģiju sasniegumu pielietošana tīra un efektīva transporta nodrošināšanai;

- ilgtspējīgas transporta sistēmas izstrāde.

ES dalībvalstu un kandidātvalstu saistības dzelzceļa nozares pārstrukturizācijā nosaka Eiropas vienotā dzelzceļa attīstības stratēģija, kas paredz līdz 2020.gadam izveidot vienotu Eiropas dzelzceļa sistēmu. Stratēģijas mērķis ir atgūt dzelzceļa transporta kādreizējo lomu kopējā transporta sistēmā.

Eiropas vienoto dzelzceļa stratēģiju parakstījušās organizācijas vienojušās līdz 2020.gadam:

- palielināt dzelzceļa transporta tirgus daļu pasažieru pārvadājumos no 6 līdz 10% un kravu pārvadājumos no 8 līdz 15%;

- trīskāršot darba produktivitāti dzelzceļa transportā;

- paaugstināt enerģijas efektivitāti par 50%;

- samazināt kaitīgo vielu izmešus par 50%;

- atbilstoši pārvadājumu palielināšanas mērķiem, uzlabot infrastruktūru.

Šie uzdevumi pakārtojas diviem galvenajiem stratēģiskajiem uzdevumiem:

- regulēt konkurenci starp transporta veidiem;

- attīstīt multimodālos pakalpojumus, apvienojot vienā pakalpojumā vairākus transporta veidus (galvenokārt kravas transportā, bet arī pasažieru transportā) .

1991. gadā izveidota ES Padomes direktīva 91/440/EEC (grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 26. februāra direktīvu 2001/12/EC), kas definē Trans-Eiropas dzelzceļa kravu pārvadājumu tīklu (TERFN- Trans European Rail Freight Network) un nosaka darbības tā izveidošanā. Direktīvas mērķis ir radīt apstākļus konkurences ieviešanai dzelzceļa transportā, galvenokārt kravas pārvadājumos. Direktīva pieprasa atdalīt dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju un pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju funkcijas un atvērt dzelzceļa pārvadājumus regulārai starptautiskai konkurencei. Kopā dzelzceļa pārvadājumu liberalizācijas noteikumi normēti trīs direktīvās(2001/12/EC, 2001/13EC, 2001/14/EC), kas pieņemtas 2001. gadā. ES kandidātvalstīm dzelzceļa transporta liberalizāciju bija jāuzsāk 2003. gadā, atverot brīvai konkurencei 50 tūkstošus kilometru garo Trans-Eiropas dzelzceļa kravu pārvadājumu tīklu. Līdz 2008. gadam visam Eiropas starptautisko pārvadājumu tirgum ir jābūt atvērtam, lai nekavētu jaunu pārvadātāju kompāniju ienākšanu un tiktu ievēroti visi ES brīvās konkurences principi.

Pasažieru pārvadājumos tirgus tiks atvērts pakāpeniskāk, sākumā paredzot atklāt konkurenci līnijās, kurās jau pašlaik darbojās monopoluzņēmumi. Pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu reglamentā ES regula nr.1191/69 „Par dalībvalstu rīcību saistībā ar to pienākumiem, kas izriet no sabiedrisko pakalpojumu jēdziena pārvadājumos pa dzelzceļiem, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem”, kurā tiek noteikti principi un mehānismi sabiedrībai nepieciešamo sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai. Bez tam regula nosaka ar pakalpojuma sniegšanu saistīto un pārvadātājam radīto zaudējumu aprēķināšanas un zaudējumu segšanas mehānismus. Tāpat regula nosaka, ka pārvadātājam ir tiesības pieprasīt un saņemt pilnīgu zaudējumu kompensāciju par sniegtajiem pakalpojumiem.

# NOZARES ILGTERMIŅA MĒRĶI

Transporta attīstība Latvijā balstās uz „Nacionālo transporta attīstības programmu periodam no 1996. līdz 2010.gadam”, ko 1995.gada 14. novembri apstiprināja Latvijas Republikas Ministru kabinets un kas paredzēja vidēja termina programmu laika periodam no 2000. līdz 2006.gadam. Programma aptver visas transporta apakšnozares, tajā skaitā arī dzelzceļa pārvadājumus.

Pasažieru pārvadājumu stratēģiskais mērķis - galvenais mērķis pasažieru pārvadājumos ir nodrošināt kvalitatīvus un iedzīvotājiem pieejamus transporta pakalpojumus.

Mērķis pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu - pasažieru vilcienu kustības drošības, pasažieru pārvadājumu servisa kvalitātes paaugstināšana un rentabilitātes nodrošināšana.

Apakšmērķi:

1. Pasažieru pārvadājumu zaudējumu un nerentabilitātes samazināšana:

- pasažieru pārvadājumu dotēšanas mehānisma izstrāde un ieviešana;

- elastīgas tarifu regulēšanas sistēmas izveidošana;

- vilcienu un autotransporta kustības koordinēšana maršrutos;

- menedžmenta un mārketinga pilnveidošana;

- privāto struktūru iesaistīšana dzelzceļa transportā;

- sadarbības koordinēšana ar Lietuvu un Igauniju, risinot pārvadājumu problēmas Baltijas reģionā.

2. Dzelzceļa transporta normatīvo aktu izstrāde:

- dzelzceļa tiesību un pienākumu reglamentēšana attiecībā uz pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu un atcelšanu, kā arī servisa pakalpojumu līmeni.

3. Vilcienu kustības drošības uzlabošana, pasažieru braukšanas ilguma samazināšana un apkalpošanas servisa uzlabošana:

- dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un attīstības nodrošināšana;

- dzelzceļa ritošā sastāva remonta, atjaunošanas un iegādes nodrošināšana;

- dzelzceļa staciju un pieturvietu rekonstrukcija un modernizācija;

- energoapgādes, sakaru, centralizācijas un bloķēšanas (SCB) iekārtu un sistēmu attīstība;

- biļešu rezervēšanas un realizēšanas vienotas automatizētas sistēmas izstrāde un ieviešana;

- dzelzceļa datortīklu un informatīvo sistēmu modernizācija un attīstība.

4. Dzelzceļa nozares iesaistīšana valsts vienotā pārvadājumu sistēmā, kas nodrošinātu satiksmi valsts un vietējo pašvaldību pasūtītajos apjomos un kvalitātē.

Citi LR Satiksmes ministrijas stratēģiskie dokumenti pasažieru pārvadājumu jomā:

- Pasažieru pārvadājumu koncepcija(1999. gads);

- Koncepcija par vienota maršrutu tīkla aģentūras izveidi (2001. gads);

- Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu dotēšanas koncepcija;

- Transporta un sakaru nozares stratēģija investīciju jomā.

2004. gadā LR Ministru kabinetā apstiprinātās Sabiedriskā transporta attīstības pamatnostādnes 2005.-2014. gadam nosaka valsts politiku iekšzemes sabiedriskā transporta attīstībai turpmākajiem 10 gadiem. Pamatnostādnēs tiek izvirzīts sekojošs rīcības plāns:

- Noteikt (definēt) vienotus sabiedriskā transporta pakalpojumu standartus visiem transporta un pārvadājumu veidiem.

- Izveidot vienoto maršruta tīkla aģentūru, sadalot pakalpojuma plānošanas organizēšanas funkcijas starp dažāda līmeņa institūcijām un nosakot tām vienotu principu piemērošanu.

- Nodrošināt adekvātu finansējumu pārvadātājiem zaudējumu segšanai (kontrolējot maršrutu tīkla efektivitāti un ekonomisko lietderību).

- Izveidot vienotu klasifikāciju dažādiem transporta veidiem. Pasažieru pārvadājumus klasificējot pēc to funkcionālās nozīmes, precīzi definējot kritērijus un parametrus, tai skaitā strīdu izskatīšanai par maršrutu tīkla piederību.

Sabiedriskā transporta attīstības pamatnostādnes 2005.-2014.gadam ir pirmais dokuments, kas tieši definē nākotnes pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu, kā arī nosaka taktiskos soļus kā sakārtot pasažieru pārvadājumu nozari sabalansējot to ar iedzīvotāju vajadzībām un valsts budžeta iespējām.

Analizējot valsts ilgtermiņa mērķus un politiku pasažieru pārvadājumu nozarē var secināt, ka pamatnostādnēs a/s „Pasažieru vilciens” ilgtermiņa attīstības koncepcija, šī nacionālā programma un to izvirzītie mērķi saskan ar valsts politiku. Jāsecina, ka ir izveidots likumdošanas pamatojums nozares darbībai, ir notikusi VAS „Latvijas dzelzceļš” restrukturizācija pasažieru pārvadājumu nozarē, ir uzlabots uzņēmuma menedžments, ir panākts nozīmīgs pasažieru skaita pieaugums. Ir pamats optimistiskām prognozēm, ka programmēšanas periodā būs sasniegti lielākā daļa izvirzīto mērķu, kā arī Latvijas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu nozare būs gatava tirgus liberalizācijai, kas ir Eiropas Savienības galvenais izvirzītais mērķis attiecībā uz jaunuzņemtajām valstīm.

# NOZARES ATTĪSTĪBAS ĪSTERMIŅA MĒRĶI SAISTĪBĀ AR VIENOTĀ PROGRAMMDOKUMENTA NOZAREI ATBILSTOŠIEM PASĀKUMIEM

Nacionālā programmas „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu attīstība” kopējais mērķis ir nodrošināt Rīgas aglomerācijas kvalitatīvus un iedzīvotājiem pieejamus transporta pakalpojumus. Lai šo mērķi sasniegtu ir izvirzīti sekojoši īstermiņa un ilgtermiņa mērķi.

Īstermiņā Nacionālā programmas „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu attīstība” ietvaros ir nodefinēti sekojoši mērķi.

1. pasažieru vilcienu kustības drošības un pasažieru pārvadājumu servisa kvalitātes uzlabošana;

2. darba apstākļu uzlabošanu mašīnistu brigādēm;

3. Nākamā programmēšanas perioda projekta „Jaunu vilcienu iegāde” priekšizpētes veikšana.

Ilgtermiņā, sagatavot pasākumu plānu jaunu vilcienu iegādes projektam nākošajā plānošanas periodā.

Izvirzīto īstermiņa mērķu sasniegšanai tiek noteikti sekojoši galvenie uzdevumi:

1. pasažieru vilcienu vagonu parka modernizācija;

2. pētījuma „Jaunu vilcienu iegāde” sagatavošana un rezultātu apkopošana

Augstākminētie mērķi un uzdevumi saskan ar Vienoto programmdokumentu (Attīstības plāns 2004. 2006. gadam), kurā pie transporta sadaļas – Sabiedriskais transports aktivitātēm ir minēts:

1. Dzelzceļš ir neatņemama sabiedriskā transporta sastāvdaļa,

2. ERAF naudu ir paredzēts novirzīt ritošā sastāva modernizācijai,

3. Sakarā ar pasažieru vilcienu ritošā sastāva vidējo vecumu, situāciju nav iespējams atrisināt tikai ar jaunu vilcienu iegādi, tādēļ paredzēts iegādāties jaunus vilcienus un modernizēt esošos vilcienu vagonus atbilstoši Eiropas drošības un kvalitātes standartiem.

- Attīstības plānā apskatot sabiedriskā transporta attīstību uzsvars tiek likts uz sabiedriskā transporta sistēmas pieejamību visā Latvijā un tās uzlabošanu

Esošais dzelzceļa tīkls un tā izvietojums visā valsts teritorijā, var būt kā sastāvdaļa, kas risina plānā izvirzīto mērķi, jo dzelzceļš ir viens no vispieejamākajiem, videi draudzīgākajiem, lētākajiem un ātrākajiem transporta veidiem. Saprātīgi izvērtējot dzelzceļa pārvadājumu nozīmi katrā reģionā un nosakot prioritātes reģionu attīstība ir iespējams ar dzelzceļa palīdzību risināt reģionu atšķirības un pārliekas iedzīvotāju koncentrācijas tendences.

- Pie Attīstības plāna prioritātēm ir minēts – attīstīt videi draudzīgu transporta sistēmu

Salīdzinot ar autotransporta gaisa piesārņojuma rādītāju, kas ir 90 % no visa transporta radītā piesārņojuma, dzelzceļa radītā negatīvā ietekme uz vidi sastāda ievērojami mazāk – 7%. Analizējot pa ritošā sastāva vilces veidiem, var uzsvērt, ka šis rādītājs attiecas galvenokārt uz dīzeļvilces dzelzceļa transportu (dīzeļvilcieni, dīzeļlokomotīves), jo elektrovilcieni gaisa piesārņojumu praktiski nerada.

Visi nacionālās programmas ietvaros izvirzītie mērķi ir atbilstoši vienotajam programmdokumentam, kurā ir izcelta vilcienu satiksmes nozīme un neaizvietojamība Rīgas aglomerācijā un tās sabiedriskā transporta tīklā. Dokumentā ir uzsvērts arī ritošā sastāva vecums un nepieciešamība to modernizēt iegādājoties jaunus vilcienus, kā arī remontējot esošos vilcienu vagonus. Zinot pašreizējo situāciju ar ES dzelzceļu savstarpējo nesavietojamību, būs pamatoti jauno vilcienu iegādi iekļaut nākošajā plānošanas periodā, kad būs lielāka noteiktība uz iespējām iegādāties jaunu ritošo sastāvu un zināmas infrastruktūras modernizācijas tendences Latvijā.

# NACIONĀLĀS PROGRAMMAS IETEKME UZ PLĀNOŠANAS REĢIONU ATTĪSTĪBU

Nacionālā programma atbilst Vienotā programmdokumenta mērķiem un prioritātēm: „Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana”, „Uz zināšanām balstītas ražošanas attīstība”, „Līdzsvarotas attīstības veicināšana”, „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”. Vilcienu ritošā sastāva kapitālie remonti un modernizācija nodrošinās, gan inovatīvo tehnoloģiju ienākšanu ražošanā, gan tekošā konta deficīta samazināšanos, gan jaunu darba vietu rašanos, gan darbaspēka mobilitātes paaugstināšanos, gan sociālās atstumtības samazināšanu un dažādu aglomerāciju un ap tām esošo teritoriju sasaisti. Programmas ietvaros ir paredzēts saglabāt esošo elektrovilcienu satiksmi Rīgas aglomerācijas ietvaros, to kvalitatīvi uzlabojot, lai iedzīvotājiem nodrošinātu ātrus, ērtus, pieejamus un vidi saudzējošus pakalpojumus, tādējādi veicinot līdzsvarotu aglomerācijā ietilpstošo pašvaldību attīstību un konkurētspēju.

Rīgas pilsēta ieņem nozīmīgāko lomu kopējā pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru plūsmu shēmā. Pēc veiktajām pasažieru plūsmas analīzēm 85 % no visiem pasažieru maršrutiem sākas vai beidzas Rīgas pilsētas ietvaros, kā arī ik gadu 20 % no kopējiem pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai ~ 4,5 milj. pasažieru izmanto vilcienu kā pārvietošanās līdzekli Rīgas pilsētā. Salīdzinot šos skaitļus ar Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā pārvadāto pasažieru skaitu, šie skaitļi liekas niecīgi. Tomēr mūsuprāt šie skaitļi var būt daudzkārt lielāki, ja abas puses pienācīgi novērtētu savstarpējos ieguvumus no dzelzceļa pārvadājumiem Rīgas pilsētā.

Savukārt Rīgas aglomerācijā, ar to saprotot elektrovilcienu līnijas un Siguldas līniju, pārvietojas 82% pasažieru no kopējā pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaita. Vēsturiski pateicoties labai vilcienu satiksmei ir izveidojušies „guļamrajoni” ap Rīgu – Ikšķilē, Saulkrastos, Olainē un citur, kuru sociāli ekonomiskais fons varētu strauji pasliktināties, zaudējot pašreizējo vilcienu satiksmi.

Ņemot vērā aglomerācijas ietvaros dzīvojošo iedzīvotāju daudzumu un sociāli ekonomisko aktivitāti, valstij un pašvaldībām būtu vairāk jāiesaistās Rīgas aglomerācijas sabiedriskā transporta satiksmes optimizācijā un attīstībā. Galvenokārt akcentējot aglomerācijas nozīmi, nevis kādas īpašas pašvaldības nozīmi, jo vilcienu satiksme nodrošina iedzīvotāju mobilitāti visas aglomerācijas ietvaros, nodrošinot vienmērīgu šī reģiona attīstību. Rīgas aglomerācijas sabiedriskā transporta finansēšanas un savstarpējās sasaistes mehānismus, būtu nepieciešams integrēt valsts reģionālas attīstības reformā, paredzot uz paritātes principiem balstītus pakalpojumu un finansējuma apjomus.

# PROJEKTU IZVĒLES PAMATOJUMS

Izvēlētie projekti izvēlēti saskaņā ar a/s „Pasažieru vilciens” ilgtermiņa attīstības koncepcijas 2004.-2008. gadam izvirzītajiem mērķiem.

Programmā iekļautie projekti pilnībā atbilst Attīstības plāna un tā programmas papildinājuma noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un to īstenošana veicinās visas programmas izvirzīto rezultatīvo indikatoru sasniegšanu.

Potenciālo projektu izvēle veikta pamatojoties uz Vienotā programdokumenta definētajiem projektu atlases kritērijiem:

- projekta atbilstība Vienotajā programdokumentā noteiktajam mērķim – līdzsvarotas attīstības veicināšana;

Programmā iekļauto projektu aktivitātes atbilst programmas papildinājumā noteiktajām pieļaujamajām aktivitātēm:

- Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana pilsētu teritorijās (piemēram, satiksmes; vadības un satiksmes drošības uzlabošana Rīgas satiksmes mezglos, palielinot sabiedriska transporta pievilcīgumu, ka arī pilsētu transporta sistēmu pievienojumu TEN-T tikla uzlabošana).

- Pasažieru vilcienu ritoša sastāva atjaunošana, lai apkalpotu Rīgas piepilsētas satiksmi.

- Pētījumi, kas attiecas uz pasākuma aktivitātēm, tiks finansēti augstāk minēto aktivitāšu robežās.

Galvenie projektu atlases kritēriji:

- projektam jānodrošina pasažieru pārvadājumi pārejas periodā uz jauno enegoapgādes sistēmu (2010.-2015.gads);

- projektam jāsagatavo tehniskās prasības jauna ritošā sastāva iegādei nākamajā programmēšanas periodā (2007.-2013.g.)

# PROJEKTU SARAKSTS

Nacionālās programmas projekta „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu attīstība 2004. – 2013. gads” ietvaros plānošanas periodam 2004. – 2006. gads tiek sagatavoti divi projekti:

- Projekta „Jaunu vilcienu iegāde” priekšizpēte (kas sevī ietvertu pētījumu par esošo dzelzceļa pasažieru pārvadājumu stāvokli valstī un nozīmi Rīgas aglomerācijā, nākotnes perspektīvām, jaunu vilcienu iegādes nepieciešamību un pamatojumu tā nākotnes iegādēm „visibility stage”).

- Esošo elektrovilcienu vagonu modernizācija.

Šeit jāatgādina, ka liela nozīme ir projektu pēctecībai nākamajā plānošanas periodā (2007. – 2013. gads), kad ir jāuzsāk jaunās paaudze vilcienu iegāde un pakāpeniska veco vilcienu nomaiņa, no tā izriet, ka nākamajā plānošanas periodā tiks pieteikts projekts: Jaunu vilcienu iegāde

Projekta pieteicējs: A/s „Pasažieru vilciens”.

Projekta izmaksas: Projekta izmaksas plānošanas periodam no 2004. gada līdz 2006.gadam paredzētas 20 milj. EUR. Sadalot procentuāli:

- Projekta izpētes stadija	5%,

- Esošo elektrovilcienu atjaunošana un modernizācija	95%,

Finansēšanas avoti

Projektam ir trīs finansēšanas avoti:

- uzņēmuma līdzekļi, ikgadējā pamatlīdzekļu nolietojuma apjomā (~ 1- 1.5 milj. Ls gadā);

- aizņēmumi kredītiestādēs

- ES ERAF finansējums 12 milj. EUR.

Nacionālās programmas projektu finansēšanas plāns un finansēšanas avoti

| NPK | Projekta nosaukums | Projekta iesniedzējs | Projekta izmaksas | Kopējās izmaksas, LVL | Attiecināmās izmaksas, LVL | tajā skaitā: |  |  | Neattieci-nāmie izdevumi, LVL | tajā skaitā: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ERAF finansējums | Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums, LVL |  |  | Valsts budžeta dotācija | Pašval-dības finansējums | Cits finansējums |
|  |  |  |  |  |  |  | Valsts budžeta dotācija | Cits finansējums |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+10 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10 =11+12+13 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Esošo elektrovilcienu vagonu modernizācija | AS „Pasažieru vilciens” | Plānotās izmaksas | 17 024 734.53 | 10 769 560.13 | 8 077 170.10 | - | 2 692 390.03 | 6 255 174.40 | - | - | 6 255 174.40 |
|  |  |  | Virssaistības | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | KOPĀ (saskaita iepriekšējās 2 ailes) | 17 024 734.53 | 10 769 560.13 | 8 077 170.10 | - | 2 692 390.03 | 6 255 174.40 | - | - | 6 255 174.40 |
|  |  |  | Beigu saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 2. | Projekta „Jaunu vilcienu iegāde” priekšizpēte | AS „Pasažieru vilciens” | Plānotās izmaksas | 671 433.22 | 569 011.20 | 426 758.40 | - | 142 252.80 | 102 422.02 | - | - | 102 422.02 |
|  |  |  | Virssaistības | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | KOPĀ (saskaita iepriekšējās 2 ailes) | 671 433.22 | 569 011.20 | 426 758.40 | - | 142 252.80 | 102 422.02 | - | - | 102 422.02 |
|  |  |  | Beigu saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| KOPĀ: |  |  | Plānotās izmaksas | 17 696 167.75 | 11 338 571.33 | 8 503 928.50 | - | 2 834 642.83 | 6 357 596.42 | - | - | 6 357 596.42 |
|  |  |  | Virssaistības | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | KOPĀ | 17 696 167.75 | 11 338 571.33 | 8 503 928.50 | - | 2 834 642.83 | 6 357 596.42 | - | - | 6 357 596.42 |
|  |  |  | Beigu saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |

Nacionālās programmas projektu izmaksu sadalījums

| Attiecināmās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas |
| --- | --- |
| - Pētījuma sagatavošana | - Pievienotās vērtības nodoklis |
| Esošo vilcienu vagonu modernizācija |  |
| - Vilcienu vagonu modernizācijas pasākumi, kas veicami VR un GR laikā, kas vērsti uz kustības drošības paaugstināšanu, ietekmes uz apkārtējo vidi mazināšanu, kā arī pasākumi, kas būtiski uzlabo sniedzamā pakalpojuma kvalitāti no energoresursu taupības viedokļa | - Vilcienu vagonu kapitālie remonti (Vidējie kapitālie remonti un Galvenie kapitālie remonti, veicamo darbu uzskaitījums atspoguļots Nacionālās programmas projektā ”Esošo elektrovilcienu vagonu modernizācija) |
| - Vilcienu vagonu modernizācijas pasākumi, kas veicami tekošo remontu laikā, kas vērsti uz būtisku kustības drošības paaugstināšanu | - Modernizācijas pasākumi, kas vērti tikai uz vilcienu pasažieru komforta uzlabošanu kustības laikā |
|  | - Ikdienas uzturēšanas darbi, (tekošie un ārkārtas remonti) |

Lai nodrošinātu nemainīgu pārvadājumu apjomu turpmākajos gados ir nepieciešams veikt savlaicīgus kapitālo remontu apjomus. Šo remontu laikā ir iespējams veikt vilcienu modernizācijas pasākumus, kas uzlabotu pasažieru apkalpošanas kvalitāti, kā arī uzlabotu satiksmes drošību un mašīnistu brigāžu darba apstākļus.

Projekta gaitā ir paredzēts īstenot 69 elektrovilcienu vagonu modernizāciju un pagarināt to kalpošanas laiku par 15 gadiem. Modernizācijas aktivitātes ir saistītas ar tādam aktivitātēm, kas nodrošina kustības drošības uzlabošanu, ietekmes uz apkārtējo vidi mazināšanu, energoresursu taupību, inovatīvo tehnoloģiju pielietošanu un sabiedriskā transporta pieejamības uzlabošanu visām iedzīvotāju grupām. Konkrēti pasākumi ir minēti projekta apraksta turpinājumā.

23 elektrovilcienu vagoniem, kuriem laika periodā no 2005. gada līdz 2008. gadam nebūs jāveic kapitālie remonti, tiks veikta drošības iekārtu modernizācija, respektīvi, tiks nomainīti mehāniskie ātruma mērītāji ar elektroniskajiem datu vākšanas un reģistrācijas kompleksiem, tāpat tiks uzstādītas telemehāniskās mašīnista modrības sistēmas (sistēma, kas kontrolē mašīnista modrību un klātesamību kabīnē ar speciālas ierīces palīdzību, kas uzlikta uz mašīnista rokas).

Tāpat šiem galvas vagoniem ir jāveic sakabju modernizācija, kas ļautu vienas sērijas vagonus viegli sakabināt un atkabināt, tādējādi ļaujot viegli operēt ar vilcinu sastāvu skaitu uz līnijas ikdienā.

Otras Nacionālās programmas projekta mērķis ir sagatavoties nākošā programmēšanas perioda projektam „Jaunu vilcienu iegāde”, kas ir Nacionālās programmas otrā etapa projekts un ir šī programmēšanas perioda secīgs turpinājums. Projekta uzdevums apzināt jauno vilcienu tehniskos risinājums un atbilstību Latvijas dzelzceļa infrastruktūras apstākļiem, veikt aprēķinus par ritošā sastāva kvantitatīvo apjomu balstoties uz vispārējo mobilitātes nepieciešamību Rīgas piepilsētā un pilsētā. Ņemot vērā iespējamo valsts pasūtījuma apjomu turpmākajiem periodiem, identificēt projekta kritiskos īstenošanas termiņus un iespējamos finansēšanas mehānismus.

# PROJEKTU IEVIEŠANAS PLĀNI

Pasākumu plāns atspoguļots tabulā, katrs pasākums atspoguļots no brīža, kad tiek uzsākts darbs pie pasākuma sagatavošanas līdz brīdim, kad tiek saņemts līdzfinansējums no ERAF. Pasākumos iekļauti, gan konkursu rīkošanas termiņi, gan pasākumu starppārbaudes, gan līdzfinansējuma daļējās atmaksas, brīžos, kad pasākums ir sadalīts posmos un ir noslēgusies kāda posma sadaļa.

| Nr. p.k. | Projekta nosaukums, |  | 2005 |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.cet | 2.cet | 3.cet | 4.cet | 1.cet | 2.cet | 3.cet | 4.cet | 1.cet | 2.cet | 3.cet | 4.cet | 1.cet | 2.cet | 3.cet | 4.cet |
|  | Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu attīstības nacionālās programmas 2005. -2013. gadam apstiprināšana | PN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekta pieteikumu apstiprināšana | PN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Projekta ”Jauno vilcienu iegāde” priekšizpēte | KI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Esošo elektrovilcienu vagonu modernizācija | KI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Saīsinājumu paskaidrojumi:

KI -konkursa izsludināšana

PI -piedāvājumu iesniegšana

LP -līguma parakstīšana

LI -līguma (posma) izpilde

PN -visa projekta noslēgums

# PROGRAMMAS IEVIEŠANAS ORGANIZĀCIJA MINISTRIJĀ

Galvenās institūcijas, kas piedalās programmas ieviešanā ir Satiksmes ministrija kā atbildīgā institūcija par programmas ieviešanu un a/s „Pasažieru vilciens”, kā projektu pieteicējs.

Programmas ietvaros struktūrfondu finansējuma saņēmējs ir a/s „Pasažieru vilciens”. Satiksmes ministrija (Investīciju departaments, sadarbībā ar Dzelzceļa departamentu) veic programmas ieviešanas uzraudzību programmas līmenī.

A/s „Pasažieru vilciens” veic iepirkuma procedūras, slēdz līgumus ar uzņēmējiem, kā arī uzrauga ar uzņēmējiem noslēgto līgumu izpildi un sagatavo ziņojumus par projektu ieviešanas finansiālo un faktisko gaitu.

# RESUSRSI MĒRĶU SASNIEGŠANAI

A/s „Pasažieru vilciens” EFAF projektu ieviešanas procesā tiks iesaistīti 5 darbinieki projektu vadīšanai un konkursu nolikumu sagatavošanai. Uzņēmuma budžetā ir paredzēti līdzekļi projekta ieviešanas procesa nodrošināšanai, bez tam projekta finansēšanai ir paredzēts ņemt aizņēmumu kredītiestādēs.

# PIELIKUMI

- Nacionālās programmas projekts „Projekta „Jauno vilcienu iegāde” priekšizpēte”.

- Nacionālās programmas projekts: „Piepilsētas pasažieru vilcienu vagonu ritošā sastāva modernizācija”

A/s „Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētājs 	R.Pelše

Kreits 7233475

Modernizēt – izgatavot mūsdienīgi, pielāgot mūsdienīgām prasībām, atjaunot iekārtas, tehnoloģisko procesu.

Moderns – tāds, kas atbilst sava laikmeta prasībām, laikmetīgs. Lielā skaidrojošā vārdnīca 1995.gads.