LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA

GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

2013

Rīga 2014

Priekšvārds

2013.gads Satiksmes ministrijas darbībā iezīmējies ar vairāku nozīmīgu politikas dokumentu pieņemšanu, kas noteiks nozares politikas attīstību nākamajā plānošanas periodā– 2014.-2020.gadā. Ir apstiprinātas Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam, par galvenajiem rīcības virzieniem nosakot Latvijas kā ilgtspējīga transporta un loģistikas pakalpojumu sniedzēja attīstību un iekšējās un ārējās sasniedzamības, un augstas kvalitātes mobilitātes iespēju nodrošināšanu visā valsts teritorijā.

Apstiprināta Valsts autoceļu sakārtošanas programma 2014.-2020. gadam, kas paredz pakāpeniski ievērojami uzlabot valsts autoceļu stāvokli un sasniegt NAP2020 noteiktos mērķus sasniedzamības un autoceļu kvalitātes nodrošināšanā.

Izstrādāts Partnerības līgums Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam, kura ietvaros ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstībai paredzēts novirzīt finansējumu vismaz tādā apmērā kā 2007.-2013. gada plānošanas periodā.

Pieņemti grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, kas paredz centralizēt sabiedriskā transporta pakalpojumu pārzināšanas un organizēšanas funkciju reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā, reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla un visu dzelzceļa maršrutu pārzināšanas un organizēšanas funkciju nododot Sabiedriskā transporta padomei.

Paralēli nākotnes plānu izstrādei tika turpināta nepieciešamo pasākumu īstenošana, lai piešķirtais 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu finansējums tiktu apgūts pilnā apmērā: tika turpināta Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošana: Liepājas ostas padziļināšanas un pievadceļu izbūve, Ventspils ostas infrastruktūras attīstība, sauskravas termināļa un pievedceļu izbūve, infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra.

Tika pabeigti pieci TEN-T autoceļu rekonstrukcijas projekti, 12 reģionālo autoceļu rekonstrukcijas projekti, 10 tranzītielu sakārtošanas projekti, 13 satiksmes drošības uzlabojumu projekti, kā arī turpināta Latvijas dzelzceļa infrastruktūras attīstība, tajā skaitā nodrošināta četru TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcijas un attīstības projektu uzraudzība.

Ir noslēdzies darbs pie Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projekta ietvaros izstrādājamās elektroniskās dokumentu aprites esošo un nākotnes biznesa procesu definēšanas, pārejot pie darba programmas izstrādes.

Nozīmīgs darbs veikts aviācijas jomā - darbu uzsāka visas NEFAB (Ziemeļeiropas funkcionālā gaisa telpas bloka, kurā ietilpst arī Latvija) institūcijas. Tika parakstīta arī Deklarācija par sadarbību gaisa telpas attīstībā starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Latviju, Norvēģiju un Zviedriju, lai Kopējo Eiropas debesu projekta ietvaros veicinātu NEFAB un Zviedrijas – Dānijas funkcionālo gaisa telpas bloku sadarbību.

Tiek īstenots līdz šim vērienīgākais lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstības projekts, ko plānots pabeigt līdz 2015.gada beigām, kā arī veiksmīgi realizēta AirBaltic darbības restrukturizācija, kā rezultātā nacionālā aviokompānija uzrāda pozitīvus operacionālos finanšu rezultātus.

Uzsākts platjoslas tīkla attīstības projekts elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšanai visā valsts teritorijā. Optiskā tīkla būvniecības darbi turpinās visos plānošanos reģionos. Savukārt pasta jomā tika veikts nozīmīgs darbs, lai reģionu pasta nodaļās iedzīvotājiem tiktu  nodrošināta ērta skaidras naudas nomaiņa uz euro.

Lai šis pārskats ikvienam interesentam sniedz padziļinātu ieskatu Satiksmes ministrijas paveiktajā un nākotnes plānos.

Valsts sekretārs	K. Ozoliņš

# Saturs

Saturs	3

1. Pamatinformācija	4

1.1. Ministrijas juridiskais statuss	4

1.2. Politikas jomas, par kurām ministrija ir atbildīga	4

1.3. Ministrijas darbības virsmērķis un darbības virzieni	6

1.4. 2013. gada galvenās prioritātes	6

1.5. Padotībā esošās iestādes	7

2. Finanšu resursi un ministrijas darbības rezultāti	9

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums	9

2.2. Budžeta programmu izpildes pārskats	11

Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana	13

2.3. Jaunās politikas iniciatīvas	15

2.4. Ministrijas veiktie un pasūtītie pētījumi	15

2.5. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros īstenoto projektu sasniegtie rezultāti un līdzekļu izlietojums 2013. gadā	16

2.6. Ministrijas vadības un darbības uzlabošanas sistēmas efektīvas darbības nodrošināšanai	18

3. Personāls	21

4. Komunikācija ar sabiedrību	24

4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai	24

4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar ministrijas darba kvalitāti	25

4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru	26

5. 2014. gadā plānotie pasākumi	28

5.1. Uzsākto pasākumu turpināšana	28

5.2. Galvenie uzdevumi un pasākumi 2014. gadā	28

5.3. Plānotie pētījumi	31

5.4. Ministrijas finanšu saistības	31

# Pamatinformācija

## Ministrijas juridiskais statuss

Satiksmes ministrija (turpmāk – ministrija) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta un sakaru nozarē. Ministrijas statusu un darbību nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums un Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.242 „Satiksmes ministrijas nolikums”. Ministrija ir augstākā iestāde tās padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm, un tā ir tieši pakļauta satiksmes ministram.

## Politikas jomas, par kurām ministrija ir atbildīga

Ministrija atbild par transporta un sakaru politikas veidošanu un īstenošanu. Transporta nozare ietver dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakšnozares, kā arī pasažieru pārvadājumu, tranzītpārvadājumu un bīstamo kravu pārvadājumu jomas. Autosatiksmes apakšnozare ietver autotransporta, autoceļu un ceļu satiksmes drošības jomas. Sakaru nozare ietver elektronisko sakaru (arī sakaru un datu pārraides kanālus valsts pārvaldes jomā) un pasta apakšnozares.

Ministrijā uz 31.12.2013. bija šādas patstāvīgas struktūrvienības, kas atbildīgas par:

  - nozaru politikas veidošanu un īstenošanu:

Autosatiksmes departaments;

Dzelzceļa departaments

Jūrlietu departaments;

Aviācijas departaments;

Tranzīta politikas departaments;

Sakaru departaments.

  - horizontālo funkciju veikšanu:

Juridiskais departaments;

Investīciju departaments;

Eiropas Savienības lietu koordinācijas departaments;

Finanšu un attīstības plānošanas departaments;

Transporta un sakaru drošības nodaļa.

  - atbalsta funkciju veikšanu:

Administratīvais departaments;

Iekšējā audita nodaļa;

Grāmatvedības nodaļa;

Komunikācijas nodaļa.

.

Ministrijas darbības virsmērķis un darbības virzieni

.

1.attēls. Satiksmes ministrijas struktūra 2013. gada beigās

Ministrs

Valsts sekretārs

Autosatiksmes departaments

Iekšējā audita nodaļa

Transporta

un sakaru drošības nodaļa

Valsts sekretāra vietnieks

Valsts sekretāra vietnieks

Dzelzceļa departaments

Finanšu un attīstības plānošanas departaments

Aviācijas departaments

ES lietu koordinācijas departaments

Administratīvais departaments

Ministra birojs

Parlamentārais sekretārs

Jūrlietu departaments

Investīciju departaments

Komunikācijas nodaļa

Valsts sekretāra vietnieks

Grāmatvedības nodaļa

Tranzīta politikas departaments

Valsts sekretāra vietnieks

Sakaru departaments

Juridiskais departaments

Ministrijas darbības virsmērķis ir savas kompetences ietvaros izstrādāt un īstenot Latvijas valsts politiku transporta un sakaru nozarē:

- uzturēt un attīstīt Latvijā efektīvu, drošu, konkurētspējīgu, videi draudzīgu un elastīgu transporta sistēmu, kas piedāvā plašas izvēles iespējas šīs sistēmas lietotājiem,

- izveidot liberalizētu un atbilstoši Eiropas Savienības (turpmāk – ES) prasībām harmonizētu sakaru nozares tiesisko un ekonomisko vidi, kas nodrošina efektīvu un racionālu ierobežoto nacionālo resursu izmantošanu, veicina konkurenci un piesaista investīcijas.

Latvijas politika transporta un sakaru nozarē tiek izstrādāta, ņemot vērā attīstības tendences reģionā, ES politiku nozarē un citu ar transporta un sakaru nozari saistīto starptautisko organizāciju aktivitātes.

Ministrija savās atbildības jomās izstrādā attiecīgos politikas plānošanas dokumentus un tiesību aktus, koordinē to ieviešanu.

Darbības virzieni:

1. Transporta un sakaru nozares politikas izstrāde un īstenošanas vadība

2. Transporta politikas īstenošanas koordinēšana

3. Sakaru politikas īstenošanas koordinēšana

## 2013. gada galvenās prioritātes

Nozīmīgākie 2013. gada sasniegumi

Satiksmes ministrija turpināja īstenot nepieciešamos pasākumus, lai piešķirtais 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu finansējums tiktu apgūts pilnā apmērā.

Turpināta Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošana: Liepājas ostas padziļināšanas un pievadceļu izbūve, Ventspils ostas infrastruktūras attīstība, sauskravas termināļa un pievedceļu izbūve, infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra.

2013.gadā pabeigti pieci TEN-T autoceļu rekonstrukcijas projekti, 12 reģionālo autoceļu rekonstrukcijas projekti, 10 tranzītielu sakārtošanas projekti, 13 satiksmes drošības uzlabojumu projekti. Nodrošināta četru TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcijas un attīstības projektu uzraudzība.

Apstiprināts Partnerības līgums Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam, kura ietvaros ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstībai paredzēts novirzīt finansējumu vismaz tādā apmērā kā 2007.-2013.gada plānošanas periodā, būtiskākos ieguldījumus paredzot autoceļu un dzelzceļa infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā.

Sadarbībā ar sociālajiem un ekonomiskajiem partneriem ir izstrādātas un Ministru kabinetā apstiprinātas Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, par galvenajiem rīcības virzieniem nosakot Latvijas kā ilgtspējīga transporta un loģistikas pakalpojumu sniedzēja attīstību un iekšējās un ārējās sasniedzamības, un augstas kvalitātes mobilitātes iespēju nodrošināšanu visā valsts teritorijā.

Apstiprināta Valsts autoceļu sakārtošanas programma 2014.-2020.gadam. Īstenojot šajā programmā identificētos projektus, pakāpeniski līdz 2020. gadam valsts autoceļu stāvoklis tiks ievērojami uzlabots un ļaus sasniegt NAP2020 noteiktos mērķus sasniedzamības un autoceļu kvalitātes nodrošināšanā un tiks iezīmēts virziens turpmākiem valsts autoceļu stāvokļa uzlabojumiem, kas savukārt labāk nodrošinās iedzīvotāju mobilitātes iespējas.

Lai nodrošinātu saskaņotu sabiedriskā transporta maršrutu plānošanu un veicinātu iedzīvotāju mobilitāti, izveidojot vienotu reģionālo maršrutu tīklu, pieņemti grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, kas paredz centralizēt sabiedriskā transporta pakalpojumu pārzināšanas un organizēšanas funkciju reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā, reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla un visu dzelzceļa maršrutu pārzināšanas un organizēšanas funkciju nododot Sabiedriskā transporta padomei.

2013. gadā ir noslēdzies darbs pie Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) projekta ietvaros izstrādājamās elektroniskās dokumentu aprites esošo un nākotnes biznesa procesu definēšanas. Ir uzsākta iepirkuma procedūra "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izstrāde, integrācija, e-pakalpojumu izstrāde".

Tiek īstenots līdz šim vērienīgākais lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstības projekts, ko plānots pabeigt līdz 2015.gada beigām. Projekta ietvaros tiek uzlabota lidostas infrastruktūra un kapacitāte drošai un vides prasībām atbilstošai darbībai. Papildus starptautiskā lidosta „Rīga” ir uzlabojusi iekšējās vadības sistēmas, lai nodrošinātu pārdomātu lidostas, muitas un robežkontroles tehnisko un cilvēkresursu izmantošanu. Gatavojoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015.gada pirmajā pusē, ir rekonstruēts pasažieru VIP termināls, kā arī tiek turpināta lidostas infrastruktūras kapacitātes attīstība atbilstoši pasažieru apgrozījumam.

Veiksmīgi realizēta AirBaltic darbības restrukturizācija, kā rezultātā nacionālā aviokompānija ir uzrādījusi pozitīvus operatīvos finanšu rezultātus. Turpinājās darbs pie investoru piesaistīšanas ar mērķi sekmēt AirBaltic izaugsmi un Rīgas starptautiskās lidostas kā Eirāzijas nozīmes lidojumu centra nostiprināšanos.

Lai veicinātu efektīvāku Eiropas gaisa telpas pārvaldību, 2013.gadā darbu uzsāka visas NEFAB (Ziemeļeiropas funkcionālā gaisa telpas bloka), kuras dalībvalsts ir arī Latvija, institūcijas. 2013. gada 11. martā tika parakstīta arī Deklarācija par sadarbību gaisa telpas attīstībā starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Latviju, Norvēģiju un Zviedriju, lai Kopējo Eiropas debesu projekta ietvaros veicinātu NEFAB un Zviedrijas – Dānijas funkcionālo gaisa telpas bloku sadarbību.

Lai nodrošinātu optiskā tīkla maģistrāles un vidējās jūdzes izvēršanu līdz 2015.gadam, kas būtiski veicinātu Latvijas iedzīvotāju piekļuvi ātrgaitas internetam, tiek īstenots projekts par elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšanu visā valsts teritorijā (platjoslu tīkla attīstība). Visos plānošanos reģionos veikti optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas darbi un norit būvniecības darbi - ieguldīti 250 km optiskā kabeļa un 2013. gada decembra beigās nodoti ekspluatācijā 14 piekļuves punkti.

## Padotībā esošās iestādes

Ministrijas padotībā ir:

1. Valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra”;

2. Valsts dzelzceļa administrācija;

3. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija;

4. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs.

Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

1. valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija";

2. valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija";

3. valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi";

4. valsts akciju sabiedrībā „Latvijas autoceļu uzturētājs”;

5. valsts akciju sabiedrībā "Starptautiskā lidosta "Rīga"";

6. valsts akciju sabiedrībā "Latvijas gaisa satiksme";

7. valsts akciju sabiedrībā "Latvijas dzelzceļš";

8. valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Jūras administrācija";

9. valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Pasts";

10. valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs";

11. valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Namzinis";

12. akciju sabiedrībā „Pasažieru vilciens”.

Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja privātā kapitālsabiedrībā:

akciju sabiedrībā "Air Baltic Corporation".

# Finanšu resursi un ministrijas darbības rezultāti

## Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

(latos)

| Nr. p. k. | Finanšu līdzekļi | Iepriekšējā gada faktiskā izpilde | Pārskata gadā |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Apstiprināts likumā | Faktiskā izpilde |
| 1. | Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) | 349 769 859 | 450 964 183 | 442 874 425 |
| 1.1. | dotācijas | 340 161 291 | 427 357 955 | 427 023 199 |
| 1.2 | maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 893 890 | 900 000 | 850 777 |
| 1.3. | ārvalstu finanšu palīdzība | 8 714 678 | 22 706 228 | 15 000 448 |
| 1.4. | ziedojumi un dāvinājumi | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Izdevumi (kopā) | 348 866 038 | 453 637 461 | 444 907 790 |
| 2.1. | uzturēšanas izdevumi (kopā) | 194 076 994 | 225 265 502 | 217 045 190 |
| 2.1.1. | kārtējie izdevumi | 65 375 741 | 63 976 561 | 63 607 830 |
| 2.1.2. | procentu izdevumi | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | subsīdijas un dotācijas un sociālie pabalsti | 86 553 379 | 121 703 713 | 113 852 133 |
| 2.1.4. | Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība | 167 122 | 465 227 | 465 226 |
| 2.1.5. | uzturēšanas izdevumu transferti | 39 089 830 | 39 120 001 | 39 120 001 |
| 2.2. | izdevumi kapitālieguldījumiem | 154 789 043 | 228 371 959 | 227 862 600 |

Ministrijas pamatbudžetu 2013. gadā veidoja 11 budžeta programmas un 18 apakšprogrammas.

2013. gada ietvaros ministrijas pamatbudžetā tika plānoti resursi izdevumu segšanai 451,0 milj. LVL apmērā un plānoti izdevumi 453,6 milj. LVL apmērā. Līdzekļu atlikums uz gada sākumu nebija. Faktiskie izdevumi nozares pamatbudžetā bija 444,9 milj. LVL, plānoto un veikto izdevumu starpība uz 2013. gada 31. decembri bija 8,7  milj. LVL, bet gada beigās slēgtie asignējumi bija 334,8 tūkst. LVL.

Būtiskākās izmaiņas 2013. gadā, salīdzinot ar 2012. gadu, ir kopējā finansējuma pieaugums, kas saistīts ar to, ka VAS „Latvijas Pasts” ir segti visi 2012. gada zaudējumi, kas radušies, sniedzot abonētās preses piegādes pakalpojumus lauku reģionos 2012. gadā un  pārskaitīta dotācija VAS „Latvijas Pasts” Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna pasākumiem, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanas ietvaros 2013.gadā tika realizēti projekti par lielāku finansējumu kā iepriekšējā gada pārskata periodā, kurus var attiecināt kā izdevumus, lai no Eiropas Komisijas saņemtu finansējumu atmaksām valsts pamatbudžetā, tāpat tika veikta atmaksa par aizturētajiem (sakarā ar papildus pārbaudēm) 2012.gadā pieprasītajiem maksājumiem.

Sabiedriskā transporta programmas ietvaros 2013. gadā izlietoti 62,3 milj. LVL, kas ir par 9,4 milj. LVL vairāk nekā 2012. gadā izlietotie 52,9 milj. LVL. nNo papildus saņemtā finansējuma lielākā daļa - 8,8 milj. LVL tika izlietota zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem.

2013.gadā tika izveidota jauna Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā programma, kuras ietvaros 2013.gadā izlietoti 71,5 tūkst. LVL, no tiem 19,2 tūkst. LVL izlietoti personāla apmācībai ES jautājumos un profesionālās kvalifikācijas celšanai.

Pieaugums 2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, bijis Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošanas programmā 52,4 milj. LVL, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošanas programmā 36,2 milj. LVL un Tehniskās palīdzība ERAF; ESF un KF apgūšanai (2007-2013) programmā 59,9 tūkst. LVL, ņemot vērā projektu īstenošanas ciklu.

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (KF) finansējumu (2007-2013) apakšprogrammas ietvaros 2013.gadā izlietoti 59,5 milj. LVL, kas ir par 31,9 milj. LVL vairāk kā 2012.gadā.

2013.gadā 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana programma nebija iekļauta budžetā, jo nebija plānoti atbilstoši projekti un pasākumi.

Finansējuma samazinājums bijis valsts autoceļu programmai, kuras ietvaros 2013. gadā izlietoti 83,7 milj. LVL, kas ir par 4,9 milj. LVL mazāk nekā 2012. gadā izlietotie 88,0 milj. LVL.

Ministrijas valsts kopbudžeta izpilde 2013. gadā sadalījumā pa

budžeta programmām (apakšprogrammām):

| Programmas vai apakšprogrammas kods | Galvenie pasākumi (darbi, uzdevumi, darbības veidi, investīcijas, dotācijas u.c.) | Pamatbudžets Ls |
| --- | --- | --- |
| 03.00.00 | Nozares vadība | 6 683 487 |
| 09.00.00 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 167 281 |
| 23.00.00 | Valsts autoceļu fonds (tai skaitā apakšprogrammas) | 83 726 528 |
| 23.04.00 | Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) | 18 348 589 |
| 23.06.00 | Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana | 65 377 939 |
| 31.00.00 | Sabiedriskais transports (tai skaitā apakšprogrammas) | 62 343 517 |
| 31.05.00 | Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai | 454 910 |
| 31.06.00 | Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem | 50 182 894 |
| 31.07.00 | Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukās maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai | 11 705 713 |
| 44.00.00 | Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai | 57 924 |
| 60.00.00 | Eiropas komunikāciju tīklu projektu un pasākumu īstenošana | 5 210 138 |
| 60.06.00 | Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti | 5 210 138 |
| 61.00.00 | Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana | 174 428 617 |
| 61.01.00 | Atmaksas valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (KF) finansējumu (2004. – 2006.) | 7 130 969 |
| 61.02.00 | Atmaksas valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (KF) finansējumu (2007. – 2013.) | 59 542 420 |
| 61.07.00 | Kohēzijas fonda (KF) finansētie projekti (2004. – 2006.) | 5 503 151 |
| 61.08.00 | Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VAS „Latvijas valsts ceļi” realizētie projekti (2007. – 2013.) | 55 659 047 |
| 61.09.00 | Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007. – 2013.) | 46 593 029 |
| 62.00.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana | 95 179 537 |
| 62.02.00 | Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007. – 2013.) | 33 272 951 |
| 62.06.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VAS „Latvijas valsts ceļi” realizētie projekti (2007. – 2013.) | 31 321 801 |
| 62.07.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie atklātās atlases pašvaldību tranzītlietu sakārtošanas projekti (2007. – 2013.) | 24 683 251 |
| 62.08.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskā transporta attīstības projekti (2007. – 2013.) | 5 165 821 |
| 62.09.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases sakaru infrastruktūras projekti (2007. – 2013.) | 685 280 |
| 62.10.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskās pārvaldes projekti (2007. – 2013.) | 50 433 |
| 70.00.00 | Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana | 289 932 |
| 70.05.00 | Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007. – 2013.) | 289 932 |
| 96.00.00 | Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā | 71 485 |
| 99.00.00 | Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 16 749 344 |
|  | Pavisam kopā: | 444 907 790 |

## Budžeta programmu izpildes pārskats

Ministrija 2013. gadā izvirzītos uzdevumus ir konsekventi īstenojusi un vairumā gadījumu sasniegusi un pat pārsniegusi plānotos rezultātus, izņemot atsevišķus gadījumus, kad plānotie rādītāji netika sasniegti.

Programmas „Valsts autoceļu fonds” apakšprogrammas „23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) ietvaros faktiskie rādītāji attiecībā uz kilometru skaitu bija mazāki par plānotajiem saistībā ar precizēto pašvaldību informāciju par to pārziņā esošo ceļa posmu kilometru skaita samazinājumu.

Programmas „Valsts autoceļu fonds” apakšprogrammas „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” ietvaros nedaudz mazāki bija faktiskie rādītāji attiecībā uz melno segumu bedrīšu remontu. Pēdējo gadu laikā, veicot valsts autoceļu ar melno segumu virsmas apstrādes, tika saglabāta sabrukušo segumu darbaspēja un līdz ar to 2013.gadā attiecīgi samazinājās arī nepieciešamie bedrīšu remonta apjomi.

Programmas „Sabiedriskais transports” apakšprogrammas „Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana” ietvaros plānotie rezultāti reģionālajos starppilsētu un vietējos maršrutos netika sasniegti pilnībā, jo netika piešķirts papildus finansējums pilnā apmērā, lai norēķinātos ar pārvadātājiem.

Programmas „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē nodrošināšanai 2015.gadā” ietvaros faktiskie rādītāji bija mazāki, jo nenotika divas iepriekš plānotās apmācības „International Air Law and Regulation Symposium” un „ EU sulphur directive and other upcoming regulation”.

Ministrijas 2013.gada darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji sadalījumā pa

budžeta programmām (apakšprogrammām)

| Programmas vai apakšprogrammas kods | Budžeta programmu un apakšprogrammu nosaukums Rezultāti un to rezultatīvie rādītāji |  | Plānots pārskata periodā |  | Izpilde pārskata periodā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts pamatfunkciju īstenošana |  |  |  |  |  |
| 03.00.00 | Nozares vadība |  |  |  |  |
|  | Programmas mērķis Nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus. |  |  |  |  |
|  | Galvenās aktivitātes - Izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus - Pārstāvēt Satiksmes ministriju starptautiskajās transporta un sakaru organizācijās un ES institūcijās. - Organizēt un koordinēt nozares politikas īstenošanu. - Nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir kapitāldaļu turētāja |  |  |  |  |
|  | Darbības rezultāti |  |  |  |  |
|  | 1) Izstrādāta transporta un sakaru nozares politika, ievērojot starptautiskās saistības un sabalansētas valsts, sabiedrības un tautsaimniecības intereses: |  |  |  |  |
|  | 1.1. izstrādāto politikas plānošanas dokumentu skaits; |  | 2 | 2 |  |
|  | 1.2. izstrādāto un Valsts kancelejā iesniegto ārējo tiesību aktu projektu skaits |  | 300 | 318 |  |
|  | 2) Valsts interešu pārstāvība starptautiskajās transporta un sakaru organizācijās un ES institūcijās (Ministru Padomes/Eiropas Komisijas darba grupās, Eiropas Savienības aģentūrās u.c. ): |  |  |  |  |
|  | 2.1. organizāciju un institūciju skaits |  | 15 | 15 |  |
|  | 2.2. ES Ministru padomju, Padomes un Komisijas darba grupu, Prezidentūras draugu grupu, ES Aģentūru administratīvās valdes sanāksmju skaits |  | 300 | 330 |  |
|  | 3) Pārraudzīta transporta un sakaru nozaru politikas ieviešana, ievērojot sabalansētas valsts, sabiedrības un tautsaimniecības intereses: |  |  |  |  |
|  | 3.1. ministrijas padotības iestāžu skaits; |  | 4 | 4 |  |
|  | 3.2. valsts un privāto kapitālsabiedrību skaits, kurās SM pārvalda valsts kapitāla daļas; |  | 13 | 13 |  |
|  | 3.3. iekšējā audita sniegto rekomendāciju izpilde %; |  | 75 | 75 |  |
|  | 4) Novērsti informācijas tehnoloģiju drošības incidenti: |  |  |  |  |
|  | 4.1. novērsto incidentu skaits % |  | 100 | 100 |  |
|  | 5) Izmaksāta kompensācija par VAS „Latvijas Pasts” zaudējumiem, sniedzot pasta piegādes pakalpojumus lauku apvidos: |  |  |  |  |
|  | 5.1. Kompensācijas izmaksa % no zaudējumiem |  | 46 | 100 |  |
| 09.00.00 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās |  |  |  |  |
|  | Programmas mērķis Nodrošināt iespēju nozaru speciālistiem piedalīties un pārstāvēt Latvijas valsts intereses starpvaldību starptautiskajās organizācijās. |  |  |  |  |
|  | Galvenās aktivitātes Veikt iemaksas starptautiskajās organizācijās |  |  |  |  |
|  | Darbības rezultāti |  |  |  |  |
|  | Veikti maksājumi starpvaldību starptautiskajās organizācijās, ES aģentūrās un starptautiskajās starpresoru organizācijās (% no plānotā apjoma). |  | 75 | 75 |  |
|  | Organizācijas, kurās 2013. gadā tika veiktas iemaksas: - Starptautiskā telekomunikāciju organizācija (ITU) - Pasaules pasta savienība (UPU) - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO) - Eiropas pasta un telekomunikāciju konference (CEPT) (ECO) - Sakaru reģionālā padome (RCC) - Dzelzceļa sadarbības organizācija (OSŽD) - Starptautiskā jūras organizācija (IMO) - Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija (IHO) - Starptautiskā jūras dibena institūcija (ISA) - Starptautiskā dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija (OTIF) - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) un Starptautiskais transporta forums (ITF) - Parīzes saprašanās memorands par ostas valsts kontroli (PMOU) - Starptautiskais jūras tiesību tribunāls (ITLOS) - Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariāts (NDPTL) |  |  |  |  |
| 23.00.00 | Valsts autoceļu fonds |  |  |  |  |
|  | Programmas mērķis Nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām. Atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju. |  |  |  |  |
|  | Galvenās aktivitātes Autoceļu uzturēšana, lai pieejamā finansējuma ietvaros maksimāli saglabātu labā un apmierinošā stāvoklī esošos autoceļus, nepalielinot sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo ceļu īpatsvaru. Atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju. |  |  |  |  |
| 23.04.00 | Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) |  |  |  |  |
|  | Darbības rezultāti |  |  |  |  |
|  | Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana: |  |  |  |  |
|  | ceļi (km) |  | 30 649 | 30493 |  |
|  | ielas (km) |  | 8 039 | 7987 |  |
| 23.06.00 | Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana |  |  |  |  |
|  | Darbības rezultāti |  |  |  |  |
|  | Tīrīts sniegs uz autoceļiem (notīrīto autoceļu garums atbilstoši plānotajām uzturēšanas klasēm km) |  | 500 000 | 500 000 |  |
|  | Nodrošināta apledojošo autoceļu kaisīšana (nokaisīto autoceļu garums atbilstoši plānotajām uzturēšanas klasēm km) |  | 485 000 | 490 000 |  |
|  | Veikts melno segumu bedrīšu remonts (platība m2) |  | 600 000 | 575 000 |  |
|  | Valsts autoceļu virsmas apstrāde uz autoceļiem, kas atjaunoti ar ES līdzfinansējumu (autoceļu garums, kam veikta virsmas apstrāde km) |  | 54,5 | 54,5 |  |
|  | Veikta virsmas apstrāde Latgales reģionā (autoceļu garums, kam veikta virsmas apstrāde km) |  | 55,1 | 55,1 |  |
| 31.00.00 | Sabiedriskais transports |  |  |  |  |
|  | Programmas mērķis Segt pārvadātājiem zaudējumus par sabiedrībai nepieciešamiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem un veikt kopējā sabiedriskā transporta sistēmas (izņemot pilsētas nozīmes maršruta tīklu) reformu (administrēšanas un finansēšanas modeļa reforma). |  |  |  |  |
|  | Galvenās aktivitātes Sabiedriskā transporta pakalpojumu nozarē veikt pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļa un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes Regulu (EKK) Nr.1107/70 prasības: 1) sakārtot maršrutu tīkla sistēmu; 2) noslēgt ilgtermiņa līgumus ar pārvadātājiem par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu; 3) izmainīt kompensējamo zaudējumu apmēra noteikšanas kārtību, ievērojot Regulā Nr.1370/2007 ietvertos principus. |  |  |  |  |
| 31.05.00 | Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai |  |  |  |  |
|  | Darbības rezultāti |  |  |  |  |
|  | Veikta valsts nozīmes maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju līgumsaistību izpildes uzraudzība: |  |  |  |  |
|  | Pārbaudīto pakalpojumu sniedzēju uzņēmēju īpatsvars % no kopējā noslēgto līgumu skaita (%/ līgumi) |  | 100/26 | 100/26 |  |
|  | Apsekoto reisu īpatsvars % no kopējā veikto reisu skaita (% /reisi) |  | 1/1503 | 1/1503 |  |
|  | Finanšu izlietojuma pārbaužu skaits katrā pašvaldībā |  | 1 | 1 |  |
|  | Finanšu līdzekļu izlietojuma likumības un pareizības pārbaužu īpatsvars % no kopējā noslēgto līgumu skaita (%/ līgumi) |  | 100/26 | 100/26 |  |
| 31.06.00 | Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem |  |  |  |  |
|  | Darbības rezultāti |  |  |  |  |
|  | Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos: no pamatoti plānotā reģionālajos starppilsētu maršrutos (% ); no pamatoti plānotā reģionālajos starppilsētu maršrutos pa dzelzceļu (%); no pamatoti plānotā reģionālajos vietējos maršrutos (%); no pamatoti plānotā pilsētu maršrutos (%) |  | 79 90 79 100 | 98 96 98 100 |  |
| 31.07.00 | Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana |  |  |  |  |
|  | Darbības rezultāti |  |  |  |  |
|  | Pārvadātājiem segti zaudējumi (nesaņemtie ieņēmumi) atbilstoši valsts budžetā piešķirtajai apropriācijai par pasažieru pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem noteiktām pasažieru kategorijām: no pamatoti plānotā reģionālajos starppilsētu maršrutos (%); no pamatoti plānotā reģionālajos starppilsētu maršrutos pa dzelzceļu (%); no pamatoti plānotā reģionālajos vietējos maršrutos (%); no pamatoti plānotā pilsētu maršrutos (%) |  | 100 100 100 100 | 97 100 98 100 |  |
| 44.00.00 | Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai |  |  |  |  |
|  | Programmas mērķis Atbalstīt aktuālāko drošības pasākumu realizāciju. Saskaņā ar likuma „Par aviāciju” 27.panta piektajā daļā noteikto, Ministru kabinetam dots deleģējums katru gadu noteikt, kādiem mērķiem valsts budžeta dotācija tiks izmantota. |  |  |  |  |
|  | Galvenās aktivitātes Kontrolēt izlidojošos pasažierus, reģistrēto bagāžu. |  |  |  |  |
|  | Darbības rezultāti |  |  |  |  |
|  | 1) Izlidojošo pasažieru kontrole (apkalpoto pasažieru skaits milj.) 2) Reģistrētās bagāžas kontrole (skaits milj.) | 0,015 0,01 |  |  | 0,015 0,01 |

| 96.00.00 | Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē nodrošināšanai 2015.gadā |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Darbības rezultāti |  |  |
|  | Dalība darba grupās (darba grupu skaits) | 50 | 50 |
|  | Apmeklēti mācību kursi (kursu skaits) | 20 | 18 |

## Jaunās politikas iniciatīvas

2013. gada budžeta prioritārajiem pasākumiem un jaunajām politikas iniciatīvām tika papildus piešķirts finansējums 22 883 881 latu apmērā, tai skaitā:

| Nr. p.k. | Ministru kabineta lēmums | Pasākums un tā īss apraksts | Programmas/apakšprogrammas (kuras ietvaros pasākums īstenots) kods un nosaukums | Izdevumu palielinājums 2013. gadā, latos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MK 2012.g. 16.augusta protokols Nr.46, 11.§ | Finansējums pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai | 23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) | 2 983 178 |
| 2.. | MK 2012.g. 16.augusta protokols Nr.46, 11.§ | Finansējums valsts autoceļu remonta darbiem | 23.06.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana | 7 011 109 |
| 3. | MK 2012.g. 16.augusta protokols Nr.46, 11.§ | Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem | 31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem | 1 000 000 |
| 4. | MK 2012.g. 16.augusta protokols Nr.46, 11.§; 21.§ | Dotācija ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem | 31.07.00 Dotācija ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem | 11 705 713 |
| 5. | MK 2012.g. 16.augusta protokols Nr.46, 11.§ | Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā | 96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā | 93 881 |
| 6 | MK 2012.g. 16.augusta protokols Nr.46, 11.§ | AS „Air Baltic Corporation” uzraudzība un kontrole, BEREC biroja stāvvietu nodrošināšana no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2013. gada 1.janvāri | 03.00.00 Nozares vadība | 90 000 |
|  | Kopā |  |  | 22 883 881 |

## Ministrijas veiktie un pasūtītie pētījumi

2012. gada beigās Pasaules Bankai tika pasūtīts pētījums par ostu konkurētspējas un pārvaldības uzlabošanas iespējām un veikts pirmais avansa maksājums 70 000 latu apmērā no ministrijas budžeta līdzekļiem (no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem). 2013.gadā tika veikts otrs maksājums 88 000 latu apmērā. Pētījumā sniegts neatkarīgs vērtējums par Latvijas ostu konkurētspēju un to darbības rezultātiem, kā arī priekšlikumi konkurētspējas celšanai.

## Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros īstenoto projektu sasniegtie rezultāti un līdzekļu izlietojums 2013. gadā

2000.-2006.g. periodā apstiprinātie Kohēzijas fonda finansētie projekti

Visi 2000.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda projekti tika pabeigti jau līdz 2010. gada beigām, un 2013. gadā no Eiropas Komisijas tika saņemti noslēguma maksājumi projektiem TEN autoceļu tīklu uzlabojumi, 1. projekts (Skulte – Svētciems, Ādaži – Gauja, Bauska – Grenctāle, Jēkabpils – Varakļāni), Ritošā sastāva sakarsušo bukšu noteikšanas sistēmas modernizācija, Sliežu ceļu atjaunošana Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridorā un Ventspils ostas pievedceļu rekonstrukcija. No Eiropas Komisijas nav saņemti vēl tikai divu projektu noslēguma maksājumi.

2007.-2013.g. perioda Eiropas Savienības fondu (ERAF, Kohēzijas fonds) aktivitātes

3.2.1.1.aktivitāte „Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana” tiek īstenota. 2013. gadā būvdarbi tika veikti 19 projektos. 2013. gadā būvdarbi pabeigti 13 projektos.

3.2.1.2.aktivitāte „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”: 2013. gadā pabeigti darbi Liepājas, Līvānu, Cēsu, Krāslavas, Jelgavas un Aizputes projektos. Darbi turpinās Ogres, Alūksnes (2), Daugavpils (2), Jaunjelgavas (2), Strenču (2), Aknīstes, Apes, Limbažu, Cēsu, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Madonas, Tukuma, Gulbenes, Bauskas, Smiltenes, Valdemārpils, Kuldīgas, Skrundas, Ilūkstes, Preiļu, Ludzas, Kandavas, Dobeles, Viļānu un Grobiņas projektos.

3.2.1.3.1.apakšaktivitāte „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”. 2013. gadā darbi pabeigti pēdējos sešos satiksmes drošības uzlabojumu projektos, tādējādi apakšaktivitātes īstenošana noslēgusies.

3.2.1.3.2.apakšaktivitāte „Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā”: 2013. gadā pabeigti darbi septiņos projektos. Darbi turpinās četros projektos.

3.2.1.5.aktivitāte „Publiskais transports ārpus Rīgas” 2013. gadā turpinājās Daugavpils un Liepājas pilsētu tramvaju transporta sistēmas uzlabošanas projektu īstenošana. Liepājā izbūvēta jauna tramvaja līnija līdz Ezerkrasta dzīvojamajam masīvam un rekonstruēti  esošās līnijas 3 posmi. Daugavpilī notiek tramvaja līnijas rekonstrukcijas darbi, kā arī norit iepirkums par tramvaju ritošā sastāva atjaunošanu.

3.2.2.3.aktivitāte „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”: 2013.gadā turpinājās apstiprinātā projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošana un nodoti ekspluatācijā 14 platjoslas interneta piekļuves punkti interneta komersantiem un ieguldīti apmēram 100 km optiskā kabeļa.

3.3.1.1.aktivitāte „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi”. 2013. gadā aktivitātes ietvaros turpinājās darbi divos lielajos projektos: autoceļa E22 posma Ludza – Terehova būvniecība un autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese, kā arī desmit segu rekonstrukcijas un nestspējas paaugstināšanas projektos. 2013. gadā pabeigti darbi sešos segu rekonstrukcijas un nestspējas paaugstināšanas projektos. 2013.gadā veiktas trīs atlases kārtas, kuru ietvaros apstiprināti vēl četri projekti par Kohēzijas fonda finansējumu 24,6 milj.latu (34,9 milj.euro).

3.3.1.2.aktivitāte „TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)”: 2013. gadā turpinājās projektu „Otrā sliežu ceļa izbūve iecirknī Rīga – Krustpils”, „Šķirotavas stacijas šķirošanas uzkalna rekonstrukcija”, „Signalizācijas, telekomunikācijas un elektroapgādes sistēmu modernizācija iecirknī Bolderāja 1 – Zasulauks” un „Stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināliem būvniecība” īstenošana. Aktivitātei 2013.gadā pārdalīts papildu finansējums no 3.3.2.1.aktivitātes. Par piešķirto papildu finansējumu veikta 3.atlases kārta un apstiprināti četri projekti par KF finansējumu 53,9 milj.latu (76,8 milj.euro), turpinot dzelzceļa infrastruktūras attīstību.

3.3.1.3.aktivitātes „Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros 2013. gadā turpinājās projektu „Liepājas ostas padziļināšana”, „Pievadceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām”, „Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstība”, „Ventspils sauskravu termināļa būvniecība” un „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īstenošana. Turpinot ostu infrastruktūras attīstību, 2013.gada beigās izsludināta 3.atlases kārta. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija 28.12.2013. Līdz minētā termiņa beigām tika saņemti četri projektu iesniegumi.

3.3.1.4.aktivitāte „Lidostu infrastruktūras attīstība”: 2013.gadā turpinājās projekta „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība”, kā arī Liepājas un Ventspils lidostu attīstības projektu īstenošana. Liepājas un Ventspils lidostas 2013.gada beigās informēja ministriju, ka saskaņā ar izstrādātiem tehniskiem projektiem un VA „Civilās aviācijas aģentūra” prasībām projektu īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešami papildu finanšu līdzekļi vairāku miljonu euro apmērā. Atkarībā no lēmuma par papildu finansējuma piešķiršanu,lidostas izvērtēs savas iespējas turpināt projekta īstenošanu.

3.3.1.5.aktivitātē „Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T”: 2013. gadā turpinājās projekta „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela)” īstenošana, kur tika izbūvētas ar autotransporta mezglu saistītas papildu ielas par finansējumu, kas radies projektā ietaupījuma rezultātā pēc iepirkumu veikšanas par sāktonēji plānotajiem darbiem.

3.3.2.1.aktivitāte „Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība”. 16.04.2013. Ministru kabinets izskatīja informatīvo ziņojumu „Par rīkojuma projekta „Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā” 1.9.apakšpunktu” un pieņēma lēmumu (Prot. Nr.20, 69§), ar kuru noteica, ka finansējums, kas atbrīvots darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.2.1.aktivitātes īstenošanas līguma laušanas rezultātā, var tikt novirzīts citu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai. Finanšu līdzekļu pārdali atbalstīja arī Eiropas Komisija.

02.04.2013. starp atbildīgo iestādi un AS „Pasažieru vilciens” parakstīta vienošanās par līguma par KF lielā projekta „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana” īstenošanas izbeigšanu.

Ņemot vērā pieejamo finansējumu, 2013.gada beigās veikta otrā projektu iesniegumu atlases kārta. Apstiprināti divi projekti par KF finansējumu 21,5 milj.latu (30,6 milj.euro), kas paredz dīzeļvilcienu modernizāciju un pasažieru pārvadājumu infrastruktūras, jo īpaši peronu, rekonstrukciju.

TEN-T budžeta līdzfinansētie projekti

Pētījumi par Eiropas platuma sliežu ceļa līniju (Latvijas posms)

Projekta ietvaros paredzēts veikt detalizēta tehniski-ekonomiskā pamatojuma izstrādi un tehniskās izpētes par Eiropas platuma sliežu ceļa līniju.

2013. gadā veikts iepirkums par Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizētu tehnisko izpēti un ietekmes uz vidi novērtējumu.

Rekonstrukcija/modernizācija: ziemeļu pārrobežu posms Valmiera-Valka, dienvidu pārrobežu posms Jelgava-LT robeža. Rekonstrukcija / modernizācija: Sigulda-Valmiera

Projekta ietvaros plānots veikt projektēšanas un rekonstrukcijas darbus ziemeļu pārrobežu dzelzceļa posmā Valmiera – Valka, dienvidu pārrobežu posmā Jelgava – Lietuvas robeža un posmā Sigulda – Valmiera. 2013. gadā turpinājās projekta īstenošana.

Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas skiču projekta izstrāde

Projekta ietvaros plānots veikt izpēti Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas paplašināšanai Austrumu - Rietumu virzienā (no Rēzeknes un Daugavpils uz Rīgu, Jelgavu, Tukumu un Ventspili). Projekta mērķis ir izstrādāt projektēšanas un būvdarbu konkursa tehniskās specifikācijas, un to veido šādi elementi:

- elektrifikācijas projekta tehniski-ekonomiskā pamatojuma pārskatīšana, lai apstiprinātu tehniskā risinājuma izvēli;

- ieteicamā risinājuma tehniskā skiču projekta izstrāde;

- ietekmes uz vidi novērtējums;

- investīciju plāna sagatavošana.

2013.gadā veikta elektrifikācijas projekta tehniski – ekonomiskā pamatojuma pārskatīšana.

Dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma skiču projekta izstrāde un darbību izpēte

Ar Eiropas Komisijas 2013. gada 14. oktobra lēmumu ir apstiprināts finansējums projekta īstenošanai.

Projekta ietvaros plānots pabeigt priekšizpēti attiecībā uz Eiropas standarta sliežu ceļa platuma dzelzceļa līniju, kas ļautu uzsākt detalizētus projektēšanas darbus un būvdarbus. Plānots veikt sliežu ceļa un ar to saistīto būvju skiču projekta izstrādi, kā arī tehnisko izpēti par dzelzceļa līnijas ekspluatāciju un uzturēšanu pēc būvniecības. 2013.gada beigās uzsākta projekta īstenošana.

Rīgas pilsētas un Rīgas Brīvostas integrēšana TEN-T tīklā: detalizēta Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posma projekta izpēte

Ar Eiropas Komisijas 2013. gada 9. decembra lēmumu ir apstiprināts finansējums projekta īstenošanai.

Projekta ietvaros plānots veikt detalizēta projekta izstrādi Ziemeļu koridora 1. posma būvniecībai, ieskaitot būvatļaujas ieguvi. 1. posms jeb t.s. „Brīvības ielas dublieris” veido Ziemeļu koridora austrumu daļu. Tas sākas no autoceļa E67 pie Berģiem un turpinās līdz Gustava Zemgala gatvei. Kopējais plānotais garums ap 9,1 km.

2013.gadā uzsākta projekta īstenošana.

## Ministrijas vadības un darbības uzlabošanas sistēmas efektīvas darbības nodrošināšanai

Iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšana ministrijā

Atbilstoši ministrijas Iekšējā audita nodaļas darba plānam 2013.gadam un auditējamo sistēmu prioritārajam novērtējumam, pārskata periodā analizētas, novērtētas un pārbaudītas ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu iekšējās kontroles sistēmas.

Pārskata periodā kopumā uzsākta septiņu iekšējo auditu īstenošana piecās auditējamās sistēmās (transporta nozares politikas izstrāde, īstenošana un uzraudzība; padotības iestāžu pārraudzība; iepirkums; juridiskais atbalsts; Eiropas Savienības finansēto programmu un projektu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu vadības īstenošanas sistēma), no kuriem trīs auditi pabeigti 2013.gadā, pārējo īstenošana turpināta 2014.gadā.

Saskaņā ar Iekšējā audita nodaļas 2013.gadā veikto auditu rezultātiem ministrijā iekšējās kontroles sistēma darbojas, lai gan ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi, – konstatēti atsevišķu, specifisku kontroļu trūkumi, tomēr kopumā novērtētās kontroles ir atbilstošas, pietiekamas un efektīvas, kas ļauj sniegt pietiekamu pārliecību, ka riski tiek vadīti un ministrijas mērķi tiks sasniegti.

Ir veikta iekšējā audita ieteikumu ieviešanas uzraudzība. Ieteikumu ieviešanas uzraudzībā uz 2013.gada sākumu bija 33 iekšējā audita ieteikumi, no tiem:

- 15 ieteikumi, kuriem ieviešanas termiņš bija noteikts 2013.gads, ieviesti pārskata gadā (astoņi ieteikumi ar augstu prioritāti un septiņi ar vidēju);

- 18 ieteikumiem ieviešanas termiņi tika pagarināti līdz 2014.gada sākumam vai arī sākotnēji bija noteikti 2014.gadā.

2013.gadā veikto iekšējo auditu rezultātā auditējamām struktūrvienībām tika sniegti 10 vidējas prioritātes ieteikumi, kurus tās ir ieviesušas paredzētajā termiņā vai sniegušas pamatojošu informāciju, kā rezultātā ieteikumu ieviešanas termiņš ir pagarināts uz 2014.gadu.

Tādējādi 2013.gadā tika ieviesti 100% no iekšējā audita ieteikumiem, kuriem ieviešanas termiņš bija 2013.gadā, un tas netika pagarināts.

Pārskata gadā atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 7. decembra rīkojumam Nr.573 „Par kopīgajām valsts pārvaldē auditējamajām prioritātēm 2013.gadā” katra iekšējā audita ietvaros tika novērtēta interešu konflikta iespējamība, interešu konflikta mazināšanai izveidotās kontroles sistēmas atbilstība noteiktajam mērķim un pietiekamība, kā arī interešu konflikta mazināšanai izveidotās kontroles sistēmas darbība. Auditu rezultātā tika secināts, ka ministrijā un tās padotības iestādēs izveidotās kontroles interešu konflikta mazināšanai darbojas daļēji un ir nepieciešami uzlabojumi atsevišķu kontroļu darbībā. Lai novērstu konstatētos trūkumus, tika sniegti pieci ieteikumi.

Ārējie auditi

Valsts kontrole 2013.gadā veica revīziju par ministrijas 2012.gada pārskata sagatavošanas pareizību, kuras rezultātā sniegtie trīs ieteikumi bija vērsti uz finanšu vadības un grāmatvedības uzskaites uzlabošanu, un tie tika ieviesti pārskata gadā.

2013.gadā Valsts kontrole veica divas likumības revīzijas autosatiksmes jomā saistībā ar valsts budžeta dotāciju reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutu pārvadātājiem plānošanu un piešķiršanu, kā arī par starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanā iesaistīto institūciju darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas-Krievijas Federācijas valdību nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi izpildi. Revīziju rezultātā tika sniegti ieteikumi Satiksmes ministrijai un VSIA „Autotransporta direkcija”. Satiksmes ministrijai sniegto ieteikumu ieviešana uzlabos budžeta sabiedriskā transporta pakalpojumiem plānošanu un autopārvadājumu normatīvo regulējumu.

Finanšu ministrija pārskata periodā turpinājusi īstenot auditus Satiksmes ministrijā gan kā Vadošā, gan kā Revīzijas iestāde atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumam. Papildus Finanšu ministrijas Iekšējā audita departaments pārskata periodā veicis auditus Satiksmes ministrijas Atbildīgajā iestādē. Valsts kase kā izdevumu sertificējošā iestāde ir nodrošinājusi periodiskas pārbaudes pār Eiropas Savienības finanšu līdzekļu izlietojumu.

Lai nodrošinātu atbilstošas vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti, ir izveidots ministrijas korupcijas risku reģistrs. Korupcijas risku reģistra aktualizāciju katru gadu veic valsts sekretāra izveidota korupcijas risku vadības grupa, kas pārskata tos procesus ministrijā, kuros iespējami korupcijas gadījumi, pielietojot aptaujas vai citas metodes, veic risku identificēšanu ministrijas struktūrvienībās. Risku reģistrā noteikti iespējamie riski, to varbūtības un ietekmes pakāpes, prioritātes, risku īpašnieki, regulārie un vienreizējie pasākumi, to ieviešanas termiņi, kas tiek iekļauti pretkorupcijas pasākumu plānā. Identificēto risku pārskatīšanai, novērtēšanai un aktualizēšanai risku novērtēšanas grupas sanāksmes tiek rīkotas reizi gadā.

Ministrijas ierēdņu un darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, kā arī lobēšanas atklātības pamatprincipus nosaka 2008. gada novembrī apstiprinātais Ētikas kodekss.

Informācija par veiktajām strukturālajām reformām, reorganizācijām

Lai nodrošinātu efektīvāku ministrijas Tranzīta politikas departamenta funkciju izpildi, ar 2013. gada 1. martu likvidēts viens vecākā referenta ierēdņa amats un izveidots departamenta direktora vietnieka ierēdņa amats Eiropas Savienības jautājumos.

Saistībā ar organizatorisku pasākumu veikšanu ministrijā, lai efektīvāk realizētu ministrijas darbu un nodrošinātu pasākumu veikšanai nepieciešamo kapacitāti, kā arī veiktu darbus, kas saistīti ar 2014.-2020. gada ES fodnu plānošanas perioda plānošanu, ar 2013. gada 8. aprīli veiktas strukturālas izmaiņas ministrijas Sakaru departamentā, bet Investīciju departamentā izveidotas šādas ierēdņu amatu vietas:

- ERAF un KF projektu uzraudzības nodaļas vecākais referents;

- Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas un plānošanas nodaļas vecākais eksperts.

Lai nodrošinātu efektīvāku ministrijas Eiropas Savienības lietu koordinācijas departamenta darbu un ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Pastāvīgajā Pārstāvniecībā tika izveidota Transporta un telekomunikāciju nodaļa ar jaunu amata vietu Satiksmes ministrijas pārstāvim, ar 2013. gada 1. septembri izveidots jauns nozares padomnieka (specializētā atašeja) amats, ņemot vērā arī sagatavošanos Latvijas Prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē.

Svarīgākās izmaiņas iestādes darbībā

Ar 2013. gada 1.janvāri:

- tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas (CERT.LV) darbības nodrošināšanas funkcija nodota Aizsardzības ministrijai, kas saistīts ar nepietiekamu valsts budžeta dotācijas finansējumu Satiksmes ministrijai un līdz ar to nespēju segt nepieciešamās izmaksas, kur, savukārt, Aizsardzības ministrijai ir pieejams alternatīvs finansējuma avots, kā arī, lai nodrošinātu funkcijas konsolidēšanu vienas ministrijas ietvaros;

- Satiksmes ministrijas budžetā ir jauna valsts pamatbudžeta programma 96.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā”, kas paredzēta, lai sagatavotos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015. gada pirmajā pusgadā.

# Personāls

Pārskata gadā ministrijā vidēji bija 150 amata vietas, tajā skaitā:

- 117 ierēdņu vietas

- 33 darbinieku amata vietas

Faktiskais vidējais nodarbināto (ierēdņu un darbinieku) skaits – 144, tajā skaitā:

- 107 ierēdņi

- 37 darbinieki

Kopējais nodarbināto skaits ministrijā uz 31.12.2013. – 150, tajā skaitā:

- 105 sievietes

- 45 vīrieši

Nodarbināto sadalījums pa amatu grupām:

- Politiskā vadība – 4 - Valsts sekretārs – 1 - Valsts sekretāra vietnieki – 4 - Departamentu direktori un vietnieki – 21 - Nodaļu vadītāji un vietnieki – 12 - Vecākie referenti, referenti, speciālisti – 108

Nodarbināto sadalījums pa amatu līmeņiem

| Nr. p.k | Amatu līmeņi | Sievietes | Vīrieši |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Augstākā līmeņa un politiskā vadība (valsts sekretārs, valsts sekretāra vietnieki, departamentu direktori, to vietnieki, ministra padomnieki) | 18 | 12 |
| 2 | Vidējā līmeņa vadība (nodaļu vadītāji un vietnieki) | 7 | 5 |
| 3 | Zemākā līmeņa nodarbinātie (vecākie referenti, referenti, speciālisti) | 81 | 27 |

Nodarbināto izglītība

Ministrijā nodarbinātajiem ir augsts izglītības līmenis:

- 2% nodarbināto ir ar doktora grādu;

- 48% nodarbināto ir ar maģistra grādu;

- 27% nodarbināto ir ar augstāko profesionālo izglītību;

- 19% nodarbināto ir ar bakalaura grādu;

- 4% nodarbināto ir ar vidējo izglītību.

2. attēls. Nodarbināto izglītība dalījumā pa dzimumiem

2013. gadā ministrija izbeigusi civildienesta/darba tiesiskās attiecības ar 13 nodarbinātajiem:

| Nr.p.k | Amatu līmeņi | Sievietes | Vīrieši |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Augstākā līmeņa vadība | 1 | 3 |
| 2 | Vidējā līmeņa vadība | 1 | 1 |
| 3 | Zemākā līmeņa darbinieki | 5 | 2 |

2013. gadā ministrija nodibinājusi civildienesta/darba tiesiskās attiecības ar 26 nodarbinātajiem:

| Nr.p.k | Amatu līmeņi | Sievietes | Vīrieši |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Augstākā līmeņa vadība | 5 | 3 |
| 2 | Vidējā līmeņa vadība | 1 | 1 |
| 3 | Zemākā līmeņa darbinieki | 11 | 5 |

Ministrijas nodarbināto sadalījums pēc vecuma grupām un dzimuma:

| Vecums | Sievietes | Vīrieši |
| --- | --- | --- |
| 20-29 gadi | 5,3% | 6% |
| 30-39 gadi | 34,6% | 10,5% |
| 40-49 gadi | 12% | 10,5% |
| 50-59 gadi | 13,5% | 1,5% |
| 60-69 gadi | 3,8% | 2,3% |

Ministrijā nodarbināto iegūtā augstākā izglītība dalījumā pa nozarēm:

3. attēls. Ministrijas nodarbināto sadalījums pēc iegūtās augstākās izglītības

# Komunikācija ar sabiedrību

## Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai

2013. gadā ministrijas Komunikācijas nodaļa nodrošinājusi regulāru komunikāciju ar masu plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrību, iesaistījusies informējošu un izglītojošu pasākumu organizēšanā.

Sadarbībā ar ministrijas struktūrvienībām, ministra biroju un kapitālsabiedrībām medijiem sagatavotas un izsūtītas apmēram 255 preses relīzes. Preses relīzes galvenokārt rakstītas par sagatavotajiem tiesību aktiem un to virzību, ministrijas vadības vizītēm, tikšanās reizēm ar ārvalstu kolēģiem, vēstniekiem, nevalstiskajām organizācijām un nozares ekspertiem, ministrijas pārstāvju dalību padomēs un darba grupās un pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz kapitālsabiedrību pārvaldību. Nodaļa regulāri sadarbībā ar Valsts kancelejas Komunikācijas departamentu nodrošināja informācijas sagatavošanu par Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes sēdēs izskatītajiem jautājumiem

2013. gada laikā sniegtas vairāk nekā 600 rakstveidā sagatavotas atbildes uz žurnālistu uzdotajiem jautājumiem, kas ir vienādā apjomā, salīdzinot ar 2012.gadu. Ministrijas vadība 2013.gadā īpašu uzmanību pievērsa jautājumiem saistībā ar Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.- 2020.gadam un tam nepieciešamo finansējumu, kā arī sabiedriskā transporta sistēmas sakārtošanu, tādējādi šie jautājumi saglabāja pastāvīgu masu plašsaziņas līdzekļu interesi visa gada garumā. Vienlaikus žurnālistu interese, līdzīgi kā tas bija 2012.gadā, saglabājās par airBaltic restrukturizācijas plāna izpildes gaitu, notikumu attīstību saistībā ar AS „Pasažieru vilciens” jauno vilcienu iepirkumu, dzelzceļa projekta „Rail Baltica 2” virzību, ministrijas budžeta jautājumiem. Atbilžu sagatavošanā tika iesaistīti speciālisti gan no ministrijas, gan padotības iestādēm un kapitālsabiedrībām.

Par atsevišķiem ministrijai būtiskiem jautājumiem rīkotas preses konferences un mediju brīfingi, kuros piedalījušies ministrijas vadība un speciālisti, kā arī kapitālsabiedrību pārstāvji. Ministrijas vadība, struktūrvienību vadītāji un speciālisti savas kompetences ietvaros regulāri snieguši intervijas un atbildes uz žurnālistu jautājumiem, kā arī piedalījušies TV un radio raidījumu tiešraidēs. Dažāda veida informācija sniegta arī, ministrijas amatpersonām piedaloties kapitālsabiedrību un padotības iestāžu rīkotos pasākumos, uzturoties darba vizītēs ārvalstīs vai reģionālos izbraucienos pa Latviju. Sadarbībā ar Valsts kanceleju 2013.gadā uzsākta ministrijas amatpersonu dalība preses brīfingos – tiešraidēs, kuras vērojamas interneta vietnē http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/tiesraides/, tādējādi sniedzot paplašinātu informāciju par ministrijas atbildības jomā sagatavotajiem tiesību aktiem, pirms to izskatīšanas un akceptēšanas valdības sēdē, kā arī pastāvīgi pēc valdības sēdēm.

Aktīvi notikusi komunikācija sociālajā tīklā „Twitter.com” – 2013. gadā veikti aptuveni 400 ieraksti no ministrijas konta, kā arī retvītota aktuālākā informācija no ministrijas iestādēm un kapitālsabiedrībām, tādējādi paplašinot iespējas sabiedrībai iegūt informāciju sociālajos tīklos par transporta un sakaru nozares aktualitātēm. Izmantojot sociālos tīklus, tiek pastāvīgi nodrošināta atgriezeniskā saite ar sabiedrību - atbildēts uz uzdotajiem jautājumiem, sniegti skaidrojoši komentāri. 2013. gada beigās ministrijai tīklā bija aptuveni 1700 sekotāju.

Tiešā komunikācija ar sabiedrību tiek realizēta arī, izmantojot ministrijas mājaslapas www.sam.gov.lv sadaļu „Jautājiet – mēs atbildēsim”. Komunikācijas nodaļas speciālisti pastāvīgi pārskata šajā sadaļā uzdotos jautājumus un, sadarbībā ar citām ministrijas struktūrvienībām vai piesaistot iestāžu, vai kapitālsabiedrību speciālistus, sniedz uz tiem atbildes. 2013. gada laikā sniegtas atbildes uz gandrīz 220 mājaslapā uzdotajiem jautājumiem.

Ministrijas mājaslapā ikviens interesents var iepazīties ar būtiskākajām ministrijas aktualitātēm, kā arī iegūt vispārīgu informāciju par ministrijas darbu. Liela masu mediju un sabiedrības interese ir par ministrijas pārziņā esošajām Eiropas Savienības fondu aktivitātēm un tajās realizētajiem projektiem, kā arī aktuālajiem Eiropas Savienības jautājumiem (tiesību aktu projektiem, publiskajām konsultācijām, Ministru padomēm utt.).

Mediji pastāvīgi izmanto mājaslapā publicēto ministra un ministrijas darba kalendāru, kurā ik nedēļu tiek atspoguļoti svarīgākie notikumi un ieplānotās tikšanās.

Savukārt mājaslapas sadaļā „Galerija” tiek ievietoti fotoattēli no ministra un ministrijas vadības svarīgākajiem pasākumiem, un masu mediji ar atsauci uz Satiksmes ministriju var tos lejuplādēt.

Komunikācijas nodaļa atbalsta kapitālsabiedrību sagatavotas un plašai sabiedrībai noderīgas informācijas izplatīšanu – ministrijas mājaslapā izveidota sadaļa „SM kapitālsabiedrību jaunumi”, kurā tiek publicētas aktuālākās preses relīzes, kas saņemtas no ministrijas iestādēm un kapitālsabiedrībām. Ziņas tiek popularizētas plašākai sabiedrībai arī sociālajā tīklā „Twitter”, padarot tās redzamas visiem, kas lasa ministrijas paziņojumus.

Notikuši arī dažādi sabiedrības informēšanas un izglītošanas publiskie pasākumi. Gadskārtēji februāra mēnesī „Junior Achievement - Young Enterprise Latvija” organizē „Ēnu dienu”, tā arī 2013.gada 13.februārī septiņi jaunieši no dažādām Latvijas skolām bija „ēnas” ministrijas valsts sekretāram un viņa vietniecei, līdz ar to rodot ieskatu par transporta nozari un valsts pārvaldē strādājošo ikdienu. Savukārt  27.septembrī ministrija piedalījās valsts pārvaldes organizētajā „Atvērto durvju dienā”, kuras laikā jauniešiem tika prezentēta ministrijas un tās iestāžu un kapitālsabiedrību darbība. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 100 interesenti no dažādām mācību iestādēm. Bez ministrijas pārstāvjiem pasākumā piedalījās arī sešu kapitālsabiedrību pārstāvji, kā arī jauniešiem tika rasta iespēja viesoties pašās kapitālsabiedrībās. Tāpat ministrija tika pārstāvēta jauniešu organizācijas „Klubs „Māja”” rīkotajā akcijā „Atpakaļ uz skolu!” – tās laikā valsts iestādēs strādājošie tiek aicināti doties uz kādu Latvijas skolu, lai skolēniem stāstītu par Eiropas Savienību un Latvijai būtiskākajām aktualitātēm tās kontekstā.

Komunikācijas nodaļa savas kompetences ietvaros regulāri līdzdarbojusies kapitālsabiedrību rīkotajās kampaņās – piemēram, 2013. gadā notika trīs VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” rīkotās sabiedrību izglītojošās ceļu satiksmes drošības kampaņas – par mopēdistu ceļu satiksmes drošību „Mopēds – mazs un neaizsargāts” maija – jūnija mēnesī, pret braukšanu reibumā „Ja dzer, tad nebrauc!” jūnija mēnesī, kā arī par drošu un pret agresīvu braukšanu „Brauc ar prātu. Paliec dzīvs!”. Savukārt VAS „Latvijas Jūras administrācija” organizēja ikgadēju konkursu 10.-12.klašu audzēkņiem „Enkurs”, kura mērķis ir ieinteresēt vidusskolniekus apgūt jūras virsnieka profesiju.

## Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar ministrijas darba kvalitāti

Ierobežota finansējuma apstākļos nav veikta no ārpakalpojuma sniedzējiem pasūtīta aptauja sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar ministrijas darbu, un arī Komunikācijas nodaļas kapacitāte neļauj to darīt pašiem. Sabiedrības viedokļa noskaidrošana notikusi, izmantojot publiski pieejamās aptaujas, kā arī ikdienā lietojamos informācijas ieguves un apmaiņas kanālus.

Pastāvīgi tiek administrēts ministrijas konts sociālajā tīklā „Twitter.com”, kurā personas, kas seko ministrijas komunikācijai, var nepastarpinātā veidā uzdot jautājumu, kā arī izteikt viedokli par ministrijas darbu un pieņemtajiem lēmumiem.

Tāpat ir sniegtas atbildes uz studentu un Valsts kancelejas atsūtītajām anketām un uzdotajiem jautājumiem, kas vērsti uz informācijas iegūšanu par ministrijas darba kvalitāti.

Komunikācijas nodaļa pastāvīgi seko mājaslapas sadaļā „Jautājiet – mēs atbildēsim” interesējošajām tēmām un iespējami īsākā laikā sniedz uz tiem atbildes. Galvenās sabiedrību interesējošās tēmas, par ko uzdoti jautājumi mājaslapā, ir paveiktais un plānotais autoceļu jomā, izmaiņas sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā, kā arī būtiskākie ministrijas virzītie normatīvie akti. Nereti arī izteikts viedoklis par valsts pārvaldes iestāžu, tostarp Satiksmes ministrijas, darbu.

## Sadarbība ar nevalstisko sektoru

Ministrija regulāri sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) transporta un sakaru nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu sagatavošanā, kā arī jaunu iniciatīvu nepieciešamības apzināšanā. Ministrijas pārziņā ir plašs jautājumu loks, un šie jautājumi vairumā gadījumu interesē lielu sabiedrības daļu, tāpēc arī sadarbība ar NVO ir būtiska.

NVO, ar kurām ministrija sadarbojas transporta un loģistikas jomā:

- Latvijas Tranzīta biznesa asociācija

- Latvijas Loģistikas asociācija

- Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija

- Latvijas ostu asociācija

- Latvijas mazo ostu asociācija

- Autopārvadātāju asociācija „Latvijas Auto”

- Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija

- Biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs”

- Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācija

- Latvijas transporta attīstības un izglītības asociācija

- Latvijas Dzelzceļnieku biedrība

- Latvijas Kuģu apkalpju komplektēšanas kompāniju asociācija

- Latvijas Kuģu brokeru un aģentu nacionālā asociācija

- Latvijas Kuģu īpašnieku asociācija

- Latvijas Jūrniecības savienība

- Biedrība Publiskās un privātās partnerības asociācija

Laba sadarbība ir izveidojusies ar starptautisko nevalstisko organizāciju „Starptautiskā gaisa transporta asociācija”.

NVO, ar kurām ministrija sadarbojas sakaru jomā:

- Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija

- Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija

- Latvijas Telekomunikāciju asociācija

- Latvijas Radioamatieru līga

- Latvijas Raidorganizāciju asociācija

- Latvijas Datortehnoloģiju asociācija

- Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija

- Latvijas Tiešā mārketinga asociācija

- Latvijas Preses izdēvēju asociācija

- Nevalstisko pasta komersantu biedrība

Nozīmīgs ministrijas sadarbības partneris ir Transporta un sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakšpadome (TSNTSA), kas nodrošina un veicina valsts, darba devēju organizāciju un to apvienību un darbinieku arodbiedrību sadarbību un līdzdalību transporta un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares attīstībā. TSNTSA sēdes sasauc pēc vajadzības. 2013.gadā sēde netika sasaukta.

Gaisa transporta jomā sadarbība notiek ar Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (NTSP).

Ministrijā izveidotas šādas pastāvīgās konsultatīvās padomes:

- Satiksmes ministrijas Starptautisko autopārvadājumu konsultatīvā padome

- Autotransporta direkcijas Pasažieru starptautisko pārvadājumu konsultatīvā padome

- Autotransporta direkcijas autotransporta komercpārvadājumu licencēšanas konsultatīvā komisija

- Bīstamo kravu aprites konsultatīvā padome

- Satiksmes ministrijas elektronisko sakaru nozares padome, kurai asistē Satiksmes ministrijas elektronisko sakaru nozares padomes ekspertu darba grupa

- Komisija par kompensācijas līdzekļu izmantošanas likumības, lietderības un pareizības kontroles nodrošināšanu.

Ministrijas mājaslapas sadaļā „Aktualitātes” atrodama informācija par Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem būtiskākajiem ministrijas sagatavotajiem tiesību aktu projektiem un valdības pieņemtajiem lēmumiem, lielā daļā šo ziņu sniegtas atsauces uz notikušajām konsultācijām ar nevalstisko sektoru.

Gan minētajā sadaļā, gan sadaļā „ES lietas” atrodama informācija par Eiropas Savienības pieņemtajiem un plānotajiem tiesību aktiem, sākotnējām pozīcijām, aktuālajām publiskajām konsultācijām transporta un elektronisko sakaru jomā, kurās sabiedrība var tiešsaistē sniegt savu viedokli, kā arī publicēta informācija par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomju darba kārtībām u.c.

Nevalstiskajam sektoram noderīga informācija par konsultatīvajām padomēm, par ministrijas sadarbību ar ārvalstīm, tajā skaitā par plānoto dalību starptautiskās transporta nozares izstādēs un konferencēs, par izstrādē esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem, par rīkotajām sabiedriskajām apspriedēm, informācija par projektu publisko apspriešanu ir pieejama ministrijas mājaslapas sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Tajā ir ievietota arī informācija par ministrijas sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām Ministru kabineta un NVO sadarbības memoranda īstenošanā.

2013. gadā sadarbībā ar NVO tika izstrādāti 76 tiesību aktu projekti un politikas plānošanas dokumenti. NVO atzinumi tika saņemti par 62 tiesību aktu projektiem un politikas plānošanas dokumentiem. NVO kā ekspertus piesaistīja 23 tiesību aktu projektu izstrādē.

NVO un sociālajiem partneriem tika nosūtītas saskaņošanai 29 nacionālās pozīcijas, atbildes tika saņemtas par 14 pozīcijām.

NVO tika aicinātas uz septiņiem ministrijas rīkotiem pasākumiem (konferencēm, semināriem), kuros piedalījās 81 NVO dalībnieks. Savukārt ministrijas darbinieki piedalījās 11 NVO rīkotajos pasākumos.

2013. gadā notikusi aktīva sadarbība ar Latvijas Tranzīta biznesa asociāciju (LTBA) sakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostas finanšu pārredzamības sistēmu.

Notikusi sadarbība ar LTBA un Latvijas ostu asociāciju sakarā ar Grozījumiem Muitas kodeksā.

Tāpat ar IKT jomas nozaru asociācijām ir noticis intensīvs darbs pie nacionālās pozīcijas par vienoto tirgus priekšlikumu.

Ministrija ir atvērta sadarbībai ar NVO, kas sniedz savus priekšlikumus, ierosinājumus vai informāciju.

# 2014. gadā plānotie pasākumi

## Uzsākto pasākumu turpināšana

Katra gada beigās, sastādot nākamā gada ministrijas darba plānu, tiek izvērtēts gada laikā paveiktais un noteikti tie pasākumi, kuru izpilde jāturpina. 2014. gadā ES finansēto projektu ietvaros plānots:

- turpināt piecu TEN-T budžeta līdzfinansēto projektu ieviešanu;

- turpināt 2007. – 2013.gada perioda ES finansējuma apgūšanu – uzraudzīt piecu ERAF un sešu Kohēzijas fonda aktivitāšu / apakšaktivitāšu īstenošanu.

2014.gada darba plānā iekļauta arī virkne normatīvo aktu projektu, kuru izstrāde ir uzsākta 2013.gadā un jāturpina 2014.gadā.

## Galvenie uzdevumi un pasākumi 2014. gadā

2014. gadam ministrija izvirzījusi šādus prioritāros pasākumus, kas iekļauti arī Valdības rīcības plānā:

- Īstenot NAP2020 un Transporta attīstības pamatnostādnēs noteiktos transporta attīstības virzienus, nodrošinot nepārtrauktu un efektīvu Eiropas Savienības un valsts budžeta līdzekļu piesaisti investīcijām transporta infrastruktūrā. Nodrošināt uzsākto Eiropas Savienības atbalsta projektu sekmīgu realizāciju un uzraudzību.

- Lai sakārtotu un attīstītu Latvijas autoceļu infrastruktūru:

- Valsts budžeta apakšprogrammas „Valsts autoceļu fonda programma” ietvaros 2014.gadā pabeigt būvdarbus 269 km autoceļu posmu kopgarumā un 6 tiltos.

- Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, samazinātu CSNG ar ievainotajiem un bojā gājušajiem skaitu, paaugstinātu satiksmes dalībnieku kompetenci un atbildību:

- izstrādāt Ceļu satiksmes drošības plānu 2014.-2016.gadam;

- izstrādāt grozījumus ar satiksmes drošību saistītajos tiesību aktos, atbilstoši Ceļu satiksmes drošības padomē lemtajam;

- organizēt kampaņas ar mērķi uzlabot autovadītāju drošību un mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošību;

- pārskatīt CSDP sastāvu, veicinot sadarbību ar NVO;

- noteikt stacionāro fotoradaru izvietošanas vietas, uzklausot sabiedrības viedokli un iesaistot sabiedrību;

- uzsākt iepirkuma procedūru stacionāro fotoradaru iegādei; uzstādīšanai un apkalpošanai;

  - uzsākt stacionāro fotoradaru uzstādīšanu;

- pilnveidot un jēgpilni sakārtot administratīvo sodu sistēmu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

- Izveidot CSDD ietvaros struktūrvienību Elektromobilitātes vadības un koordinācijas institūcijas (EVKI) funkciju veikšanai, lai uzlabotu Latvijas transporta sistēmas efektivitāti un ilgtspēju, uzsāktu inovatīvu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu Latvijas transporta nozarē.

- Sākt īstenot projektus 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" un 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" ietvaros, uzsākot 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu realizāciju, lai nodrošinātu autoceļu infrastruktūras sakārtošanu.

- Izbūvēt platjoslas tīklu vismaz 1200 km apmērā un izveidot vismaz 130 pieslēguma punktus, darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitātes „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” (Optiskā tīkla valsts atbalsta programma) pirmās kārtas ietvaros.

- Uzlabot Latvijas ostu pārvaldību un konkurētspēju, izstrādājot kompleksu veicamo pasākumu plānu, izvērtējot Pasaules Bankas sniegtās rekomendācijas.

- Lai sekmētu elektroniskās informācijas un elektronisko dokumentu aprites ieviešanu ar kravu transportēšanu saistītos procesos, īstenot Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izstrādes projektu:

  - pabeigt iepirkumu par sistēmas izstrādi un uzsākt tās īstenošanu;

  - veikt iepirkumu par tehnisko resursu piegādi.

- Lai veidotu Latviju kā ilgtspējīgu tranzīta un loģistikas pakalpojumu sniedzēju:

- turpināt īstenot 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu 3.3.1.3.aktivitāti "Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros" (pabeigt Liepājas ostas padziļināšanu);

- turpināt Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstību un pabeigt Sauskravu termināļa izbūvi, turpināt pievadceļu izbūvi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām);

- izstrādāt  kārtību, kādā Rīgas brīvostas pārvalde, Ventspils brīvostas pārvalde un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde veic maksājumus valsts pamatbudžetā, un kārtību, kādā izmantojami iegūtie finanšu līdzekļi.

- Lai veicinātu Latvijas apkalpoto kravu veidu un izcelsmes valstu diversifikāciju, piesaistītu Latvijas transporta sistēmai jaunas kravas un investīcijas, kā arī veicinātu Latvijas iekļaušanos reģionālās un globālās piegāžu ķēdēs, kombinējot kompleksus, multimodālus transporta un loģistikas risinājumus:

- sadarbībā ar stratēģiskajiem nozares partneriem, SIA "LDz Cargo loģistika" izveidot vienotu un integrētu Latvijas transporta un loģistikas nozares piedāvājumu;

- izstrādāt integrētus piedāvājumus Rietumu un Austrumāzijas kravu plūsmu piesaistei, Latvijai kalpojot kā transporta un loģistikas platformai uz Ziemeļvalstu, kā arī Krievijas un NVS tirgiem;

- aktivizēt sadarbību ar Centrālāzijas valstīm, piedāvājot Latviju kā loģistikas platformu Eiropas Savienības eksporta tirgu apgūšanā;

- sadarbībā ar Ārlietu ministriju organizēt augsta līmeņa konferenci par transporta, loģistikas un tirdzniecības iespējām starp Eiropu un Āziju.

- Pabeigt projekta „Otrā sliežu ceļa izbūve iecirknī Rīga – Krustpils'' īstenošanu un turpināt īstenot 3.3.1.2.aktivitātes "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)" projektus, lai saglabātu tirgus pozīcijas starptautiskajos kravu pārvadājumos.

- Veikt Rīgas, Ventspils un Liepājas ostu, kā arī VAS „Latvijas dzelzceļš” aktīvu analīzi, lai apzinātu tranzīta un loģistikas nozares tālākai efektīvākai attīstībai pieejamos aktīvus, tādējādi veicinot ostu teritoriju un dzelzceļa infrastruktūras aktīvu pilnvērtīgāku izmantošanu.

- Lai veicinātu dzelzceļa pārvadājumu starptautisko konkurētspēju un uzlabotu nozares atsevišķu profesiju sociālo aizsardzību:

- sagatavot priekšlikumus dzelzceļa infrastruktūras finanšu pārvaldības pilnveidošanai;

- sagatavot priekšlikumus atsevišķu dzelzceļa profesiju sociālo garantiju pilnveidošanai.

- Lai uzlabotu iedzīvotāju mobilitātes iespējas un nodrošinātu pieejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus visā valsts teritorijā:

- veikt no plānošanas reģioniem pārņemto pakalpojumu līgumu inventarizāciju un pārskatīšanu;

- salāgot vietējo un starppilsētu, autobusu un vilcienu reisus;

- izveidot vienotu tarifu politiku visa veida ārpilsētas sabiedriskajā transportā;

- uzsākt dzelzceļa ritošā sastāva atjaunošanu:

- modernizēt 3 dīzeļvilcienu vagonus;

- noslēgt līgumu par jaunu elektrovilcienu nomu;

- izstrādāt jaunu Autopārvadājumu likuma redakciju, pastiprinātu uzmanību pievēršot ēnu ekonomikas apkarošanas un godīgas konkurences jautājumiem pasažieru pārvadājumu nozarē.

- Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos dokumentus valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kas būs akcionārs Baltijas valstu izveidotajā kopuzņēmumā, dibināšanai, nosakot Satiksmes ministriju par valsts kapitāla daļu turētāju, Rail Baltica projekta īstenošanas uzsākšanai sadarbībā ar Igauniju un Lietuvu.

- Noslēgt līgumu par izpētes veikšanu un uzsākt īstenot izpētes TEN-T līdzfinansētos projektos „Pētījumi par Eiropas platuma sliežu ceļa līniju (Latvijas posms)” un „Skiču projekts un darbību izpēte Rail Baltica dzelzceļa līnijas Latvijas posmam”.

- Piedalīties Baltijas valstu kopīga projekta pieteikuma sagatavošanā Rail Baltica dzelzeļa līnijas attīstībai atbilstoši Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta nosacījumiem.

- Pabeigt skrejceļa segas virskārtas renovāciju; skrejceļa lidjoslas pastiprināšanu un skrejceļa Ziemeļu gala drošības zonas nostiprināšanu; ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļa D izbūvi; peronu Nr.2. un Nr.3. rekonstrukciju; Dienvidu pretapledošanas apstrādes laukuma izbūvi; II kategorijas gaismu sistēmas izbūvi skrejceļa ziemeļu galā; lietus notekūdeņu atvades sistēmu un lidlauka drenāžu; transportlīdzekļu mazgāšanas angāra izbūvi; atkritumu savākšanas angāra izbūvi; manevrēšanas ceļa C renovāciju.

- Nostiprināt Air Baltic Corporation pelnītspēju. Veikt pasākumus investora piesaistei turpmākai Air Baltic Corporation veiksmīgai attīstībai un izaugsmei, Latvijas aviosatiksmes savienojumu tīklu tālākai attīstībai un uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitātes celšanai.

- Paplašināt gaisa satiksmes maršrutu tīklu no/uz Rīgu, slēdzot jaunus un optimizējot jau noslēgtos gaisa satiksmes nolīgumus starp Latviju un trešajām valstīm, lai palielinātu tiešo lidojumu galapunktu skaitu un nodrošinātu "AirBaltic" tiesību un interešu aizsardzību trešajās valstīs.

- Veikt priekšdarbus brīvo maršrutu sistēmas ieviešanai Ziemeļeiropā līdz 2015. gada beigām Eiropas kopējās gaisa telpas projekta realizācijas ietvaros kopā ar NEFAB un Zviedrijas-Dānijas funkcionālā gaisa telpas bloka valstīm. Lai VAS „Latvijas gaisa satiksme” veiktu lidojumu vadības procedūru pārveidošanu sadarbībā ar NEFAB dalībvalstu un Zviedrijas un Dānijas gaisa satiksmes vadības pakalpojumu sniedzējiem.

## Plānotie pētījumi

2014. gada ministrijas budžetā finansējums no valsts budžeta dotācijas pētījumiem nav paredzēts, un līdz ar to pētījumi netiek plānoti.

No Eiropas Transporta tīkla TEN-T piešķirtā finansējuma plānots realizēt projektu „Pētījumi par Eiropas platuma sliežu ceļa līniju (Latvijas posms)”, kuram 2014.gadā plānots finansējums 1 600 000 euro apmērā, kas paredz tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi par Eiropas standarta platuma dzelzceļa izbūvi Rail Baltica maršrutā.

## Ministrijas finanšu saistības

Ministrijai 2014. gadā ir paredzēts īstenot 13 programmas un 19 apakšprogrammas saskaņā ar 2013. gada 7. novembrī izsludināto likumu „Par valsts budžetu 2014. gadam”.

| Nr. p. k. | Programmas apakšprogrammas kods | Programmas un apakšprogrammas nosaukums | 2014. gada valsts budžeta līdzekļi (euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02.00.00 | Kompensācijas par abonētās preses piegādi, euro ieviešanas plāna pasākumiem un saistību izpildi | 5 296 291 |
| 2. | 04.00.00 | Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana | 688 038 |
| 3. | 09.00.00 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 293 548 |
| 4. | 23.00.00 | Valsts autoceļu fonds | 154 600 852 |
| 4.1. | 23.04.00 | Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) | 42 969 293 |
| 4.2. | 23.06.00 | Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana | 111 631 559 |
| 5. | 31.00.00 | Sabiedriskais transports | 77 171 885 |
| 5.1. | 31.05.00 | Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai | 647 279 |
| 5.2. | 31.06.00 | Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem | 59 549 875 |
| 5.3. | 31.07.00 | Dotācijas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai | 16 974 731 |
| 6. | 44.00.00 | Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai | 82 418 |
| 7. | 60.00.00 | Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu projektu un pasākumu īstenošana | 4 365 119 |
| 7.1. | 60.06.00 | Eiropas transporta infrastruktūras projekti | 4 365 119 |
| 8. | 61.00.00 | Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana | 169 087 934 |
| 8.1. | 61.02.00 | Atmaksas valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (KF) finansējumu (2007. – 2013.) | 35 520 263 |
| 8.2. | 61.08.00 | Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VAS "Latvijas valsts ceļi" realizētie projekti (2007. - 2013.) | 25 681 869 |
| 8.3. | 61.09.00 | Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti(2007. – 2013.) | 107 885 802 |
| 9. | 62.00.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana | 98 731 074 |
| 9.1. | 62.02.00 | Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007. – 2013.) | 31 811 202 |
| 9.2. | 62.06.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VAS "Latvijas valsts ceļi" realizētie projekti (2007. - 2013.) | 29 874 084 |
| 9.3. | 62.07.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie atklātās atlases pašvaldību tranzītielu sakārtošanas projekti (2007. – 2013.) | 24 381 098 |
| 9.4. | 62.08.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskā transporta attīstības projekti (2007. – 2013.) | 1 000 000 |
| 9.5. | 62.09.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases sakaru infrastruktūras projekti (2007. – 2013.) | 10 414 249 |
| 9.6. | 62.10.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskās pārvaldes projekti (2007. – 2013.) | 1 250 441 |
| 10. | 69.00.00 | 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” projektu un pasākumu īstenošana | 2 409 760 |
| 10.1. | 69.02.00 | Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu | 0 |
| 10.2. | 69.06.00 | 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” VAS „Latvijas valsts ceļi” realizētie projekti (2007. – 2013.) | 2 409 760 |
| 11. | 70.00.00 | Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana | 961 716 |
| 11.1. | 70.05.00 | Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007. - 2013.) | 853 723 |
| 11.2. | 70.06.00 | Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties Uz Eiropas savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 107 993 |
| 12. | 96.00.00 | Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā | 1 200 445 |
| 13. | 97.00.00 | Nozaru vadība un politiku plānošana | 4 367 713 |
|  |  | KOPĀ: | 519 256 793 |