(Ministru kabineta

2012.gada  7.decembra

rīkojums Nr. 589)

Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcija
2013. - 2020.gadam

(Informatīvā daļa)

2012

Satura rādītājs

Izmantoto terminu un saīsinājumu skaidrojums	3

Ievads	6

Ex-ante izvērtējums	7

1. Esošās situācijas apraksts	9

1.1. Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības tendences pasaulē, Eiropā un Latvijā	9

1.1.1. Pasaulē	9

1.1.2. Eiropā	11

1.1.3. Latvijā	14

1.2. Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstības raksturojums	17

2. Problēmas un to iespējamo risinājumu alternatīvu izvērtējums	25

2.1. Maģistrālie tīkli	25

2.2. Transporta tīkli	27

2.3. Abonentlīnijas („Pēdējā jūdze”)	29

2.4. Informācijas trūkums par nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu izvērsumu, tā apjomu un izvietojumu	35

3. Veicamie uzdevumi, pasākumi, pasākumu izpildes termiņi un nepieciešamais finansējums izvēlēto risinājumu īstenošanai	36

4. Koncepcijas ieviešanas plānotie rezultāti	43

5. Ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetu novērtējums	45

6. Pārskatu sniegšanas un novērtēšanas kārtība	46

7. Koncepcijas sasaiste ar politikas plānošanas dokumentiem	46

# Izmantoto terminu un saīsinājumu skaidrojums

Šajā dokumentā tiek izmantoti termini un to skaidrojumi, kuri var tikt mainīti, ņemot vērā spēkā esošajos tiesību aktos izmantoto terminoloģiju.

| 3G | (3Generation) Starptautiskās Telesakaru savienības Starptautisko mobilo telekomunikāciju 2000 standarts (International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000)) mobilajām iekārtām un mobilo pakalpojumu sniegšanai. |
| --- | --- |
| Augstas ekonomiskās intereses teritorijas | Teritorijas, kurās izvietotas daudzdzīvokļu vai biroju ēkas, ar vismaz 30 dzīvokļiem vai birojiem. |
| „Ciparu dividende” | Radiofrekvenču spektra josla 790 – 862 MHz. |
| CSP | Centrālā statistikas pārvalde. |
| DAE | Komisijas paziņojums „Digitālā programma Eiropai”, 26.08.2010., COM (2010) 245 galīgā redakcija. |
| EK | Eiropas Komisija. |
| ES | Eiropas Savienība. |
| FTTH | FTTH (Fiber-to-the-home) ir optiskā tīkla arhitektūra, kur optiskais kabelis ir izbūvēts līdz klienta teritorijai, izveidojot optisko piekļuves punktu. |
| IKP | Iekšzemes kopprodukts. |
| IKT | Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. |
| IP | Interneta protokols. |
| IT | Informācijas tehnoloģijas. |
| ITU | Starptautiskā Telesakaru savienība. |
| IP televīzijas pakalpojums | Ciparu televīzijas pakalpojums, ko nodrošina ciparu televīzijas sistēma, izmantojot interneta protokolu un platjoslas tīkla infrastruktūru. |
| LIKTA | Biedrība „Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija”. |
| LTE | Long Term Evolution - 4G (4.paaudzes) bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tehnoloģija. |
| Maģistrālais tīkls | Elektronisko sakaru tīkla daļa (t.sk., tā iekārtas) ar lielu datu caurlaidspēju, veidota datu pārraidei starp nacionālo transporta tīklu piekļuves punktiem nacionālajam maģistrālajam tīklam. |
| Mobilā platjoslas piekļuve | Piekļuve interneta resursiem no pārvietojamas galiekārtas, izmantojot 3G vai nākamās paaudzes tehnoloģijas (piemēram, LTE). |
| NGA | Pilnībā vai daļēji no optiskā tīkla elementiem veidoti platjoslas piekļuves tīkli, pa kuriem galalietotājiem tiek nodrošināti piekļuves pakalpojumi ar uzlabotiem datu pārraides parametriem (piemēram, lielāku caurlaidspēju salīdzinājumā ar esošajiem vara kabeļu tīkliem). |
| NGN | Nākamās paaudzes tīkls – universāls un multifunkcionāls elektronisko sakaru pakešu komutācijas tīkls, kas nodrošina iespēju lietotājam vienlaicīgi saņemt balss, video un datu pārraides pakalpojumus. Sniegtie elektronisko sakaru pakalpojumi ir neatkarīgi no datu pārraides tehnoloģijas un tos var sniegt savstarpēji nesaistīti pakalpojumu sniedzēji. |
| Optiskās piekļuves punkts | Optiskā tīkla sastāvdaļa, kurā tiek nodrošināta piekļuve optisko kabeļu līniju optiskajām šķiedrām savienojumu un pieslēgumu veikšanai. |
| Optiskā tīkla VAP | Valsts atbalsta programma „Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās”, par kuru 2011.gada 9.novembrī ir pieņemts Eiropas Komisijas pozitīvs lēmums Nr.C(2011) 7699. |
| „Pēdējā jūdze” (abonentlīnija) | Elektronisko sakaru piekļuves tīkla daļa. Fiksētajās līnijās no pēdējā piekļuves mezgla līdz galalietotāja iekārtai, bezvadu risinājumos no operatora bāzes stacijas līdz galalietotāja iekārtai un fiksētā bezvadu risinājuma gadījumos no pēdējās komersanta bāzes stacijas līdz galalietotāja iekārtai. |
| Piekļuves mezgls | Piekļuves mezgls ir piekļuves tīkla sastāvdaļa, kura ietver centralizējošas funkcijas, kas nodrošina informācijas plūsmu apstrādi to pārveidošanai transportēšanai caur piekļuves tīklu. |
| Piekļuves tīkls | „Piekļuves tīkls ir elektronisko sakaru tīkla daļa, kas savieno abonentlīnijas pieslēguma punktu ar maģistrālo tīklu. Piekļuves tīkla sastāvā ietilpst transporta tīkls un abonentlīnija („pēdējā jūdze”)”. |
| Platjoslas piekļuve | Piekļuve interneta resursiem ar datu pārraides ātrumu ≥ 256 Kbit/s. |
| RSPP | Radiofrekvenču spektra politikas programma (Radio Spectrum Policy Programme) |
| SPRK | Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. |
| Stratēģija „Eiropa 2020” | Komisijas paziņojums „Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”, 03.03.2010., COM (2010) 2020 galīgā redakcija. |
| Tīkla datu pārraides caurlaidspēja | Maksimālais pārraidīto datu apjoms laika vienībā, kuru var nodrošināt elektronisko sakaru tīkls. |
| Transporta tīkls | Elektronisko sakaru tīkla daļa ar lielu caurlaidspēju, veidota datu pārraides nodrošināšanai starp maģistrālo tīklu un „pēdējo jūdzi”(abonentlīniju). |
| VAP | Valsts atbalsta programma - atbalsta programma Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 4.panta otrās daļas izpratnē. |
| Valsts atbalsts | Atbalsts Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.panta izpratnē. |
| Vidējas ekonomiskās intereses teritorijas | Teritorijas, kurās ir daudzdzīvokļu ēkas ar 2 līdz 30 dzīvokļiem, biroju un tirdzniecības ēkas, pašvaldību iestādes, republikas pilsētu teritorijās esošās vienģimeņu dzīvojamās mājas un ražošanas objekti. |
| Zemas ekonomiskās intereses teritorijas | Lauku teritorijas, kurās izvietotas dažas dzīvojamās mājas, viensētas vai ražošanas ēkas. |

# Ievads

IKT un to pielietošanas attīstība ir radījusi uzņēmējdarbības un sociālekonomisko vidi, kas ir tieši balstīta uz elektronisko sakaru tīklu kvalitāti un drošību. IKT izmantošana uzņēmējdarbībā, interneta piekļuves pakalpojumu izmaksu samazinājums, kā arī jauni elektronisko sakaru pakalpojumi un to izmantošanas veidi rada ievērojamu pārraidāmās informācijas apjoma pieaugumu gan korporatīvajos, gan starptautiskajos elektronisko sakaru tīklos. Tādējādi ir nepieciešams uzsākt nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības virzienu noteikšanu, jo tikai tie spēs nodrošināt lietotājiem atbilstošu elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, ērtumu un drošību.

Ar Ministru kabineta 2011. gada 13. aprīļa rīkojumu Nr.151 apstiprinātajā politikas plānošanas dokumentā „Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnes 2011.–2016. gadam” Satiksmes ministrijai ir dots uzdevums izstrādāt platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju, ietverot rīcības virzienus stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktā mērķa - uzlabot eiropiešu piekļuvi ātram un īpaši ātram internetam - sasniegšanai.

Koncepcija izstrādāta, lai atbilstoši stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktajiem mērķiem, izvēlētos risinājumus nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstībai.

Nākamās paaudzes platjoslas tīklu izveide nodrošinās gan iedzīvotājiem, gan komersantiem, gan publiskās pārvaldes iestādēm ātru un kvalitatīvu piekļuvi publiskajai informācijai un attīstīs e-pakalpojumu (piemēram, e-pārvalde, e-skola, e-komercija, e-veselība, e-darbs) pieprasījumu. Platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstība paplašinās arī dažādu plašsaziņas līdzekļu, sociālo tīklu piedāvātās iespējas, kā arī pakalpojumus saistībā ar energoefektivitātes uzlabošanu un sabiedrības un vides drošību.

Platjoslas elektronisko sakaru tīkla attīstība tiks īstenota, ņemot vērā ES ieteikumus un tajās ģeogrāfiskajās teritorijās, kurās neeksistē efektīva konkurence un kur nākamās paaudzes tīkli bez publiskā atbalsta (ES fondu vai valsts) tuvākajā laikā netiktu realizēti. Projektu realizācija tiks veikta tādā intensitātē, lai negatīvi neietekmētu konkurenci un nedotu kādam elektronisko sakaru komersantam konkurences priekšrocības.

Mērķtiecīgs valsts atbalsts platjoslas pakalpojumu jomā var palīdzēt mazināt valstī nošķirtību starp teritorijām, kurās piedāvā konkurētspējīgus platjoslas pakalpojumus par pieņemamu cenu, un teritorijām, kurās šādus pakalpojumus nepiedāvā.

# Ex-ante izvērtējums

Veicot nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības iespēju ex-ante izvērtējumu, ir strukturētas problēmas, piedāvātas risinājumu alternatīvas un noteikts atbilstošākais problēmas risinājums.

Detalizēts problēmu apraksts, to risinājumu piedāvātie varianti un labākās piemērotākās alternatīvas izvēle ir iekļauta koncepcijas tekstā.

Šajā sadaļā tiek apskatīts, kādi būs ieguvumi, ja tiks realizēti koncepcijā izvēlētie problēmu risinājumi (uzdevumi).

1. Piesaistot ES fondu līdzekļus maģistrālo tīklu attīstībā:

1.1. tiks pilnveidots nākotnes prasībām atbilstošs maģistrālais tīkls ar pietiekošu datu plūsmas caurlaidspēju, lai izveidotu digitālo pakalpojumu infrastruktūras platformas, kas ļaus saskaņoti un elektroniski izmantot starptautiskos pakalpojumus;

1.2. nodrošināti starptautisko tīklu savstarpējie savienojumi un pārrobežu sadarbspēja;

1.3. izbūvēto vai atjaunoto maģistrālo tīklu ar pietiekošu datu plūsmas caurlaidspēju garums:

2020. gadā - 1000 km;

2022.gadā - 1400 km.

2. Īstenojot Optiskā tīkla VAP otro kārtu:

2.1. valstī tiks samazināta nošķirtība starp teritorijām, kurās piedāvā konkurētspējīgus platjoslas pakalpojumus par pieņemamu cenu, un teritorijām, kurās šādus pakalpojumus nepiedāvā;

2.2. visu Latvijas reģionu iedzīvotājiem tiks nodrošināta ātra un kvalitatīva piekļuve interneta resursiem;

2.3. palielināsies teritoriālo vienību (novada pagastu) īpatsvars, kurās ir izveidoti piekļuves punkti optiskajam tīklam un nodrošināts savienojums ar maģistrālo tīklu –

2016.gadā -  54.9 %;

2020. gadā -  100%.

3. Pieslēdzot optiskajam tīklam elektronisko sakaru komersantu mobilo sakaru bāzes stacijas vai fiksētās piekļuves mezglos esošās iekārtas:

3.1. visā valsts teritorijā tiks izveidoti bezvadu tehnoloģiju mobilo elektronisko sakaru tīkli, kas nodrošinās interneta piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu ≥ 30 Mbit/s;

3.2. pieslēgto bāzes staciju vai sakaru mezglu skaits:

2016.gadā -  20;

2020.gadā -  1200;

2022.gadā -  1700.

4. Informējot iedzīvotājus par nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu sniegtajām iespējām, par pakalpojumiem, kādus spēj nodrošināt nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīkli, tajā skaitā, valsts un pašvaldību pakalpojumiem:

4.1. rosinās iedzīvotājus abonēt interneta piekļuves pakalpojumus ar augstas lejupielādes ātrumu;

4.2. tiks samazināts iedzīvotāju īpatsvars, kas nekad nav lietojuši internetu-

2016.gadā - 16% ;

2020.gadā - 8%.

5. Realizējot valsts atbalsta programmu abonentlīniju izveidei:

5.1. palielināsies abonentu skaits, kas lietos interneta piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu ≥ 30 Mbit/s;

5.2. 2020. gadā  - 40000.

6. Izsolot „ciparu dividendi” trijās radiofrekvenču spektra diapazonu lotēs ar pienākumu 3 gadu periodā izveidot tīkla pārklājumu visā Latvijas Republikas teritorijā:

6.1. tiks attīstīta bezvadu platjoslas piekļuve lauku teritorijās;

6.2. izveidoto mobilo elektronisko sakaru tīklu, kas nodrošina „ciparu dividendes” frekvencēs platjoslas pakalpojumu sniegšanu visā Latvijas teritorijā, skaits:

2020. gadā - vismaz 2.

7. Izveidojot esošās optisko tīklu infrastruktūras datu bāzi un kartogrāfisko materiālu, valstī būs vienota datu bāze, kas komersantiem un valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm nodrošinās pieeju informācijai par nākamās paaudzes tīklu izvietojumu, apjomu un brīvajiem resursiem.

Ietekme uz citām nozarēm un valsts pārvaldi

Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstībai ir nozīmīga ietekme arī uz citām nozarēm,

Pielietojot modernās NGN tehnoloģijas, izglītības sistēmā iespējams nodrošināt e-apmācību, e-pakalpojumus administrācijai, skolniekiem, vecākiem.  Ekonomikas, tirdzniecības un finanšu nozares jomā izveidots tiešsaistes maksājumu vienotais tirgus starptautiskā mērogā, tiek attīstīta privātā un publiskā e-komercija. Pielietojot e-veselības pakalpojumus pacientiem iespējama droša tiešsaistes piekļuve viņu medicīniskajiem datiem par veselību, kā arī nodrošināti avārijas izsaukumi. Liela ietekme ir arī kultūras jomā, īpaši veicināta mūzikas un filmu lejupielādes uzņēmējdarbība, vienkāršojot autortiesību iegūšanu, pārvaldību un licencēšanu. Jaunas iespējas tiek nodrošinātas plašsaziņas līdzekļiem.

Attiecībā uz vides aizsardzību un enerģētiku iespējams samazināt siktumnīcefekta gāzu emisiju un palielināt energoefektivitāti.

Valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai paplašinās valsts pārvaldes funkciju  e-pakalpojumu klāsts un pielietojums. Tiek paaugstināta personu un sabiedrības drošība, pielietota droša un sadarbspējīga e-autentifikācija, e-paraksts u.c.

Improve the connectivity to schools and libraries by upgrading the FCC's E-Rate program to increase flexibility, improve program efficiency and foster innovation by promoting the most promising solutions and funding wireless connectivity to learning devices that go home with students. Health care. Broadband can help improve the quality and lower the cost of health care through health IT and improved data capture and use, which will enable clearer understanding of the most effective treatments and processes. Energy and the environment. Broadband can play a major role in the transition to a clean energy economy..

# Public safety and homeland security. Broadband can bolster efforts to improve public safety and homeland security by allowing first responders to send and receive video and data, by ensuring all Americans can access emergency services and improving the way Americans are notified about emergencies. 1. Esošās situācijas apraksts

## 1.1. Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības tendences pasaulē, Eiropā un Latvijā

### 1.1.1. Pasaulē

Visā pasaulē palielinoties interneta lietotāju skaitam (2015. gadā tiek prognozēts aptuveni 3 miljardi interneta lietotāju), pieaugot datu plūsmai, veidojoties jauniem pakalpojumiem un ieviešot jaunas iekārtas, strauji attīstās nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīkli, kuri vienā kopējā infrastruktūrā spēj nodrošināt balss/video, TV un datu pārraidi.

IP tehnoloģiju izstrādātājs „Cisco Systems” regulāri veic esošās situācijas analīzi un prognozē  IP tehnoloģiju attīstību un pielietojumu tuvākajos gados.  Pēc “CiscoVisual Networking Index IP traffic forecast” publicētās informācijas:

vidējais datu pārraides ātrums fiksētajā platjoslas tīklā 2010. gadā pasaulē bija 7 Mbit/s, savukārt, 2015. gadā tas tiek prognozēts 28 Mbit/s;

pārraidītais IP datu apjoms 2010. gadā pasaulē bija aptuveni 20,2 EB (Exabyte – 1018 byte) mēnesī, bet 2015. gadā paredzēts 80,5 EB mēnesī;

globālajā mobilajā tīklā pārraidītais IP datu apjoms laika periodā no 2010. gada līdz 2015. gadam palielināsies 26 reizes un sasniegs 6,3 EB mēnesī;

2015. gadā lielākais IP datu apjoms tiks ģenerēts Āzijas un Klusā okeāna valstīs (24,1 EB mēnesī), apsteidzot Ziemeļameriku (22,3 EB mēnesī);

Straujākais pārraidīto IP datu apjoma pieaugums kopš 2010. gada novērots Vidējos Austrumos un Āfrikā (52% gadā).

Liela nozīme NGN tīklu attīstībā ir jaunu iekārtu pielietošanai un jaunu pakalpojumu ieviešanai. Saskaņā ar “CiscoVisual Networking Index IP traffic forecast” informāciju IP datu plūsmas pieaugumu veidos tādas iekārtas kā, piemēram, planšetdatori, viedtālruņi, TV u.c. Laika periodā no 2010. gada līdz 2015. prognozē 14 – kārtēju pieaugumu globālajam videotrafikam, tajā skaitā, ko veido trīsdimensiju (3D) un augstas izšķirtspējas televīzija. Šajā laika posmā seškārtīgi pieaugs biznesa IP videokonferenču pārraidīto datu apjoms.

1. un 2. attēlā ir atspoguļoti dati par platjoslas piekļuves pakalpojumu lietotāju skaitu pasaulē.

1.attēls. Fiksētās platjoslas piekļuves pakalpojumu abonentu skaits uz 100 iedzīvotājiem pasaules daļās 2011.g., avots ITU pasaules telekomunikāciju/IKT indikatoru datubāze (ITU World Telecommunication/ICT Indicators database)

2. attēls. Mobilās platjoslas piekļuves pakalpojumu abonentu skaits uz 100 iedzīvotājiem pasaules daļās 2011.g., avots ITU Pasaules telekomunikāciju/IKT indikatoru datubāze (ITU World Telecommunication/ICT Indicators database)

Pēc ITU 2010.gada IKT attīstības novērtējuma indeksa Latvija ir 40. vietā, salīdzinājumā ar 39. vietu 2008. gadā (Lietuva - 35. vietā 2008. un 2010. gadā; Igaunija – 33. vietā 2008. gadā un 28. vietā 2010. gadā).

Pasaules Ekonomikas Foruma ziņojumā „Global Information Technology Report 2011” pēc Elektronisko sakaru tīklu gatavības indeksa 2010-2011 (The Networked Readiness Index 2010–2011)” Latvija ir 52. vietā (Lietuva – 42., Igaunija – 26.).

Globālā platjoslas tīkla testēšanas aplikāciju izstrādes un pētījumu kompānijas „Ookla” veidotajā novērtējumā pēc indeksa „Net Index” Latvija 2012. gada septembrī bija 7. vietā, Lietuva – 2. vietā, Igaunija – 32. vietā. Indekss izveidots, pamatojoties uz datu pārraides ātruma mērīšanas rīka „Speedtest.net” mērījumiem, ko veikuši lietotāji no vismaz 100 tūkstošiem unikālu IP adrešu.

Amerikas Savienoto Valstu Federālā Komunikāciju Komisija ir izstrādājusi plānu „Savienota Amerika: Nacionālais platjoslu plāns”, kura mērķos 2020. gadam ir noteikts, ka:

- vismaz 100 miljoniem mājsaimniecību, jeb 83.1 % par pieņemamu tarifu jābūt pieejamiem platjoslas piekļuves pakalpojumiem ar 100 Mbit/s/50 Mbit/s (lejupielādes/ augšupielādes) ātrumu;

- katrā apdzīvotā vietā par pieņemamu tarifu ir jābūt nodrošinātai datu pārraides caurlaidspējai 1 Gbit/s, kas izmantojama tādu iestāžu vajadzībām kā skolas, slimnīcas un valsts, pašvaldību pārvaldes iestādes.

Lai risinātu ar NGN attīstību saistītos nepieciešamo standartu jautājumus, ITU īsteno NGN globālās standartizācijas iniciatīvu, kuras pamatuzdevums ir izstrādāt detalizētus standartus NGN izvēršanai, lai pakalpojumu sniedzējiem būtu iespējas piedāvāt pēc iespējas plašāku pakalpojumu klāstu. Globālās standartizācijas iniciatīvas ietvaros tiek harmonizēti dažādie NGN arhitektoniskie risinājumi.

### 1.1.2. Eiropā

Eiropa ir līdere platjoslas pieslēgumu izplatības ziņā. Fiksētās un mobilās platjoslas piekļuves īpatsvars uz iedzīvotāju skaitu Eiropā 2011.gadā ir lielākais salīdzinājumā ar pārējām pasaules daļām (sk. 1. un 2. attēlu). Fiksēto platjoslas pieslēgumu īpatsvars ES ir 26 % un mobilo platjoslas pieslēgumu īpatsvars ir 54 %.

Tomēr nākamās paaudzes tīklu statistikas rādītāji ES ir zemāki salīdzinājumā ar Japānas, Dienvidkorejas un Amerikas Savienotās Valstu rādītājiem. ES ir mazāks FTTH pieslēgumu īpatsvars (2 % no platjoslas pieslēgumu skaita) un netiek prognozēts šādu pieslēgumu īpatsvara būtisks pieaugums tuvākajos gados.

3.att. Fiksētās platjoslas piekļuves īpatsvars ES, 2011. gada jūlijā, EK Sakaru komitejas dati

Visvairāk izplatīti ES ir fiksētie platjoslas pieslēgumi ar lejupielādes ātrumiem no 2 līdz 10 Mbit/s un no 10 līdz 30 Mbit/s (skat. 4.att.). Fiksēto platjoslas pieslēgumu ar lejupielādes ātrumu ≥ 100 Mbit/s izplatības ziņā ES līderu vidū ir Latvija - 2012. gadā 2. vieta. Platjoslas pieslēgumu ar ātrumu ≥100 Mbit/s īpatsvars Latvijā – 15,4 %; Lietuvā – 10 %; Igaunijā – 2,7 %.

4. att. Fiksēto platjoslas pieslēgumu iedalījums pēc lejupielādes ātruma, EK Sakaru komitejas dati

2010. gadā ES apstiprināja stratēģiju „Eiropa 2020”, kas nosaka ES attīstības mērķus un to sasniegšanai īstenojamos uzdevumus. Viens no tiem ir uzlabot eiropiešu piekļuvi ātram un īpaši ātram internetam. Šī uzdevuma īstenošanai ir izstrādāta DAE, kuras mērķos noteikts, ka 2020. gadā:

- jebkuram ES iedzīvotājam ir iespēja saņemt interneta piekļuves pakalpojumu ar lejupielādes ātrumu ≥ 30 Mbit/s;

- vismaz 50 % no ES mājsaimniecībām abonē interneta piekļuves pakalpojumu ar lejupielādes ātrumu ≥ 100 Mbit/s.

Vispārēja platjoslas elektronisko sakaru tīkla ar palielinātu datu pārraides ātrumu pārklājuma garantēšanas jautājumu risināšanai Eiropas Komisija ir izdevusi paziņojumu „Platjosla Eiropā: ieguldījums digitāli virzītā izaugsmē” (COM (2010) 472). Dokuments akcentē nepieciešamību ES dalībvalstīm izstrādāt platjoslas elektronisko sakaru tīklu  attīstības plānus, izstrādāt pasākumus ieguldījumu veicināšanai un infrastruktūras izveides izmaksu samazinājumam, veicināt bezvadu piekļuves pakalpojumu attīstību (piemēram, paplašinot radiofrekvenču spektru pakalpojumu sniegšanai), ES fondu izmantošanu interneta piekļuves attīstībai.

NGA ieviešanas sekmēšanai Eiropas Komisija ir izdevusi ieteikumu par regulētu piekļuvi NGA (2010/572/ES). Ieteikums sniedz Eiropas Komisijas redzējumu, kā veicināt ieguldījumus jaunos, t.sk. inovatīvos, tīklu risinājumos, sniedz priekšlikumus, kā, regulējot tirgu, pienācīgi ņemt vērā ieguldījumu veicēju iespējamos riskus un tajā pašā laikā saglabāt un uzturēt efektīvu konkurenci.

Tālāk ir sniegts ieskats, kā DAE mērķus paredz īstenot dažas no ES valstīm.

Polijas nākotnes mērķi ir atbilstoši DAE noteiktajiem. Tiek īstenoti platjoslas elektronisko sakaru tīklu un informācijas tehnoloģiju attīstības projekti. 2020. gadā plānots, ka visiem interesentiem būs pieejami platjoslas piekļuves pakalpojumi ar datu pārraides ātrumu ≥ 30Mbit/s.

Polijā ir izveidota elektronisko sakaru optiskā tīkla infrastruktūras datu bāze.

Igaunijas informācijas sabiedrības attīstības stratēģija atbilst DAE noteikto mērķu īstenošanai.

2020. gadā plānots, ka jebkuram interesentam būs pieejami platjoslas piekļuves pakalpojumi ar datu pārraides ātrumu ≥ 100Mbit/s. Pašlaik tiek realizēts projekts optiskā transporta tīkla attīstībai. Abonentlīniju („Pēdējā jūdzes”) attīstības projektus, piesaistot valsts atbalstu (piemēram, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus), tiek plānots īstenot tālākā nākotnē. Uzskata, ka vara kabeļi var tikt izmantoti līdz 2020. gadam.

Somija plāno katrā ciemā, kurā ir vismaz 10 mājsaimniecības, nodrošināt piekļuvi optiskajam tīklam. Kopējo investīciju portfeli nākamās paaudzes tīklu attīstībā līdzīgās daļā sedz lielie komersanti, valsts un pašvaldības. 24 pašvaldības ir izveidojušas kopēju uzņēmumu platjoslas tīklu attīstībai, jo savādāk vietējie uzņēmēji uzsāk biznesa pārorientāciju uz pašvaldību teritorijām, kurās platjoslas piekļuve ir labi nodrošināta. Somijā lauku teritorijās ir paredzēts izmantot LTE.

Zviedrija paredz 90 % mājsaimniecību nodrošināt iespēju saņemt interneta piekļuves pakalpojumus ar ātrumu ≥ 100 Mbit/s. Platjoslas tīklu attīstības projektus īsteno pašvaldības. Interneta piekļuvi ar lejupielādes ātrumu vismaz 100 Mbit/s jau lieto 44 % mājsaimniecību.

Zviedrijas valdības Platjoslu padomes 2011. – 2012. gada veiktajā pētījumā par FTTH ieviešanas ekonomisko atdevi ir secināts, ka sociālekonomiskie uzlabojumi iestājas trīs – četru gadu laikā un piecu gadu kopējā ekonomiskā atdeve ir 50 % ar skaidru tendenci pieaugt nākamajos gados.

Zviedrijas vadošais elektronisko sakaru uzņēmums „Ericsson” ir veicis pētījumus par interneta piekļuves attīstības ietekmi uz uzņēmējdarbību un valstu IKP pieaugumu. Pētījuma rezultātā tika identificētas šādas likumsakarības:

- 1000 pieslēgumu izveide platjoslas tīkliem rada vismaz 80 darba vietas;

- 10 % pieaugums platjoslas pakalpojumu pieslēgumu īpatsvarā pret iedzīvotājiem rada 1 % IKP pieaugumu;

Platjoslas pieslēgumu vidējā ātruma dubultošana rada 0.3 % IKP pieaugumu.

Dānija neuzskata par nepieciešamu piešķirt publisko finansējumu platjoslas tīklu attīstībai. Dānijā uz komercdarbības pamata tiek attīstīti platjoslas piekļuves pakalpojumi ar lejupielādes ātrumu 100 Mbit/s, kā rezultātā laukos ir ļoti augsti vidējie platjoslas piekļuves lejupielādes ātrumi.

Luksemburga paziņojusi par plāniem nodrošināt interneta piekļuvi ar lejupielādes/augšupielādes ātrumu 1 Gbit/s /0,5 Gbit/s.

Austrijā ir plānots visiem interneta piekļuves pakalpojumiem nodrošināt lejupielādes ātrumu 100 Mbit/s, izmantojot gan fiksētos, gan bezvadu risinājumus.

### 1.1.3. Latvijā

Saskaņā ar EK Sakaru komitejas datiem 2012. gada janvārī Latvijā fiksēto platjoslas pieslēgumu īpatsvars attiecībā pret iedzīvotāju skaitu bija 20.4% (ES vidējais rādītājs 27.7%). Mobilās platjoslas piekļuves skaita īpatsvars attiecībā pret iedzīvotāju skaitu  29.7%  (ES vidējais rādītājs ir  43.1%).

Fiksēto platjoslas pieslēgumu procentuālais sadalījums (attiecībā pret visiem fiksētajiem pieslēgumiem) atkarībā no datu pārraides ātruma:

42,5% pieslēgumu datu pārraides ātrums < 10 Mbit/s;

26,5% pieslēgumu datu pārraides ātrums ir no 10 Mbit/s līdz 30 (neieskaitot) Mbit/s;

15,6 %  pieslēgumu datu pārraides ātrums ir no  30 Mbit/s līdz 100 (neieskaitot) Mbit/s;

15.4% pieslēgumu datu pārraides ātrums ≥ 100 Mbit/s.

Platjoslas pakalpojumi ar lejupielādes ātrumu ≥ 100 Mbit/s, galvenokārt, ir pieejami augstas ekonomiskās intereses teritorijās, jo lielākajā daļā lauku teritoriju nav atbilstoša transporta tīkla un abonentlīniju, kas spētu nodrošināt piekļuves pakalpojumu ar datu pārraides ātrumu ≥ 30 Mbit/s.

Daļēji iepriekšminētais atspoguļojas statistikas rādītājos par platjoslas interneta pieslēgumu mājsaimniecībās sadalījumu pa plānošanas reģioniem (skat. 5. att.).

5.att. Platjoslas interneta pieslēgums (vismaz  256 Kbit/s) mājsaimniecībās, CSP dati

Augstas ekonomiskās intereses teritorijās, piemēram, pilsētu apbūves teritorijās ar daudzdzīvokļu ēku un biroju izvietojumu, fiksētās platjoslas piekļuves pakalpojumus abonentiem piedāvā vairāki elektronisko sakaru komersanti.

Blīvi apdzīvotajās pilsētu teritorijās „pēdējās jūdzes” piekļuves pakalpojumu tirgū viens no galvenajiem konkurences veidiem ir infrastruktūras konkurence, kad savā starpā konkurējošie komersanti katrs būvē/ierīko savu abonentlīniju.

Minētajās teritorijās mēneša abonēšanas maksa vidēji ir no EUR 10 līdz 28 par piekļuvi internetam ar ātrumu no 10 –  200 Mbit/s.

Vidējas ekonomiskās intereses teritorijās, piemēram, pilsētu mazapdzīvotajās teritorijās - privātmāju rajonos, galvenokārt, pieejami un tiek lietoti bezvadu interneta piekļuves risinājumi (t.sk., radiolīnijas) vai esošā vara kabeļu infrastruktūra.

Ar bezvadu risinājumiem tiek nodrošināti piekļuves pakalpojumi ar lejupielādes ātrumu no 1 – 8 Mbit/s ar abonēšanas maksu EUR 21 – 71 mēnesī. Bezvadu pakalpojuma ierīkošanai ir ļoti augsta maksa, tā svārstās no EUR 142 līdz 427.

Vara kabeļu abonentlīnija piedāvā piekļuvi internetam ar ātrumu līdz 20 Mbit/s ar abonēšanas maksu no EUR 3 – 24 mēnesī.

Savukārt, zemas ekonomiskās intereses teritorijās interneta piekļuve lielākajā daļā gadījumu tiek īstenota, izmantojot bezvadu tīklus, piemēram, izmantojot projekta „Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos” ietvaros izveidoto tīklu, mobilo operatoru tīklus vai radiolīnijas. Tādējādi pieejamie lejupielādes ātrumi ir 256 Kbit/s – 8 Mbit/s un abonēšanas maksa no EUR 17 – 71 mēnesī.

1. tabulā ir apkopoti CSP statistikas dati par iemesliem, kāpēc mājsaimniecībām nav pieejams internets. Salīdzinot 5. attēlā esošos rādītājus par interneta pieslēgumu skaitu ar 1. tabulā apkopotajiem statistikas datiem (kā galvenais interneta neizmantošanas iemesls ir tā piekļuves dārdzība), var secināt, ka interneta izmantošanas rādītājus negatīvi iespaido tas, ka platjoslas piekļuves pakalpojumu tarifi lauku teritorijās ir augstāki kā pilsētā un to pastiprina lauku iedzīvotāju zemāka maksātspēja, salīdzinot ar pilsētu iedzīvotāju maksātspēju.

Iemesli, kāpēc mājsaimniecībām nav pieejams internets (% no mājsaimniecībām, kurās nav interneta pieslēguma), CSP

1.tabula

| Iemesli | 2006 | 2008 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Internets ir pieejams citur | 24.5 | 33.4 | 39.4 | 32.1 |
| Nav vajadzīgs internets | 36.8 | 49.4 | 43.3 | 54.4 |
| Iekārtas maksā pārāk dārgi | 37.5 | 51.7 | 57.9 | 59.6 |
| Lietošanas maksa pārāk augsta | 24.5 | 43.5 | 54.4 | 51.9 |
| Nav pietiekamu zināšanu | 18.2 | 48.0 | 44.2 | 56.8 |
| Nav pārliecības par privātuma aizsardzību un drošību | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 14.6 |
| Platjoslas savienojums nav pieejams teritorijā, kurā atrodas mājsaimniecība | … | … | … | 9.1 |
| Fiziska nespēja vai maņu funkciju traucējumi | … | … | 4.4 | 4.7 |
| Datora neesamība | 59.4 | 43.3 | 37.2 | 35.7 |

Atbilstoši 1. tabulas datiem, kā otrais interneta neizmantošanas iemesls ir minēts iedzīvotāju zināšanu trūkums interneta lietošanā. Lai risinātu šo problēmu, ir nepieciešams veikt dažādus informēšanas un apmācību pasākumus.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi un Ministru kabinets ar 2011. gada 18. maija rīkojumu Nr. 207 ir apstiprinājis Elektronisko prasmju attīstības plānu 2011.-2013. gadam, kas paredz pasākumus dažādu iedzīvotāju mērķa grupu apmācībai IKT lietošanā (t.sk., vecāku cilvēku, bezdarbnieku, invalīdu), šo grupu vajadzībām nepieciešamā specifiskā satura izstrādāšanai, sabiedrības informēšanai par IKT sniegtajām iespējām un jaunajiem pakalpojumiem.

Kopš 2010.gada ar mērķi attīstīt informācijas sabiedrību un veicināt izpratni par e-iespējām, popularizējot arī IKT profesiju, Latvijā tiek organizēta informatīva kampaņa - E-prasmju nedēļa, kuru koordinē un centrālos pasākumus organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar LIKTA.

## 1.2. Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstības raksturojums

Koncepcijas ietvaros tiek apskatītas trīs vienotā elektronisko sakaru tīkla sastāvdaļas – maģistrālais tīkls, transporta tīkls un abonentlīnijas („pēdējā jūdze”) – un to attīstības perspektīvas, lai sasniegtu stratēģijai „Eiropa 2020” atbilstošus politikas īstenošanas rezultātu rādītājus 2020. gadā.

1.2.1. Elektronisko sakaru maģistrālie tīkli

Latvijas Republikas teritorijā elektronisko sakaru maģistrālie tīkli aptver lielākās republikas pilsētas, kā arī nodrošina starptautiskos savienojumus ar kaimiņvalstīm.

Latvijā datu pārraides apjoms pieaug ne tikai vietējo lietotāju vajadzību un rīcības rezultātā, bet nozīmīgu apjomu aizņem arī starptautisko datu tranzīts, visas pasaules iedzīvotājiem veicot satura meklējumus un sūtījumus.

Saskaņā ar iepriekšminēto prognozēto datu pārraides apjoma pieaugumu pasaulē 2015. gadā, Latvijas maģistrālajiem tīkliem būs nepieciešams nodrošināt aptuveni četrreiz lielāku datu apjoma caurlaidspēju.

2011.gada 19.oktobra Priekšlikumā „Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vadlīnijām Eiropas telekomunikāciju tīkliem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK” attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem galvenais mērķis ir likvidēt šaurās vietas, kas kavē digitālā vienotā tirgus pabeigšanu. Ir jāveic visa platjoslas tīkla vispārēja uzlabošana un jāizveido digitālo pakalpojumu infrastruktūras platformas, kas ļauj saskaņoti un digitāli izmantot Eiropas sabiedriskos pakalpojumus, tādējādi uzlabojot Eiropas ekonomikas, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju, veicinot valstu tīklu savstarpēju savienošanu un pārrobežu sadarbspēju.

2. tabulā ir dots Latvijas elektronisko sakaru maģistrālo tīklu attīstības novērtējums, pielietojot stratēģijas plānošanas instrumentu - SVID analīzi (angļu: SWOT analysis)

2.tabula

| Stiprās puses | Vājās puses |
| --- | --- |
| Plaši izvērsts (aptver republikas pilsētas). Ir starptautiskie pieslēgumi ar kaimiņvalstīm, t.sk., ar Zviedriju. Tirgus dalībnieki izrāda interesi par maģistrālā tīkla attīstības virzieniem. Komersanti aktīvi attīsta starptautisko datu pārraides caurlaidspējas palielināšanu. Maģistrālā tīkla attīstība tiek uzskatīta par ekonomiski izdevīgu ieguldījumu. Maģistrālo tīklu tilpumi tiek palielināti atbilstoši pieprasījumam. | Maģistrālie tīkli nav uzlaboti līdz tehniskajiem parametriem, lai nākotnē, kad lielākā daļa interneta piekļuves lejupielādes ātrumi būs ≥ 100 Mbit/s, nodrošinātu kopējo nepieciešamo caurlaidspēju. |
| Iespējas | Draudi |
| Veicināt elektronisko sakaru komersantu dalību starptautiskos elektronisko sakaru nozares pasākumos, t.sk., izstādēs. | Komersanti neattīstīs maģistrālos tīklus vietās, kur nākotnē nesaskata infrastruktūras konkurences rašanās iespējamību un caurlaidspējas palielināšana varētu nozīmēt tirgus atvēršanu konkurentiem. |

1.2.2. Elektronisko sakaru transporta tīkli

Elektronisko sakaru transporta tīkli Latvijā nav izbūvēti pietiekošā apjomā, kā arī esošajos tīklos bieži nav iespējams nodrošināt nepieciešamo datu apjoma caurlaidspēju.

Pēc Satiksmes ministrijas pasūtījuma 2011.gada vasarā SIA „Corporate Solutions” veica pētījumu „Nākamās paaudzes tīklu pieejamības un attīstības analīze, tehniski – ekonomiskā pamatojuma un valsts atbalsta pieteikuma dokumentācijas sagatavošana”, kura ietvaros tika aptaujāti elektronisko sakaru komersanti un pašvaldības. Tika konstatēts, ka  363 teritoriālajās vienībās  (pagastos un novados, kuru sastāvā ir viens pagasts) , t.i. 71.2% no Latvijas teritoriālajām vienībām, neviens elektronisko sakaru komersants nesniedz un tuvāko triju gadu laikā neplāno sniegt interneta piekļuves pakalpojumus ar uzlabotiem datu pārraides parametriem, izmantojot no optiskās šķiedras tīkla elementiem sastāvošus platjoslas piekļuves tīklus un nodrošinot datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s.

Bez attīstītas transporta tīkla infrastruktūras nebūs iespējams pārraidīt informācijas apjomu, kuru radīs nākamās paaudzes tīkli. Ir spēkā arī pretēja sakarība - elektronisko sakaru komersanti nebūs ieinteresēti attīstīt nākamās paaudzes piekļuves tīklu abonentlīnijas, ja nebūs atbilstošas transporta tīklu infrastruktūras.

Lai risinātu konstatēto problēmu attiecībā uz elektronisko sakaru transporta tīklu, Satiksmes ministrija 2011. gadā ar EK saskaņoja Optiskā tīkla VAP (EK 2011.gada 9.novembra lēmums Nr.C(2011)7699; EK valsts atbalsta lietas numurs - SA.33324(2011/N)), kas paredz optisko šķiedru kabeļu elektronisko sakaru tīkla izbūvi un optisko piekļuves punktu izveidi pašvaldībās, kurās nav optiskā tīkla pieslēguma un kur neviens komersants neplāno tādu izveidot tuvākajā nākotnē. Kopējā pieļaujamā valsts atbalsta summa optiskā transporta tīkla izveidei Optiskā tīkla VAP ietvaros ir EUR 101.7 miljoni.

Par Optiskā tīkla VAP īstenotāju ir noteikta VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kurai ir pienākums nodrošināt atvērtu piekļuvi izveidotai infrastruktūrai un, lai novērstu iespējamus konkurences kropļojumus, noteikti ierobežojumi saskaņā ar VAP un EK lēmumu.

Optiskā tīkla VAP īstenošana ir paredzēta divās kārtās.

Optiskā tīkla VAP pirmās kārtas īstenošanas regulēšanai 2012.gada 24.janvārī ir apstiprināti MK noteikumi Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)””.

Pirmajā kārtā no 2012. gada līdz 2015. gada 31. augustam paredzēts izveidot  165 optiskās piekļuves punktus, izmantojamā valsts atbalsta summa 23.1 miljoni euro, kas piešķirta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.

Otrās kārtas īstenošanu paredzēts uzsākt atkarībā no finansējuma pieejamības nodrošināšanas un pabeigt ne vēlāk kā līdz 2018. gadam. Nepieciešamā valsts atbalsta summa EUR 78.7 miljoni, kuru plānots piesaistīt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējuma. Ja Optiskā tīkla VAP 2. kārtas ieviešana tiks plānota citādāk, kā tas ir ticis paziņots un saskaņots 9.11.2011 EK lēmuma lietā Nr.SA.33324 (2011/N) „Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās”, tad atbilstoši lēmuma 61. punktam tas tiks saskaņots ar EK .

ES struktūrfondu līdzekļi 2014.-2020.gada plānošanas periodā iepriekšminētajām darbībām tiks piesaistīti atbilstoši Valsts Nacionālajam attīstības plānam 2014.-2020. gadam.

3. tabulā ir dots transporta tīklu attīstības novērtējums – SVID analīze

3.tabula

| Stiprās puses | Vājās puses |
| --- | --- |
| 2012. gada pavasarī uzsākta Optiskā tīkla VAP īstenošana – optiskā elektronisko sakaru transporta tīklu izbūve un optisko piekļuves punktu izveide novadu pagastos. | 71.2 % no Latvijas teritoriālajām vienībām nav un komersanti neplāno tajās veidot piekļuves punktus optiskajam tīklam. Optiskā tīkla VAP otrās kārtas īstenošanai nav piesaistīts finansējums. Nav izbūvēts optiskais tīkls līdz mobilo elektronisko sakaru torņiem vai mastiem, un tādēļ radiofrekvenču spektrs, kas var tikt izmantots „pēdējās jūdzes” nodrošināšanai, var tikt izmantots transporta tīkla risinājumiem. |
| Iespējas | Draudi |
| Piesaistīt ES fondu līdzekļus optiskā tīkla VAP otrās kārtas īstenošanai. Optiskā tīkla VAP ietvaros paredzēt iespēju elektronisko sakaru komersantu mobilo sakaru bāzes staciju vai fiksētās piekļuves mezglos esošo iekārtu pieslēgšanai optiskajam tīklam, paredzot tam ES fondu līdzekļus. | Finansējuma trūkums optiskā tīkla VAP īstenošanai. Optiskā tīkla VAP prognozētā ienākumu daļa var nesegt izveidotās infrastruktūras uzturēšanas izdevumus. |

1.2.3. Abonentlīnija („Pēdējā jūdze”)

Abonentlīnijas tiek nodrošinātas gan kā fiksētās līnijas, gan pielietojot bezvadu risinājumus – mobilo elektronisko sakaru tīklus, radiolīnijas. Abonentlīnijas nodrošināšanai fiksētajā elektronisko sakaru tīklā izmanto optisko šķiedru kabeļus (galvenokārt, veidojot tīkla arhitektūru FTTX), vīto vara dzīslu pāru kabeļus un kabeļtelevīzijas piekļuves tīkla kabeļus (koaksiālos un optisko šķiedru).

Pielietojot VDSL (Very high bit rate digital subscriber line) tehnoloģiju vīto vara dzīslu pāru kabeļu līnijā, sasniedzamais datu pārraides ātrums ≥ 30 Mbit/s.

Kabeļtelevīzijas tīklā pielietojot DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) tehnoloģijas 3.0. versiju, var nodrošināt datu pārraides ātrumu ≥ 30 Mbit/s.

Zemas apdzīvotības teritorijās ir mērķtiecīgi izmantot bezvadu risinājumus. Par perspektīvākajām radiofrekvenču spektra joslām platjoslas piekļuves pakalpojumu sniegšanai tiek uzskatītas šādas radiofrekvenču joslas – 450 - 457.5 MHz, 460 – 467.5 MHz, 880 – 915 MHz, 925 – 960 MHz, 1710 – 1785 MHz, 1805 – 1880 MHz, 1900 – 1980 MHz, 2010 – 2025 MHz, 2110 – 2170 MHz, 2300 – 2370 MHz, 2500 – 2690 MHz un 3410 – 3800 MHz. Ievērojot radiosignāla izplatības īpatnības, platjoslas piekļuves nodrošināšanai apvidos ar zemu iedzīvotāju blīvumu racionāli ir izmantot tieši „zemākās” radiofrekvenču spektra joslas. Publisku elektronisko sakaru tīklu izveidei iepriekš minētajās radiofrekvenču spektra joslās ir jāsaņem radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības SPRK normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Lielākajā daļā no iepriekš minētajām radiofrekvenču spektra joslām elektronisko sakaru komersanti jau ir uzsākuši nākamās paaudzes platjoslas piekļuves sistēmu ieviešanu.

Nozīmīgas interneta piekļuves pakalpojumu nodrošināšanai ir arī Nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktās koplietojamās radiofrekvenču spektra joslas – 2400 - 2483.5 MHz, 5470 – 5725 MHz un lietošanai tikai telpās – 5150 – 5350 MHz. To izmantošanai nav jāsaņem radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības SPRK, kā arī radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauja VAS „Elektroniskie sakari”.

Bezvadu platjoslas piekļuves pakalpojumu nodrošināšanai 2013. gadā plānots organizēt „ciparu dividendes” (790-862MHz) atklātu izsoli. „Ciparu dividende” pilnā apjomā būs pieejama 2015. gadā.

„Ciparu dividendes” izmantošana jānodrošina atbilstoši Eiropas Komisijas 2010. gada 6. maija lēmuma 2010/267/ES „Par harmonizētajiem tehniskajiem lietošanas nosacījumiem 790- 862 MHz frekvenču joslā tādām zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Eiropas Savienībā” prasībām.

ES 2012. gada 14. martā ir pieņemts Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums Nr.  243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu, kas koordinē un nosaka stratēģisku radiofrekvenču spektra politiku ES līmenī ar mērķi paaugstināt radiofrekvenču spektra pārvaldības efektivitāti un maksimizēt ieguvumus patērētājiem un nozarei, t.sk. nosaka „ciparu dividendes” izmantošanu interneta piekļuves nodrošināšanai, kā arī paredz, ka līdz 2015. gadam dalībvalstīs bezvadu interneta piekļuves nodrošināšanai kopumā ir jāatvēl 1200 MHz liels radiofrekvenču spektra resurss.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumiem Nr.714 „Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu veidoto programmu apraide ciparformātā” un Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra rīkojumu Nr.115 „Par elektronisko sakaru komersanta apstiprināšanu televīzijas programmu zemes apraidei ciparformātā” līdz 2013.gada 31.decembrim minētā radiofrekvenču spektra josla ir piešķirta elektronisko sabiedrības plašsaziņas līdzekļu veidoto programmu zemes apraidei ciparformātā. Turklāt šobrīd šajā radiofrekvenču spektra joslā ir paredzēti 10 ciparu televīzijas frekvences iedalījumi un 33 stacijas, un tas sastāda ~18 % no televīzijai ieplānotā frekvenču spektra resursa UHF (470-862 MHz).

Papildus apgrūtinājums šīs joslas atbrīvošanai nākamās paaudzes mobilo sakaru sistēmu izvēršanai ir tas, ka kaimiņvalstīs, kas nav ES dalībvalstis, šī radiofrekvenču spektra josla tiek izmantota gaisa kuģniecības radionavigācijas sistēmām. 2011.gada 12.augustā Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS „Elektroniskie sakari” ir panākusi vienošanos ar Krievijas sakaru administrāciju par radiofrekvenču spektra koordinācijas nosacījumiem mobilo sakaru sistēmai. Saskaņā ar panākto vienošanos koordinācija starp Latvijas Republikas teritorijā izvēršamiem mobilo sakaru tīkliem un Krievijas gaisa kuģniecības radionavigācijas sistēmām ir nepieciešama pierobežas reģionā 10-15 km attālumā no robežas. Tomēr šī vienošanās neaizstāj ITU Reģionālo nolīgumu par ciparu signālu zemes apraides dienesta plānošanu 1.reģionā (1.reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju) un Irānas Islāma Republikā 174-230 MHz un 470-862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006) (apstiprināts ar Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.855), saskaņā ar kuru Krievija plāno izmantot šo frekvenču joslu analogajai apraidei līdz 2015.gada 17.jūnijam. Šī iemesla dēļ Latvijai nav iespējams pilnvērtīgi izmantot ciparu televīzijas vajadzībām daļu no atlikušā apraides diapazona un tādējādi pilnvērtīga „ciparu dividendes” mobilo sakaru sistēmu izmantošana Latvijas Republikā var būt iespējama tikai no minētā datuma. Līdzīga vienošanās 2011.gada 13.oktobrī ir noslēgta arī ar Baltkrieviju.

Tā kā Latvijā „ciparu dividende” pilnībā mobilajiem sakariem būs pieejama 2015.gadā, bet RSPP 6. panta 4.daļā ir noteikts, ka dalībvalstīm līdz 2013.gada 1.janvārim jāveic atļauju izsniegšanas process 800 MHz joslu izmantošanai elektronisko sakaru pakalpojumiem, Latvija gatavo derogācijas lūgumu Eiropas Komisijai, lūdzot piešķirt Latvijai atkāpi atļauju izsniegšanai līdz 2015. gada beigām saskaņā ar RSPP 6.panta 4.daļu.

Līdz „ciparu dividendes” atbrīvošanai jāpieņem lēmums par šīs radiofrekvenču spektra joslas turpmākās izmantošanas nosacījumiem, kā arī jāveic ciparu televīzijas zemes apraides tīklu tehniskā pārplānošana, lai nezaudētu radiofrekvenču spektra resursus ciparu televīzijas zemes apraidei un koordināciju ar kaimiņvalstīm.

4. tabulā ir dots abonentlīnijas („pēdējās jūdzes”) attīstības novērtējums - SVID analīze

4.tabula

| Stiprās puses | Vājās puses |
| --- | --- |
| Blīvi apdzīvotās teritorijās pastāv aktīva infrastruktūras konkurence. Bezvadu tehnoloģiju attīstība. Platjoslas pamatpakalpojumi pieejami visā Latvijas teritorijā. Nākamās paaudzes piekļuves attīstībai elektronisko sakaru komersantiem ir piešķirtas frekvences (2500-2690) MHz diapazonā. Komersanti saskata potenciālu optiskā tīkla attīstībā. | Komersantiem nav plānu vidējas un zemas ekonomiskās intereses teritorijās attīstīt optiskās abonentlīnijas (saskaņā ar pētījuma datiem). Pašreiz pieejamo radiofrekvenču resursu izmantošana DAE mērķu sasniegšanai mazapdzīvotās teritorijās nav ekonomiski izdevīga. Abonentlīnijām ir liels izbūves/ierīkošanas izdevumu atmaksāšanās periods. Augstas optisko tīklu izbūves izmaksas. 54.4 % no mājsaimniecībām, kas nelieto internetu, uzskata, ka internets nav vajadzīgs (skat. 1. tabulu). „Ciparu dividendes” novēlota pieejamība elektronisko sakaru komersantiem būtiski kavēs bezvadu platjoslas piekļuves attīstību lauku teritorijās. Zema iedzīvotāju pirktspēja lauku teritorijās. Pietiekošā apmērā nav pieejams saturs, kura saņemšanai klients būtu ieinteresēts abonēt interneta piekļuves pakalpojumu. |
| Iespējas | Draudi |
| Izstrādāt un ieviest VAP abonentlīniju („pēdējās jūdzes”) nodrošināšanai. 2015. gadā nodrošināt, lai platjoslas piekļuves pakalpojumu sniegšanai pilnībā būtu izmantojama „ciparu dividende”. Optisko šķiedru kabeļu izbūve jaunbūvējamos objektos. Nevalstiskā sektora aktivitātes datoru un interneta lietošanas apmācībā. Veikt iedzīvotāju informēšanas pasākumus par pakalpojumiem, kādus var nodrošināt nākamās paaudzes platjoslas tīklā. „Ciparu dividendes” atvēršana nākamās paaudzes piekļuves tīkla izveidei strauji veicinās tā izvēršanu. „Ciparu dividendes” izsoles noteikumos noteikt izsoles uzvarētājiem pārklājuma nodrošināšanas prasības. | Pieprasījuma trūkums nākamās paaudzes platjoslas tīklu lejupielādes ātrumiem. Iedzīvotāju pirktspējas pasliktināšanās. Ekonomiskā pamatojuma trūkums abonentlīnijas izbūvei/ierīkošanai vidējas un zemas ekonomiskās intereses teritorijās. Daļa iedzīvotāju neprot lietot internetu un nepārzina tehnoloģiju sniegtās iespējas. Optiskā tīkla attīstība vidējas un zemas ekonomiskās intereses teritorijās nav pietiekoši strauja vai nenotiek vispār. |

1.2.4. Informācija par nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīkla izvērsumu, tā apjomu un izvietojumu.

Ņemot vērā to, ka platjoslas tīkla izbūves izmaksas veido lielāko izmaksu daļu iedzīvotāju piekļuves iespēju nodrošināšanā, ir lietderīgi apzināt nākamās paaudzes tīklu fizisko izvietojumu (kartogrāfisko materiālu).

Saskaņā ar „EK ieteikumu (2010. gada 20. septembris) par regulētu piekļuvi nākamās paaudzes piekļuves (NGA) tīkliem” ir jāveido Optisko tīklu infrastruktūras datu bāze, kas ietver informāciju par visas inženiertehniskās infrastruktūras  ģeogrāfiskajām atrašanās vietām, pieejamo ietilpību un citiem fiziskajiem parametriem, ko varētu izmantot optiskās šķiedras tīklu izvietošanai konkrētā tirgū vai tirgus segmentā. Šādai datubāzei jābūt pieejamai visiem elektronisko sakaru operatoriem Latvijā, kā arī valsts pārvaldes iestādēm.

5. tabulā ir dots kartogrāfiskā materiāla pieejamības izvērtējums – SVID analīze

5.tabula

| Stiprās puses | Vājās puses |
| --- | --- |
| Pēc operatora pieprasījuma otram operatoram ir jāsniedz informācija par tīkla infrastruktūras pieejamību. | Informācijas trūkums vienuviet par nākamās paaudzes platjoslas tīklu izvērsumu un izvietojumu. Valsts pārvaldes iestādēm un elektronisko sakaru komersantiem nav kopīgas informācijas par platjoslas tīklu izvietojumu, to apjomu un brīvajiem resursiem. Būvniecības informācijas sistēma neparedz uzkrāt informāciju, līdz ar to nav iespējams apkopojums par jau īstenotajiem nākamās paaudzes platjoslas tīklu būvniecības projektiem. |
| Iespējas | Draudi |
| Piesaistīt ES fondu līdzekļus esošās nākamās paaudzes platjoslas tīklu infrastruktūras kartogrāfiskā materiāla un datu bāzes izveidei. Piesaistīt valsts budžeta līdzekļus informācijas uzturēšanai. Būvniecības informācijas sistēmas pieejamība valsts pārvaldes iestādēm un elektronisko sakaru komersantiem. | Nepietiekams finansējums kartogrāfiskā materiāla un datu bāzes izveidei un uzturēšanai. Informācijas trūkums par izbūvētajiem nākamās paaudzes platjoslas tīkliem, kas ir pieejami citiem elektronisko sakaru komersantiem pakalpojuma sniegšanai. |

# 2. Problēmas un to iespējamo risinājumu alternatīvu izvērtējums

## 2.1. Maģistrālie tīkli

Nacionālā mēroga maģistrālie tīkli nav uzlaboti līdz tehniskajiem parametriem, lai nākotnē, kad lielākā daļa interneta piekļuves lejupielādes ātrumu būs virs  100 Mbit/s, nodrošinātu kopējo nepieciešamo caurlaidspēju.

6. tabula

| Risinājuma apraksts | Piesaistīt ES fondu līdzekļus maģistrālo tīklu attīstībai. | Neveikt valsts atbalsta pasākumus maģistrālā tīkla attīstības veicināšanai. |
| --- | --- | --- |
| Plusi | Tiek palielināta (stimulēta) komersantu interese attīstīt nacionālā mēroga maģistrālos tīklus lietotāju datu un datu tranzīta vajadzībām. | Maģistrālo tīklu caurlaidspēja tiek palielināta atbilstoši komerciālajām interesēm. |
|  | Papildus ES fondu ieguldījumam nozarē tiek investēti arī privātie līdzekļi. |  |
|  | Izveidosies nākotnes prasībām atbilstošs maģistrālais tīkls. |  |
|  | Netieša ietekme uz IKP un nodarbinātības rādītāju pieaugumu. |  |
| Mīnusi | Negatīva ietekme netiek prognozēta. | Apdraudēta maģistrālo tīklu caurlaidspējas atbilstība nākotnes vajadzībām. |
|  |  | Maģistrālo tīklu caurlaidspēja tiek palielināta tikai komersantu komercinterešu virzienos. Tādējādi maģistrālo tīklu caurlaidspēja netiek palielināta vietās, kur tuvākā nākotnē nav saskatāma infrastruktūras konkurences rašanās un tādos posmos, kuru attīstība dotu iespēju konkurentiem ienākt tirgū. |
| Indikatīvā ietekme uz valsts budžetu | Netiek prognozēta ietekme uz valsts budžetu, jo līdzfinansējumu nodrošina no privātajiem līdzekļiem. | Netiek prognozēta ietekme uz valsts budžetu. |
| Alternatīvu izvērtējuma salīdzinājums | Abiem risinājuma variantiem nav tiešas ietekmes uz valsts budžeta izdevumu sadaļu, tomēr investīcijas maģistrālo tīklu attīstībā ar privāto kapitālu (2.variants) būs atbilstošas tikai komersantu interesēm. Savukārt, 1.risinājuma gadījumā valstij būs iespējas virzīt komersantu ieguldījumus sabiedrisko interešu virzienā. |
| Nevalstisko organizāciju viedokļi | LIKTA uzskata, ka ņemot vērā aso konkurences līmeni gan vairumtirdzniecības, gan arī mazumtirdzniecības jomā elektronisko sakaru nozarē, tiešs finansiāla rakstura publiskais atbalsts (ES fondu vai valsts budžeta atbalsts) ir atbalstāms vienīgi tajās jomās vai ģeogrāfiskajās teritorijās, kurās nākamās paaudzes tīkli bez šāda publiskā atbalsta tuvākajā laikā netiktu realizēti. |
| Secinājumi | Satiksmes ministrija norāda, ka maģistrālā tīkla attīstība uz komerciāliem pamatiem ir vairāk iespējama nekā transporta tīkla vai abonentlīniju attīstība. 1.risinājuma īstenošana ir atbalstāma, ja tiek konstatēts, ka konkurence nenodrošina maģistrālā tīkla kapacitātes un pakalpojumu attīstību. |

## 2.2. Transporta tīkli

2.2.1. Optiskā tīkla VAP otrās kārtas īstenošanai nav piesaistīts finansējums

7.tabula

| Risinājumi | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Risinājuma apraksts | Īstenot optiskā tīkla VAP otro kārtu, nodrošinot ES fondu līdzekļu piesaisti. | Atlikt VAP otrās kārtas ieviešanu. |
| Plusi | Nodrošināts finansējums Optiskā tīkla VAP otrās kārtas īstenošanai. 281 teritoriālajā vienībā izveidots optiskās piekļuves punkts. | Nav prognozējama pozitīva ietekme. |
|  | Netieša ietekme uz IKP un nodarbinātības rādītāju pieaugumu. |  |
| Mīnusi | Nav konstatēti. | 55.1 % no Latvijas teritoriālajām vienībām nav optiskā transporta tīkla pieslēguma. |
| Indikatīvā ietekme uz valsts budžetu | Netiek prognozēta ietekme uz valsts budžetu. | Netiek prognozēta ietekme uz valsts budžetu. |
| Alternatīvu izvērtējuma salīdzinājums | Tikai pirmais risinājums sniedz iespēju visos pagastos nodrošināt optiskā tīkla izbūvi un piekļuves punktu izveidi. |
| Nevalstisko organizāciju viedokļi | LIKTA konceptuāli neiebilst pret publiskā atbalsta iespējamību, taču tam būtu jābūt tikai tādā intensitātē un nepieciešamībā, lai negatīvi neietekmētu konkurenci un nedotu kādam elektronisko sakaru komersantam konkurences priekšrocības. |
| Secinājumi | Satiksmes ministrija uzskata par prioritāti nodrošināt katrā novada pagastā piekļuves punktus optiskajam tīklam, tādējādi atbalsta pirmo risinājumu. |

2.2.2. Optisko pieslēgumu trūkums līdz mobilo sakaru bāzes stacijām atsevišķās vietās kavē pilnvērtīgu pieejamo radiofrekvenču spektra izmantošanu

8.tabula

| Risinājumi | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Risinājuma apraksts | Izstrādāt jaunu valsts atbalsta programmu elektronisko sakaru komersantu mobilo sakaru bāzes staciju vai fiksētās piekļuves mezglos esošo iekārtu pieslēgšanai optisko kabeļu tīklam un piesaistīt ES fondu vai valsts budžeta līdzekļus. | Elektronisko sakaru komersantu mobilo sakaru bāzes staciju vai fiksētās piekļuves mezglos esošo iekārtu pieslēgšana optisko kabeļu tīklam tiek balstīta tikai uz komersantu interesēm. |
| Plusi | Nodrošināta turpmāka iespēja pieslēgt optiskajam tīklam elektronisko sakaru komersantu mobilo sakaru bāzes stacijas vai fiksētās piekļuves mezglos esošās iekārtas. | Nav prognozējama pozitīva ietekme. |
|  | ES fondu vai valsts budžeta līdzekļu piesaiste paātrinās brīvo frekvenču resursu izmantošanu „pēdējās jūdzes” pakalpojumu sniegšanai. |  |
|  | Tiktu veicināta atbilstoša transporta tīkla izveide pakalpojumu nodrošināšanai bezvadu „pēdējā jūdzē”. |  |
|  | Netieša ietekme uz IKP un nodarbinātības rādītāju pieaugumu. |  |
| Mīnusi | Iespējams ES fondu līdzekļu samazinājums citu aktivitāšu, piemēram, ”pēdējās jūdzes”, īstenošanai. | Elektronisko sakaru komersantu mobilo sakaru bāzes staciju vai fiksētās piekļuves mezglos esošo iekārtu pieslēgšana optisko kabeļu tīklam notiks ilgākā laika periodā, daļa no tiem paliks nepieslēgti. |
|  | Iespējama negatīva ietekme uz konkurences apstākļiem, pirms īstenošanas jāveic izpēte par nepieciešamo atbalsta apmēru un veidu. |  |
| Indikatīvā ietekme uz valsts budžetu | Netiek prognozēta ietekme uz valsts budžetu, jo līdzfinansējumu nodrošina no privātajiem līdzekļiem. | Netiek prognozēta ietekme uz valsts budžetu. |
| Alternatīvu izvērtējuma salīdzinājums | Izteikti vairāk pozitīvu rezultātu ir risinājumam Nr.1. Risinājums Nr. 1 sniedz iespējas palielināt datu pārraides ātrumus, „pēdējā jūdzē” izmantojot atbrīvojušos radiofrekvenču spektru. |
| Nevalstisko organizāciju viedokļi | LIKTA konceptuāli neiebilst pret publiskā atbalsta iespējamību, taču tam būtu jābūt tikai tādā intensitātē un nepieciešamībā, lai negatīvi neietekmētu konkurenci un nedotu kādam elektronisko sakaru komersantam konkurences priekšrocības. |
| Secinājumi | Satiksmes ministrija atbalsta risinājumu Nr.1 tikai gadījumā, ja „pēdējās jūdzes” attīstībai zemas ekonomiskās intereses teritorijās ir piesaistīti pietiekami finanšu līdzekļi. |

## 2.3. Abonentlīnijas („Pēdējā jūdze”)

2.3.1. Abonentlīniju attīstība zemas ekonomiskās intereses teritorijās

9.tabula

| Risinājumi | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Apraksts | Izstrādāt valsts atbalsta programmu abonentlīniju („pēdējās jūdzes”) izveidei zemas ekonomiskās intereses teritorijās. | Neizstrādāt valsts atbalsta programmu abonentlīniju („pēdējās jūdzes”) izveidei zemas ekonomiskās intereses teritorijās. |
| Plusi | Izveidotā infrastruktūra ļaus nodrošināt interneta piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu ≥ 30 Mbit/s. | Nav prognozējama pozitīva ietekme. |
|  | Samazināsies iedzīvotāju skaits, kas nekad nav lietojuši internetu. |  |
|  | Valstī samazināsies nošķirtība starp teritorijām, kurās piedāvā konkurētspējīgus platjoslas pakalpojumus par pieņemamu cenu, un teritorijām, kurās šādus pakalpojumus nepiedāvā. |  |
|  | Pozitīva ietekme uz IKP un nodarbinātības rādītāju pieaugumu |  |
| Mīnusi | Iespējama ietekme uz konkurences apstākļiem, pirms īstenošanas jāveic izpēte par nepieciešamo atbalsta apmēru un valsts atbalsta programmas izstrāde. | Abonentlīniju izveide notiks daudz ilgākā laika periodā, daudzām mājsaimniecībām nebūs pieejami interneta platjoslas piekļuves pakalpojumi ar datu pārraides ātrumu ≥ 30 Mbit/s . |
|  | Komersantam nav garantijas, ka abonents izmantos izveidoto abonentlīniju („pēdējo jūdzi”) vismaz septiņus gadus. |  |
| Indikatīvā ietekme uz valsts budžetu | Netiek prognozēta tieša ietekme uz valsts budžetu. | Nav ietekmes uz valsts budžetu. |
| Alternatīvu izvērtējuma salīdzinājums | 2.risinājumam nav prognozējama pozitīva ietekme, bez 1.risinājuma īstenošanas netiks nodrošināta iespēja jebkuram Latvijas iedzīvotājam saņemt platjoslas interneta piekļuves pakalpojumus, kā to paredz stratēģija „Eiropa 2020”. |
| Nevalstisko organizāciju viedokļi | IT Alianse uzskata, ka valsts atbalsta programma abonentlīnijas izveidei ir īstenojama, lai nodrošinātu platjoslas interneta pakalpojumus ekonomiski neizdevīgās teritorijās, kā arī nedeformējot konkurenci elektronisko sakaru tirgū. |
| Secinājumi | Satiksmes ministrija uzskata, ka atbilstošākais elektronisko sakaru tirgus attīstībai ir 1.risinājums. |

2.3.2. Pieprasījuma trūkums abonentlīnijas lejupielādes ātrumiem

10.tabula

| Risinājumi | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Apraksts | Informēšanas pasākumi iedzīvotāju informēšanai par nākamās paaudzes tīklu sniegtajām iespējām. | Neveikt informēšanas pasākumus. |
| Plusi | Veicina līdzsvarotu reģionālo attīstību, dodot iespēju lauku iedzīvotājiem piekļūt interneta saturam ar augstas lejupielādes ātrumu, tajā skaitā valsts un pašvaldību pakalpojumiem. | Nav prognozējama pozitīva ietekme. |
|  | Iedzīvotāji izprot nepieciešamību abonēt piekļuves pakalpojumus ar lielākiem lejupielādes ātrumiem. |  |
|  | Samazināts iedzīvotāju īpatsvars, kas nekad nav lietojuši internetu (2011. gadā – 26 % ). |  |
|  | Iespējams informēšanas pasākumus īstenot kopā ar komersantiem. |  |
|  | Netieša ietekme uz IKP un nodarbinātības rādītāju pieaugumu. |  |
| Mīnusi | Valsts budžeta līdzekļu izmantošana. | Iedzīvotājiem nav informācijas par NGN pielietojuma sniegtajām iespējām. |
| Indikatīvā ietekme uz valsts budžetu | Informēšanas kampaņas izdevumi: Kopā – EUR 782 580 2016.g. – EUR 213 431 2017.g. – EUR 142 287 2018.g. – EUR 142 287 2019.g. – EUR 142 287 2020.g. – EUR 142 287 | Nav ietekmes uz budžetu. |
| Alternatīvu izvērtējuma salīdzinājums | 2.risinājumam nav prognozējama pozitīva ietekme, bez 1.risinājuma īstenošanas apdraudēts NGA pieprasījums iedzīvotāju un komersantu vidū. |
| Nevalstisko organizāciju viedokļi | Nevalstiskās organizācijas norāda informēšanas pasākuma iespējamu pozitīvo efektu. |
| Secinājumi | Atbalstīt risinājumu Nr.1. Satiksmes ministrijai, izstrādājot informēšanas programmu, pēc iespējas piesaistot privātā sektora partnerus. |

2.3.3. Nav noteikti „ciparu dividendes” piešķiršanas nosacījumi

11.tabula

| Risinājumi | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Apraksts | „Ciparu dividende” tiek izsolīta trīs līdzvērtīgās radiofrekvenču spektra diapazonu lotēs ar pienākumu 3 gadu periodā izveidot tīkla pārklājumu visā Latvijas Republikas teritorijā. | „Ciparu dividende” tiek izsolīta trīs līdzvērtīgās lotēs, kas sadalītas pa Latvijas Republikas teritorijas administratīvajiem apgabaliem, ar pienākumu izveidot tīklu 1 no 3 reģioniem un pienākumu nodrošināt nacionālo viesabonēšanu. | „Ciparu dividendi” izmantot „atvērtā” tīkla izveidei visā teritorijā, kur tas tehnoloģiski iespējams. Tiek izveidots elektronisko sakaru tīkls, kas nodrošina iespējas komersantiem kā virtuālajiem operatoriem sniegt galalietotājiem savus pakalpojumus. Tīkla nodrošinātājs pakalpojumus galalietotājiem nesniedz. |
| Plusi | Tiks izmantota esošā infrastruktūra. | Tiks izmantota esošā infrastruktūra. | Tehnoloģiski vienota tīkla izveide, izmantojot esošos infrastruktūras elementus (piemēram, torņus vai mastus). |
|  | Iespēja komersantiem, kam uzkrāti finanšu resursi, attīstīt savus tīklus un pakalpojumus. | Iespēja komersantiem, kam uzkrāti finanšu resursi, attīstīt savus tīklus un pakalpojumus. | Iespēja attīstīties mazajiem un vidējiem komersantiem. |
|  | Infrastruktūras konkurences attīstība. | Daļēja infrastruktūras konkurences attīstība. | Jauniem tirgus dalībniekiem viegli ienākt tirgū un uzsākt pakalpojumu sniegšanu. |
|  | Netieša ietekme uz IKP un nodarbinātības rādītāju pieaugumu. | Netieša ietekme uz IKP un nodarbinātības rādītāju pieaugumu. | Netieša ietekme uz IKP un nodarbinātības rādītāju pieaugumu. |
|  |  | Netiek veikti ieguldījumi dublējošā infrastruktūrā. | Netiek veikti ieguldījumi dublējošā infrastruktūrā. |
| Mīnusi | Liela apjoma projekti, līdzfinansējumu varēs nodrošināt tikai komersanti, kam pieejami lieli finanšu resursi. | Dažādi risinājumi tīklu izveidē. | Obligāti regulējoši pasākumi tīkla piekļuves nodrošināšanai. |
|  |  |  | Neattīstās infrastruktūras konkurence. |
|  |  |  | Neattīstīsies kvalitātes konkurence (pārklājuma kvalitātes uzlabošanā). |
|  | Apgrūtināta jaunu komersantu ienākšana tirgū. | Neattīstīsies kvalitātes konkurence (pārklājuma kvalitātes uzlabošanā). | Nav papildus ienākumu politikas īstenošanas izdevumu kompensēšanai. |
|  |  | Apgrūtināta jaunu komersantu ienākšana tirgū. |  |
| Alternatīvu izvērtējuma salīdzinājums | Jebkurš no variantiem nodrošina pakalpojuma vispārēju pieejamību. Pirmais un trešais variants nodrošina radiofrekvenču spektra efektīvāku izmantošanu salīdzinājumā ar otro variantu. Pirmais risinājums nodrošina gan infrastruktūras konkurences, gan kvalitātes konkurences veidošanos un attīstību. |
| Nevalstisko organizāciju viedokļi | LIKTA uzskata, ka katram komersantam, kas ir ieguvis vispārējo atļauju, ir tiesības uz vienādiem, nediskriminējošiem un caurspīdīgiem noteikumiem pretendēt uz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām. Tādējādi, atbrīvojoties radiofrekvenču spektram, katram komersantam ir tiesības pretendēt uz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām. Šis princips atbilst arī praksē ES dalībvalstīs pierādītajam, ka visasākā konkurence un vislielākos ieguvumus no konkurences cīņas patērētāji saņem tajās valstīs, kurās ir izveidoti vairāki savstarpēji konkurējoši elektronisko sakaru tīkli, tas ir, darbojas infrastruktūras konkurences princips. Tādējādi trešais risinājums – visu „ciparu dividendē” atbrīvojušos radiofrekvenču spektru piešķirt vienam „atvērtā tīkla” turētājam, kas izveido sakaru tīklu visā valsts teritorijā – ne vien neatbilst normatīvajiem aktiem, bet arī neatbilst patērētāju un valsts ilgtermiņa interesēm. Minēto iemeslu dēļ LIKTA neatbalsta arī piedāvāto otro variantu – „ciparu dividendes” sadalīšanu trīs ģeogrāfiskos apgabalos – jo šādam dalījumam nav nedz ekonomiski, nedz tehnoloģiski racionāls iemesls. Turklāt no tehnoloģiskā viedokļa 790-862 MHz radiofrekvenču spektrs tiek izmantots NGN attīstīšanai lauku un mazapdzīvotos apvidos, savukārt, pilsētu un blīvi apdzīvotu teritoriju pārklāšanai tiek izmantots 2500 -2690 MHz radiofrekvenču spektrs. LIKTA atbalsta pirmo risinājuma variantu. |
| Secinājumi | Ņemot vērā, ka strauji attīstītās mobilo elektronisko sakaru tirgus un tiek samazināti tarifi galalietotājiem, Satiksmes ministrija atbalsta pirmo risinājumu, kas atbilst esošajam mobilo elektronisko sakaru tirgus modelim un sniedz iespējas turpmākai tirgus dalībnieku sniegto pakalpojumu attīstībai un maksimāli paplašina savstarpējās konkurences iespējas. |

## 2.4. Informācijas trūkums par nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu izvērsumu, tā apjomu un izvietojumu

12.tabula

| Risinājumi | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Apraksts | Satiksmes ministrijai veidot esošo optisko tīklu infrastruktūras datu bāzi un kartogrāfisko materiālu. | Neveikt pasākumus kopējas tīklu infrastruktūras datu bāzes izveidei. |
| Plusi | Komersantiem, valsts pārvaldei un pašvaldībām ir informācija par esošo optisko tīklu izvietojumu un to apjomu. | Nav paredzama pozitīva ietekme. |
|  | Pamatoti lēmumi ieguldījumiem optisko tīklu izveidē un to attīstības plānošanā. |  |
|  | Iespēja piesaistīt ES fondu līdzekļus. |  |
| Mīnusi | Jāorganizē iepirkumi programmatūras un sākotnējā kartogrāfiskā materiāla izstrādei. | Problēma netiek risināta. |
|  | Amata vietu palielināšana Satiksmes ministrijā. |  |
|  | Nepieciešams valsts finansējums. |  |
| Indikatīvā ietekme uz valsts budžetu | Viena amata vieta: 2016 – 18 213 EUR (15 367 EUR atalgojums, 2 846 EUR darba vietas iekārtošana) 2017 – 15 367 EUR. Vidēji turpmākajos gados 15 367 EUR. | Netiek prognozēta ietekme uz valsts budžetu. |
| Alternatīvu izvērtējuma salīdzinājums | Pirmais risinājums nodrošina nepieciešamo informāciju pārvaldes iestādēm NGN politikas plānošanai un nodrošina elektronisko sakaru komersantus ar aktuālu informāciju par esošajiem optiskajiem tīkliem. |
| Nevalstisko organizāciju viedokļi | LIKTA norāda, ka valstij pēc iespējas mazāk jāiejaucas komercdarbības procesos. Esošās infrastruktūras izvietojums un tās tilpumi ir komercdarbības procesa sastāvdaļas. |
| Secinājumi | Satiksmes ministrija atbalsta pirmo risinājumu, jo ieguvēji būs gan valsts pārvaldes iestādes, gan komersanti. |

# 3. Veicamie uzdevumi, pasākumi, pasākumu izpildes termiņi un nepieciešamais finansējums izvēlēto risinājumu īstenošanai

13.tabula

| 1.uzdevums | Attīstīt maģistrālos tīklus, piesaistot ES fondu līdzekļus*. |
| --- | --- |
| Pasākumi | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Paredzētais finansējums un tā avoti |
| Izstrādāt un ar EK saskaņot valsts atbalsta programmu maģistrālo tīklu attīstībai | 30.06.2018. | SM, FM | Iespējams piesaistīt ES fondu tehniskās palīdzības budžeta finansējumu, ja IKT ir atbalstāmā nozare ERAF ietvaros 2014. - 2020.gada plānošanas periodā |
| Izstrādāt valsts atbalsta programmas maģistrālo tīklu attīstībai ieviešanas normatīvos aktus, kuros tiks noteikts regulējums maģistrālo tīklu būvniecības īstenošanai | 01.01.2019. | SM | Esošā budžeta ietvaros |
| Atlasīt projektu/projektus maģistrālo tīklu attīstībai | 30.06.2019. | SM | Iespējams piesaistīt ES fondu tehniskās palīdzības budžeta finansējumu, ja IKT ir atbalstāmā nozare ERAF ietvaros 2014. - 2020.gada plānošanas periodā |
| Īstenot projektu/projektus maģistrālo tīklu attīstībai. | 31.12.2020. | Projekta īstenotāji | Paredzēts piesaistīt projekta īstenotāju līdzekļus – EUR 15.65 miljonu apmērā. Paredzēts piesaistīt ES fondu līdzekļus* EUR 15.65 miljonu apmērā |
| 2.uzdevums | Īstenot Optiskā tīkla VAP otro kārtu, piesaistot ES fondu līdzekļus*. |
| Pasākumi | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Paredzētais finansējums un tā avoti |
| Izstrādāt Optiskā tīkla VAP otrās kārtas ieviešanas normatīvos aktus, kuros tiks noteikts regulējums Optiskā tīkla Valsts atbalsta programmas otrās kārtas īstenošanai | 31.08.2015. | SM | Esošā budžeta ietvaros |
| Īstenot Optiskā tīkla VAP 2.kārtu | 31.12.2018. | LVRTC | Paredzēts piesaistīt LVRTC līdzekļus EUR 13.8 miljonu apmērā. Paredzēts piesaistīt ES fondu līdzekļus* EUR 78.7 miljonu apmērā |
| 3.uzdevums | Veicināt optiskajam tīklam nepieslēgto elektronisko sakaru komersantu mobilo sakaru bāzes staciju un fiksētās piekļuves mezglos esošo iekārtu pieslēgšanu optiskajam tīklam, piesaistot ES fondu līdzekļus*. |
| Pasākumi | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Paredzētais finansējums un tā avoti |
| Izstrādāt un ar Eiropas Komisiju saskaņot valsts atbalsta programmu optiskajam tīklam nepieslēgto elektronisko sakaru komersantu mobilo sakaru bāzes staciju vai fiksētās piekļuves mezglos esošo iekārtu pieslēgšanai optiskajam tīklam | 01.01.2019. | SM, FM | Iespējams piesaistīt ES fondu tehniskās palīdzības budžeta finansējumu, ja IKT ir atbalstāmā nozare ERAF ietvaros 2014. - 2020.gada plānošanas periodā |
| Izstrādāt valsts atbalsta programmas optiskajam tīklam nepieslēgto elektronisko sakaru komersantu mobilo sakaru bāzes staciju vai fiksētās piekļuves mezglos esošo iekārtu pieslēgšanai optiskajam tīklam” ieviešanas normatīvos aktus, kuros tiks noteikts regulējums mobilo sakaru bāzes staciju vai fiksētās piekļuves mezglos esošo iekārtu pieslēgšanai optiskajam tīklam | 31.03.2019. | SM | Esošā budžeta ietvaros |
| Atlasīt projektu/projektus optiskajam tīklam nepieslēgto elektronisko sakaru komersantu mobilo sakaru bāzes staciju vai fiksētās piekļuves mezglos esošo iekārtu pieslēgšanai optiskajam tīklam | 01.07.2019. | SM | Iespējams piesaistīt ES fondu tehniskās palīdzības budžeta finansējumu, ja IKT ir atbalstāmā nozare ERAF ietvaros 2014. - 2020.gada plānošanas periodā |
| Īstenot projektu/projektus optiskajam tīklam nepieslēgto elektronisko sakaru komersantu mobilo sakaru bāzes staciju vai fiksētās piekļuves mezglos esošo iekārtu pieslēgšanai optiskajam tīklam | 31.12.2020. | Projekta īstenotāji | Paredzēts piesaistīt projekta īstenotāju līdzekļus – EUR 64.7 miljonu apmērā. Paredzēts piesaistīt ES fondu līdzekļus* EUR 34.9 miljonu apmērā |
| 4.uzdevums | Informēt iedzīvotājus par nākamās paaudzes tīklu sniegtajām iespējām |
| Pasākumi | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Paredzētais finansējums un tā avoti |
| Izstrādāt informēšanas kampaņas plānu | 10.02.2016. | SM | Esošā budžeta ietvaros |
| Izstrādāt informēšanas materiālus | 01.09.2016. | SM | Valsts budžeta līdzekļi EUR 71 144 apmērā |
| Rīkot informēšanas pasākumus (televīzija, radio un citi reklāmas materiāli) | 31.12.2019. | SM | Valsts budžeta līdzekļi EUR 711 436 apmērā |
| 5.uzdevums | Izstrādāt valsts atbalsta programmu abonentlīniju („pēdējās jūdzes”) izveidei |
| Pasākumi | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Paredzētais finansējums un tā avoti |
| Izstrādāt un ar EK saskaņot valsts atbalsta programmu abonentlīniju („pēdējās jūdzes”) izveidei zemas ekonomiskās intereses teritorijās | 01.01.2018. | SM, FM | Esošā budžeta ietvaros |
| Izstrādāt VAP abonentlīniju izveidei zemas ekonomiskās intereses teritorijās ieviešanas normatīvos aktus, kuros tiks noteikts regulējums abonentlīniju izveidei | 30.08.2018. | SM | Iespējams piesaistīt ES fondu tehniskās palīdzības budžeta finansējumu, ja IKT ir atbalstāmā nozare ERAF ietvaros 2014. - 2020.gada plānošanas periodā |
| Atlasīt projektus abonentlīniju izveidei zemas ekonomiskās intereses teritorijās | 28.02.2019. | SM | Iespējams piesaistīt ES fondu tehniskās palīdzības budžeta finansējumu, ja IKT ir atbalstāmā nozare ERAF ietvaros 2014. - 2020.gada plānošanas periodā |
| Īstenot projektus abonentlīniju izveidei zemas ekonomiskās intereses teritorijās | 31.12.2020. | Projekta īstenotāji | Paredzēts piesaistīt projekta īstenotāju līdzekļus – EUR 12.8 miljonu apmērā. Paredzēts piesaistīt ES fondu līdzekļus* – EUR 72.6 miljonu apmērā |
| 6.uzdevums | Izsolīt „ciparu dividendi” trīs līdzvērtīgās radiofrekvenču spektra joslu lotēs ar pienākumu 3 gadu periodā izveidot tīkla pārklājumu visā Latvijas Republikas teritorijā |
| Pasākumi risinājuma ieviešanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Paredzētais finansējums un tā avoti |
| Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr. 1151 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)”, kas paredz „ciparu dividendes” izmantošanu platjoslu pakalpojumu sniegšanai | 01.01.2013. | VARAM, SM | Esošā budžeta ietvaros |
| Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr. 143 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē”, paredzot „ciparu dividendes” iekļaušanu radiofrekvenču spektra sarakstā, kuru lietošanas tiesību piešķiršanas apjoms tiek ierobežots | 01.01.2013. | VARAM, SM | Esošā budžeta ietvaros |
| Izstrādāt „ciparu dividendes” izsoles nolikumu | 2013. gada jūnijs | SPRK | Esošā budžeta ietvaros |
| Noorganizēt „ciparu dividendes” atklātu izsoli | 2013. gads | SPRK | Esošā budžeta ietvaros |
| 7.uzdevums | Satiksmes ministrijai izveidot esošās optisko tīklu infrastruktūras datu bāzi un kartogrāfisko materiālu |
| Pasākumi risinājuma ieviešanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Paredzētais finansējums un tā avoti |
| Izstrādāt prasības optisko tīklu infrastruktūras datu bāzei, iesaistot ieinteresētās puses | 01.01.2016. | Atbildīgā –SM, Iesaistītās institūcijas – VARAM, TM, SPRK, elektronisko sakaru komersanti | Esošā budžeta ietvaros |
| Izstrādāt grozījumus Elektronisko sakaru likumā un izstrādāt nepieciešamos normatīvos aktus, kas paredz optisko tīklu infrastruktūras datu bāzes un kartogrāfijas izveidi un uzturēšanu | 01.07.2016. | SM | Esošā budžeta ietvaros |
| Sagatavot optisko kabeļu tīklu ģeogrāfiskās kartēšanas programmatūru un veikt esošo optisko tīklu atzīmēšanu | 01.05.2020. | SM | Paredzēts piesaistīt ES fondu līdzekļus* EUR 3.4 miljonu apmērā |
| Izveidot nepieciešamo amata vietu optisko tīklu infrastruktūras datu bāzes un kartogrāfijas uzturēšanai | 01.11.2016. | SM | vienas amata vietas darbības nodrošināšanai jāparedz papildu finanšu līdzekļi - apjomu skat. 2.4. sadaļā |

* Eiropas Savienības fondu līdzekļi 2014.-2020.gada plānošanas periodā koncepcijā noteikto uzdevumu izpildei var tikt piesaistīti atbilstoši Valsts Nacionālajam attīstības plānā 2014.-2020.gadam noteiktajiem uzdevumiem un plānotajiem Eiropas Savienības fondu finansējumu apmēriem.

Lai noteiktu virzību uz neierobežoto platjoslas pakalpojumu apjomu un klāstu, kā arī prognozētu attīstības rezultātus un ietekmi uz visām tautsaimniecības nozarēm Latvijā, Satiksmes ministrijai līdz 2016.gada 30.decembrim jāizstrādā valsts stratēģiskais multiservisa NGN tīkla attīstības sistēmprojekts.

Satiksmes ministrijai līdz 2013. gada 31. decembrim jāsagatavo iesniegšanai MK Informatīvais ziņojums par pasākumiem administratīvā sloga samazināšanai platjoslas elektronisko sakaru tīkla attīstībai, izvērtējot iespējas normatīvajos aktos noteikt komersantu tiesības nākamās paaudzes tīkla būvniecībai bez maksas izmantot valsts un pašvaldību autoceļu nodalījuma joslas, noteikt saprātīgus un prognozējamus tīkla servitūta nodibināšanas nosacījumus, atbrīvojumu no pašvaldību nodevām, kuras saistītas ar būvatļaujām u.c.

# 4. Koncepcijas ieviešanas plānotie rezultāti

14.tabula

| Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | 2011.gads | 2016.gads | 2020.gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.uzdevums– attīstīt maģistrālos tīklus, piesaistot ES fondu līdzekļus. |
| Īstenota maģistrālo tīklu attīstības VAP. | Izbūvēto vai atjaunoto maģistrālo tīklu garums, km. | - | - | 1000 (līdz 2022.gadam - 1400 km). |
| 2.uzdevums – īstenot optiskā tīkla VAP otro kārtu, piesaistot ES fondu līdzekļus. |
| Īstenota optiskā tīkla VAP. | Teritoriālo vienību īpatsvars, kurās ir optiskais savienojums ar maģistrālo tīklu. | 38.8 % | 54.9 % | 100% |
| 3.uzdevums– veicināt optiskajam tīklam nepieslēgto elektronisko sakaru komersantu mobilo sakaru bāzes staciju vai fiksētās piekļuves mezglos esošo iekārtu pieslēgšanu optiskajam tīklam, piesaistot ES fondu līdzekļus. |
| Īstenoti projekti optiskajam tīklam nepieslēgto elektronisko sakaru komersantu mobilo sakaru bāzes staciju vai fiksētās piekļuves mezglos esošo iekārtu pieslēgšanai optiskajam tīklam. | Pieslēgto bāzes staciju vai sakaru mezglu skaits. | - | 20 | 1200 (2022.gadā 1700). |
| 4.uzdevums – informēt iedzīvotājus par nākamās paaudzes tīklu pielietojuma sniegtajām iespējām |
| Samazināts iedzīvotāju īpatsvars, kas nekad nav lietojuši internetu. | Iedzīvotāju īpatsvars, kas nekad nav lietojuši internetu. | 26% | 16% | 8% |
| 5.uzdevums – izstrādāt valsts atbalsta programmu abonentlīniju izveidei. |
| Palielinās abonentu skaits, kas lieto interneta piekļuves pakalpojumus ar ātrumu ≥ 30 Mbit/s. | Nodrošināto interneta piekļuves pakalpojumu skaits, kuru lejupielādes ātrums ir ≥ 30 Mbit/s. | - | - | Līdz 31.08.2020. – 40000 |
| 6.uzdevums – izsolīt „ciparu dividendi” trīs līdzvērtīgās radiofrekvenču spektra diapazonu lotēs ar pienākumu 3 gadu periodā izveidot tīkla pārklājumu visā Latvijas Republikas teritorijā. |
| Izveidoti bezvadu tehnoloģiju tīkli, kas nodrošina piekļuvi internetam ar ātrumu ≥ 30 Mbit/s. | Izveidoto mobilo tīklu, kas nodrošina „ciparu dividendes” frekvencēs NGA pakalpojumu sniegšanu visā teritorijā, skaits. | - | vismaz 2 | vismaz 2 |
| 7.uzdevums – Satiksmes ministrijai izveidot esošās optisko tīklu infrastruktūras datu bāzi un kartogrāfisko materiālu |
| Izveidota datu bāze, kas komersantiem un valsts pārvaldes iestādēm nodrošina pieeju informācijai par nākamās paaudzes tīklu izvietojumu un tā apjomu. | Teritorijas daļa, kurā pieejama kartogrāfiskā informācija par nākamās paaudzes tīklu izvietojumu un apjomu. | - | 10% | 100% |

# 5. Ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetu novērtējums

15.tabula

|  | Turpmākie gadi (tūkst. euro) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| Kopējās izmaiņas budžeta ieņēmumos t.sk.: | 3 000 | 1 689.8 | - |  |
| Izmaiņas budžeta ieņēmumos | 3 000 | 1 689.8 | - |  |
| Izmaiņas pašvaldību budžeta ieņēmumos | - | - | - |  |
| Kopējās izmaiņas budžeta izdevumos t.sk.: | - |  | - |  |
| Izmaiņas valsts budžeta izdevumos | - |  | - | 231.6 |
| Izmaiņas pašvaldību budžeta izdevumos | - | - | - |  |
| Kopējā finansiālā ietekme, t.sk.: | 3 000 | 1 689.8 | - | 231.6 |
| Finansiālā ietekme uz valsts budžetu | 3 000 | 1 689.8 | - | 231.6 |
| Finansiālā ietekme uz pašvaldību budžetu | - | - | - |  |
| Detalizēts ieņēmumu un izdevu aprēķins | 3 000 | 1 689.8 ienākumi no „ciparu dividendes” izsoles | - | 213 – skat. 2.3.2.punktā; 18.2 – skat. 2.4.punktā |
| Cita informācija | „Ciparu dividendes” izsoles ienākumi kompensē paredzētos valsts budžeta izdevumus |
| Izmaiņas budžeta izdevumos 2017., 2018., 2019., 2020.gadā | 2017.gadā - 157.7 | 2018.gadā - 157.7 | 2019.gadā - 157.7 | 2020.gadā - 157.7 |

# 6. Pārskatu sniegšanas un novērtēšanas kārtība

Reizi divos gados Satiksmes ministrija veic starpposma novērtējumu, kur vērtē sākotnēji izvirzīto mērķu un plānoto rezultātu sasniegšanas pakāpi, kā arī mērķa sasniegšanā ieguldīto līdzekļu izlietojuma pamatotību. Pēc izvērtējuma Satiksmes ministrija sagatavo Informatīvo ziņojumu, ko iesniedz Ministru kabinetā. Ja nepieciešams, iesniedz arī priekšlikumus veicamo pasākumu, to izpildes termiņu un nepieciešamā finansējuma aktualizācijai.

Līdz 2019.gada 15.jūnijam Satiksmes ministrija veic gala novērtējumu, uz kā pamata lemj par turpmāko rīcību nozarē.

# 7. Koncepcijas sasaiste ar politikas plānošanas dokumentiem

Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcija no 2013. līdz 2020. gadam sagatavota, balstoties uz prioritātēm, kas noteiktas šādos politikas plānošanas dokumentos:

- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (apstiprināta Saeimā 2010.gada 10.jūnijā);

- „Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnes 2011. - 2016.gadam” apstiprinātas ar Ministru kabineta 2011. gada 13. aprīļa rīkojumu Nr.151;

- Elektronisko prasmju attīstības plāns 2011. - 2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2011.gada 18.maija rīkojumu Nr.207 „Par Elektronisko prasmju attīstības plānu 2011.-2013.gadam”);

4. Eiropas Komisijas paziņojums „Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” COM (2010) 2020;

5. Eiropas Komisijas paziņojums „Digitālā programma Eiropai” COM (2010) 245;

6. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.564 „Noteikumi par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.–2013.gadam”);

7. Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010.-2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.203 „Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānu 2010.-2013.gadam”);

8. Valsts stratēģiskais ietvardokuments (apstiprināts ar Ministru kabineta 2007.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.669 „Par Valsts stratēģisko ietvardokumentu”);

9. Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2006. 2013.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2006.gada 19.jūlija rīkojumu Nr.542 „Par Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2006. 2013.gadam”);

10. Elektroniskās pārvaldes attīstības plāns 2011.-2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2011.gada 25.maija rīkojumu Nr.218 „Par Elektroniskās pārvaldes attīstības plānu 2011.-2013.gadam”).

Satiksmes ministrs	A.Ronis

(Ministru kabineta

2012.gada 7.decembra

rīkojums Nr. 589)

Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcijas 2013.–2020.gadam

kopsavilkums

Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnēs 2011.–2016.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2011.gada 13.aprīļa rīkojumu Nr.151 "Par Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnēm 2011.–2016.gadam") Satiksmes ministrijai paredzēts uzdevums izstrādāt nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju, lai sasniegtu stratēģijā "Eiropa 2020" noteikto mērķi – uzlabot eiropiešu piekļuvi ātram un īpaši ātram internetam. Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīkli nodrošina lielu datu pārraides ātrumu, tāpēc to izvēršana ir pamats mūsdienu sabiedrības turpmākai ekonomiskai un dzīves kvalitātes attīstībai. Liels skaits sabiedrisko, informatīvo un valsts pārvaldes pakalpojumu šodien ir vieglāk un ērtāk pieejami digitālajā vidē nekā fiziskajā vidē.

Stratēģijas "Eiropa 2020" ieviešanas programmā "Digitālā programma Eiropai" ir noteikti šādi sasniedzamie rezultātu rādītāji:

- jebkuram Eiropas Savienības iedzīvotājam ir iespēja saņemt interneta piekļuves pakalpojumu ar lejupielādes ātrumu ≥30 Mbit/s;

- vismaz 50 % no Eiropas Savienības mājsaimniecībām abonē interneta piekļuves pakalpojumu ar lejupielādes ātrumu ≥100 Mbit/s.

Lai Latvija sasniegtu programmā "Digitālā programma Eiropai" norādītos rezultātu rādītājus, koncepcijā tiek apskatītas trīs elektronisko sakaru tīkla sastāvdaļas – maģistrālais tīkls, transporta tīkls un abonentlīnijas ("pēdējā jūdze"), sniegts esošās situācijas apraksts un to stipro un vājo pušu analīze. Koncepcijā tiek piedāvāti vairāki iespējamie konstatēto problēmjautājumu risinājuma varianti un to ietekmes izvērtējums.

Ņemot vērā minēto ietekmes izvērtējumu, tiek atbalstīti šādi risinājuma varianti:

1) attīstīt maģistrālos tīklus, piesaistot ES fondu līdzekļus, lai sekmētu maģistrālo tīklu attīstību valsts un sabiedrības interesēm atbilstošās vietās;

2) īstenot optiskā tīkla valsts atbalsta programmas otro kārtu, piesaistot ES fondu līdzekļus. Valsts atbalsta programmas otrās kārtas īstenošana nodrošinās optiskos piekļuves punktus aptuveni 281 teritoriālajai vienībai (teritoriālā vienība – novada pagasts vai novads, kas sastāv no viena pagasta), kur nav optisko piekļuves punktu un kur neviens komersants neplāno tādus izveidot tuvākajā nākotnē;

3) veicināt elektronisko sakaru komersantu mobilo sakaru bāzes staciju vai fiksētās piekļuves mezglos esošo iekārtu pieslēgšanu optisko kabeļu tīklam, piesaistot ES fondu līdzekļus, lai nodrošinātu nepieciešamo transporta tīkla atbalstu nākamās paaudzes abonentlīniju izveidei;

4) informēt iedzīvotājus par nākamās paaudzes tīkliem, tādējādi palielinot iedzīvotāju izpratni par interneta izmantošanas iespējām, lietojot interneta piekļuvi ar lejupielādes ātrumu ≥30Mbit/s;

5) izstrādāt valsts atbalsta programmu abonentlīniju ("pēdējās jūdzes") izveidei, lai nodrošinātu abonentiem zemas ekonomiskās intereses teritorijās platjoslas piekļuvi internetam ar ātru un īpaši ātru lejupielādes ātrumu;

6) izsolīt "ciparu dividendi" atklātā izsolē trīs līdzvērtīgās radiofrekvenču spektra diapazonu lotēs, ar pienākumu triju gadu periodā izveidot tīkla pārklājumu visā Latvijas Republikas teritorijā. Risinājums atbilst esošajam mobilo elektronisko sakaru tirgus modelim un sniedz iespējas turpmākai tirgus dalībnieku sniegto pakalpojumu attīstībai, kā arī maksimāli paplašina savstarpējās konkurences iespējas;

7) Satiksmes ministrijai izveidot optisko tīklu infrastruktūras datubāzi un kartogrāfisko materiālu, lai sniegtu iespēju gan elektronisko sakaru komersantiem komercdarbības plānošanā, gan valsts pārvaldes iestādēm politikas plānošanā un ietekmes analīzē saņemt aktuālu informāciju par optiskā tīkla izvērsumu;

8) Satiksmes ministrijai līdz 2016.gada 30.decembrim izstrādāt valsts stratēģisko multiservisa NGN tīkla attīstības sistēmprojektu, lai noteiktu virzību uz neierobežoto pakalpojumu apjomu un klāstu, kā arī prognozēt attīstības rezultātus un ietekmi uz visām tautsaimniecības nozarēm Latvijā;

9) Satiksmes ministrijai līdz 2013.gada 31.decembrim sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā informatīvu ziņojumu par pasākumiem administratīvā sloga samazināšanai platjoslas elektronisko sakaru tīkla attīstībai, izvērtējot iespējas normatīvajos aktos noteikt komersantu tiesības nākamās paaudzes tīkla būvniecībai bez maksas izmantot valsts un pašvaldību autoceļu nodalījuma joslas, noteikt saprātīgus un prognozējamus tīkla servitūta nodibināšanas nosacījumus, atbrīvojumu no pašvaldību nodevām, kuras saistītas ar būvatļaujām u.c.

ES struktūrfondu līdzekļi 2014.–2020.gada plānošanas periodā iepriekš minētajām darbībām tiks piesaistīti atbilstoši Nacionālajam attīstības plānam 2014.–2020. gadam.

Valsts budžeta ienākumi 2013.gadā ieskaitīti 3 milj. euro apmērā un 2014.gadā 1 689 785,49 euro. Koncepcijā prognozēti valsts budžeta izdevumi 0,7 milj. euro apmērā. Nākamās paaudzes tīklu attīstībai paredzēts piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus kopumā 205.2 milj. euro apmērā un privātā sektora ieguldījumu 106.7  milj. euro apmērā.

Satiksmes ministrs	A.Ronis

# Footnotes

Cisco® Visual Networking Index (VNI) Forecast (2010-2015)

Turpat

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/cocom1/library?l=/public_documents_2011&vm=detailed&sb=Title

ITU Measuring the Information Society 2011; http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/material/2011/MIS_2011_without_annex_5.pdf

http://www3.weforum.org/docs/

http://www.netindex.com/

ASV Federālās Komunikāciju Komisijas plāns „Savienota Amerika: Nacionālais platjoslu plāns” (Connecting America: The National Broadband Plan).

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/cocom1/library?l=/public_documents_2011&vm=detailed&sb=Title

Eiropas Komisijas Sakaru komitejas darba dokuments „Platjoslas piekļuve ES: situācija uz 2011.gada 1.jūliju” (COCOM11-24).

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/cocom1/library?l=/public_documents_2011&vm=detailed&sb=Title.

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/cocom1/library?l=/public_documents_2011&vm=detailed&sb=Title

Šeit un attiecībā uz pārējām valstīm norādīta informācija, kas prezentēta starptautiskās konferencēs un darba grupās.

Projekts „Platjoslas sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos” tika īstenots koncepcijas „Platjoslas tīklu attīstības stratēģija 2006. -2012. gadam” ietvaros. Tā rezultātā pamatpakalpojumu platjoslas piekļuve (piekļuve interneta resursiem ar lejupielādes ātrumu vismaz  256 Kbit/s, kas sniedz iespējas norēķināties interneta bankās, lasīt mājas lapu tīmekļa vietnēs pieejamo informāciju , nosūtīt un lasīt elektronisko pastu) ir iespējama visā Latvijas teritorijā. Projekta ietvaros tika izveidots bezvadu elektronisko sakaru tīkls, kura darbība privātajam partnerim ir jānodrošina līdz 2013. gada 27. jūnijam.

http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=324003.

COM(2011) 657 galīgā redakcija

http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=451&art_id=2384.

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 2.pielikumam aprēķinā izmantotas tās teritoriālās vienības, kas apzīmētas kā pagasti un novadi, kuru sastāvā ir viens pagasts. Veicot uzskaitījumu, konstatēts, ka tādas ir 510 teritoriālās vienības.

Aprēķins: 363 / 510 * 100 %=71.2%.

EK 2011.gada 9.novembra lēmums Nr.C(2011)7699, EK piešķirtā valsts atbalsta lietas numurs - SA.33324(2011/N)  http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2011/sa33324-2011n.pdf.

Turpat.

Turpat.

#### Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/7 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām”  Rīgā 2011.gada 16.jūnijā (prot. Nr.20, 21.p.)

http://likumi.lv/doc.php?id=232113&from=off

http://www.likumi.lv/doc.php?id=198903

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0267:LV:HTML

http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=451&art_id=2384.

Ņemot vērā problēmas atkārtošanos, risinājumu skat. maģistrālo tīklu problēmas risināšanas sadaļā.

„EK ieteikums (2010. gada 20. septembris) par regulētu piekļuvi nākamās paaudzes piekļuves (NGA) tīkliem (2010/572/ES)”

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:251:0035:0048:LV:PDF

Aprēķins: optiskā tīkla izveidei 363 pagastos aprēķinātā nepieciešamā valsts atbalsta summa ir EUR 101.7 milj. , kas vidēji uz vienu pagastu ir EUR 0.28026 milj. Tātad ar  EUR 23.1 milj. valsts atbalstu varēs nodrošināt optikas izveidi aptuveni 82 novada pagastos (23.1/0.28026=82.3). Pārējā valsts atbalsta summa nepieciešama optisko piekļuves punktu izveidei 281 pagastā (363-82=281).

Eurostat dati, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00093&plugin=1.

http://www.likumi.lv/doc.php?id=198903

Aprēķins: 100%- 71.2% (sk. 6.lpp) = 38.8 %.

Aprēķins: 38.8 % + 82 (sk. 19 atsauci) / 510 * 100 % = 38.8 % + 16.1 %= 54.9 %.

Eurostat dati, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00093&plugin=1.

Ņemot vērā, ka viena pieslēguma vidējās izmaksas nepārsniegs  EUR 2 134.

2013. gada 30. oktobrī SPRK padome apstiprināja izsoles rezultātus par radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz–821,0 MHz/832,0 MHz–862,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanu. Izsoles dalībnieku iemaksātā nodrošinājuma nauda un pirmā iemaksa 3 000 000 EUR apmērā ir pārskaitīta valsts budžetā laikposmā no 2013. gada 5. decembra līdz 2013. gada 12. decembrim, savukārt izsoles dalībnieku atlikusī iemaksa 1 689 785.49 EUR apmērā ir pārskaitīta valsts budžetā laikposmā no 2014. gada 15. augusta līdz 2014. gada 19. augustam.

Komisijas paziņojums "Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei", 03.03.2010., COM (2010) 2020 galīgā redakcija.

Komisijas paziņojums "Digitālā programma Eiropai", 26.08.2010., COM (2010) 245 galīgā redakcija.